Приложение 5

к постановлению администрации города

от 31.03.2017 №643

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Ползунова, от ул.Челюскинцев до  пр-кта Красноармейского | Государственная экспертиза проектной документации | 577,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,10 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул.Просторной (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 177,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 409,20 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 2 231,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул.Пионеров | Разработка проектно-сметной документации | 239,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 131,10 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 490,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 74 401,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Автомобильная дорога по ул.Гоголя | Государственная экспертиза проектной документации | 145,00 | 63,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,29 |
| 5 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от пр-кта Космонавтов до ул.Юрина (устройство тротуара) | Разработка проектно-сметной документации | 649,60 | 273,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 703,01 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 8 780,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Автомобильная дорога по ул.Власихинской, от ул.Шумакова до ул.Попова | Корректировка проектно-сметной документации | 1 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 271,40 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 33 171,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Автомобильная дорога по б-ру Медиков | Разработка проектно-сметной документации | 99,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 556,60 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 4 457,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Автомобильная дорога от п.Центральный до п.Ягодный | Устройство остановочных площадок | 1 619,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 619,00 |
| 9 | Автомобильная дорога по пр-кту Ленина (пр-кт Ленина, 25) | Реконструкция подпорной стенки | 3 095,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 095,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | Автомобильная дорога по проезду Северному Власихинскому | Реконструкция автомобильной дороги | 26 062,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 062,70 |
| 11 | Автомобильная дорога по ул.Солнечная Поляна, от ул.Жасминной до ул.Энтузиастов | Разработка проектно-сметной документации | 6 424,10 | 698,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232 095,93 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 3 128,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 109 205,81 | 33 687,53 | 0,0 | 0,0 | 78 952,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Строительство автомобильной дороги по ул.Сергея Ускова | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 3 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 988,46 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 23 904,97 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 627,83 | 31 627,83 | 31 627,83 | 0,0 |
| 13 | Строительство автомобильной дороги по ул.Балтийской | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 105,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234 524,53 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 419,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 34 000,00 | 100 000,0 | 100 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Тротуары по ул.Взлетной | Строительство тротуара | 860,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,20 |
| 15 | Автомобильная дорога по ул.Бриллиантовой | Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 700,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Автомобильная дорога по ул.Взлетной | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 500,00 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 27 373,50 | 9 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 963,25 | 29 963,25 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Автомобильная дорога по Змеиногорскому тракту (в районе остановки «Кордон») | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 578,35 |
| Строительство автомобильной дороги | 0,0 | 31 578,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Автомобильные дороги в п. Лесной | Разработка проектно-сметной документации | 98,70 | 1 647,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 896,10 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 1 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 035,40 | 0,0 | 51 307,50 | 51 307,50 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Остановочные площадки в п.Лесной | Устройство остановочных площадок | 1 226,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 226,30 |
| 20 | Автомобильная дорога по ул.Партизанской, от ул.Челюскинцев до пр-кта Красноармейского | Строительство тротуаров | 7 139,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 139,80 |
| 21 | Автомобильная дорога по пер. Ядринцева | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207 453,00 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Строительство автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,00 | 0,0 | 75 700,00 | 49 626,50 | 49 626,50 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Путепровод (пятипролетный) через железнодорожные пути по пр-кту Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 8 713,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 173,80 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 434,22 | 96 976,12 | 55 049,66 | 0,0 |
| 23 | Путепровод (восьмипролетный) по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 9 071,99 | 762,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 520 334,00 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 257 309,97 | 253 190,03 |
| 24 | Тротуар по ул. Мамонтова в с.Власиха | Реконструкция автомобильной дороги | 14 668,50 | 1 463,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 132,16 |
| 25 | Реконструкция перекрестка пр-кта Ленина и ул.Матросова (устройство дополнительных полос движения) | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 750,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 750,00 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 19 600,00 | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Строительство тротуаров по пр-кту Коммунаров (в районе МБОУ «СОШ №78») и по ул.Мостовой в п.Бельмесево (в районе МБОУ «СОШ №94») | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 559,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 259,99 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство тротуаров | 0,0 | 0,0 | 13 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | Строительство транспортной развязки в одном уровне на пересечении ул.Власихинской и ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 465,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 465,56 |
| Строительство автомобильных дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 44 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Автомобильная дорога по ул.Попова, от ул.Трактовой до ул.Власихинской | Корректировка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545 268,60 |
| Государственная экспертиза проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207 400,00 | 250 868,60 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Путепровод (трехпролетный) по пр-кту Ленина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 7 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,00 |
| 30 | Реконструкция автомобильных дорог по ул.Ляпидевского, ул.Нагорная 6-я | Разработка проектно-сметной документации | 0,0 | 0,0 | 4 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 074,91 |
| Реконструкция автомобильной дороги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 35 950,34 | 146 124,57 |
| 31 | Проведение предпроектных работ | | 162,60 | 160,02 | 1 671,99 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 994,61 |
| Итого по объектам: | | | 185 579,0 | 174 601,4 | 175 000,0 | 175 000,0 | 175 000,0 | 311 387,80 | 327 268,60 | 343 959,30 | 361 501,20 | 379 937,80 | 399 314,60 | 3 008 549,7 |

Первый заместитель

главы администрации города,

руководитель аппарата В.Г.Франк