Приложение 6

к муниципальной программе «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды» на 2017 год

Паспорт

подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (далее – КЖКХ);  Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее - УЕЗ); |
| Соисполнитель муниципальной Подпрограммы | Администрация Железнодорожного района города Барнаула (далее - АЖР);  администрация Индустриального района города Барнаула (далее - АИР);  администрация Ленинского района города Барнаула (далее - АЛР);  администрация Октябрьского района города Барнаула (далее - АОР);  администрация Центрального района города Барнаула (далее - АЦР) |
| Участники Подпрограммы | Граждане, проживающие на территории города Барнаула, и организации, расположенные на территории г. Барнаула |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в городе Барнауле |
| Задачи Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;  повышение уровня благоустройства территорий общего пользования города;  создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан |
| Перечень мероприятий Подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования |
| Показатели Подпрограммы | Количество благоустроенных дворовых территорий в 2017 году;  доля финансового участия собственников многоквартирных домов в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году;  Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в 2017 году |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап в 2017 году |
| Объемы финансирования Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составляет 242775,9 тыс. рублей.  Источники финансирования:  средства федерального бюджета – 214894,7\* тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 21253,3\* тыс. рублей  средства бюджета города – 5053,6 тыс. рублей  внебюджетные источники – 1574,3 тыс. рублей  Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.  \* Объем средств федерального и краевого бюджетов указан в соответствии с государственной программой Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014-2020 годы», утвержденной постановление Администрации Алтайского края от 05.11.2014 №508. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение площади территории города, на которой проводятся работы по благоустройству до 788,0 тыс. кв. м;  увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 6,7%  увеличение доли внебюджетных средств в общем объеме расходов на благоустройство дворовых территорий не менее 1% |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Необходимость благоустройства и санитарной очистки территорий города продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Анализ сложившейся ситуации позволил сделать вывод, что работы по благоустройству и санитарной очистке территории ведутся во всех районах города.

Однако большинство объектов внешнего благоустройства в жилых кварталах (дворовые территории, детские игровые площадки, места отдыха, контейнерные площадки) до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, а также нуждаются в ремонте и реконструкции. При этом темпы их износа превышают возможность привлечения средств для ремонта и модернизации.

Также во многих жилых кварталах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских площадок, газонах, что вызывают негодование жителей. Кроме того дворовые территории не приспособлены для комфортного проживания инвалидов и других маломобильных групп населения.

Одной из проблем благоустройства жилых территорий города является бесхозяйственное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются малые архитектурные формы, создаются несанкционированные места скопления мусора на дворовых территориях.

Решением этой проблемы является привлечение населения к участию в работах по обеспечению сохранности многоквартирного жилищного фонда и благоустройства территории жилой застройки.

На территории г. Барнаула насчитывается 2873 дворовых территорий многоквартирных домов. На сегодняшний день 363 многоквартирного дома полностью благоустроенны, оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

В целях поддержки инициативы населения в сфере обеспечения сохранности многоквартирного жилищного фонда и благоустройства территории жилой застройки с 2009-2015 годы проводился конкурс на соискание грантов главы администрации города по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий.

За 6 лет предоставления грантов в городе Барнауле реализовано 33 проекта по направлениям «Благоустроенный дом» и «Уютный двор», благоустроено более 48 территорий. Участие собственников помещений многоквартирных домов в софинансировании проектов было обязательно (не менее 20%).

Кроме дворовых территорий комплексного подхода к благоустройству требуют и наиболее посещаемые муниципальных территорий общего пользования, такие как площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки. Данные объекты не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте, реконструкции и ежегодном содержании.

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего пользования позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городского округа, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах и общественных местах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно - целевой подход. Так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Решение указанных проблем является основной целью Подпрограммы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=97148044137F1ED9D7400E2C664D02A475FBC1BEF4A2830FF1A15D9291553DC6FB2FE81300E755FEx3B2F) Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся:

создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

Одним из направлений «[Стратегии](consultantplus://offline/ref=97148044137F1ED9D7400E2F74215CA871F19FB3F5AE885FA9FE06CFC65C3791BC60B15144EA55F834DEBAx8B4F) социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года», утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013 №234, является развитие человеческого капитала путем повышения уровня и качества жизни населения.

Стратегическими целями реализации данного направления является:

повышение уровня благоустройства и инфраструктурное развитие города;

развитие системы управления жилищным фондом, отвечающей современным требованиям.

2.2. Цель и задачи Подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью повышения уровня благоустройства и улучшения экологической обстановки в г. Барнауле.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;

повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования;

создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

улучшение санитарного состояния и внешнего облика г. Барнаула.

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

увеличение площади территории города, на которой проводятся работы по благоустройству, до 788,0 тыс. кв. м;

увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 6,7%;

увеличение доли внебюджетных средств в общем объеме расходов на благоустройство дворовых территорий не менее 1%.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются в один этап в 2017 году, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Подпрограммы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы

Мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» включает в себя перечень работ по благоустройству дворовой территории исходя из минимального перечня (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн) или дополнительного перечня работ по благоустройству (оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, оборудование зон отдыха, оборудование автомобильных парковок, оборудование контейнерных площадок, устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий, озеленение территорий). Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. Адресный перечень дворовых территорий в разрезе районов города Барнаула приведены в [приложение 1](#sub_30100) к Подпрограмме.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий приведены в приложении 2 к Подпрограмме.

Мероприятие «Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования» предусматривает отбор территорий общего пользования с учетом результатов общественного обсуждения. Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложении 3 к Подпрограмме.

[Перечень](#P723) мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет всех источников в 2017 году составляет 242775,9 тыс. рублей.

Источники финансирования:

средства федерального бюджета – 214894,7 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 21253,3 тыс. рублей;

средства бюджета города – 5053,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1574,3 тыс. рублей.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы, приведен в [приложении](#sub_50000) 3 к Программе.

5. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорийПодпрограммы

При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ, включенного в решение собственников многоквартирных домов по благоустройству дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора дохода бюджета муниципального образования города Барнаула – КЖКХ.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц КЖКХ заключает соглашение с лицами, осуществляющие управление многоквартирным домом, определяется порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия.

Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется на счет комитета в течение десяти дней с момента подписания соглашения. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

КЖКХ обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

КЖКХ обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном Интернет-сайте города Барнаула данных о поступивших от лиц, управляющие многоквартирным домом денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

КЖКХ ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от лиц, управляющие многоквартирным домом денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в Общественную комиссию по реализации Подпрограммы.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в решение собственников многоквартирных домов.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Органы государственного и муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Комитет ЖКХ обеспечивает возврат управляющим организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

непредоставления лицами, управляющими многоквартрным домом доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:

финансовые риски;

нормативные правовые риски;

экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета города.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Подпрограммы и оперативного внесения необходимых изменений.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Барнаула от 03.04.2014 №635.

7. Механизм реализации Подпрограммы

Ответственным исполнителем Подпрограммы являются КЖКХ, УЕЗ.

Соисполнителями Подпрограммы являются администрации районов города Барнаула.

Ответственный исполнитель Подпрограммы:

координирует деятельность соисполнителей;

включает предложения заинтересованных лиц в Подпрограмму на основании решения Общественной комиссии по реализации Подпрограммы;

организует реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за достижение индикаторов Программы, а также конечных результатов ее реализации;

обеспечивает разработку плана реализации мероприятий Подпрограммы, плана реализации индикаторов Подпрограммы, их согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Подпрограммы;

проводит оценку эффективности Подпрограммы в соответствии с утвержденной методикой;

запрашивает у соисполнителей и участников Подпрограммы информацию, необходимую для разработки плана реализации мероприятий Подпрограммы, плана реализации индикаторов Подпрограммы, проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

рекомендует соисполнителям и участникам Подпрограммы осуществить разработку отдельных мероприятий Подпрограммы;

подготавливает ежеквартальные отчеты в модуле «Муниципальные программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» и направляет их в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула;

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных отчетов по Подпрограмме в модуле «Муниципальные программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула.

Соисполнители Подпрограммы:

Разрабатывает дизайн-проект благоустройства дворовой территории в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения Общественной комиссией по реализации Подпрограммы о включении дворовой территории в Подпрограмму и до 01.07.2017 предоставляют для обсуждения и утверждения Общественной комиссией по реализации Подпрограммы с участием представителей заинтересованных лиц.