Приложение к постановлению 
администрации города 
от 28.06.2013 № 2209

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Новый облик города Барнаула 
на 2013-2014 годы»

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование ведомственной целевой программы города Барнаула (далее – ВЦП) | Новый облик города Барнаула на 2013-2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование заказчика ВЦП | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Номер и дата учета в комитете по экономике и инвестициям |  |
| Цель и задача | Цель Программы: улучшение жилищных условий граждан. Задача Программы: улучшение технического состояния многоквартирных домов. |
| Сроки реализации | 2013– 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования по уровням бюджетной системы | Общий объем финансирования Программы составляет 191722,1 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 99726,0 тыс. рублей; 2014 год – 91996,1 тыс. рублей; Источники финансирования: средства краевого бюджета – 89766,2 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 46651,7 тыс. рублей; 2014 год – 43114,5 тыс. рублей; средства городского бюджета – 92608,5 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 49494,0 тыс. рублей; 2014 год – 43114,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 9347,4 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 3580,3 тыс. рублей; 2014 год – 5767,1 тыс. рублей. Объем финансирования может корректироваться при формировании бюджета города на очередной финансовый год. Реализация Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования за счет средств бюджета города. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (значения целевых индикаторов) | Капитально отремонтировать крыши, фасады 48 многоквартирного дома общей площадью 92500,9 кв.м; повысить безопасность и комфортность проживания более 5 тысяч человек. |

2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ПРОГРАММНОЙ ОСНОВЕ

Основная цель проводимых в России реформ жилищно-коммунального 
хозяйства – создание комфортных и безопасных условий для проживания людей 
с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит 
от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города Барнаула является создание достойных условий для жизнедеятельности населения, предоставление бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.1995 №235 «О передаче объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового  назначения федеральной собственности 
в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность» 
в период с 1992 по 1998 годы, жилищный фонд от ведомственных предприятий передавался в муниципальную собственность в крайне неудовлетворительном техническом состоянии, без проведения капитального ремонта жилищного фонда бывшим балансодержателем.

В течение ряда лет из-за дефицита денежных средств, ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов выполнялся не в полном объеме. Для восстановления штукатурного и окрасочного слоев, кровельного покрытия, в целях экономии применялись недорогостоящие материалы и простые технологии. И как следствие, архитектурные элементы и поверхности стен фасадов, крыши зданий характеризуются высоким уровнем износа.

В настоящее время в городе сложилась ситуация, когда необходимо принять экстренные меры по проведению необходимого капитального ремонта фасадов 
и крыш многоквартирных домов.

Состояние фасадов и крыш жилых зданий является важнейшим элементом, влияющим на уровень благоустройства города, его эстетическое состояние.

С целью комплексного благоустройства, в первую очередь, необходимо произвести ремонт многоквартирных домов, расположенных вдоль «красных линий». Выполнение плановых капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта жилых домов в различные инстанции, в том числе в суды.

Наличие указанных выше проблемных вопросов явилось основанием 
для разработки и реализации Программы.

Программа направлена на создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан и активизацию работы по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства. Программа определяет объекты капитального ремонта и источники финансирования.

В связи с большим количеством многоквартирных домов жилого фонда, находящихся в неудовлетворительном состоянии и нуждающихся в капитальном ремонте, дополнительно к средствам, выделяемым из бюджета города 
на капитальный ремонт жилищного фонда, могут быть привлечены средства краевого бюджета и внебюджетные средства. Данное софинансирование позволит значительно ускорить выполнение программных мероприятий и приведет к более бережному отношению собственников к общедомовому имуществу.

3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| Цель, задачи, меропри-ятия | Сроки реали-зации меро-прия-тий | Исполнители мероприятий | Индикаторы, единица измерения | Значение индикаторов по годам | Объем финансирования (всего/ краевого бюджета/городского бюджета/внебюджетные источники) тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | Всего | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель: улучшение жилищных условий граждан |
| Задача: улучшение технического состояния многоквартирных домов |
| Капи-тальный ремонт крыш, фасадов жилых домов | 2013 – 2014 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, подрядные организации, определенные в соответствии с проведенными аукционами | 1. Количество жилых домов, на которых производился капитальный ремонт крыш, фасадов, шт. | 57 | 25 | 23 | 191722,1/ 89766,2/ 92608,5/ 9347,4 | 99726,0/ 46651,7/ 49494,0/ 3580,3 | 91996,1/ 43114,5/ 43114,5/ 5767,1 | Капитально отремонтировать крыши, фасады 51 многоквар-тирного дома общей площадью 92500,9 кв.м; повысить безопасность и комфортность проживания более 5 тысяч человек. |
|  |  |  | 2. Количество жителей улучшивших проживание в отремонтированных многоквартирных домах, чел. | 6483 | 2389 | 2676 |  |  |  |  |

Первый заместитель главы администрации
города, руководитель аппарата                                                                        						                     П.Д.Фризен

|  |  |  |  |  | Приложение 1 к ведомственной целевой Программе "Новый облик города Барнаула на 2013-2014 годы" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов |
| городского округа – города Барнаула Алтайского края, подлежащих капитальному ремонту на 2013 - 2014 годы |
| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию Количество этажей | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Район | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | софинансирование за счет средств собственников на иные виды работ |
|  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  | кв.м | чел. |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 год |
| 1 | ул.Анатолия,58 /ул.Максима Горького,38а | 1957 | 3 | 518,5 | 72 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 5606,0 | 2763,8 | 2763,8 | 78,4 |
| 2 | ул.Анатолия,60/ ул.Максима Горького,41 | 1957 | 3 | 856,4 | 54 | Центральный | капитальный ремонт фасада | 1879,8 | 909,9 | 909,9 | 60 |
| 3 | ул.Анатолия,62 | 1939 | 2 | 1939,0 | 12 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 2104,2 | 1032,1 | 1032,1 | 40 |
| 4 | ул.Анатолия,64 | 1939 | 3 | 686,0 | 36 | Центральный | капитальный ремонт фасада | 2136,0 | 1047,0 | 1047,0 | 42 |
| 5 | ул.Анатолия,65/ул. Максима Горького,38 | 1956 | 3 | 518,5 | 36 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 2291,2 | 1126,0 | 1126,0 | 39,2 |
| 6 | ул.Анатолия,67 | 1971 | 5 | 3012,7 | 198 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 2144,5 | 1021,2 | 1021,2 | 102,1 |
| 7 | ул.Анатолия,77 | 1937 | 2 | 312,2 | 24 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 2070,5 | 1033,2 | 1033,2 | 4,1 |
| 8 | ул.Максима Горького,34/ ул.Никитина,58 | 1962 | 5 | 2388,1 | 171 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 4452,2 | 2201,1 | 2201,1 | 50 |
| 9 | ул.Максима Горького,43 | 1960 | 2 | 910,7 | 48 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 2789,4 | 1269,7 | 1269,7 | 250 |
| 10 | ул.Максима Горького,45 | 1966 | 5 | 2011,7 | 144 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 2526,4 | 1163,2 | 1163,2 | 200 |
| 11 | ул.Горького,48/ ул.Пролетарская,59 | 1954 | 2 | 556,8 | 36 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 2235,8 | 1067,9 | 1067,9 | 100 |
| 12 | ул.Никитина,70 | 1953 | 2 | 337,6 | 6 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 2609,0 | 1289,5 | 1289,5 | 30 |
| 13 | ул.Никитина,74 | 1959 | 5 | 2520,5 | 64 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 9068,2 | 4436,5 | 4436,5 | 195,2 |
| 14 | ул.Никитина,60 | 1974 | 5 | 2698,1 | 168 | Центральный | капитальный ремонт крыши | 4250,0 | 2100,0 | 2100,0 | 50 |
| ИТОГО по Центральному району: |  | 19266,8 | 1069 |  |  | 46163,2 | 22461,1 | 22461,1 | 1241,0 |
| 15 | б-р 9 Января,104 | 1937 | 3 | 2775,5 | 140 | Октябрьский | капитальный ремонт фасада | 7604,4 | 3742,2 | 3742,2 | 120,0 |
| 16 | пр-кт Ленина,78 | 1955 | 4 | 3434,9 | 115 | Октябрьский (памятник архитектуры) | капитальный ремонт крыши | 5229,4 | 2439,5 | 2439,5 | 350,4 |
| 17 | ул.Профинтерна,38 | 1962 | 3 | 2426,2 | 162 | Октябрьский | капитальный ремонт фасада | 4241,8 | 2060,9 | 2060,9 | 120,0 |
| 18 | ул.Профинтерна,45 | 1948 | 3 | 990,6 | 54 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши, фасада | 8225,7 | 3917,0 | 3917,0 | 391,7 |
| 19 | ул.Профинтерна,49 | 1946 | 3 | 934,2 | 48 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши, фасада | 8215,2 | 3882,6 | 3882,6 | 450,0 |
| 20 | ул.Советская,13 | 1958 | 4 | 1787,5 | 93 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши | 3344,4 | 1600,2 | 1600,2 | 144,0 |
| 21 | ул.Советская,22 | 1960 | 3 | 1441,3 | 108 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши | 2769,8 | 1339,6 | 1339,6 | 90,6 |
| 22 | ул.Советская,24 | 1959 | 4 | 940,8 | 96 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши | 2637,2 | 1276,6 | 1276,6 | 84 |
| 23 | пр-кт Калинина,8 | 1952 | 4 | 3032,5 | 92 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши | 4402,0 | 2100,0 | 2100,0 | 202 |
| 24 | пр-кт Калинина,8а | 1961 | 5 | 4113,5 | 192 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши | 3700,6 | 1832,0 | 1832,0 | 36,6 |
| ИТОГО по Октябрьскому району: |  | 21877,0 | 1100 |  |  | 50370,5 | 24190,6 | 24190,6 | 1989,3 |
| 25 | пр-кт Ленина,63,63а* | 1959 | 4 | 7685,9 | 220 | Железнодорожный | капитальный ремонт крыши | 3192,3 | 0,0 | 2842,3 | 350 |
| ИТОГО по Железнодорожному району: |  | 7685,9 | 220,0 |  |  | 3192,3 | 0,0 | 2842,3 | 350,0 |
| ИТОГО 2013 год: |  | 48829,7 | 2389 |  |  | 99726,0 | 46651,7 | 49494,0 | 3580,3 |
| 2014 год |
| 1 | ул.Гоголя,15а | 1951 | 2 | 403,8 | 24 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 1340,2 | 660,9 | 660,9 | 18,4 |
| 2 | ул.Максима Горького, 22 | 1951 | 3 | 518,5 | 33 | Центральный | капитальный ремонт крыши, фасада | 4866,2 | 2405,0 | 2405,0 | 56,2 |
| ИТОГО по Центральному району: |  | 922,3 | 57 |  |  | 6206,4 | 3065,9 | 3065,9 | 74,6 |
| 3 | пр-кт Калинина,10 | 1937 | 4 | 3946,0 | 82 | Октябрьский (памятник архитектуры) | капитальный ремонт фасада (дворовой части) | 1891,0 | 871,5 | 871,5 | 148 |
| 4 | пр-кт Ленина,80 | 1955 | 5 | 2830,7 | 75 | Октябрьский (памятник архитектуры) | капитальный ремонт крыши | 3894,0 | 1875,0 | 1875,0 | 144 |
| 5 | ул.Профинтерна,42 | 1936 | 3 | 804,3 | 156 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши, фасада | 4097,6 | 2028,3 | 2028,3 | 41 |
| 6 | ул.Профинтерна,46 | 1948 | 2 | 694,8 | 48 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши, фасада | 3504,4 | 1689,7 | 1689,7 | 125 |
| 7 | ул.Профинтерна,51 | 1948 | 2 | 652,0 | 48 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши, фасада | 3128,0 | 1420,0 | 1420,0 | 288 |
| 8 | ул.Профинтерна,53 | 1948 | 2 | 464,8 | 48 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши, фасада | 2896,7 | 1250,0 | 1250,0 | 396,7 |
| 9 | пр-кт Комсомольский, 93 | 1964 | 5 | 1562,6 | 120 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши | 1974,0 | 950,0 | 950,0 | 74 |
| 10 | пр-кт Комсомольский,95/ ул.Профинтерна,59а | 1958 | 5 | 3302,6 | 177 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши, фасада | 6191,2 | 3073,6 | 3073,6 | 44 |
| 11 | пр-кт Комсомольский,101/ ул.9 Мая,9 | 1961 | 4 | 2455,9 | 186 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши, фасада | 3735,8 | 1795,9 | 1795,9 | 144 |
| 12 | ул. 9 Мая,11/ пр-кт Комсомольский,111 | 1942 | 4 | 2438,9 | 120 | Октябрьский | капитальный ремонт фасада | 4519,4 | 2227,7 | 2227,7 | 64 |
| 13 | пр-кт Комсомольский,126 | 1962 | 3 | 948,3 | 72 | Октябрьский | капитальный ремонт крыши, фасада | 3163,6 | 1469,0 | 1469,0 | 225,6 |
| ИТОГО по Октябрьскому району: |  | 20100,9 | 1132 |  |  | 38995,7 | 18650,7 | 18650,7 | 1694,3 |
| 14 | пр-кт Социалистический,107 | 1966 | 5 | 2141,1 | 240 | Железнодорожный | капитальный ремонт крыши, фасада | 5163,7 | 2245,1 | 2245,1 | 673,5 |
| 15 | пр-кт Красноармейский,112 | 1972 | 5 | 2701,0 | 168 | Железнодорожный | капитальный ремонт крыши | 2080,2 | 956,3 | 956,3 | 167,6 |
| 16 | пр-кт Красноармейский,114 | 1966 | 5 | 3503,5 | 240 | Железнодорожный | капитальный ремонт крыши, фасада | 5807,8 | 2245,1 | 2245,1 | 1317,6 |
| 17 | пр-кт Красноармейский,116 | 1965 | 5 | 3458,0 | 234 | Железнодорожный | капитальный ремонт крыши, фасада | 3030,5 | 1317,6 | 1317,6 | 395,3 |
| 18 | пр-кт Красноармейский,118 | 1968 | 5 | 2820,5 | 192 | Железнодорожный | капитальный ремонт крыши, фасада | 4820,4 | 2350,2 | 2350,2 | 120 |
| 19 | пр-кт Строителей,22 | 1947 | 3 | 1620,5 | 131 | Железнодорожный (памятник архитектуры) | капитальный ремонт крыши | 4477,0 | 1946,5 | 1946,5 | 584 |
| 20 | ул.Профинтерна,7 | 1959 | 3 | 1517,5 | 45 | Железнодорожный | Капитальный ремонт крыши, фасада | 6142,3 | 2962,4 | 2962,4 | 217,5 |
| 21 | пр-кт Ленина,157 | 1962 | 4 | 1525,0 | 108 | Железнодорожный | капитальный ремонт крыши, фасада | 4711,4 | 2244,1 | 2244,1 | 223,2 |
| 22 | пр-кт Ленина,137 | 1952 | 3 | 2322,9 | 57 | Железнодорожный | капитальный ремонт крыши, фасада | 5200,8 | 2476,6 | 2476,6 | 247,6 |
| 23 | пр-кт Ленина,131 | 1950 | 3 | 1038,0 | 72 | Железнодорожный | капитальный ремонт крыши, фасада | 5359,9 | 2654,0 | 2654,0 | 51,9 |
| ИТОГО по Железнодорожному району: |  | 22648,0 | 1487 |  |  | 46794,0 | 21397,9 | 21397,9 | 3998,2 |
| ИТОГО 2014 год: |  |  | 43671,2 | 2676 |  |  | 91996,1 | 43114,5 | 43114,5 | 5767,1 |
| ВСЕГО 2013-2014 годы: |  |  | 92500,9 | 5065 |  |  | 191722,1 | 89766,2 | 92608,5 | 9347,4 |
| Первый заместитель главы администрации города, |  |  |  |  |  |  |
| руководитель аппарата | П.Д.Фризен |