Приложение 2

к постановлению администрации города

от 12.11.2013 №3463

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Проведение ремонта инженерного оборудования |
| 1.1. | Ремонт системы отопления административного здания по адресу: ул. Пушкина,70 | 2012 | замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | комитет жилищно-коммунального хозяйства | 81,2 | 0 | 0 | 0 | 81,2 | 0 |
| 1.2. | Ремонт системы отопления в зданиях по адресам: ул. Никитина, 59, ул. Никитина, 60 | 2013 | замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение эксплуатационных характеристик оборудования, устранение нарушений санитарных и технических норм | администрация Центрального района | 142,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,0 |
| 2. Проведение общестроительных работ |
| 2.7. | Ремонт крыльца, цоколя, отмостки в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2013 | замена изношенных конструкций | сокращение износа здания, улучшение внешнего вида здания | администрация Ленинского района | 639,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639,6 |
| 2.22. | Противопожарные работы в админи- стративных зданиях по адресам: ул. 50 лет СССР, 8, ул. 50 лет СССР, 12, ул. 50 лет СССР, 16, ул. Энтузиастов, 7, ул. Сухэ-Батора, 8, ул. Георгиева, 32, ул. Панфиловцев,20 | 2011-2013 | 100% замена пожароопасной обшивки, установка охранопожарной сигнализации, установка распашных решеток, оборудование системой дымоудаления с механическим побуждением | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Индустриального района | 1640,0 | 0 | 0 | 264,6 | 988,1 | 387,3 |
| 2.25. | Противопожарные работы в зданиях по адресам: ул. Никитина, 58, ул. Никитина, 59, ул. Никитина, 60, ул. Никитина, 70 | 2011- 2013 | установка пожарной сигнализации, установка распашных решеток, монтаж противопожарных дверей, устройство тамбур-шлюза | соблюдение требований пожарной безопасности | администрация Центрального района | 745,6 | 0 | 0 | 506,3 | 47,3 | 192,0 |
| 2.33. | Замена окон в административных зданиях по адресам: ул. 50 лет СССР, 8, ул. 50 лет СССР, 12 | 2012-2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 837,5 | 0 | 0 | 0 | 822,4 | 15,1 |
| 2.48. | Ремонт помещения в здании по адресу: ул. Никитина, 60 | 2013 | ремонт помещения, замена устаревшего и изношенного оборудования | улучшение внутреннего вида помещения | администрация Центрального района | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2.51. | Работы по аварийно-восстановитель-ному ремонту административного здания по адресу: ул. Пушкина, 70 | 2013 | замена устаревшего и изношенного оборудования | снижение аварийности, обеспечение безопасных условий деятельности комитета | комитет жилищно- коммунального хозяйства | 1339,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339,0 |
| 2.52. | Капитальный ремонт администра-тивного здания по адресу: пр-кт Ленина, 18 | 2013 | ремонт кровли, замена дверных проемов, ремонт фасада, ремонт наружной лестницы, смена водосточных труб, замена пожарной лестницы, замена окон, ремонт входного узла | повышение безопасности эксплуатации здания, предотвращение возникновения аварийных ситуаций; обеспечение сохранности, улучшение внешнего и внутреннего вида здания | административно-хозяйствен-ное управление | 6000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,00 |
| 2.55. | Ремонт фасада административного здания по адресу: р.п. Южный, ул. Герцена,14а | 2013 | сокращение тепловых потерь, сокращение износа | повышение эффективности энергосбере-жения, улучшение внешнего вида фасада здания | Южная поселковая администрация | 1046,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046,0 |
| 2.57. | Ремонт помещений по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2012-2013 | замена изношенных конструкций | обеспечение сохранности, улучшение внешнего и внутреннего вида здания | администрация Ленинского района | 1516,1 | 0 | 0 | 0 | 1021,1 | 495,0 |
| 2.58. | Замена окон в административных зданиях по адресам: ул. Сухэ-Батора,8, ул. Энтузиастов,7, ул. Георгиева,32, ул. Панфиловцев,20 | 2013 | 100% замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Индустриального района | 622,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,2 |
| 2.59. | Ремонт входной группы в административном здании по адресу: ул. Георгия Исакова,230 | 2013 | замена двери с закладкой проема и облагораживание плиткой | снижение теплопотерь, улучшение внешнего вида здания | администрация Ленинского района | 174,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,1 |
| 2.61. | Противопожарные работы в адми-нистративном здании по адресу: ул. Центральная,65 а | 2013 | замена легко воспламеняющихся поверхностей пола, потолка, стен, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и лестничного марша, установка противопожарной сигнализации | соблюдение требований пожарной безопасности | Лебяжинская сельская администрация | 564,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,2 |
| 2.62. | Замена окон в здании по адресу: ул. Никитина, 70 | 2013 | замена деревянных окон на пластиковые | снижение теплопотерь, повышение шумоизоляции, улучшение освещенности рабочих мест | администрация Центрального района | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| ИТОГО: | 54187,7 | 0 | 0 | 20228,8 | 19300,5 | 14658,4 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                                  П.Д.Фризен