Приложение
к постановлению администрации города
от 09.06.2010 № 1733

# ПЛАН

# реализации Генерального плана городского округа –

# города  Барнаула Алтайского края

I. Общие положения

План реализации Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее - План) разработан в соответствии со ст.26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законом Алтайского края от 29.12.2009 №120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края», решением Барнаульской городской Думы от 26.02.2010 №245 «Об утверждении Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края».

План разработан для обеспечения условий по созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа  путем проведения на его территории градостроительной политики, направленной на эффективное формирование планировочной структуры города, комплексное развитие социальной, производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры, рациональное использование, сохранение природного потенциала и историко-культурного наследия.

Приоритетные направления Плана сформированы с учетом прогнозов социально-экономического развития города Барнаула до 2020 года, минимальных норм обеспеченности жильем, объектами социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктур и соответствуют основным стратегическим направлениям градостроительного развития муниципального образования.

В План ежегодно вносятся изменения и дополнения в связи с подготовкой и принятием бюджета на предстоящий финансовый период и корректировкой программных документов социально-экономического развития городского округа.

Комитет по архитектуре и развитию города ежегодно подготавливает и представляет главе города Барнаула доклад о ходе реализации Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края с предложениями о внесении изменений в План, а также, в случае необходимости, предложения о внесении изменений в документы территориального планирования муниципального образования.

# II. Финансово-экономическое обоснование реализации

# Генерального плана городского округа - города Барнаула Алтайского края

План не устанавливает расходные обязательства муниципального образования. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, в том числе в рамках реализации федеральных, краевых, муниципальных и ведомственных программ, а также федеральных фондов и внебюджетных источников.

Объемы финансирования мероприятий Плана уточняются при  формировании бюджетов на очередной финансовый период.

# III. Подготовка документации по планировке территории

# городского округа – города Барнаула Алтайского края для размещения объектов капитального строительства местного значения

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

В составе документации по планировке территории уточняются или определяются границы территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий, зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения, границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с Генеральным планом городского округа – города Барнаула Алтайского края выделяются 12 планировочных районов, в отношении которых в период 2010-2014 годов Планом предусматривается подготовка проектной документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения.

# IV. Сроки подготовки проектной документации

# и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию планировочной структуры городского округа – города Барнаула |
| 1.1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа – города Барнаула | комитет по архитектуре и развитию города | 2010-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 1.2 | Подготовка Схемы развития магистралей и транспортных узлов до 2020 года (подготовка Комплексной транспортной схемы городского округа – города Барнаула) | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | 10000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 10000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 1.3 | Подготовка Схемы ливневой канализации города Барнаула | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2010 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 1.4 | Подготовка проектной документации для установления зон охраны объектов культурного наследия городского округа – города Барнаула | комитет по архитектуре и развитию города | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 1.5 | Подготовка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Барнаула | комитет по архитектуре и развитию города | 2010 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения |
| 2.1. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов образования |
| 2.1.1 | Строительство детского сада на 260 мест в квартале 1051 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | 83000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 20440,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21670,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.2 | Строительство детского ясли-сада на 135 мест в квартале 1064 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | 56012,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 13794,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 17932,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4340,0 |
| 2.1.3 | Строительство детского ясли-сада на 330 мест в микрорайоне 2001 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2008-2013 годы | федеральный бюджет* | 40170,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 9900,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11770,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.4 | Строительство пристройки к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №97» под детский сад на 55 мест в с.Гоньба | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2008-2013 годы | федеральный бюджет* | 13230,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 3260,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21869,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.5 | Подготовка проектной документации и строительство детского сада на 160 мест в квартале 2001А г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2014 годы | федеральный бюджет* | 53728,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 13134,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 17134,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.6 | Подготовка проектной документации и строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне «Спутник» г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2008-2014 годы | федеральный бюджет* | 29583,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17375,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21375,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.7 | Подготовка проектной документации и строительство детского сада №18 на 160 мест в квартале 2008 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.8 | Подготовка проектной документации и строительство детского сада №19 на 160 мест в квартале 2008 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.9 | Подготовка проектной документации и строительство детского сада на 260 мест в квартале 2011 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2013-2016 годы | федеральный бюджет* | 40165,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 46854,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 51354,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.10 | Подготовка проектной документации и строительство двух детских садов по 260 мест в Северо-Западном жилом районе г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2014-2017 годы | федеральный бюджет* | 73960,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 86282,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 86282,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.11 | Строительство детского ясли-сада на 330 мест в квартале 2000 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2008-2010 годы | федеральный бюджет* | 6220,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 53950,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 90880,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.12 | Строительство детского сада в с.Власиха | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2010-2013 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.13 | Строительство детского сада в п.Лесном | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.14 | Строительство детского сада в п.Новомихайловка | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.15 | Строительство детского сада в п.Казенная Заимка | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.16 | Строительство детского сада в с.Лебяжье | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.17 | Строительство детского сада в п.Бельмесево | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.18 | Строительство детского сада в п.Борзовая Заимка | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.19 | Строительство детского сада в п.Плодопитомник | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 44386,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17492,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21507,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.20 | Строительство детского сада в микрорайоне «Солнечная поляна» | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2013-2015 годы | федеральный бюджет* | 77050,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 18980,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 18980,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.21 | Подготовка проектной документации и строительство детского сада в квартале 2003 по ул.Шумакова,64 в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2011-2016 годы | федеральный бюджет* | 80400,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 19800,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 19800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 19800,0 |
| 2.1.22 | Строительство пристроенного к жилому дому детского сада на 80 мест в микрорайоне 17 по ул.Папанинцев,119 в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 90000,0 |
| 2.1.23 | Подготовка проектной документации и строительство средней школы на 825 мест по ул.Балтийской, 6 в квартале 2000 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | 199990,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 50230,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 52680,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.24 | Подготовка проектной документации и строительство средней школы по ул.Декоративной, 61а в микрорайоне «Спутник» г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2009-2013 годы | федеральный бюджет* | 30000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 30000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 40100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.25 | Подготовка проектной документации и строительство средней школы на 870 мест с крытым бассейном, учебным гаражом и учебной теплицей по ул.Балтийской, 11 в квартале 2001 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2012-2014 годы | федеральный бюджет* | 109893,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 43033,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 48533,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.26 | Подготовка проектной документации и строительство школы на 775 мест в квартале 1051 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2008-2015 годы | федеральный бюджет* | 123661,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 31094,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 31595,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.27 | Подготовка проектной документации и строительство школы на 700 мест в микрорайоне «Солнечная поляна» г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2006-2016 годы | федеральный бюджет* | 118924,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 29289,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 30788,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.28 | Подготовка проектной документации и строительство школы на 1060 мест в квартале 2008 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2012-2017 годы | федеральный бюджет* | 90760,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 20870,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 26370,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.1.29 | Строительство школы-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в микрорайоне 1063Б г.Барнаула (вторая очередь) | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2011-2015 годы | федеральный бюджет* | 64740,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 32380,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 32380,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.2. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов здравоохранения |
| 2.2.1 | Строительство встроенной поликлиники на 200 посещений в смену в жилом доме по Павловскому тракту, 271а г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2008-2010 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 34500,0 |
| 2.2.2 | Реконструкция и пристройка лечебного корпуса к МУЗ «Городская поликлиника №3» по ул.Молодежной, 35 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2008-2013 годы | федеральный бюджет* | 57290,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 14110,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 36740,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.2.3 | Реконструкция лечебно-диагностического корпуса МУЗ «Детская городская клиническая больница №7» | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2009-2014 годы | федеральный бюджет* | 126000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 81000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 81000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 46000,0 |
| 2.2.4 | Подготовка проектной документации и строительство поликлиники на 300 посещений в смену в квартале 2001 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2009-2015 годы | федеральный бюджет* | 64950,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 17525,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 25525,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.2.5 | Подготовка проектной документации и строительство территориальной подстанции скорой помощи по проезду Северному Власихинскому, 25 в квартале 2001А г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2013-2016 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 45500,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 49500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.2.6 | Подготовка проектной документации и строительство поликлиники в квартале 2011 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2011-2017 годы | федеральный бюджет* | 49500,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 57750,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 60750,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.2.7 | Подготовка проектной документации для строительства взрослой поликлиники на 300 посещений в смену в Северо-Западном жилом районе г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2015-2018 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.3. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов культуры, физической культуры и спорта |
| 2.3.1 | Строительство оздоровительного комплекса со стоматологическим кабинетом по ул.Балтийской, 23 в квартале 2002 г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 91800,0 |
| 2.3.2 | Подготовка проектной документации и строительство открытых теннисных кортов с комплексом для обслуживания и кафе по ул.Взлетной, 2е в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2010-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 60000,0 |
| 2.3.3 | Строительство спортивного зала по ул.Профинтерна, 53А в г.Барнауле | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2008-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 41340,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.3.4 | Подготовка проектной документации и строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Попова, 147 в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2011-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 60000,0 |
| 2.3.5 | Строительство спортивного зала по ул.Гущина, 157б в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2011-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 50000,0 |
| 2.3.6 | Подготовка проектной документации и строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Шумакова, 16б в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 60000,0 |
| 2.3.7 | Подготовка проектной документации и строительство развлекательного комплекса в квартале 2011 г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2013-2015 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 300000,0 |
| 2.3.8 | Подготовка проектной документации и строительство зданий и сооружений для культурно-досуговой деятельности населения по ул.Взлетной, 2г в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2012-2016 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 400000,0 |
| 2.4. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства предприятий торговли и общественного назначения |
| 2.4.1 | Строительство встроенно-пристроенного магазина (стр.№1б) к жилому дому по ул.Балтийской, 39 в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2010 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 20620,0 |
| 2.4.2 | Строительство предприятия общественного назначения по ул.Балтийской, 45а в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 62000,0 |
| 2.4.3 | Подготовка проектной документации и строительство предприятия общественного назначения по ул.Шумакова, 18 в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2010-2013 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 60000,0 |
| 2.4.4 | Подготовка проектной документации и строительство магазина с предприятиями бытового обслуживания по ул.Балтийской, 41 в г.Барнауле | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2010-2013 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40000,0 |
| 2.4.5 | Подготовка проектной документации и строительство магазина с автомобильной парковкой (стр.№21) в квартале 2008 г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2011-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 130000,0 |
| 2.4.6 | Подготовка проектной документации и строительство магазина (стр.№8) в квартале 1064 г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2010-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 50000,0 |
| 2.4.7 | Подготовка проектной документации и строительство магазина с автомобильной парковкой (стр.№20) в квартале 2008 г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 130000,0 |
| 2.4.8 | Подготовка проектной документации и строительство административного здания по ул.Гоголя, 48 в г.Барнауле | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 311280,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов коммунального хозяйства |
| 2.5.1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проекта «Канализация г.Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001 в г.Барнауле» | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2007-2010 годы | федеральный бюджет* | 179530,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 201480,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 222700,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 262450,0 |
| 2.5.2 | Замена, модернизация внутриквартальных тепловых сетей, реконструкция объектов теплоснабжения | ОАО «Алтайские коммунальные системы» (по согласованию) | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 129800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 195000,0 |
| 2.5.3 | Подготовка проектной документации и строительство газовых сетей к жилым домам и другим объектам газификации, реконструкция (перевод на природный газ) существующих локальных котельных | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2008-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 107990,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.4 | Замена, модернизация тепловых сетей, реконструкция объектов теплоснабжения | МУП «Энергетик» г.Барнаула | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 29100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 42600,0 |
| 2.5.5 | Газоснабжение жилых домов в границах ул.Солнечная Поляна, ул.Энтузиастов, ул.Геодезической, ул.А.Петрова в г.Барнауле | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2011 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.6 | Строительство водопровода диаметром 150 мм от ул.Кулагина до ул.Понтонный мост в г.Барнауле | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2011 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3631,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.7 | Подготовка проектной документации и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 100 куб. метров в сутки по ул.Матросской, 94е микрорайона Затон г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2006-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 15940,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.8 | Строительство водонапорных башен производительностью 429 куб. метров в сутки на 4 водозаборах (с.Власиха-2, пос.Пригородный-1, с.Лебяжье-1) | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 9050,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 12950,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.9 | Строительство перекачивающей насосной станции №15 производительностью 3,6 тыс. куб. метров в сутки по ул.Попова,167г в г.Барнауле | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2011-2013 годы | федеральный бюджет* | 57032,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 28515,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 28516,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.10 | Строительство тепловой магистрали диаметром 800 мм протяженностью 2,88 км от районной водогрейной котельной по проспекту Космонавтов, 14ж до тепловой камеры ТК-9 на пересечении ул.Попова и ул.Юрина для осуществления многоэтажной застройки, строительства объектов общественного, коммунального назначения, инженерных сетей и сооружений в кварталах 2008, 2011 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | 114520,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 57256,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 57256,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.11 | Строительство внеплощадочного водовода диаметром 800 мм по Павловскому тракту протяженностью 3,1 км для осуществления многоэтажной застройки, строительства объектов общественного, коммунального назначения, инженерных сетей и сооружений в кварталах 2008, 2011 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | 52004,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 26002,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 26003,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.12 | Строительство ливневого коллектора №4 по ул.Власихинской протяженностью 3,96 км | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | 131736,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 65868,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 65869,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.13 | Строительство инженерных сетей и сооружений в кварталах 2008, 2011 г.Барнаула для осуществления многоэтажной застройки, строительства объектов общественного и коммунального назначения | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | 511364,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 255682,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 255684,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.14 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры Северо-Западного жилого района города Барнаула в границах улиц Попова, Просторной, Придорожной, Геодезической, Энтузиастов и Солнечной Поляны | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2011-2013 годы | федеральный бюджет* | 1125462,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 562731,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 562731,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.15 | Строительство понизительной подстанции 110/10 кВ «Солнечная Поляна» | ОАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 550000,0 |
| 2.5.16 | Строительство внеплощадочного водовода от насосной станции второго подъема протяженностью 2,8 км по Павловскому тракту для осуществления строительства объектов инженерной инфраструктуры Северо-Западного жилого района города Барнаула в границах улиц Попова, Просторной, Придорожной, Геодезической, Энтузиастов и Солнечной Поляны | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2012-2013 годы | федеральный бюджет* | 43598,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 21800,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 21800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.17 | Подготовка проектной документации и строительство очистных сооружений на ливневом коллекторе Северо-Западной группы предприятий г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2010-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 112000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.18 | Берегоукрепление р.Обь в границах Обского бульвара г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2008-2014 годы | федеральный бюджет* | 216194,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 108095,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 138097,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.19 | Подготовка проектной документации и строительство артезианского водозабора «Власихинский» производительностью 50 тыс. куб. метров в сутки | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2009-2014 годы | федеральный бюджет* | 103500,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 51750,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 58250,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.20 | Подготовка проектной документации и строительство теплосети по проспекту Сибирскому до ул.Молодежной, г.Барнаул | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 46950,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 23474,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 31976,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.21 | Подготовка проектной документации и выполнение реконструкции насосной станции первого подъема производительностью 200 тыс. куб. метров в сутки на площадке речного водозабора №1 г.Барнаула | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2009-2015 годы | федеральный бюджет* | 94622,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 47311,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 63769,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.22 | Подготовка проектной документации и строительство ливневого коллектора №3 | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2013-2015 годы | федеральный бюджет* | 100000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 50000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 56000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.23 | Подготовка проектной документации и строительство канализационного коллектора направлением Обской бульвар – канализационная насосная станция №8 | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2012-2016 годы | федеральный бюджет* | 40000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 30000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 48000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.24 | Подготовка проектной документации и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 100 тыс. куб. метров в сутки | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2014-2017 годы | федеральный бюджет* | 9000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 10500,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 17000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.25 | Подготовка проектной документации для строительства водопроводных очистных сооружений производительностью 100 тыс. куб. метров в сутки | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2015-2016 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.26 | Подготовка проектной документации для строительства напорного водопровода в р.п.Южный | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2015-2017 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.27 | Подготовка проектной документации, строительство, реконструкция и модернизация водопроводных и канализационных сетей | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | 2008-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 29594,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 224096,0 |
| 2.5.28 | Подготовка проектной документации и строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проекта «Развитие водоснабжения р.п.Южный (вторая очередь)» | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | 2008-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 56617,0 |
| 2.5.29 | Подготовка проектной документации и модернизация фильтров водопроводных очистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | 2008-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 7500,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20224,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40949,0 |
| 2.5.30 | Модернизация блока входных устройств водопроводных очистных сооружений ВОС-1, ВОС-2. Установка оборудования для дозирования флокулянта (установка «искусственная почка») на речном водозаборе №2 | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | 2008-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 38000,0 |
| 2.5.31 | Подготовка проектной документации и модернизация канализационных очистных сооружений №1 | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | 2008-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 9819,0 |
| 2.5.32 | Подготовка проектной документации и модернизация канализационных очистных сооружений №2 | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | 2008-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 22709,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 39748,0 |
| 2.5.33 | Реконструкция выпуска с канализационных очистных сооружений №2 | ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 4207,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4207,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 457,0 |
| 2.5.34 | Замена изношенных участков электросетевого хозяйства: воздушных и кабельных линий, оборудования и строительной части трансформаторных подстанций, распределительных пунктов | МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула, ООО «Барнаульская сетевая компания» (по согласованию) | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 34860,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 143856,0 |
| 2.5.35 | Реконструкция понизительной подстанции «Кристалл» | ООО «Барнаульская сетевая компания» (по согласованию) | 2008-2010 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 70000,0 |
| 2.5.36 | Строительство комплекса по сортировке и переработке твердых бытовых отходов (ТБО) | ООО «Экотехпром» (по согласованию) | 2009-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 310798,98 |
| 2.5.37 | Строительство полигона по утилизации (захоронению) ТБО | ООО «Экотехпром» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 84504,9 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.38 | Рекультивация действующего полигона по утилизации (захоронению) ТБО | ООО «Экотехпром» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 159124,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.39 | Модернизация магистрального водопровода протяжённостью 1,3 км в п.Мохнатушка от водонапорной башни (ул.Нагорная, 26) по ул.Клубной, ул.Первомайской | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2010-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1511,6 |
| 2.5.40 | Модернизация участка магистрального водопровода протяжённостью 450 метров в п.Черницк от водонапорной башни (ул.Пионерская, 19а) до пересечения с ул.Новостройка | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2010-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 569,0 |
| 2.5.41 | Модернизация участка магистрального водопровода протяженностью 400 метров в п.Мохнатушка по ул.Нагорной | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2012 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 560,0 |
| 2.5.42 | Модернизация участков водопроводной сети протяженностью 600 метров в п.Центральном по ул.Мира от дома №2 до дома №8, от дома №8 до дома №4б, от дома №4б до дома №12 | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2012 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 900,6 |
| 2.5.43 | Подготовка проектной документации и строительство очистных сооружений в п.Центральном | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | 20000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 22000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 22000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.44 | Модернизация артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Молодёжной, 13а | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1642,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.45 | Модернизация артезианского водозабора в п.Бельмесево по ул.Обской, 4 | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1330,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.46 | Модернизация артезианского водозабора в п.Мохнатушка по ул.Нагорной, 26 | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1332,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.47 | Модернизация артезианского водозабора в п.Черницк по ул.Пионерской, 19а | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1644,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.48 | Модернизация водонапорной башни в п.Центральном по ул.Промышленной, 14 | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2010-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1833,7 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.49 | Модернизация артезианской скважины №4634 в п.Центральном по ул.Промышленной, 14 | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2010-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2163,5 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.50 | Модернизация артезианского водозабора в п.Ягодном по пер.Школьному, 5а | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2174,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.51 | Модернизация участка водопровода протяженностью 220 метров в п.Ягодном от водонапорной башни (пер.Школьный, 5а) до ул.Центральной, 80 | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 759,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.52 | Строительство водопровода протяженностью 180 метров в п.Ягодном для закольцовки ул.Центральной и пер.Привокзального | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2010-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 520,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.53 | Модернизация участков водопроводной сети протяженностью 400 метров в п.Центральном по ул.Строителей | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1026,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.54 | Модернизация водопроводной сети протяженностью 600 метров по ул.Целинной в п.Центральном от дома №10 до дома №36 с закольцовкой улиц Строителей и Тополиной | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1342,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.55 | Модернизация участка водопровода протяженностью 400 метров в п.Центральном по ул.Мира от дома №22 до дома №38 | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2012 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1114,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.56 | Модернизация участка водопровода протяженностью 420 метров в п.Центральном от ул.Промышленной, 14 до ул.Мира, 3 | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1187,4 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.57 | Модернизация участков водопроводных сетей общей протяженностью 720 метров в п.Бельмесево по ул.Кленовой, ул.Иркутской | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1496,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.58 | Модернизация участков водопроводной сети протяженностью 640 метров в п.Бельмесево от скважины (ул.Обская, 4) по ул.Зеленой, ул.Советской, ул.Полевой | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1381,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.59 | Модернизация участков водопроводной сети общей протяженностью 930 метров в п.Бельмесево от водозабора (ул.Молодежная, 13а) по ул.Школьной, ул.Молодежной, ул.Набережной | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2521,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.60 | Модернизация участка водопроводной сети протяженностью 670 метров в п.Черницк по ул. Школьной, ул.Центральной | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1622,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.61 | Модернизация участка водопроводной сети протяженностью 350 метров в п.Черницк по ул.Новостройка и ул.Пионерской для закольцовки водопроводных сетей | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1274,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.62 | Модернизация участков водопроводной сети протяженностью 910 метров в п.Ягодном по ул.Боровой с закольцовкой на ул.Центральной, 106 | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2350,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.63 | Модернизация участка водопроводной сети протяженностью 420 метров в п.Ягодном по ул.Привокзальной | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1146,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.64 | Модернизация участка канализационной сети диаметром 200 мм протяженностью 210 метров в п.Центральном по ул.Тополиной | ООО «Коммунальщик» (по согласованию) | 2012 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1059,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.65 | Строительство перекачивающей насосной станции №3а на тепловой магистрали М-32 | БФ ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | 2011 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 30000,0 |
| 2.5.66 | Строительство перекачивающей насосной станции №8 | БФ ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40000,0 |
| 2.5.67 | Реконструкция тепловой сети по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 от тепловой камеры ТК-18 до перекачивающей насосной станции ПНС-1с диаметра 600 мм на диаметр 700 мм протяженностью 0,4 км | БФ ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | 2010-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 17800,0 |
| 2.5.68 | Реконструкция головного участка тепловой сети от Барнаульской ТЭЦ-2 до проспекта Ленина диаметром 800 мм протяженностью 2,0 км | БФ ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 88700,0 |
| 2.5.69 | Замена (реконструкция) физически изношенных участков тепловых сетей Барнаульской теплоцентрали | БФ ОАО «Кузбассэнерго» (по согласованию) | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 302000,0 |
| 2.5.70 | Строительство объекта «Распределительный газопровод от ул.Пушкина по просп.Комсомольскому до ГРП-14 г.Барнаула Алтайского края» | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2011-2013 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 43900,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.71 | Подготовка проектной документации и строительство сетей ливневой канализации | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 160000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 160000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.72 | Строительство и реконструкция объектов наружного освещения | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2008-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 32372,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.5.73 | Инженерное обустройство микрорайонов индивидуальной жилищной застройки | администрации районов города | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 22000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов транспортной инфраструктуры |
| 2.6.1 | Строительство автомобильной дороги по ул.Гущина от ул.Малахова | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2011 год | федеральный бюджет* | 6133,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 3067,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3067,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.2 | Строительство автомобильной дороги по ул.Геодезической от Павловского тракта до ул.Антона Петрова | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула, частный инвестор (по согласованию) | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 20000,0 |
| 2.6.3 | Строительство автомобильной дороги по ул.Взлетной в квартале 2000 г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2011 год | федеральный бюджет* | 9853,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 4926,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4926,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.4 | Строительство автомобильных дорог по ул.Новгородской, ул.Островского квартала 1064 г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2010-2011 годы | федеральный бюджет* | 23273,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 11637,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11637,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.5 | Строительство автомобильных дорог по ул.Взлетной, ул.Сиреневой, ул.Сергея Ускова квартала 2008 г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2012 год | федеральный бюджет* | 60811,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 30405,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 30405,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.6 | Строительство автомобильных дорог по ул.Взлетной, ул.Солнечная Поляна, проезду Северному Власихинскому квартала 2011 г.Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2012 год | федеральный бюджет* | 74182,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 37091,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 37092,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.7 | Строительство автомобильных дорог Северо-Западного жилого района города Барнаула | МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула | 2012-2016 годы | федеральный бюджет* | 353135,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 176565,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 176565,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.8 | Подготовка проектной документации и строительство автомобильной дороги грузового движения протяженностью 6,4 км от проспекта Красноармейского до п.им.Кирова | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2010-2015 годы | федеральный бюджет* | 270000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 270000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 114000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.9 | Подготовка проектной документации и строительство подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Строителей, Социалистического и Красноармейского | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | 80000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 82500,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 42500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.10 | Подготовка проектной документации и строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул.Балтийской и ул.Шумакова | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | 80000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 82500,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 42500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.11 | Подготовка проектной документации и строительство шести очистных сооружений на выпусках стоков с проспектов Красноармейского, Социалистического, Ленина, Комсомольского и Северо-западной группы предприятий | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2010-2018 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 441000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.12 | Реконструкция ул.Челюскинцев от мостового перехода через р.Барнаулка до проспекта Строителей | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2008-2011 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 242900,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.13 | Подготовка проектной документации и выполнение реконструкции (расширения) ул.Власихинской от ул.Попова до ул.Малахова | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 150400,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10400,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.14 | Подготовка проектной документации для реконструкции мостового перехода через р.Барнаулка по ул.Максима Горького и реконструкции ул.Промышленной от мостового перехода через р.Барнаулка до проспекта Комсомольского и ул.Горького, ул.Чехова | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению, частный инвестор | 2011-2015 годы | федеральный бюджет* | 161000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 161000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 70500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 10000,0 |
| 2.6.15 | Реконструкция ул.Попова от ул.Власихинской до ул.Трактовой | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 277376,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 226450,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.16 | Реконструкция (переустройство) трамвайных путей на проспекте Ленина от ул.Пионеров до ул.Северо-Западной | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2013-2015 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 150000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.17 | Реконструкция путепровода через железнодорожную выемку по проспекту Ленина | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2009-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 200817,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.18 | Подготовка проектной документации и выполнение реконструкции путепровода через железнодорожную выемку по проспекту Калинина | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2012-2014 годы | федеральный бюджет* | 16000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 16000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.19 | Подготовка проектной документации и выполнение реконструкции моста через р.Пивоварка по ул.Матросова | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 16000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 16000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.20 | Подготовка проектной документации и выполнение реконструкции моста через р.Барнаулка по ул.Челюскинцев | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 16000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 16000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.21 | Подготовка проектной документации и выполнение реконструкции моста через р.Барнаулка по проспекту Социалистическому | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2012-2015 годы | федеральный бюджет* | 30000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 30000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.22 | Подготовка проектной документации и выполнение реконструкции моста через р.Пивоварка по ул.Кутузова | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 20000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.23 | Подготовка проектной документации (корректировка) на строительство одноуровневой развязки на пересечении улиц Власихинской, Малахова и шоссе Ленточный бор | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 500,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.24 | Подготовка проектной документации и выполнение реконструкции ул.Промышленной от ул.Ползунова до ул.Партизанской | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011 год | федеральный бюджет* | 158000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 158000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4000,0 |
| 2.6.25 | Подготовка проектной документации для строительства транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении ул.Попова и Павловского тракта | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2015 год | федеральный бюджет* | 4000,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 4000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12000,0 |
| 2.6.26 | Подготовка проектной документации и выполнение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | 59030,0 |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 180527,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 325566,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.27 | Подготовка проектной документации и выполнение текущего ремонта автомобильных дорог местного значения | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению, администрации районов города | 2008-2012 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 315162,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.28 | Подготовка проектной документации для строительства ул.Солнечная Поляна от ул.Энтузиастов до Павловского тракта | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | 2000,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.29 | Подготовка проектной документации в соответствии с новой Схемой развития магистралей и транспортных узлов до 2020 года | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2012 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 35000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.30 | Подготовка проектной документации для строительства коллекторов и сетей ливневой канализации города Барнаула | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2011-2015 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 9500,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.6.31 | Подготовка проектной документации для строительства путепровода через железнодорожные пути станции «Барнаул» | комитет по дорожному комплексу, благоустройству и озеленению | 2012 год | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 25000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.7. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов муниципального жилищного фонда |
| 2.7.1 | Строительство жилья для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных в установленном порядке малоимущими | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2011-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 108000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |
| 2.7.2 | Строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда | управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | 2010-2014 годы | федеральный бюджет* | - |
|  |  |  |  | краевой бюджет* | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 45000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - |

* - при условии включения в федеральные и краевые программы

| Заместитель главы администрации, | П.Д.Фризен |
| --- | --- |
| руководитель аппарата |  |
| Председатель комитета по финансам, | Н.А.Тиньгаева |
| налоговой и кредитной политике |  |