Приложение 2

к постановлению администрации города

от 07.11.2012 №3301

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования из средств городского бюджета по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.Формирование единой структуры пространственных данных в местной системе координат, принятой для города Барнаула, на базе имеющейся топографической основы масштаба 1:500 |
| 1.1. | Формирование технической базы и обеспечение ее функциони-рования | 2010-2011 | Техническое, технологичес-кое и програм-мное обеспече-ние создания, ведения и хранения базы данных ЦТП | Автоматизация процессов производства, хранения и использования инженерно-топо-графического плана масштаба 1:500 | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 1530,0 | 1000,0 | 530,0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Формирование и обеспечение деятельности рабочей группы | 2011-2013 | Кадровое и текущее обеспечение процесса создания, ведения, хранения ЦТП в составе 3 человек: -руководитель рабочей группы, -оператор ПК, -специалист | Планомерный перевод фондов инженерно-топографичес-кого плана масштаба 1:500 в цифровой вид без привлечения дополнительных средств бюджета на оплату работ, выполняемых коммерческими структурами | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 2597,4 | 0 | 880,0 | 858,7 | 858,7 |
| 1.3. | Обучение кадров | 2011 | Подготовленные штатные специалисты геослужбы комитета в количестве трех человек | Грамотное проведение работ по созданию ЦТП, исключающее вероятность грубых ошибок в работе | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 70,0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4. | Оборудование и обеспечение материалами рабочих мест | 2011- 2013 | Создание условий для работы персонала в количестве трех автоматизирован-ных рабочих мест | Соблюдение требований санитарно-технических норм условий труда | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 135,0 | 0 | 110,0 | 15 | 10 |
| 1.5. | Подготовка помещений для производства работ | 2011 | Ремонт помещения площадью 65,8 кв.м | Повышение производитель-ности за счет улучшения условий труда | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 246,0 | 0 | 246,0 | 0 | 0 |
| 2. Организация технологического процесса с учетом хранения данных в электронном виде |
| 2.1. | Инвентариза-ция топографо-геодезических фондов, подготовка исходных данных | 2011-2013 | Подготовленные к сканированию планшеты (лавсаны) в количестве 4000 шт. | Исключение потери значимой топографической информации вследствие изношенности планшетов. Исключение механических повреждений оборудования при выполнении сканирования | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 400,0 | 0 | 80,0 | 160,0 | 160,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2. | Разработка и внедрение технологии ведения ЦТП | 2010-2012 | Подготовленный пакет документов, регламентирую-щий процесс создания и ведения ЦТП | Налаженный процесс создания, ведения, обновления, хранения цифрового топо-графического фонда | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Создание цифровой базы данных ЦТП масштаба 1:500 на территорию городского округа-города Барнаула Алтайского края | 2010-2013 | Цифровые планы масштаба 1:500 в растровой форме представления на территорию городского округа-города Барнаула Алтайского края | Перевод фондов инженерно-топографического плана масштаба 1:500 в цифровой вид. Оперативность подготовки и выдачи топографической информации, возможность предоставления службам города, юридическим, физическим лицам информации в электронном виде | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4. | Развертывание работ по приемке материалов контрольных съемок в электронном виде, ведение базы данных | 2011-2013 | Отлаженная технология работ. Пакет документов, регламентирую-щих работы по приемке материалов контрольных съемок | Своевременное пополнение фондов инженерно-топографического плана масштаба 1:500 на террито-рию городского округа-города Барнаула Алтайского края без привлечения бюджетных средств. Улучше-ние графического качества картогра-фической инфор-мации. Исключе-ние несанкциони-рованных работ на планах города. Сокращение сроков изготовления копий топоосновы для различных целей | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Формирование и развитие сферы оказания электронных услуг, предоставляемых службам города, юридическим и физическим лицам |
| 3.1. | Разработка технологичес-кой схемы предоставления новых услуг службам города, юридическим и физическим лицам | 2011-2012 | Выдача топографичес-кой основы заказчикам в электронном виде | Сокращение объемов информации, выдаваемой на бумажном носителе, уменьшение сроков подготовки документации | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Приобретение программного обеспечения, позволяющего решать задачи идентифика-ции объектов на ЦТП по данным Росреестра | 2011 | Определение местоположения объектов на ЦТП по данным Росреестра | Сокращение сроков оказания услуг по предоставлению топографической информации по данным Росреестра | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 80,0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. Обеспечение сохранности и защиты топографо-геодезической информации от несанкционированного доступа |
| 4.1. | Проведение аттестации объектов информации | 2011-2012 | Реализация системы защиты объектов информации в количестве 1 шт. | Предотвращение утечки данных по информационным каналам | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 200,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 4.2. | Защита информации и аттестация объектов информации | 2011 | Реализация системы защиты режимного помещения и объектов информации 1шт. | Предотвращение возможности проникновения в режимное помещение посторонних лиц. Соблюдение требований по технической защите информации | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Ежегодный контроль объектов информации | 2011-2013 | Сопровождение системы защиты объекта информации в количестве 1шт. | Противодействие средствам технической разведки | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 75,0 | 0 | 0 | 35 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.4. | Обеспечение режимного помещения оборудова-нием для хранения и уничтожения носителей информации | 2011 | Приобретение оборудования для уничтожения носителей информации в количестве 1шт., оборудования для хранения носителей информации в количестве 2шт., сейфа для хранения секретных носителей информации в количестве 1шт. | Предотвращение кражи носителей информации. Обеспечение противопожарной защиты носителей информации | Комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула | 70,0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5703,4 | 1000,0 | 2466,0 | 1168,7 | 1068,7 |

Первый заместитель главы администрации города,                                                                                                    П.Д.Фризен

руководитель аппарата