Приложение 2

к постановлению администрации

города от 07.09.2012 №2556

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения, годы | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количственные показатели) |  | Социально- экономичес-кие показатели эффективности реализации программных мероприятий |  | Ответствен-ные исполнители | Объем финансирования (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетных источников), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего 2012-2015 годы | 2010 г. | 2011г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1. Создание условий для развития жилищного строительства и повышение уровня обеспеченности населения жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Разработка, корректировка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа-города Барнаула, в том числе: | 2012-2015 | актуализа-ция проектных решений |  | обеспечение жилищного строительства необходимой градострои-тельной документацией, сокращение сроков согласования и строительства |  | комитет по строитель-ству, архи-тектуре и развитию города | 38500/ 0/ 0/ 0 | 1774,8/ 3390/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 38500/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.1.1.Разработка схемы террито-риального планирования Барнаульской агломерации | 2010 |  |  |  |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 1774,8/ 3390/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.1.2.Корректи-ровка (актуализация проектных решений) генерального плана городского округа-города Барнаула Алтайского края | 2012-2015 |  |  |  |  |  | 2000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 2000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.1.3.Корректировка (актуализация проектных решений) Правил землепользования и застройки городского округа-города Барнаула Алтайского края | 2012-2015 |  |  |  |  |  | 500/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 500/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.1.4.Разработка документации по планировке территорий городского округа-города Барнаула, в том числе: | 2011-2015 |  |  |  |  |  | 36000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 36000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | с.Власиха, Обской бульвар | 2011-2012 |  |  |  |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | Новый Западный планировочный и Западный планировочный районы | 2012 |  |  |  |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | Центральный планировочный и Власихинский планировочный районы | 2014 |  |  |  |  |  | 18000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 18000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | Правобережный планировочный и Нагорный планировочный районы | 2014 |  |  |  |  |  | 18000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 18000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.Содействие в обеспечении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, социальной, коммунальной и дорожной инфраструктурой, в том числе малоэтажного | 2011-2015 | обеспечение земельных участков социальной, комму-нальной и дорожной инфрастру-ктурой в целях строи-тельства |  | увеличение объемов вводимого жилья, обеспечен-ность населения города жильем к 2015 году составит 24,0 кв.м на 1 человека |  |  | 465108/ 218151/ 60000/ 22765816 | 0/ 0/ 0/ 0 | 148581,1/ 152758/ 0/ 3514900 |  | 154576/ 136151/ 0/ 6309654 | 138532/ 0/ 0/ 5875154 | 0/ 0/ 0/ 6170854 | 172000/ 82000/ 60000/ 4410154 |  |  |
|  | 1.2.1. Строитель-ство многоэтажных жилых домов, объектов общественного назначения, инженерных сетей и сооружений, подземных гаражей и погребов в микрорайоне 2000, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 180661/ 75487/ 0/ 1140000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 57224,8/ 78900/ 0/ 300000 |  | 98661/ 75487/ 0/ 300000 | 82000/ 0/ 0/ 300000 | 0/ 0/ 0/ 240000 | 0/ 0/ 0/ 300000 |  |  |
|  | жилищное строительство | 2011-2015 | ввод в эксплуатацию 40,5 тыс.кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 1140000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 300000 |  | 0/ 0/ 0/ 300000 | 0/ 0/ 0/ 300000 | 0/ 0/ 0/ 240000 | 0/ 0/ 0/ 300000 |  |  |
|  | социальная инфраструктура* | 2011-2013 | строитель-ство школы на 825 мест II этап-крытый бассейн школа искусств |  | обеспечение услугами образования |  | УЕЗ, ОАО «БКС» | 96661/ 75487/ 0/ 0 42000/ 0/ 0/ 0 42000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 | 57224,8/ 78900/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 |  | 66091/ 75487/ 0/ 0 21570/ 0/ 0/ 0 11000/ 0/ 0/ 0 | 30570/ 0/ 0/ 0 20430/ 0/ 0/ 0 31000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.2. Строительство многоэтажных жилых домов, объектов общественного назначения, инженерных сетей и сооружений, подземных гаражей и погребов в микрорайоне 2001, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 55415/ 8369/ 0/ 1300000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 38170,4/ 29440/ 0/ 1000000 |  | 55415/ 8369/ 0/ 1000000 | 0/ 0/ 0/ 300000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | жилищное строительство | 2011-2013 | ввод в эксплуатацию 121,4 тыс.кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 1300000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 1000000 |  | 0/ 0/ 0/ 1000000 | 0/ 0/ 0/ 300000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | социальная инфраструктура* | 2011-2012 | детский сад на 330 мест |  | сокращение очереди в ДОУ |  | УЕЗ, ОАО «БКС» | 55415/ 8369/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 37859,7/ 29440/ 0/ 0 |  | 55415/ 8369/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  |  | 2012-2014 | школа на 825 мест |  | обеспечение услугами образования |  | УЕЗ, ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  |  | 2011 | поликлиника на 300 посещений в смену |  | улучшение медицинского обслуживания |  | УЕЗ, ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 310,7/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.3.Насосная станции по улице Попова, 167г | 2012-2013 | ввод в эксплуатацию насосной станции мощностью 3,6 тыс. куб.м в час обеспечит ввод жилья в кварталах 2008, 2011 и Северо-Западном жилом районе более 1000тыс.кв.м |  | улучшение качества теплоснабжения в новых кварталах |  | УЕЗ | 57032/ 52295/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 500/ 52295/ 0/ 0 | 56532/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.4.Застройка квартала 2007: жилые дома по Павловскому тракту 271, 271а | 2011-2012 | ввод в эксплуатацию 10,4 тыс.кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 80500 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 64400 |  | 0/ 0/ 0/ 80500 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.5.Строитель-ство многоэтажных жилых домов переменной этажности, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры по улицам Новгородской, Островского в квартале 1064, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0/ 0/ 0/ 1675000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 44494/ 44418/ 0/ 213400 |  | 0/ 0/ 0/ 600000 | 0/ 0/ 0/ 600000 | 0/ 0/ 0/ 475000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | жилищное строительство | 2011-2014 | ввод в эксплуатацию 76,9 тыс.кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 1675000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 213400 |  | 0/ 0/ 0/ 600000 | 0/ 0/ 0/ 600000 | 0/ 0/ 0/ 475000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | социальная инфраструктура* | 2011 | строительство детского сада на 135 мест |  | сокращение очереди в ДОУ |  | УЕЗ, ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 44494/ 44418/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.6.Строитель-ство жилых домов по Павловскому тракту, 221, 203, ул.Малахова, 123 в квартале 1051, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0/ 0/ 0/ 668700 | 0/ 0/ 0/ 0 | 121,6/ 0/ 0/ 1300 |  | 0/ 0/ 0/ 220000 | 0/ 0/ 0/ 220000 | 0/ 0/ 0/ 228700 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | жилищное строительство | 2011-2014 | ввод в эксплуатацию 29,4 тыс.кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 668700 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 1300 |  | 0/ 0/ 0/ 220000 | 0/ 0/ 0/ 220000 | 0/ 0/ 0/ 228700 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | социальная инфраструктура* | 2011-2015 | строитель- ство детского сада на 260 мест |  | сокращение очереди в ДОУ |  | УЕЗ, ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 121,6/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.7.Малоэтаж-ные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезической, Антона Петрова, Солнечная Поляна, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0/ 0/ 0/ 361000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 8570,3/ 0/ 0/ 43800 |  | 0/ 0/ 0/ 100000 | 0/ 0/ 0/ 100000 | 0/ 0/ 0/ 100000 | 0/ 0/ 0/ 61000 |  |  |
|  | жилищное строительство | 2011-2015 | ввод в эксплуатацию 15,5 тыс.кв.м малоэтажного жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 361000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 43800 |  | 0/ 0/ 0/ 100000 | 0/ 0/ 0/ 100000 | 0/ 0/ 0/ 100000 | 0/ 0/ 0/ 61000 |  |  |
|  | транспортная инфраструктура | 2011 | строитель-ство 680 м автодорог |  | обеспечение населения качественными дорогами |  | комитет по дорожному хозяйству, благоуст-ройству, транспорту и связи, ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 8570,3/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.8.Жилые дома по ул.Эмилии Алексеевой, 61, 63, 65, проезду Прямому, 6 | 2011-2013 | ввод в эксплуатацию 27,7 тыс.кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 364000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 386000 |  | 0/ 0/ 0/ 300000 | 0/ 0/ 0/ 64000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.9.Жилые дома по ул.Гущина,157, 157а, Малахова, 44, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 0/ 0/ 0/ 330000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 170000 |  | 0/ 0/ 0/ 150000 | 0/ 0/ 0/ 130000 | 0/ 0/ 0/ 50000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | жилищное строительство | 2011-2013 | ввод в эксплуатацию 24 тыс. кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 330000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 170000 |  | 0/ 0/ 0/ 150000 | 0/ 0/ 0/ 130000 | 0/ 0/ 0/ 50000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | транспортная инфраструктура | 2012-2015 | строительство 300 м автодорог к новым кварталам массовой жилой застройки |  | обеспечение населения качественными дорогами |  | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.10.Многоэтаж-ная застройка, объекты общественного, коммунального назначения, инженерные сети и сооружения квартала 2008, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 30000/ 30000/ 60000/ 5034000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 236000 |  | 0/ 0/ 0/ 1600000 | 0/ 0/ 0/ 1702000 | 0/ 0/ 0/ 1300000 | 30000/ 30000/ 60000/ 432000 |  |  |
|  | жилищное строительство | 2011- 2015 | ввод в эксплуатацию 177,8 тыс. кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 4683000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 174000 |  | 0/ 0/ 0/ 1450000 | 0/ 0/ 0/ 1501000 | 0/ 0/ 0/ 1300000 | 0/ 0/ 0/ 432000 |  |  |
|  | транспортная инфраструктура | 2012-2015 | строительство 2 043 м автодорог к новым кварталам массовой жилой застройки |  | обеспечение населения качественными дорогами |  | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | внутрикварталь-ные инженерные сети | 2011-2013 | строитель-ство трансформаторных подстанций - 4 шт., РП, ЦТП - 2 шт. |  | обеспечение населения коммуналь-ными услугами |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 351000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 62000 |  | 0/ 0/ 0/ 150000 | 0/ 0/ 0/ 201000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | социальная инфраструктура* | 2015 | строительство детских садов - 2 шт., школы, в том числе: |  | сокращение очереди в ДОУ |  | УЕЗ, ОАО «БКС» | 30000/ 30000/ 60000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 30000/ 30000/ 60000/ 0 |  |  |
|  |  | 2015 | детский сад №18 |  |  |  |  | 15000/ 15000/ 30000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 15000/ 15000/ 30000/ 0 |  |  |
|  |  | 2015 | детский сад №19 |  |  |  |  | 15000/ 15000/ 30000/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 15000/ 15000/ 30000/ 0 |  |  |
|  | 1.2.11.Многоэтажная застройка, объекты общественного, коммунального назначения, инженерные сети и сооружения квартала 2011, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 3000/ 0/ 0/ 3119000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 4000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 500000 | 0/ 0/ 0/ 1336000 | 3000/ 0/ 0/ 1283000 |  |  |
|  | жилищное строительство | 2013-2015 | ввод в эксплуатацию 151,3 тыс. кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий граждан |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 2572000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 300000 | 0/ 0/ 0/ 1136000 | 0/ 0/ 0/ 1136000 |  |  |
|  | транспортная инфраструктура | 2012-2015 | строительство 2 355 м автодорог к новым кварталам массовой жилой застройки |  | обеспечение населения качественными дорогами |  | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | внутрикварталь-ные инженерные сети | 2011-2015 | строитель-ство трансформаторных подстанций -3 шт., РП, ЦТП - 1 шт. |  | обеспечение населения коммуналь-ными услугами |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 547000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 4000 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 200000 | 0/ 0/ 0/ 200000 | 0/ 0/ 0/ 147000 |  |  |
|  | социальная инфраструктура* | 2015 | детский сад |  | обеспечение детей дошкольного возраста местами в ДОУ |  |  | 3000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 3000/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.12.Многоэта-жная застройка, объекты общественного, коммунального назначения, инженерные сети и сооружения кварталов 2008, 2011 города Барнаула. Тепловая магистраль диаметром 800 мм от РВК по проспекту Космонавтов,14ж до ТК-9 на пересечении улиц Попова и Юрина | 2012-2015 | ввод в эксплуатацию 2880 м тепловой магистрали обеспечит строительство в кварталах 2008, 2011 и в Северо -Западном жилом районе более 1 млн. кв.м жилья |  | обеспечение населения теплоснабжением |  | УЕЗ | 36000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 36000/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.13.Объекты инженерной инфраструктуры, объекты общественного назначения, жилая застройка Северо-Западного жилого района Барнаула Алтайского края в границах улиц Попова, Просторной, Придорожной, Геодезической, Энтузиастов, Павловского тракта. Объекты инженерной инфраструктуры и строительство дорог, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 51000/ 0/ 0/ 6101000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 1090000 |  | 0/ 0/ 0/ 1300000 | 0/ 0/ 0/ 1300000 | 0/ 0/ 0/ 1782000 | 51000/ 0/ 0/ 1719000 |  |  |
|  | жилищное строительство | 2011-2015 | ввод в эксплуатацию 830,8 тыс. кв.м жилья |  | улучшение жилищных условий около 60 тыс. человек населения города |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 5219000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 981000 |  | 0/ 0/ 0/ 1000000 | 0/ 0/ 0/ 1000000 | 0/ 0/ 0/ 1500000 | 0/ 0/ 0/ 1719000 |  |  |
|  | транспортная инфраструктура | 2015 | строитель-ство 8 093 м дорог к новым кварталам массовой жилой застройки* |  | обеспечение нового Северо-Западного жилого района качественными дорогами |  | комитет по дорожному хозяйству, благоуст-ройству, транспорту и связи, ОАО «БКС» | 46000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 46000/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | внутрикварталь-ные инженерные сети | 2012-2014 |  |  | обеспечение населения качественными коммуналь-ными услугами |  | ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 882000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 109000 |  | 0/ 0/ 0/ 300000 | 0/ 0/ 0/ 300000 | 0/ 0/ 0/ 282000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | социальная инфраструктура* | 2015 | строительст-во детских садов, в том числе: |  | обеспечение детей дошкольного возраста местами в ДОУ |  | УЕЗ | 5000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 5000/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  |  | 2015 | детский сад |  |  |  |  | 3000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 3000/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  |  | 2015 | детский сад |  |  |  |  | 2000/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 2000/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.14.Строитель-ство внеплоща-дочного водовода диаметром 800 мм по Павловскому тракту | 2015 | строитель-ство 3,1 км водовода обеспечит ввод жилья в кварталах 2008, 2011 и Северо-Западном жилом районе в объеме более 1 млн.кв.м |  | обеспечение населения качественным водоснабже-нием |  | УЕЗ | 52000/ 52000/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 52000/ 52000/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.15.Дорога по ул.Власихинской от ул. Попова по шоссе Ленточный Бор до ул. Кутузова в Барнауле | 2011-2014 | строитель-ство 4 460 м автодорог к новым кварталам массовой жилой застройки* |  | обеспечение населения качественными дорогами |  | комитет по дорожному хозяйству, благоуст-ройству, транспорту и связи, ОАО «БКС» | 0/ 0/ 0/ 132000 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 6000 |  | 0/ 0/ 0/ 44000 | 0/ 0/ 0/ 44000 | 0/ 0/ 0/ 44000 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 1.2.16.Комплек-сная застройка малоэтажным жильем эконом-класса территории поселка «Сибирская долина» | 2012-2015 | строитель-ство 76 тыс.кв.м малоэтаж-ного жилья (720 домов) |  | улучшение жилищных условий 720 семей |  | ООО «Боливар» | 0/ 0/ 0/ 2460616 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 615154 | 0/ 0/ 0/ 615154 | 0/ 0/ 0/ 615154 | 0/ 0/ 0/ 615154 |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  | 503608/ 218151/ 60000/ 22765816 | 1775/ 3390/ 0/ 0 | 148581,1/ 152758/ 0/ 3514900 |  | 154576/ 136151/ 0/ 6309654 | 138532/ 0/ 0/ 5875154 | 38500/ 0/ 0/ 6170854 | 172000/ 82000/ 60000/ 4410154 |  |  |
| 2. Развитие ипотечного жилищного кредитования населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Увеличение объема выданных ипотечных жилищных кредитов населению | 2012-2015 |  | объем ипотечных жилищных кредитов населению за 2012-2015 годы составит 23400 млн. рублей |  | 23510 семей смогут улучшить жилищные условия с помощью ипотечного кредитования | ОАО «КАЖИК», ООО «АИК», банки | 0/ 0/ 0/ 23400000 | 0/ 0/ 0/ 2005000 | 0/ 0/ 0/ 2800000 | 0/ 0/ 0/ 3600000 |  | 0/ 0/ 0/ 5200000 | 0/ 0/ 0/ 6100000 | 0/ 0/ 0/ 8500000 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 0/ 0/ 0/ 23400000 | 0/ 0/ 0/ 2005000 | 0/ 0/ 0/ 2800000 | 0/ 0/ 0/ 3600000 |  | 0/ 0/ 0/ 5200000 | 0/ 0/ 0/ 6100000 | 0/ 0/ 0/ 8500000 |  |  |
| 3. Обеспечение благоустроенным жильём граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных в установленном порядке малоимущими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Строитель-ство жилья для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанных в установленном поряд-ке малоимущими | 2015 |  | строитель-ство 136 квартир для малоимущих |  | обеспечение жильем 136 семей малоимущих | УЕЗ | 45632/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 45632/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 45632/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 45632/ 0/ 0/ 0 |  |  |
| 4. Обеспечение реализации государственной поддержки населения в области улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы и приравненных к ним лиц | 2011-2012 |  | предоставле-ние субсидий гражданам, уволенным с военной службы |  | улучшение жилищных условий 2 семьям | комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства | 0/ 0/ 69572/ 0 | 0/ 0/ 25200/ 0 | 0/ 0/ 4544,4/ 0 | 0/ 0/ 69572/ 0 |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 4.2. Обеспечение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф | 2012-2015 |  | предоставле-ние субсидий гражданам, подвергшим-ся воздействию радиации |  | улучшение жилищных условий 31 семье | комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства | 0/ 0/ 22623,4/ 0 | 0/ 0/ 4780/ 0 | 0/ 0/ 13394/ 0 | 0/ 0/ 7623,4/ 0 |  | 0/ 0/ 5000/ 0 | 0/ 0/ 5000/ 0 | 0/ 0/ 5000/ 0 |  |  |
|  | 4.3. Обеспечение жильем участников Великой Отечественной войны | 2012-2013 |  | предоставле-ние субсидий участникам Великой Отечествен-ной войны |  | улучшение жилищных условий 196 чел. | комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства | 0/ 0/ 190864,8/ 0 | 0/ 0/ 335329/0 | 0/ 0/ 132017/ 0 | 0/ 0/ 142174,8/ 0 |  | 0/ 0/ 48690/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 |  |  |
|  | 4.4. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей | 2012-2015 |  | предоставление субсидий детям-сиротам |  | улучшение жилищных условий 100 чел. | комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства | 0/ 42240/ 0/ 0 | 0/ 1773/ 10991/ 0 | 0/ 38606/ 0/ 0 | 0/ 10560/ 0/ 0 |  | 0/ 10560/ 0/ 0 | 0/ 10560/ 0/ 0 | 0/ 10560/ 0/ 0 |  |  |
|  | 4.5. Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2012-2015 |  | предоставле-ние субсидий инвалидам |  | улучшение жилищных условий 199 семьям | комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства | 0/ 0/ 96893,1/ 0 | 0/ 0/ 17800/0 | 0/ 0/ 25239/ 0 | 0/ 0/ 23858,1/ /0 |  | 0/ 0/ 24345/ 0 | 0/ 0/ 24345/ 0 | 0/ 0/ 24345/ 0 |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  |  |  | 0/ 42240/ 379953,3/ 0 | 0/ 1773/ 394100/ 0 | 0/ 38606/ 175194/ 0 | 0/ 10560/ 243228,3/0 |  | 0/ 10560/ 78035/ 0 | 0/ 10560/ 29345/ 0 | 0/ 10560/ 29345 0 |  |  |
|  | 5. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах | 2012-2015 |  | приобрете-ние более 3 тыс.кв.м жилых помещений |  | улучшение жилищных условий граж-дан, прожи-вающих в аварийном жилье | комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства, УЕЗ | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 32685,8/ 32685,8/ 202545/ 0 | -/ -/ -/ - |  | -/ -/ -/ - | -/ -/ -/ - | -/ -/ -/ - |  |  |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  |  | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 32685,8/ 32685,8/ 202545/ 0 | -/ -/ -/ - |  | -/ -/ -/ - | -/ -/ -/ - | -/ -/ -/ - |  |  |

* Финансирование осуществляется в соответствии с лимитами, предусмотренными в адресной инвестиционной программе города Барнаула.

Принятые сокращения:

УЕЗ – управление единого заказчика в сфере капитального строительства администрации Барнаула;

ОАО «БКС» - открытое акционерное общество «Барнаулкапстрой»;

ОАО «КАЖИК» - открытое акционерное общество «Краевое агентство по жилищному ипотечному кредитованию»;

ООО «АИК» - общество с ограниченной ответственностью «Алтайская ипотечная корпорация».

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения

РП – распределительная подстанция;

ЦТП – центральный тепловой пункт;

РВК – районная водогрейная котельная.

Организации, не являющиеся органами местного самоуправления, принимают участие в Программе по согласованию.

6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего 2012-2015 годы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Всего финансовых затрат, | 47415400 | 2406038 | 7097956 | 10454169 | 11302281 | 12349259 | 13309691 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 549240 | 1775 | 181267 | 154576 | 138532 | 38500 | 217632 |  |
| из краевого бюджета | 260391 | 5163 | 224050 | 146711 | 10560 | 10560 | 92560 |  |
| из федерального бюджета | 439953 | 394100 | 377739 | 243228 | 78035 | 29345 | 89345 |  |
| из внебюджетных источников (средства граждан, организаций, банков) | 46165816 | 2005000 | 6314900 | 9909654 | 11075154 | 12270854 | 12910154 |  |
| Капитальные вложения, в том числе: | 23509075 | 0 | 3816239 | 6600381 | 6013686 | 6170854 | 4724154 |  |
| из городского бюджета | 465108 | 0 | 148581 | 154576 | 138532 | 0 | 172000 |  |
| из краевого бюджета | 218151 | 0 | 152758 | 136151 | 0 | 0 | 82000 |  |
| из федерального бюджета | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |  |
| из внебюджетных источников (средства граждан, организаций, банков) | 22765816 | 0 | 3514900 | 6309654 | 5875154 | 6170854 | 4410154 |  |
| Прочие расходы, в том числе: | 23906325 | 2406038 | 3281717 | 3853788 | 5288595 | 6178405 | 8585537 |  |
| из городского бюджета | 84132 | 1775 | 32686 | 0 | 0 | 38500 | 45632 |  |
| из краевого бюджета | 42240 | 5163 | 71292 | 10560 | 10560 | 10560 | 10560 |  |
| из федерального бюджета | 379953 | 394100 | 377739 | 243228,3 | 78035 | 29345 | 29345 |  |
| из внебюджетных источников (средства граждан, организаций, банков) | 23400000 | 2005000 | 2800000 | 3600000 | 5200000 | 6100000 | 8500000 |  |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата																П.Д.Фризен