Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 05.08.2011  № 2307

V. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (из средств городского бюджета ), тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2010-2012 годы | 2009 | 2010 (III - IV кв.) | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Приведение в соответствие с лицензионными требованиями основных фондов МУЗ путем выполнения капитального ремонта с полной заменой внутренних инженерных сетей и проведение капитального ремонта в учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения |
| 1.1. | Выполнение капитального ремонта по видам работ | 2010 -2012гг. | 100% МУЗ | Создание условий для оптимального функциониро-вания МУЗ | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 86098,7 | 35500,0 | 23073,2 | 36465,5 | 26560,0 |
| 1.2. | Ремонт регистратур МУЗ | 2010 -2012гг. | 25% от всех МУЗ |  | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 13504,5 | 4000,0 | 4500,5 | 4185,0 | 4819,0 |
| 1.3. | Замена внутренних инженерных сетей | 2010 -2012гг. | 34% от всех МУЗ |  | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 2792,1 | 2500,0 | 671,1 | 1050,0 | 1071,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Повышение безопасности функционирования учреждений здравоохранения |
| 2.1. | Обеспечение МУЗ средствами противопожарной безопасности | 2010 -2012гг. | 100% МУЗ | Повышение безопасности функциони- рования МУЗ, снижение риска возникновения пожаров, аварийных и других чрезвычайных ситуаций | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 14487,1 | 10000,0 | 4790,1 | 2200,0 | 7497,0 |
| 2.2. | Использование современных технологий в области пожарной безопасности | 2010 -2012гг. | 100% МУЗ |  | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 1697,0 | 1100,0 | 0 | 840,0 | 857,0 |
| 3. Сокращение затрат на топливно-энергетические и другие материально-технические ресурсы, на содержание и эксплуатацию зданий |
| 3.1. | Установка приборов учета тепловой энергии | 2010 -2012гг. | 100% МУЗ | Экономия тепло- и энергоресурсов | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 4476,0 | 300,0 | 350,0 | 3483,0 | 643,0 |
| 3.2. | Замена ламп накаливания на лампы энергосберегающие | 2010 -2012гг. | 100% МУЗ | Экономия тепло- и энергоресурсов | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 1808,0 | - | 535,0 | 630,0 | 643,0 |
| 4. Своевременное техническое обслуживание, восстановление и приобретение медицинского, технологического оборудования и медицинской мебели |
| 4.1. | Проведение технического обслуживания и ремонта ИМТ в МУЗ города, в том числе работы по | 2010-2012гг. | 2010 год - 85% от всех МУЗ | Соблюдение нормативных требований к содержанию медицинской техники в МУЗ | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 53618,8 | 20899,0 | 7558,8 | 22802,0 | 23258,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | монтажу, ремонту, промывке централизованных систем подачи медицинских газов |  | 2011год - 85% от всех МУЗ 2012 год - 85% от всех МУЗ | города. Выполнение лицензионных требований на оказание медицинской помощи с применением ИМТ. Продление срока эксплуатации, обеспечение безаварийной и безопасной работы медицинского оборудования. Отсутствие несчастных случаев и аварий при эксплуатации медицинского оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Метрологическое обеспечение СИ в МУЗ города | 2010-2012гг. | Выполнение метрологи- ческих требований к содержанию средств измерения в | Выполнение метрологических требований к содержанию СИ в МУЗ города. Обеспечение точности | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 4112,8 | 1480,0 | 940,8 | 1570,0 | 1602,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | МУЗ города, в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 2010г. - 48% от всех МУЗ, 2011г.- 48% от всех МУЗ, 2012г.- 48% от всех МУЗ | и качества проведения диагностических и лечебных процедур. Продление срока эксплуатации СИ. Исключение случаев эксплуатации СИ без соблюдения сроков метрологической поверки. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Электротехнические измерения цепей электропитания, контуров заземления | 2010-2012гг. | 26% от всех МУЗ |  | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 1012,5 | 305,0 | 164,5 | 420,0 | 428,0 |
| 4.4. | Приобретение оборудования и медицинской мебели | 2010-2012гг. | Обеспечение МУЗ города жизненно необходимым медицинским оборудованием и медицинской мебелью, | Повышение уровня оказываемой медицинской помощи за счет улучшения оснащенности МУЗ современным | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 46815,0 | 8796,0 | 15000,0 | 15750,0 | 16065,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 35% от всех МУЗ | медицинским оборудованием и медицинской мебелью |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Приобретение автотранспорта | 2011-2012гг. | Обеспечение МУЗ города автотранс- портом | Повышение уровня оказываемой медицинской помощи | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 920,0 | - | - | 920,0 | - |
| 5. Обеспечение минимально необходимого уровня информатизации здравоохранения |
| 5.1. | Внедрение типового программно-технического комплекса персонифициро-ванного учета оказания медицинской помощи АРМ «Поликлиника» | 2011-2012гг. | Внедрение программного комплекса в 29 регистратурах, на 300 рабочих местах участковых врачей и 377 рабочих местах узких специалистов амбулаторно- поликлини-ческих учреждений | Обеспечение граждан бесплат-ной медицинской помощью в соответствии с нормативами территориальной программы и уровнем заболеваемости населения. Сокращение сроков ожидания приема специалиста и диагностического обследования. | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ | 3773,0 | - | - | 3773,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.2. | Оснащение МУЗ вычислительной техникой, лицен- зионным программным обеспечением, сетевой и инженерной инфраструктурой для работы программно-технического комплекса | 2012г. | Оснащение компьютерной техникой, лицензионным программным обеспечением 29 регистратур |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Подключение медицинских учреждений к отра-слевой защищенной корпоративной сети – Интернет через оптоволоконные линии | 2010г. | Подключение 90 точек (41 МУЗ и их филиалы) | Устранение дублирования медицинских услуг | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ | - | - | - | - | - |
| 5.4. | Создание информационно- образовательного портала и информационных стендов городского здравоохранения | 2011-2012гг. | Использование информацион-ных систем в обучении и повышении квалификации медицинских кадров | Повышение доступности информации для медицинских работников городского здравоохранения о современных | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ | 127,0 | - | - | 127,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | методах лечения и диагностики |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Подключение защищенной электронной почты для взаимодействия лечебных учреждений между собой и с органами управления здравоохранения, обеспечение перехода к электронному документообороту |  | 100% МУЗ | Повышение эффективности управления отраслью за счет повышения доступности информации для специалистов комитета по делам здравоохранения, снижение издержек документооборота | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ | - | - | - | - | - |
| 5.6. | Обучение персонала МУЗ работе с системой АРМ «Поликлиника» |  | Обучение регистраторов, участковых врачей и узких специалистов 29 амбулаторно-поликлини- чеких учреждений |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ |  |  |  |  |  |
| 6. Обеспечение необходимого уровня защиты персонифицированных данных |
| 6.1. | Проведение аудита для определения уровня защиты персональных данных в МУЗ города | 2010г. | Оптимизация работы по обработке персональных данных, сведение к минимуму количества ПК с обрабаты-ваемыми персональ-ными данными в 38 МУЗ города | Обеспечение прав пациента и медицинских работников при обработке персональных данных | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Проведение организационных работ по защите персональных данных в МУЗ города | 2010г. | Разработка политики безопасности, модели угроз, модели нарушителя, инструкций пользователей и администра-торов в соответствии с требованиями ФСТЭК в 41 МУЗ и комитете по | Обеспечение прав пациента и медицинских работников при обработке персональных данных | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | делам здравоохра- нения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение технических работ по защите персональных данных в МУЗ города | 2011г. | Установка криптографии-ческих средств защиты ПК, межсетевого экранирования, антивирусной защиты и инструкций по их применению в 41 МУЗ, комитете по делам здравоохра-нения, проведение пусконаладоч- ных работ |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Проведение аттестации рабочих мест | 2010г. | Проведение аттестации не менее 140 рабочих мест, на которых обрабаты- ваются |  | Комитет по делам здравоохранения, МИАЦ | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | персональные данные в МУЗ, комитете по делам здравоохра-нения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Повышение доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи |
| 7.1. | Обучение специалистов по узкоспециализи- рованному профилю | 2011-2012гг. | Обучение специалистов | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 250,0 | - | - | 250,0 | - |
| 7.2. | Приобретение чемоданчиков для участковых терапевтов | 2011-2012гг. | Оснащение участковых терапевтов необходимым медицинским оборудованием | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и сокращение сроков диагностических мероприятий | Комитет по делам здравоохранения, главные врачи МУЗ | 2100,0 | - | - | 2100,0 | - |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                           П.Д. Фризен