|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации города |
|  | от 08.06.2012 №1693 |

# ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие наружного освещения городского округа - города Барнаула Алтайского края «Светлый город»

на 2013-2017 годы»

г. Барнаул

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие наружного освещения городского округа - города Барнаула Алтайского края «Светлый город» на 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Министерства строительства Российской Федерации от 02.08.1995 №18-78 «Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (далее - СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»); Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края; решение Барнаульской городской Думы от 10.06.2010 №305 «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития города Барнаула до 2020 года»; решение Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 №77 «Об утверждении Правил благоустройства города Барнаула». |
| Заказчик Программы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| Разработчик Программы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: модернизация и развитие наружного освещения городского округа – города Барнаула Алтайского края (далее – г. Барнаул). Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула; улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения, обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением). |
| Сроки реализации | 2013-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Реализация Программы является расходным обязательством муниципального образования г. Барнаула. Объем финансирования Программы составляет 133962,2 тыс. рублей, из них: Всего в том числе по годам 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. Федеральный бюджет | 0 0 0 0 0 0 Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 Городской бюджет 133962,2 10053,6 9907,6 10569,6 50480,1 52951,3 Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 Итого: 133962,2 10053,6 9907,6 10569,6 50480,1 52951,3 Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с уточнением сметной стоимости запланированных мероприятий, исходя из возможностей доходной части бюджета города, а также в случае привлечения средств из вышестоящих бюджетов. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к концу 2017 года предполагается: увеличение общего количества светильников до 17067 единиц; перевод 82,0% светильников на энергосберегающий режим; увеличение протяженности линий наружного освещения до 622,3 км; увеличение процента освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула до 47,4%; снижение протяженности линий наружного освещения, нуждающихся в капитальном ремонте, на 45,4 км; внедрение 60 пунктов системы управления наружным освещением. |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Координацию и контроль за реализацией Программы обеспечивает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Реализация программных мероприятий возлагается на ответственных исполнителей, которыми являются комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи и подрядные организации, определяемые для исполнения мероприятий Программы на конкурсной основе. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год. |

- АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

| Краткое описание проблемной ситуации | Ежегодный недостаток средств на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию линий наружного освещения приводит к отсутствию наружного освещения на отдельных улицах и пригородных территориях г. Барнаула, что, в свою очередь, негативно влияет на безопасность дорожного движения и ведет к угрозе жизни населения. |
| --- | --- |
| Перечень лиц, групп лиц, участвующих в ситуации, их численность и интересы, какие действия данных лиц приводят к проблемной ситуации | Численность жителей территории г. Барнаула на 01.01.2012 составляет 681463 человека, в том числе на сельской территории проживают 40180 человек. В настоящее время осуществляется интенсивное строительство, в том числе на сельских и поселковых территориях, в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки, что приводит к необходимости строительства сетей наружного освещения. |
| Наименование процессов, в ходе которых возникла данная ситуация, этапы указанных процессов | Динамичное развитие сектора индивидуальной жилищной застройки территории г. Барнаула, и, как следствие, расширение территории общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающейся в дополнительном освещении в темное время суток. Невозможность строительства линий наружного освещения в пригородных поселках из-за отсутствия финансовых средств. |
| Наименование показателей, реально отражающих наличие проблемной ситуации | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
|  |  | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (факт) | 2012 год (прогноз) |
| Протяженность линий наружного освещения | км | 513,4 | 518,7 | 557,4 | 564,1 | 566,7 |
| Протяженность линий наружного освещения, требующих капитального ремонта | км | 323,4 | 326,8 | 351,2 | 355,4 | 357,0 |
| Общее количество светильников | ед. | 14259 | 14302 | 15140 | 15329 | 15400 |
| Протяженность реконст-руированных линий наружного освещения | км | 15,35 | 14,7 | 11,73 | 0,2 | 0 |
| Протяженность капиталь-но отремонтированных линий наружного освещения | км | 5,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процент соответствия светильников энергоэф-фективным показателям | % | 27,3 | 33,3 | 43,2 | 54,7 | 72,7 |
| Анализ существующих тенденций, причин возникновения проблемной ситуации и возможных сценариев ее развития, если не принимать мер, с указанием оценки вероятности | Техническое состояние более 60% линий наружного освещения нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. Такое положение обусловлено тем, что срок службы основного оборудования, к которому относятся опоры, кабель, провод и светильники, во многих случаях превышен в два и более раз. Недостаточный уровень развития линий наружного освещения не обеспечивает должным образом безопасность и качество жизни населения, что может привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий, травматизму и смертности. В темное время суток повышается вероятность противоправных действий, что ведет к увеличению криминогенной обстановки. |
| Перечень решаемых Программой проблем | Обеспечение наружным освещением в темное время суток территории г. Барнаула; Приведение показателей освещенности объектов внешнего благоустройства в соответствие требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; Повышение энергоэффективности наружного освещения; Оперативность контроля и выявление неисправностей на линиях наружного освещения; Повышение надежности работы оборудования. |
| Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы | Модернизация и развитие наружного освещения г. Барнаула возможны за счет средств бюджета города, а также в случае привлечения средств из вышестоящих бюджетов. Реализация Программы может быть сопряжена с определенными рисками. Одним из основных факторов риска при решении задач программно-целевым методом может быть уменьшение объема финансирования программных мероприятий, а также отсутствие финансовой поддержки вышестоящих бюджетов. Отсутствие финансовой возможности реализации комплексного подхода к решению существующих проблем приведет к ухудшению социально-экономической ситуации на территории города. |

Обоснование целесообразности решения проблемы

программно-целевым методом

| Описание межфункционального и межведомственного характера проблем, решаемых Программой | Решение проблем развития наружного освещения г. Барнаула требует комплексного подхода при участии комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, ОАО «МРСК Сибири» - филиал «Алтайэнерго», комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, ООО «Барнаульская сетевая компания», а также подрядных организаций, определяемых для исполнения мероприятий Программы на конкурсной основе. |
| --- | --- |
| Основные ограничения (управленческие, законодательные и иные), не позволяющие достичь цели Программы в условиях текущей деятельности | Недостаток бюджетных средств для проведения обследования, позволяющего определить возможность строительства линий наружного освещения на определенных объектах, на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт линий наружного освещения городского округа – города Барнаула Алтайского края. |
| Оценка обеспеченности органов местного самоуправления полномочиями по вопросам, решаемым при реализации Программы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация освещения улиц. |

Город Барнаул является административным центром Алтайского края с общей численностью на 01.01.2012                      681463 человека.

За последние годы отмечается устойчивая динамика увеличения численности населения, быстрыми темпами ведется строительство поселков индивидуальной жилищной застройки.

Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности.

Состояние наружного освещения г. Барнаула требует улучшения его качества. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования опережает темпы объемов его строительства, капитального ремонта, реконструкции и модернизации. Учитывая, что наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток, особенно нуждаются в освещении места расположения объектов социальной сферы, а также улицы индивидуальной жилищной застройки.

В настоящее время система наружного освещения г. Барнаула включает 15329 световых точек, 202 пункта управления освещением, 564,1 км линий освещения.

Техническое состояние более 60% сетей наружного освещения нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. Кроме этого, в последние годы в муниципальную собственность передано большое количество бесхозяйных сетей наружного освещения, которые имеют сверхнормативный износ. Такое положение обусловлено тем, что срок службы основного оборудования электроустановок наружного освещения, к которому относятся опоры, кабель, провод и светильники во многих случаях превышен.

Таким образом, необходимо обеспечить строительство новых, капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей наружного освещения, формирующих облик города, а также продолжить их дальнейшую модернизацию, связанную с развитием новой автоматизированной системы управления АСУ «Горсвет», внедрение которой началось в конце 2011 года. Развитие вышеуказанной системы позволит не только владеть информацией о состоянии сетей наружного освещения и оперативно реагировать на нарушения в их работе, но и выполнять задачи, связанные с экономией электроэнергии на качественно новом уровне.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в г. Барнауле условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

3.ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - модернизация и развитие наружного освещения г. Барнаула.

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула | 60 |
| 2. | Улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения | 20 |
| 3. | Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением) | 20 |
|  | ИТОГО | 100 |

## Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Ед. изм. | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула | Процент освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула | % | 47,4 |
| 2. | Улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения | Процент светильников, соот-ветствующих энергоэффек-тивным показателям | % | 82,0 |
| 3. | Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением) | Количество модернизиро-ванных пунктов управления наружным освещением с начала реализации Программы | ед. | 60 |

# 4. ДИНАМИКА

# ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы (в том числе ключевые) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 год (факт) | 2012 год (оценка) | 2013 год (план) | 2014 год (план) | 2015 год (план) | 2016 год (план) | 2017 год (план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула | Количество светильников, введенных в эксплуатацию | ед. | 178 | 71 | 203 | 175 | 177 | 521 | 591 | Увеличение общего количества светильников до 17067 единиц, протяженности линий наружного освещения - до 622,3 км, процента освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула - до 47,4% |
|  |  | Протяженность линий наружного освещения | км | 564,1 | 566,7 | 573,48 | 579,33 | 585,24 | 602,6 | 622,3 |  |
|  |  | Процент освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула | % | 43,0 | 43,2 | 43,7 | 44,1 | 44,6 | 45,9 | 47,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Улучшение светотехни-ческих показателей и энергоэффек-тивности существующего наружного освещения | Количество введенных в эксплуатацию светильников, соответствую-щих показа-телям энерго-эффективности | ед. | 8390 | 11190 | 11393 | 11568 | 11745 | 12945 | 13991 | Перевод 82,0% светильников на энерго-сберегающий режим, снижение протяженности линий наружного освещения, нуждающихся в капитальном ремонте, на 45,4 км |
|  |  | Процент светильников, соответствую-щих энерго-эффективным показателям | % | 54,7 | 72,7 | 73,0 | 73,3 | 73,6 | 78,6 | 82,0 |  |
|  |  | Протяженность капитально отремонтиро-ванных линий наружного освещения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,2 | 18,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Обеспечение бесперебойного функционирова-ния системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением) | Количество модернизиро-ванных пунктов управления наружным освещением с начала реализации Программы | ед. | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | Внедрение 60 пунктов системы управления наружным освещением |

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименова-ние меро-приятий | Сроки испол-нения | Ожидае-мый результат от реали-зации меро-приятий | Социально-экономи-ческие показатели эффектив-ности реализации программ-ных меро-приятий | Ответ-ствен-ные испол-нители | Объем финансирования, тыс. рублей (из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетных источников) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2011г. (факт) | 2012г. (оцен-ка) | 2013г. (план) | 2014г. (план) | 2015г. (план) | 2016г. (план) | 2017г. (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Увеличение протяженности линий наружного освещения улично-дорожной сети г. Барнаула |
| 1.1. | Строи-тельство ЛНО, проект-ные и изыска-тельские работы, в том числе: | 2013-2017гг. | Увеличе-ние про-тяжен-ности ЛНО до 622,3 км | Обеспечен-ность улиц г. Барнаула наружным освеще-нием, снижение аварий-ности, пре-ступности | КДХБТС, подряд-ные органи-зации по резуль-татам конкурс-ного отбора | 101462,0/ 0/ 0 | 6553,0/ 0/ 0/ 0 | 300,0/ 0/ 0/ 0 | 10053,6/ 0/ 0/ 0 | 9907,6/ 0/ 0/ 0 | 10569,6/ 0/ 0/ 0 | 32568,3/ 0/ 0/ 0 | 38362,9/ 0/ 0/ 0 |
|  | обследо-вание ЛНО | 2013-2017гг. |  |  |  | 364,1/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 9,1/ 0/ 0/ 0 | 38,5/ 0/ 0/ 0 | 41,0/ 0/ 0/ 0 | 126,5/ 0/ 0/ 0 | 149,0/ 0/ 0/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | проекти-рование ЛНО | 2013-2017гг. |  |  |  | 7420,7/ 0/ 0/ 0 | 527,4/ 0/ 0/ 0 | 300,0/ 0/ 0/ 0 | 185,8/ 0/ 0/ 0 | 784,2/ 0/ 0/ 0 | 836,6/ 0/ 0/ 0 | 2577,7/ 0/ 0/ 0 | 3036,4/ 0/ 0/ 0 |
|  | строи-тельство ЛНО | 2013-2017гг. |  |  |  | 91801,9/ 0/ 0/ 0 | 6025,6/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 9661,3/ 0/ 0/ 0 | 8903,0/ 0/ 0/ 0 | 9498,0/ 0/ 0/ 0 | 29266,3/ 0/ 0/ 0 | 34473,3/ 0/ 0/ 0 |
|  | изготов-ление тех-нической докумен-тации на вновь вве-денные объекты | 2013-2017гг. |  |  |  | 1875,3/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 197,4/ 0/ 0/ 0 | 181,9/ 0/ 0/ 0 | 194,0/ 0/ 0/ 0 | 597,8/ 0/ 0/ 0 | 704,2/ 0/ 0/ 0 |
| Улучшение светотехнических показателей и энергоэффективности существующего наружного освещения |
| 2.1. | Капиталь-ный ремонт ЛНО | 2016-2017гг. | Сниже-ние про-тяжен-ности ЛНО, требую-щих ка-питаль-ного ре-монта, на 45,4 км | Приведе-ние осве-щения улиц г. Барнаула к норма-тивным показате-лям | КДХБТС, подряд-ные ор-ганиза-ции по резуль-татам кон-курс-ного отбора | 20105,2/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 11829,9/ 0/ 0/ 0 | 8275,3/ 0/ 0/ 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Обеспечение бесперебойного функционирования системы наружного освещения г. Барнаула (внедрение объектов системы управления наружным освещением) |
| 3.1. | Модерни-зация системы управле-ния осве-щением | 2016-2017гг. | Ввод в эксплуа-тацию 60 пунк-тов управ-ления на-ружным освеще-нием | Снижение дорожно-транспорт-ных проис-шествий, травматиз-ма, эконо-мия по-требления электро-энергии | КДХБТС, подряд-ные ор-ганиза-ции по резуль-татам кон-курс-ного отбора | 12395,0/ 0/ 0/ 0 | 307,4/ 5841,0/ 0/ 0 | 937,1/ 17805,7/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0 | 0/ 0/ 0/ 0/ | 6081,9/ 0/ 0/ 0 | 6313,1/ 0/ 0/ 0 |

# Принятые сокращения

# КДХБТС – комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула;

# ЛНО – линии наружного освещения.

# 6. СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

# ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей) | При-меча-ние |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего финансовых затрат, | 133962,2 | 12701,4 | 19042,8 | 10053,6 | 9907,6 | 10569,6 | 50480,1 | 52951,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 133962,2 | 6860,4 | 1237,1 | 10053,6 | 9907,6 | 10569,6 | 50480,1 | 52951,3 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 5841,0 | 17805,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения, | 113857,0 | 12701,4 | 19042,8 | 10053,6 | 9907,6 | 10569,6 | 38650,2 | 44676,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 113857,0 | 6860,4 | 1237,1 | 10053,6 | 9907,6 | 10569,6 | 38650,2 | 44676,0 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 5841,0 | 17805,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие расходы, | 20105,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11829,9 | 8275,3 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из городского бюджета | 20105,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11829,9 | 8275,3 |  |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| из внебюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# 7. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование индикатора | Формула для расчета значений индикаторов | Описание методики расчета значений индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержится значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество светильников, введенных в эксплуатацию | - | Определяется нарастающим итогом по состоянию на конец отчетного периода согласно актам приемки в эксплуатацию |
| 2. | Протяженность линий наружного освещения | Протяженность линий наружного освещения на конец предыдущего года + протяженность построенных линий наружного освещения за отчетный период | Определяется нарастающим итогом согласно актам приемки в эксплуатацию |
| 3. | Процент освещенных улиц улично-дорожной сети г. Барнаула | Протяженность освещенных улиц г. Барнаула / общая протяженность улично-дорожной сети г. Барнаула х 100% | Протяженность освещенных улиц г. Барнаула равна протяженности линий наружного освещения, общая протяженность улично-дорожной сети г. Барнаула на 01.01.2012 равна 1313,15 км (уточняется ежегодно по состоянию на 01 января по данным районов города). |
| 4. | Количество введенных в эксплуатацию светильников, соответствующих показателям энергоэффективности | - | Определяется нарастающим итогом по состоянию на конец отчетного периода согласно актам приемки в эксплуатацию |
| 5. | Процент светильников, соответствующих энергоэффективным показателям | Количество введенных в эксплуатацию светильников, соответствующих показателям энергоэффективности / Количество светильников, введенных в эксплуатацию х 100% | - |
| 6. | Протяженность капитально отремонтированных линий наружного освещения | - | Определяется по состоянию на конец отчетного периода согласно актам приемки в эксплуатацию |
| 7. | Количество модернизиро-ванных пунктов управления наружным освещением с начала реализации Программы | - | Определяется нарастающим итогом с начала реализации Программы согласно актам приемки в эксплуатацию |

# 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Организация и контроль исполнения программных мероприятий осуществляется комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

# Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи определяет формы и методы управления реализацией Программы, осуществляет исполнение мероприятий Программы, определяет подрядчиков на конкурсной основе, координирует их действия, производит распределение финансирования, выделенного из городского бюджета на реализацию Программы в соответствии с заключенными контрактами и выполненными работами, обеспечивает целевое использование выделенных бюджетных средств, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи представляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности отчет об эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ города Барнаула и регламентом работы в автоматизированной информационной системе «Социально-экономическое развитие города Барнаула».

Оценка эффективности Программы проводится комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с использованием автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» в установленные регламентом сроки.

Информация о ходе выполнения Программы не реже одного раза в год заслушивается на заседаниях коллегии администрации города.

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                            П.Д.Фризен