Приложение 6

к постановлению

администрации города

от 30.03.2018 № 618

Приложение 5  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие объектов инженерной инфраструктуры

городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО «БВК»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Объем выполненных работ, м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | Источники финансиро­вания |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов в целях подключения: | | | | | | | | | |
| * 1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства: | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев  до пр-кта Красноармейского (2 очередь) | 2017- 2020 | 2100 | 5327,42 | 2031,97 | 2691,87 | 880,74 | 10932,00 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 5327,42 | 2031,97 | 2691,87 | 880,74 | 10932,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство водопровода по ул.Мамонтова, от ул.Челюскинцев до здания по ул.Мамонтова,325  (3 очередь) | 2017 | 1050 | 7083,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 7083,56 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 7083,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7083,56 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и строительство водопровода от водовода на пересечении ул.Ипподромной, пер. Малому Прудскому, ул.Никитина, пер. Радищева, ул.Гоголя и до пр-кта Красноармейского | 2017- 2020 | 3625 | 8686,89 | 9110,61 | 9400,87 | 5605,36 | 32803,73 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 8686,89 | 9110,61 | 9400,87 | 5605,36 | 32803,73 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул.Юрина, от ул.Солнечная Поляна до ул.Геодезической, далее по ул.Геодезической до водопроводной сети диаметром 400мм по ул.Вольной | 2017 | 885 | 7669,42 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 7669,42 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 7669,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7669,42 | внебюджетные источники |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения капитального строительства: | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и модернизация самотечного водовода Д=1200 мм, от ВОС до насосной станции 2-го подъема | 2018- 2020 | 5675 | 0,00 | 27901,02 | 33 463,03 | 36985,96 | 98 350,01 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 27901,02 | 33463,03 | 36985,96 | 98 350,01 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция водовода Д=600 мм по ул.Антона Петрова, от ул.Малахова до ул.Попова | 2017- 2018 | 1823 | 9125,80 | 6028,39 | 0,00 | 0,00 | 15154,19 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 9125,80 | 6028,39 | 0,00 | 0,00 | 15154,19 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция водопроводной сети с увеличением диаметра от ул.Эмилии Алексеевой по ул.Тимуровской, ул.Смирнова, ул. 80 Гвардейской Дивизии, ул. Западной 1-й до ул.Петра Сухова | 2017 | 1208 | 4836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4836,00 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 4836,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 4836,00 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция водопроводной сети с увеличением диаметра по ул.Беляева, ул.Западной 5-й, от ул.Тимуровской до ул.Чудненко | 2017 | 340 | 2285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2285,20 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2285,20 | внебюджетные источники |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства: | | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения: | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Чкаловский» | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,54 | 1411,54 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,54 | 1411,54 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство узла учета, водовод «Пролетарский» | 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,54 | 1411,54 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1411,54 | 1411,54 | внебюджетные источники |
| 2.2. Модернизация и реконструкция существующих сетей водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция сети водопровода по ул.Георгия Исакова, от ул.Покровской до ул.Малахова | 2020 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5412,78 | 5412,78 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5412,78 | 5412,78 | внебюджетные источники |
| 2.3. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и модернизация блока входных устройств ВОС-2 | 2017- 2020 | 1 | 17466,05 | 20510,71 | 39691,20 | 39547,73 | 117215,69 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 17466,05 | 20510,71 | 39691,20 | 39547,73 | 117215,69 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция схемы внешнего электроснабжения (2-я категория) повысительной насосной станции по ул.Белинского,14б | 2017 | 1 | 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,61 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,61 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по ул.Антона Петрова,251 | 2017- 2020 | 1 | 10634,34 | 6306,19 | 6606,25 | 4856,00 | 28402,78 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 10634,34 | 6306,19 | 6606,25 | 4856,00 | 28402,78 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция хлораторных ВОС-1 и ВОС-2 | 2017 | 1 | 8108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8108,33 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 8108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8108,33 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и реконструкция системы внутреннего электроснабжения ВОС-2 (резервное электроснабжение ККБ) | 2018 | 1 | 0,00 | 14913,61 | 0,00 | 0,00 | 14913,61 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 14913,61 | 0,00 | 0,00 | 14913,61 | внебюджетные источники |
| 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция насосной станции 3-го подъема по адресу: ул.Попова, 270, г.Барнаул | 2018- 2020 | 10000/1 | 0,00 | 2061,00 | 36069,35 | 31691,15 | 69821,5 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 2061,00 | 36069,35 | 31691,15 | 69821,5 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Артезианский водозабор «Школа Садоводов», Змеиногорский тракт,120 | 2019-2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 6376,45 | 7376,45 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 6376,45 | 7376,45 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 3 | Артезианский водозабор «Южный-1» ул.Зоотехническая,95а | 2018-2020 | 1 | 0,00 | 2575,00 | 28867,74 | 4404,00 | 35846,74 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,0 | 2575,00 | 28867,74 | 4404,00 | 35846,74 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| ВСЕГО по водоснабжению: | | | 27326/10 | 82037,62 | 91438,50 | 157790,31 | 138583,25 | 469849,68 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 4636,00 | 65937,09 | 42471,6 | 113044,69 | городской бюджет |
| 82037,62 | 86802,50 | 91853,22 | 96111,65 | 356804,99 | внебюджетные источники |
| Централизованная система водоотведения | | | | | | | | | |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов в целях подключения | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по б-ру 9 Января, пер.Трудовому до КНС-2 | 2017- 2019 | 2162 | 25282,54 | 13989,11 | 14457,46 | 0,00 | 53729,11 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 25282,54 | 13989,11 | 14457,46 | 0,00 | 53729,11 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков по ул.Цеховой, пр-кту Комсомольскому, парку Изумрудному до б-ра 9 Января | 2017 | 2000 | 15084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15084,60 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 15084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15084,60 | внебюджетные источники |
| 1.2. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения капитального строительства | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и реконструкция канализации в кварталах 400, 403, 404 по ул.Профинтерна, от пр-кта Ленина,52 до пр-кта Комсомольского | 2019 | 820 | 0,00 | 0,00 | 12345,08 | 0,00 | 12345,08 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 12345,08 | 0,00 | 12345,08 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и реконструкция коллектора №18 от камеры гашения напора по пр-кту Космонавтов до КОС-2 | 2018- 2020 | 1615 | 0,00 | 22159,32 | 1275,85 | 22032,48 | 45467,65 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 22159,32 | 1275,85 | 22032,48 | 45467,65 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция канализационного коллектора №13 по ул.Попова, от ул.Юрина до коллектора №5 | 2017-2019 | 3994 | 20440,65 | 19179,04 | 3329,77 | 0,00 | 42949,46 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 20440,65 | 19179,04 | 3329,77 | 0,00 | 42949,46 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и реконструкция коллектора, п.Новосиликатный, от ул.Целинной до КНС-11 | 2018- 2020 | 2720 | 0,00 | 0,00 | 2708,83 | 53405,00 | 56113,83 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2708,83 | 53405,00 | 56113,83 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и реконструкция участка коллектора №6, от пр-кта Строителей,54 по пер.Революционному, ул.Димитрова, ул.Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул.Песчаной до пр-кта Социалистического | 2017- 2020 | 2850 | 14754,22 | 7458,73 | 21981,66 | 32680,28 | 76874,89 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 14754,22 | 7458,73 | 21981,66 | 32680,28 | 76874,89 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и реконструкция канализационной сети по пр-кту Социалистическому, от пр-кта Строителей до ул.Молодежной | 2017- 2018 | 702 | 4580,47 | 4854,87 | 0,00 | 0,00 | 9435,34 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 4580,47 | 4854,87 | 0,00 | 0,00 | 9435,34 | внебюджетные источники |
| 7 | Проектирование и реконструкция коллектора Д=500 мм по пр-кту Коммунаров, от ул.Курской до ул.Антона Петрова | 2017- 2018 | 780 | 1176,16 | 9962,33 | 0,00 | 0,00 | 11138,49 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 1176,16 | 9962,33 | 0,00 | 0,00 | 11138,49 | внебюджетные источники |
| 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим  присоединением) новых объектов капитального строительства: | | | | | | | | | |
| 2.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения: | | | | | | | | | |
| 1 | Обследование, проектирование и реконструкция водовыпуска КОС-1 | 2017- 2018 | 250 | 2418,00 | 7699,22 | 0,00 | 0,00 | 10117,22 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2418,00 | 7699,22 | 0,00 | 0,00 | 10117,22 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и модернизация КОС-1 (первичные отстойники) | 2017-2018 | 1 | 12282,80 | 1021,52 | 0,00 | 0,00 | 13304,32 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 12282,80 | 1021,52 | 0,00 | 0,00 | 13304,32 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и реконструкция РУ-0,4 кВ,  РУ-6 кВ КОС-1 | 2019- 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 805,80 | 6725,68 | 7531,48 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 805,80 | 6725,68 | 7531,48 | внебюджетные источники |
| 4 | Проектирование и модернизация КОС-2 (первичные отстойники) | 2017- 2019 | 1 | 2418,00 | 13528,23 | 13157,13 | 0,00 | 29103,36 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 2418,00 | 13528,23 | 13157,13 | 0,00 | 29103,36 | внебюджетные источники |
| 5 | Проектирование и установка АСУ ТП (автоматизация КНС и РНС) | 2017- 2020 | 1 | 1403,95 | 9788,76 | 14064,39 | 9627,90 | 34885,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 1403,95 | 9788,76 | 14064,39 | 9627,90 | 34885,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Проектирование и модернизация КОС-2 (здание решеток и песколовки) | 2017- 2020 | 1 | 7882,68 | 5473,85 | 8167,49 | 24664,38 | 46188,40 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 7882,68 | 5473,85 | 8167,49 | 24664,38 | 46188,40 | внебюджетные источники |
| 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности: | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование и модернизация КОС-1 (установка станции ультрафиолетового обеззараживания) | 2018- 2019 | 1 | 0,00 | 40221,1 | 20958,08 | 0,00 | 61179,18 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 40221,1 | 20958,08 | 0,00 | 61179,18 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 2 | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-1 | 2019- 2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2686,00 | 2796,00 | 5482,00 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2686,00 | 2796,00 | 5482,00 | внебюджетные источники |
| 3 | Проектирование и модернизация системы биологической очистки сточных вод КОС-2 | 2019-2020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2686,00 | 2796,00 | 5482,00 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 2686,00 | 2796,00 | 5482,00 | внебюджетные источники |
| ВСЕГО по системе водоотведения: | | | 17893/8 | 107724,07 | 155336,08 | 118623,54 | 154727,72 | 536411,41 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 40221,1 | 23666,91 | 53405,00 | 117293,01 | городской бюджет |
| 107724,07 | 115114,98 | 94956,63 | 101322,72 | 419118,40 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | | | 45219/18 | 189761,69 | 246774,58 | 276413,85 | 293310,97 | 1006261,09 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 44857,1 | 89604,00 | 95876,6 | 230337,7 | городской бюджет |
| 189761,69 | 201917,48 | 186809,85 | 197434,37 | 775923,39 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;

ВОС – водопроводные очистные сооружения;

КНС – канализационные насосные станции;

КОС – канализационные очистные сооружения;

РНС – районная насосная станция;

РУ – распределительное устройство.

Первый заместитель главы

администрации города, руководитель аппарата В.Г.Франк