Приложение

к постановлению

администрации города

от 29.06.2016  №1276

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы

- Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы (далее – Краткосрочный план) разработан в целях определения объема необходимых средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) в 2017-2019 годах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, определения объема финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества в МКД за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда), краевого бюджета и бюджета города.

- Мероприятия Краткосрочного плана направлены на своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в МКД.

- Краткосрочный план сформирован на основании решения, принятого комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, в порядке, установленном постановлением Администрации Алтайского края от 10.04.2014 №177          «О порядке подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» (далее - Постановление).

- В 2017-2019 годах в результате проведения капитального ремонта будут выполнены работы по:

ремонту инженерного оборудования в 31 МКД;

замене 74 лифтов в 19 МКД;

ремонту крыш 162 МКД;

переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую в 6 МКД;

ремонту фасадов 16 МКД;

утеплению фасадов 1 МКД;

ремонту подвальных помещений 2 МКД;

ремонту фундаментов 4 МКД.

Выполнение указанных работ позволит улучшить условия проживания 36680 жителей города Барнаула, проживающих в 234 МКД общей площадью 925152,48 кв.м.

- Исполнители Краткосрочного плана:

комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (далее - КЖКХ);

администрации районов города Барнаула;

некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

владельцы специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в МКД.

Общий объем средств собственников помещений МКД, направляемых на выполнение Краткосрочного плана, составляет 983822,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 316277,3 тыс.рублей;

в 2018 году – 318562,3 тыс.рублей;

в 2019 году – 348982,7 тыс.рублей.

- В Краткосрочный план на 2017-2019 годы включены МКД со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренному краевой программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы на период 2017-2019 годов.

Перечень МКД, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении 1 к Краткосрочному плану.

Реестр МКД (по видам работ), подлежащих капитальному ремонту, содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества (приложение 2 к Краткосрочному плану).

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту МКД приведены в приложении 3 к Краткосрочному плану.

- Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, другие потребительские кооперативы обязаны предоставлять отчеты о целевом использовании средств и ходе выполнения Краткосрочного плана в КЖКХ в сроки, установленные Главным управлением строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края (далее – Главное управление).

КЖКХ предоставляет в Главное управление информацию о ходе выполнения Краткосрочного плана в соответствии с Постановлением.

Первый заместитель главы

администрации города,

руководитель аппарата								П.Д.Фризен