Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 18.12.2015 № 2445

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализа-ции | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс.рублей | | | | | Источники финансирования |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель. Улучшение технического состояния зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула | 2015-2018 годы | комитет по управлению муниципальной собственностью,  органы местного самоуправления,  МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления»,  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 8993,9 | 23758,2 | 41362,0 | 64040,0 | 138154,1 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 23758,2 | 41362,0 | 64040,0 | 138154,1 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача. Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула | 2015-2018 годы | органы местного самоуправления,  МКУ «Служба потехническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления»,  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 8993,9 | 23758,2 | 41362,0 | 64040,0 | 138154,1 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 23758,2 | 41362,0 | 64040,0 | 138154,1 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.  Капитальный ремонт зданий администрации Железнодорожного района | 2017-2018 годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 0 | 1252,0 | 10040,0 | 11292,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1252,0 | 10040,0 | 11292,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.  Ремонт фасада и крылец зданий по адресам:  пр-кт Красноармейский, 104, ул.Крупской,95 | 2017-2018 годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 0 | 1252,0 | 10040,0 | 11292,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1252,0 | 10040,0 | 11292,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 2.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Индустриального района, Власихинской сельской администрации, Новосиликатного территориального управления | 2015-2017 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление,  Власихинская сельская администрация | 3898,9 | 7368,2 | 1110,0 | 0 | 12377,1 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 3898,9 | 7368,2 | 1110,0 | 0 | 12377,1 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.  Ремонт систем отопления в зданиях по адресам:  ул.Сухэ-Батора,8,  ул.50 лет СССР,8,  ул.Панфиловцев,20,  ул.Георгиева,32 | 2015 год | администрация Индустриального района | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 129,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 129,2 | 0 | 0 | 0 | 129,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.2. | Мероприятие 2.2.  Ремонт систем водоотведения и водоснабжения в зданиях по адресам:  ул.Сухэ-Батора,8,  ул.50 лет СССР,8,  ул.Энтузиастов,7,  ул.Георгиева,32 | 2015 год | администрация Индустриального района | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 59,0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.3. | Мероприятие 2.3.  Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам:  ул.50 лет СССР,12,  ул.Георгиева,32,  ул.Панфиловцев,20,  ул.Весенняя,1а | 2015 год | администрация Индустриального района,  Новосиликатное территориальное управление | 751,7 | 0 | 0 | 0 | 751,7 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 751,7 | 0 | 0 | 0 | 751,7 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.4. | Мероприятие 2.4.  Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул.Энтузиастов,7,  ул.Сухэ-Батора,8,  ул.50 лет СССР,8,  ул.Георгиева,32,  ул.Первомайская,50 | 2016 год | администрация Индустриального района, Власихинская сельская администрация | 0 | 4597,2 | 0 | 0 | 4597,2 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 4597,2 | 0 | 0 | 4597,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.5. | Мероприятие 2.5.  Ремонт кровли зданий по адресам:  ул.Весенняя,1а,  ул.Первомайская,50 | 2015-2016 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление,  Власихинская сельская администрация | 2161,4 | 672,0 | 0 | 0 | 2833,4 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 2161,4 | 672,0 | 0 | 0 | 2833,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.6. | Мероприятие 2.6.  Ремонт здания гаража по адресу:  Павловский тракт,124б,  в том числе: замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли | 2015 год | администрация Индустриального района | 779,6 | 0 | 0 | 0 | 779,6 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 779,6 | 0 | 0 | 0 | 779,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.7. | Мероприятие 2.7.  Ремонт здания гаража по адресу: ул.Весенняя,1б,  в том числе: замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли | 2017 год | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление | 0 | 0 | 1110,0 | 0 | 1110,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1110,0 | 0 | 1110,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.8. | Мероприятие 2.8.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.Энтузиастов,7,  ул.Георгиева,32,  ул.Панфиловцев,20,  ул.Сухэ-Батора,8 | 2015 год | администрация Индустриального района | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.9. | Мероприятие 2.9.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.50 лет СССР,8,  ул.50 лет СССР,12,  ул.Георгиева,32 | 2016 год | администрация Индустриального района | 0 | 2099,0 | 0 | 0 | 2099,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 2099,0 | 0 | 0 | 2099,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 3.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Ленинского района | 2015-2016 годы | администрация Ленинского района | 1796,3 | 6750,0 | 0 | 0 | 8546,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 6750,0 | 0 | 0 | 8546,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.1. | Мероприятие 3.1.  Ремонт кровли запасного пункта управления, гаражных боксов по адресу:  ул. Георгия Исакова, 230 | 2015-2016 годы | администрация Ленинского района | 1796,3 | 1200,0 | 0 | 0 | 2996,3 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 1200,0 | 0 | 0 | 2996,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.2. | Мероприятие 3.2.  Ремонт фасада здания по адресу:  ул. Георгия Исакова,230 | 2016 год | администрация Ленинского района | 0 | 5550,0 | 0 | 0 | 5550,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 5550,0 | 0 | 0 | 5550,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 4.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Октябрьского района | 2015-2016 годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 9640,0 | 0 | 0 | 9656,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 16,5 | 9640,0 | 0 | 0 | 9656,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.1. | Мероприятие 4.1.  Ремонт фасада здания, в том числе: ремонт парапета на крыше здания и замена флагштока по адресу:  пр-кт Комсомольский, 108а | 2016 год | администрация Октябрьского района | 0 | 6090,0 | 0 | 0 | 6090,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 6090,0 | 0 | 0 | 6090,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.2. | Мероприятие 4.2.  Ремонт гаражей по адресам:  ул. Сизова,24б,  ул. Сизова,43г,  в том числе: ремонт электрооборудования и систем отопления | 2016 год | администрация Октябрьского района | 0 | 950,0 | 0 | 0 | 950,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 950,0 | 0 | 0 | 950,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.3. | Мероприятие 4.3.  Ремонт помещений, лестниц в здании по адресу:  пр-кт Комсомольский, 108а | 2015-2016  годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 2600,0 | 0 | 0 | 2616,5 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 16,5 | 2600,0 | 0 | 0 | 2616,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 5.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Центрального района | 2015 год | администрация Центрального района | 2652,4 | 0 | 0 | 0 | 2652,4 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 2652,4 | 0 | 0 | 0 | 2652,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.1. | Мероприятие 5.1.  Ремонт лестницы, козырька и входного узла, крыльца бокового входа в здании по адресу: ул.Никитина,60 | 2015 год | администрация Центрального района | 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 1675,4 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 1675,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.2. | Мероприятие 5.2.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.Никитина,60,  ул.Никитина,70 | 2015 год | администрация Центрального района | 977,0 | 0 | 0 | 0 | 977,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 977,0 | 0 | 0 | 0 | 977,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 6.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 2017-2018 годы | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 39000,0 | 54000,0 | 93000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 39000,0 | 54000,0 | 93000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.1. | Мероприятие 6.1.  Ремонт здания по адресу:  ул.Воровского,115а | 2017 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 25000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 25000,0 | 0 | 25000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.2. | Мероприятие 6.1.1.  Ремонт фасада | 2017 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.3. | Мероприятие 6.1.2.  Ремонт системы отопления | 2017 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 2000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.4. | Мероприятие 6.1.3.  Ремонт помещений | 2017 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 21000,0 | 0 | 21000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 21000,0 | 0 | 21000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.5. | Мероприятие 6.2.  Ремонт здания по адресу:  пр-кт Ленина,18 | 2017-2018 годы | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 14000,0 | 54000,0 | 68000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 14000,0 | 54000,0 | 68000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.6. | Мероприятие 6.2.1.  Капитальный ремонт системы отопления | 2017 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 8000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 8000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.7. | Мероприятие 6.2.2.  Ремонт электро-оборудования | 2017 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 5000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.8. | Мероприятие 6.2.3.  Ремонт систем водоснабжения и водоотведения | 2017 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.9. | Мероприятие 6.2.4.  Ремонт фасада | 2018 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 7000,0 | 7000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.10. | Мероприятие 6.2.5.  Замена окон | 2018 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.11. | Мероприятие 6.2.6.  Ремонт помещений | 2018 год | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов  местного самоуправления» | 0 | 0 | 0 | 44000,0 | 44000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 44000,0 | 44000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 7.  Капитальный и текущий ремонт помещений  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 2015 год | МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 629,8 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 629,8 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9.1. | Мероприятие 7.1.  Капитальный и текущий ремонт помещений по  адресу:  ул.Никитина, 59а | 2015 год | МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 629,8 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | Всего,  в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 629,8 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата П.Д.Фризен