Приложение

к постановлению

администрации города

от 02.02.2016 № 119

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Барнаула

на 2013-2015 годы»

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Барнаула на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; решение Барнаульской городской Думы от 30.03.2012 №720 «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу»; распоряжения администрации города «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» от 14.12.2010 №366, от 12.01.2011 №02, от 07.02.2011 №29, от 28.02.2011 №51, от 05.04.2011 №97, от 23.05.2011 №143, от 17.06.2011 №173, от 18.08.2011 №241, от 09.09.2011 №262, от 10.10.2011 №301, от 11.11.2011 №345, от 13.12.2011 №376, от 10.01.2012 №01-р, от 23.01.2012 №15-р |
| Заказчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задачи Программы: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения; снос аварийных жилых домов |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 979 004,129 тыс. рублей, из них: этап 2013-2014 гг. – 405 062,535 тыс. рублей; этап 2014-2015 гг. – 573 941,594 тыс. рублей. Источники финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 544 871,586 тыс. рублей, в том числе: этап 2013-2014 гг. – 259 347,206 тыс. рублей; этап 2014-2015 гг. – 285 524,380 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 131 981,149 тыс. рублей, в том числе: этап 2013-2014 гг. – 41 852,327 тыс. рублей; этап 2014-2015 гг. – 90 128,822 тыс. рублей; средства городского бюджета – 131 981,149 тыс. рублей, в том числе: этап 2013-2014 гг. – 41 852,327 тыс. рублей; этап 2014-2015 гг. – 90 128,822 тыс. рублей; денежные средства, предусмотренные на увели-чение площади предоставляемого жилья за счет бюджета города (подлежат ежегодной коррек-тировке) – 170 170,245 тыс. рублей, в том числе: этап 2013-2014 гг. – 62 010,675 тыс. рублей; этап 2014-2015 гг. – 108 159,570 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула. Реализация Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Цена 1 кв. м будет уточняться ежегодно в зависимости от средней рыночной стоимости |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | Улучшение условий для проживания 2107 человек, ввод в эксплуатацию 769 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, улучшение архитектурного облика города за счет сноса 70 аварийных домов. Перечень домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012, представлен в Приложении к Программе |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Контроль за исполнением Программы возлагается на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год. Ответственность за координацию и контроль за реализацией Программы возлагается на комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |

- Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Задачи Программы, направленные на достижение ее цели

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения | 70 |
| 2. | Снос аварийных жилых домов | 30 |
| ИТОГО: |  | 100 |

- Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Ед. изм. | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-щими сносу, в благоустро- | Площадь расселен-ных жилых поме-щений с начала реализации Про-граммы | кв. м | 26838,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | енные жилые помещения |  |  |  |
| 2. | Снос аварийных жилых домов | Площадь снесен-ных аварийных домов с начала реализации Про-граммы | кв. м | 28476,50 |

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы) | Единицы измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 факт | 2014 факт | 2015 план |  |
| 1. | Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подле-жащими сносу, в благо-устроенные жилые поме-щения | Количество расселенных домов | дома | 32 | 38 | 0 | Улучшение условий проживания 2107 граждан, ввод в эксплуатацию 769 квартир для переселения граждан из аварийного жилья |
|  |  | Количество переселенных граждан | человек | 878 | 1229 | 0 |  |
|  |  | Площадь расселенных жилых помещений с начала реализации Программы | кв. м | 11609,20 | 26838,30 | 26838,30 |  |
| 2. | Снос аварийных жилых домов | Площадь снесенных аварийных домов с начала реализации Программы | кв. м | 0,00 | 12920,60 | 28476,50 | Улучшение архитектурного облика города за счет сноса 70 аварийных домов |

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок испол-нения меро-приятия | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответствен-ные исполнители | Объем финансирования (всего/ из средств Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства/краевого бюджета/городского бюджета/дополнительные средства городского бюджета), тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | этап 2013-2014 гг. | этап 2014-2015 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотрение до-мов на заседании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муни-ципального жи-лищного фонда | 2013-2015 гг. | Принятие комиссией решения о признании многоквар-тирных домов аварийными и подлежа-щими сносу | Выполнение требований законо-дательства Российской Федерации | Межведом-ственная комиссия для оценки жилых помещений муниципаль-ного жилищного фонда |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Приобретение жи-лых помещений у лиц, являющихся застройщиками | 2013-2015 гг. | Ввод в эксплуатацию 769 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Увеличение доли благоустро-енного жилищного фонда | Комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства города Барнаула, подрядная организация, определенная в соот- ветствии с проведенным аукционом | 979004,129/ 544871,586/ 131981,149/ 131981,149/ 170170,245 | 405062,535/ 259347,206/ 41852,327/ 41852,327/ 62010,675 | 573941,594/ 285524,380/ 90128,822/ 90128,822/ 108159,570 |
| - Снос аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление сноса домов | 2013-2015 гг. | Снос 70 аварийных жилых домов | Улучшение архитектур-ного облика города | Комитет жилищно-коммуналь-ного хозяйства города Барнаула |  |  |  |

6. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по этапам: |  |
|  |  | этап 2013-2014 гг. | этап 2014-2015 гг. |
| Всего финансовых затрат, | 979004,129 | 405062,535 | 573941,594 |
| в том числе: |  |  |  |
| из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 544871,586 | 259347,206 | 285524,380 |
| из средств краевого бюджета | 131981,149 | 41852,327 | 90128,822 |
| из бюджета города | 131981,149 | 41852,327 | 90128,822 |
| денежные средства, предусмотренные на увеличение площади предоставляемого жилья (бюджет города) | 170170,245 | 62010,675 | 108159,570 |

7. Методика расчета значений индикаторов Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Формула для расчета значений индикаторов | Описание методики расчета значений индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержатся значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество расселенных домов |  | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула. Количество расселенных домов определяется на основании информации о заключении гражданами, переселяемыми из аварийных домов, соглашений о предоставлении жилого помещения либо договоров социального найма |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество переселенных граждан |  | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула. Количество переселенных граждан определяется на основании заключенных с собственниками жилых помещений соглашений о предоставлении жилого помещения, регистрируемого в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, и перезаключенных договоров социального найма |
| 3. | Площадь расселенных жилых помещений с начала реализации Программы |  | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула. Площадь определяется исходя из данных, указанных в свидетельствах о Государственной регистрации права собственности, договорах социального найма жилых помещений. При переселении всех граждан из дома, признанного аварийным, на основании выписок из Реестра объектов муниципальной собственности, технического паспорта на дом, за исключением ранее расселенных жилых помещений |
| 4. | Площадь снесенных аварийных домов с начала реализации Программы |  | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства. Площадь определяется исходя из данных, указанных в свидетельствах о Государственной регистрации права собственности, договорах социального найма жилых помещений, выписок из Реестра объектов муниципальной собственности, технических паспортов на дома. Снос подтверждается актом о сносе, выдаваемым организацией, осуществляющей техническую инвентаризацию зданий |

8. Описание системы управления реализацией Программы

- Организация и контроль исполнения программных мероприятий осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

- Реализация Программы осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ и других документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

- Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула готовит формы бухгалтерской и иной отчетности, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

- Исполнители Программы в установленном порядке обеспечивают предоставление информации о ходе ее реализации и несут ответственность за целевое использование выделенных средств из бюджета города Барнаула.

Не реже одного раза в год информация о ходе выполнения Программы заслушивается на заседаниях коллегии администрации города.

Первый заместитель

главы администрации города,

руководитель аппарата						                    П.Д.Фризен