Приложение 2

к постановлению администрации города

от 14.08.2015 №1394

Приложение 2

к муниципальной программе «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель - снижение удельного объема используемых ЭР в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 22911,6 | 35836,7 | 36315,8 | 85832,4 | 86000,0 | 86000,0 | 352896,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 22911,6 | 35836,7 | 36315,8 | 85832,4 | 86000,0 | 86000,0 | 352896,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 11906,9 | 19093,0 | 12250,0 | 85832,4 | 86000,0 | 86000,0 | 301082,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 11906,9 | 19093,0 | 12250,0 | 85832,4 | 86000,0 | 86000,0 | 301082,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.1. | Мероприятие 1. Модернизация систем освещения на основе экономичных (в том числе светодиодных) осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения, установка датчиков движения | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 4999,5 | 1700,0 | 3100,0 | 25332,4 | 25500,0 | 25500,0 | 86131,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 3850,0 | 1200,0 | 1600,0 | 25332,4 | 25500,0 | 25500,0 | 82982,4 | городской бюджет |
|  |  |  | КК, МУБС | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |  |
|  |  |  | АЛР | 1149,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149,5 |  |
|  |  |  | АЦР | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |  |
|  |  |  | АЖР | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |  |
|  |  |  | АИР | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.2. | Мероприятие 2. Замена устаревшего технологического оборудования на оборудование не ниже класса энергоэффектив-ности А, В | 2016-2017 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 0 | 543,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 1143,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 0 | 543,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 1143,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.3. | Мероприятие 3. Модернизация системы теплоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 6901,8 | 16150,0 | 8000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 211051,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 6300,0 | 15000,0 | 8000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 209300,0 | городской бюджет |
|  |  |  | КК, МУБС | 601,8 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,8 |  |
|  |  |  | АЛР | 0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.4. | Мероприятие 4. Модернизация (ремонт) системы водоснабжения зданий муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления с применением экономичной водоразборной арматуры | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 5,6 | 700,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2755,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | ЦМЗ | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | городской бюджет |
|  |  |  | КК, МУБС | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |
|  |  |  | КО, МУБС | 0 | 550,0 | 550,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2600,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Задача 2. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем снижения тепловых потерь в зданиях и определения потенциала их энергетической эффективности | 2015-2017 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 11004,7 | 16743,7 | 24065,8 | 0 | 0 | 0 | 51814,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 11004,7 | 16743,7 | 24065,8 | 0 | 0 | 0 | 51814,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.1. | Мероприятие 1. Замена деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты с тройным остеклением и теплоотражающим покрытием светопроницаемых поверхностей | 2015-2017 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 11004,7 | 15283,7 | 13302,4 | 0 | 0 | 0 | 39590,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 10412,2 | 14337,5 | 12302,4 | 0 | 0 | 0 | 37052,1 | городской бюджет |
|  |  |  | КК, МУБС | 592,5 | 946,2 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 2538,7 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.2. | Мероприятие 2. Утепление ограждающих конструкций с применением новейших утеплительных материалов, согласно рекомендациям из энергетического паспорта учреждения | 2016-2017 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 0 | 1460,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 2960,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КК, МУБС | 0 | 460,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,0 | городской бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 0 | 1000,0 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.3. | Мероприятие 3. Проведение обязательного энергетического обследования | 2017 год | органы местного самоуправления, МУБС | 0 | 0 | 9263,4 | 0 | 0 | 0 | 9263,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 0 | 0 | 7277,6 | 0 | 0 | 0 | 7277,6 | городской бюджет |
|  |  |  | СпТО | 0 | 0 | 183,5 | 0 | 0 | 0 | 183,5 |  |
|  |  |  | АЖР | 0 | 0 | 77,8 | 0 | 0 | 0 | 77,8 |  |
|  |  |  | АИР | 0 | 0 | 188,9 | 0 | 0 | 0 | 188,9 |  |
|  |  |  | АЛР | 0 | 0 | 127,0 | 0 | 0 | 0 | 127,0 |  |
|  |  |  | АОР | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 |  |
|  |  |  | АЦР | 0 | 0 | 382,0 | 0 | 0 | 0 | 382,0 |  |
|  |  |  | КСПН | 0 | 0 | 25,9 | 0 | 0 | 0 | 25,9 |  |
|  |  |  | КЗРиЗ | 0 | 0 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 17,1 |  |
|  |  |  | КСАРГ | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |  |
|  |  |  | КФНиКП | 0 | 0 | 48,9 | 0 | 0 | 0 | 48,9 |  |
|  |  |  | КМЗ, ЦМЗ | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 |  |
|  |  |  | КК, МУБС | 0 | 0 | 644,8 | 0 | 0 | 0 | 644,8 |  |
|  |  |  | УГОиЧС | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

| АЖР | - | администрация Железнодорожного района |
| --- | --- | --- |
| АИР | - | администрация Индустриального района |
| АЛР | - | администрация Ленинского района |
| АОР | - | администрация Октябрьского района |
| АЦР | - | администрация Центрального района |
| КЗРиЗ | - | комитет по земельным ресурсам и землеустройству |
| КК | - | комитет по культуре |
| КМЗ | - | комитет муниципального заказа |
| КО | - | комитет по образованию |
| КСАРГ | - | комитет по строительству, архитектуре и развитию города |
| КСПН | - | комитет по социальной поддержке населения |
| КФНиКП | - | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| СпТО | - | муниципальное казенное учреждение «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» |
| УГОиЧС | - | муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула» |
| ЦМЗ | - | муниципальное казенное учреждение «Центр муниципального заказа города Барнаула» |
| МУБС | - | муниципальные учреждения бюджетной сферы города |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата														     П.Д.Фризен