Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 29.03.2019 № 481

Приложение 3  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и

водоотведения пригородной зоны города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный  исполни-тель | Срок реали­зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источники финансиро­вания |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Обская,4 | УЕЗСКС | 2017-2019 | 1 | 1000,0 | 176,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 5676,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 176,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 5676,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Кленовая,9г | УЕЗСКС | 2018-2020 | 1 | 0,0 | 236,4 | 1500,0 | 6000,0 | 0,0 | 7736,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 236,4 | 1500,0 | 6000,0 | 0,0 | 7736,4 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Школьная,18а | УЕЗСКС | 2017-2018 | 1 | 848,0 | 5498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6346,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 848,0 | 5498,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6346,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Пионерская,17б | УЕЗСКС | 2017 | 1 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Мохнатушка, ул.Нагорная,26 | УЕЗСКС | 2017-2018 | 1 | 900,0 | 5888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6788,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 900,0 | 5888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6788,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Березовка, ул.Центральная,6 | УЕЗСКС | 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 6000,0 | 0,0 | 7500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 6000,0 | 0,0 | 7500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Научный Городок,58 | УЕЗСКС | 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1000,0 | 7000,0 | 8500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 500,0 | 1000,0 | 7000,0 | 8500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: с.Гоньба, пер.Советский,2г | УЕЗСКС | 2020-2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: с.Гоньба, пер.Советский,2а | УЕЗСКС | 2020-2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 4000,0 | 5000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Строительство кольцевой сети водопровода от улицы Бирюзовой,11а до улицы Нагорной,32 в п.Новомихайловка города Барнаула | Комитет | 2018-2019 | 440 | 287,9 | 858,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 3545,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 287,9 | 858,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 3545,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Декоративной,51г, микрорайон «Спутник» | Комитет | 2017-2020 | 1 | 1000,0 | 432,0 | 1150,0 | 6100,0 | 9100,0 | 17782,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 432,0 | 1150,0 | 6100,0 | 9100,0 | 17782,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Строительство водопроводной сети от улицы Ржевской по улице Сибирской, улице Стрелецкой, улице Волжской в п.Борзовая Заимка города Барнаула | Комитет | 2018-2019 | 1100 | 800,0 | 1208,7 | 11965,0 | 0,0 | 0,0 | 13973,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 800,0 | 1208,7 | 11965,0 | 0,0 | 0,0 | 13973,7 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Закатная,28 в п.Лесной | Комитет | 2017-2019 | 1 | 1000,0 | 447,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1947,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 447,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1947,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Строительство резервуара чистой воды V= 500 м3 в п.Казенная Заимка по ул.Соколиной,55 | Комитет | 2018-2021 | 1 | 337,9 | 500,3 | 100,0 | 0,0 | 1500,0 | 5503,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 337,9 | 500,3 | 100,0 | 0,0 | 1500,0 | 5503,2 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Строительство артезианского водозабора в п.Лесной | Комитет | 2018-2020 | 1 | 0,0 | 1388,0 | 1335,0 | 10300,0 | 0,0 | 13023,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1388,0 | 1335,0 | 10300,0 | 0,0 | 13023,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Напорный канализационный коллектор и КНС в п.Центральный от ул.Тополинной,1а до КНС по пр-кту Дзержинского, 16а | Комитет | 2018-2019 | 1 | 0,0 | 330,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3830,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 330,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3830,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Проектирование и строительство водопроводной сети по ул.Сибирской в с.Власиха | Комитет | 2018-2021 | 1 | 0,0 | 36,0 | 1100,0 | 0,0 | 5500,0 | 6636,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 36,0 | 1100,0 | 0,0 | 5500,0 | 6636,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Садовой,83, в п.Казенная Заимка | Комитет | 2019 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | | | | 1540/16 | 7173,8 | 17000,0 | 31050,0 | 31400,0 | 31100,0 | 117723,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 7173,8 | 17000,0 | 31050,0 | 31400,0 | 31100,0 | 117723,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |