|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению  администрации города  от 24.12.2019 № 2142  Приложение 2  к муниципальной программе «Газификация города Барнаула  на 2015-2021 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реали-зации | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели, участники | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | Источники финанси-рования |
| 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель.  Обеспечение надежного, устойчивого функциониро-вания  источников теплоснабжения для повышения качества жизни населения города Барнаула | 2015-2021 годы | КЭГ,  Минстрой Алтайского края (по согласова-  нию),  УЕЗСКС,  предприя-тия,  население | 110711,9 | 127100,0 | 167960,0 | 139355,7 | 145015,9 | 129850,0 | 129850,0 | 949843,5 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 2010,0 | 12750,0 | 43000,0 | 3850,0 | 38300,0 | 0,0 | 0,0 | 99910,0 | краевой бюджет |
| 31641,9 | 17750,0 | 34600,0 | 5748,7 | 715,9 | 35000,0 | 35000,0 | 160456,5 | городской  бюджет |
| 77060,0 | 96600,0 | 90360,0 | 129757,0 | 106000,0 | 94850,0 | 94850,0 | 689477,0 | внебюд-жетные источники |
| 2. | Задача.  Развитие газораспреде-  лительной системы на территории  муниципального  образования городского округа – города Барнаула | 2015-2021 годы | КЭГ,  Минстрой Алтайского края (по согласова-  нию),  УЕЗСКС,  предприя-тия,  население | 110711,9 | 127100,0 | 167960,0 | 139355,7 | 145015,9 | 129850,0 | 129850,0 | 949843,5 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 2010,0 | 12750,0 | 43000,0 | 3850,0 | 38300,0 | 0,0 | 0,0 | 99910,0 | краевой бюджет |
| 31641,9 | 17750,0 | 34600,0 | 5748,7 | 715,9 | 35000,0 | 35000,0 | 160456,5 | городской  бюджет |
| 77060,0 | 96600,0 | 90360,0 | 129757,0 | 106000,0 | 94850,0 | 94850,0 | 689477,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.1. | Мероприятие 1.  Оформление правоустанавли-вающих документов на объекты строительства, выполнение кадастровых работ, согласований, получение технических  условий, экспертиз | 2015-2017 годы | КЭГ,  УЕЗСКС | 856,5 | 94,74 | 151,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,47 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 856,5 | 94,74 | 151,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,47 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.2. | Мероприятие 2 (строительство).  Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2017-2018 годы | Минстрой Алтайского края (по согласова-  нию) | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 8157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21157,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 1550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14550,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6607,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.3. | Мероприятие 3 (строительство).  Газоснабжение ст.Ползуново Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2018-  2019  годы | Минстрой Алтайского края (по согласова-  нию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 38300,0 | 0,0 | 0,0 | 40600,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 38300,0 | 0,0 | 0,0 | 40600,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.4. | Мероприятие 4 (строительство).  Газопровод высокого давления и ГРП микрорайона «ВРЗ» Октябрьского района г.Барнаула | 2015-2016 годы | КЭГ,  УЕЗСКС | 9175,19 | 1,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9176,28 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 9175,19 | 1,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9176,28 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.5. | Мероприятие 5 (строительство).  Распределитель-ный газопровод и ГРП для жилых домов в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й, 4-й Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 2016 год | КЭГ,  УЕЗСКС | 0,0 | 827,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,64 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 827,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,64 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.6. | Мероприятие 6 (строительство).  Газопровод высокого давления и ГРП по ул.Раздольной, 22б Индустриально-го района г.Барнаула Алтайского края | 2015-2016 годы | КЭГ,  УЕЗСКС | 120,35 | 1014,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1135,11 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 120,35 | 1014,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1135,11 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.7. | Мероприятие 7 (строительство).  Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края (корректировка) | 2016-2018 годы | КЭГ,  УЕЗСКС | 0,0 | 190,98 | 1375,07 | 1333,2 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 2938,25 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 190,98 | 1375,07 | 1333,2 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 2938,25 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.8. | Мероприятие 8 (строительство).  Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края | 2016-2018 годы | КЭГ,  УЕЗСКС | 0,0 | 30,0 | 2223,7 | 2299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4553,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 30,0 | 2223,7 | 2299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4553,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.9. | Мероприятие 9 (строительство).  Обеспечение инженерной инфраструкту-рой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Научный Городок. Система газоснабжения | 2015-2016 годы | КЭГ,  УЕЗСКС | 4746,79 | 599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5346,39 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4746,79 | 599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5346,39 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.10. | Мероприятие 10 (строительство).  Распределитель-ный газопровод по ул.Центральной, Школьной, Молодежной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края (корректировка) | 2017-2020 годы | КЭГ | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 71,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 1971,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 100,0 | 71,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 1971,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.11. | Мероприятие 11 (строительство).  «Газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул.Мамонтова, Правый берег Пруда, проезду Чумышский, переулку Пороховой взвоз г.Барнаула Алтайского края» | 2019-2021 годы | КЭГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 1700,0 | 4400,0 | 6208,1 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,1 | 1700,0 | 4400,0 | 6208,1 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.12. | Мероприятие 12 (строительство).  Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й, 4-й Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 2020-2021 годы | КЭГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 4600,0 | 6200,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 4600,0 | 6200,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.13. | Мероприятие 13 (строительство).  Газовые сети жилого сектора ул.Куета Индустриально-го района г.Барнаула (2-я очередь) | 2020-2021 годы | КЭГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 3300,0 | 4500,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 3300,0 | 4500,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.14. | Мероприятие 14 (строительство).  Распределитель-ный газопровод и ГРП улиц Нагорная, Цветочная, Опытная Станция с.Лебяжье Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2020-2021 годы | КЭГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 3100,0 | 4600,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 3100,0 | 4600,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.15. | Мероприятие 15.  Газификация квартир  от действующих газопроводов | 2015-2021 годы | Население | 45060,0 | 63600,0 | 57360,0 | 90150,0 | 70000,0 | 61850,0 | 58850,0 | 446870,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской  бюджет |
| 45060,0 | 63600,0 | 57360,0 | 90150,0 | 70000,0 | 61850,0 | 58850,0 | 446870,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.16. | Мероприятие 16.  Котельная КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр», ул.Партизанская, 195 г.Барнаул, Алтайского края | 2015-2016 годы | Минстрой Алтайского края (по согласова-  нию) | 140,0 | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2990,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 140,0 | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2990,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.17. | Мероприятие 17.  Реконструкция котельной с переводом на природный газ по ул.Чкалова, 230 в г.Барнауле | 2015-2016 годы | Минстрой Алтайского края (по согласова-  нию) | 1870,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4070,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 1870,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4070,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.18. | Мероприятие 18.  Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Промышлен-ной, 3 п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2016-2018 годы | Минстрой Алтайского края (по согласова-  нию),  УЕЗСКС,  КЭГ | 0,0 | 15400,0 | 60400,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75825,2 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 7700,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37700,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 7700,0 | 30400,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38125,2 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.19. | Мероприятие 19  (строительство).  Газовая котельная по ул.Промышлен-ной, 3 п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края. Завершение строительства | 2018-2020 годы | Минстрой Алтайского края (по согласова-  нию),  КЭГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,0 | 568,8 | 18552,21 | 0,0 | 21141,01 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,0 | 568,8 | 18552,21 | 0,0 | 21141,01 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.20. | Мероприятие 20 (строительство).  Газовая котельная для п.Лесной Индустриально-го района г.Барнаула  Алтайского края | 2015 год | КЭГ,  УЕЗСКС | 14508,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14508,33 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 14508,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14508,33 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.21. | Мероприятие 21 (строительство).  Автономный источник теплоснабжения жилых домов по ул.Мамонтова, 244, 246, 307, 309 | 2015-2016 годы | КЭГ,  УЕЗСКС | 629,38 | 144,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,93 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 629,38 | 144,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 773,93 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.22. | Мероприятие 22 (строительство).  Модульная котельная по ул.Чехова, 24 г.Барнаула  Алтайского края.  I этап строительства | 2015-  2016  годы | КЭГ,  УЕЗСКС | 1605,36 | 7146,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8752,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1605,36 | 7146,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8752,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.23. | Мероприятие 23.  Газификация котельных  и отопительных устройств от действующих газопроводов | 2015-2021 годы | Предприя-тия | 32000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 36000,0 | 33000,0 | 36000,0 | 236000,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской  бюджет |
| 32000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 36000,0 | 33000,0 | 36000,0 | 236000,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.24. | Мероприятие 24.  «Мемориал «Вечный огонь у памятника Славы на пл.Победы, 3 в г.Барнауле Алтайского края» | 2021 | КЭГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19600,0 | 19600,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19600,0 | 19600,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.25. | Мероприятие 25.  «Мемориал «Вечный огонь в честь воинов – интернацио-налистов у музея боевой славы по пр-кту Комсо-мольскому, 73 в г.Барнауле Алтайского края» | 2020 | КЭГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8647,79 | 0,0 | 8647,79 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8647,79 | 0,0 | 8647,79 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |
| 2.26. | Мероприятие 26.  Реконструкция котельной  в связи с переводом на природный газ по ул.Санаторной, 9 с.Власиха Индустриально-го района г.Барнаула Алтайского края | 2017 год | КЭГ | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | Всего,  в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федераль-ный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | городской  бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюд-жетные источники |

Принятые сокращения:

ГРП – газорегуляторный пункт;

Минстрой Алтайского края – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края;

КЭГ – комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;

УЕЗСКС – Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.