Приложение 7

к постановлению

администрации города

от 30.03.2018 № 618

Приложение 6  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок реали­зации | Объем выполненных работ,  м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | Источники финансиро­вания |
| 2017  год | 2018  Год | 2019  год | 2020  год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловая сеть на жилые дома по ул.Пролетарской,53,  55,59 | Комитет | 2017 | 402 | | 2322,08 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2322,08 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 2322,08 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2322,08 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Проходной канал по ул.Анатолия,6 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 45 | | 4886,15 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4886,15 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 4886,15 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4886,15 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая сеть от котельной по ул.Чехова,24 | Комитет,  МУП «Энергетик» | 2017 | 1253,5 | | 11854,14 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 11854,14 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 11854,14 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 11854,14 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Тепловая сеть по ул.Пушкина, 62-66 | Комитет,  МУП «Энергетик» | 2017 | 280 | | 850,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 850,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 850,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 850,1 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Тепловая сеть по ул.Юрина,208в | Комитет, АО «БТСК» | 2017 | 4 | | 59,98 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 59,98 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 59,98 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 59,98 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Тепловая сеть от ТК7 до жилого дома по Змеиногорскому тракту, 110/14, через ТК8 и транзит по жилому дому Змеиногорский тракт, 110/15 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 477,4 | | 5201,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5201,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 5201,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5201,5 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Тепловая сеть от ТК4 до жилого дома по ул.Весенней, 14 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 286 | | 4607,61 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4607,61 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 4607,61 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4607,61 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Тепловая сеть от ТК УТ/49 до МБДОУ «Детский сад» №253 по ул.Шумакова,49 | Комитет, ООО  «Коммунсервис» | 2018 | 310 | | 0,0 | | 2002,76 | 0,0 | 0,0 | | 2002,76 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2002,76 | 0,0 | 0,0 | | 2002,76 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Тепловая сеть по ул.Чудненко,93 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 50 | | 0,0 | | 1194,35 | 0,0 | 0,0 | | 1194,35 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1194,35 | 0,0 | 0,0 | | 1194,35 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. Восстановление сетей циркуляции горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловая сеть по ул.Юрина,204а | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 895 | | 4712,45 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4712,45 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 4712,45 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4712,45 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Тепловая сеть  по ул.Георгия Исакова,156 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 898 | | 3614,88 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3614,88 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 3614,88 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3614,88 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая сеть по Павловскому тракту,104 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 872 | | 4435,51 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4435,51 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 4435,51 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4435,51 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Тепловая сеть по ул.Малахова к жилым домам №27, 29, 33 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 1574,1 | | 8795,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8795,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 8795,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8795,8 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. Капитальный ремонт оборудования и строительной части сооружений объектов теплового хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦТП №533 по ул.Георгия Исакова,158а | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 1 | | 329,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 329,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 329,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 329,2 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | ЦТП по ул.Новороссийской, 25а | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 1 | | 961,94 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 961,94 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 961,94 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 961,94 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | ЦТП по ул.Промышленной,84 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 1 | | 1772,24 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1772,24 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 1772,24 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1772,24 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Капитальный ремонт котла котельной по ул.Научный Городок, 47 в п.Научный Городок | Комитет, ООО «Научный городок» | 2017 | 1 | | 3351,39 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3351,39 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 3351,39 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3351,39 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Дымовая труба от котельной по адресу: ул.Научный Городок,47 в п.Научный Городок | Комитет, ООО «Научный городок» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 1074,67 | 0,0 | 0,0 | | 1074,67 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1074,67 | 0,0 | 0,0 | | 1074,67 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Оборудование ЦТП по проезду Канатному,79б | Комитет,  МУП «Энергетик» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 2054,14 | 0,0 | 0,0 | | 2054,14 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2054,14 | 0,0 | 0,0 | | 2054,14 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводная сеть по ул.Куета, 3-34 | Комитет,  ООО «БВК» | 2017 | 280 | | 1988,84 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1988,84 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 1988,84 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1988,84 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Водопроводная сеть по ул.Октября, от ул.Советской до ул.Чапаева в с.Гоньба | Комитет,  ООО «Научный городок» | 2017 | 1100 | | 5074,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5074,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 5074,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5074,3 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Куета,40-56, 18а-20, 17-24 | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 955 | | 4044,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4044,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 4044,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4044,4 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Целинной,44-54, п.Пригородный | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 200 | | 1188,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1188,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 1188,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1188,9 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Капитальный ремонт сети водоснабжения по бульвару Мирному в с.Власиха | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 366 | | 3055,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3055,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 3055,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3055,7 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Капитальный ремонт зон ЗСО объектов водоснабжения пригородной зоны | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 9 | | 6147,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6147,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 6147,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6147,1 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Водопроводная сеть по ул.Юрина, 208в | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 4 | | 53,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 53,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 53,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 53,7 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Водопроводная сеть по пр-кту Калинина, от ул. Цеховой до ул.Профинтерна | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 525 | | 0,0 | | 8958,38 | 0,0 | 0,0 | | 8958,38 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 8958,38 | 0,0 | 0,0 | | 8958,38 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Водопроводная сеть по ул.Зоотехнической, от ул.Мусоргского до ул.Зоотехнической, 95а | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 568 | | 0,0 | | 2580,58 | 0,0 | 0,0 | | 2580,58 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2580,58 | 0,0 | 0,0 | | 2580,58 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Водопроводная сеть по ул.Сосновой, 1-41, с.Власиха | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 335 | | 0,0 | | 3510,74 | 0,0 | 0,0 | | 3510,74 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 3510,74 | 0,0 | 0,0 | | 3510,74 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Водопроводная сеть по ул.Гвардейской, от переулка Пожарного до ул.Гвардейской, 4 | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 266 | | 0,0 | | 4098,35 | 0,0 | 0,0 | | 4098,35 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 4098,35 | 0,0 | 0,0 | | 4098,35 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Водонапорная башня по ул.Советской,2г в с.Гоньба | Комитет, ООО «Научный городок» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | | 1600,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | | 1600,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Водопроводная сеть по ул.Гущина (участок от ул.Малахова до бульвара Медиков) | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 680 | | 0,0 | | 0,0 | 7688,0 | 0,0 | | 7688,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 7688,0 | 0,0 | | 7688,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Водопроводная сеть по ул.Мамонтова (участок от ул.Челюскинцев до пер.Порохового Взвоза) | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 670 | | 0,0 | | 0,0 | 6468,0 | 0,0 | | 6468,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 6468,0 | 0,0 | | 6468,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Водопроводная сеть от жилого дома по ул.Школьной, 36 до жилого дома по ул.Береговой,18 в п.Бельмесево | Комитет,  МУП «Энергетик» | 2019 | 700 | | 0,0 | | 0,0 | 7510,0 | 0,0 | | 7510,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 7510,0 | 0,0 | | 7510,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Водопроводная сеть по ул.Песчаной,84 | Комитет,  ООО «БВК» | 2020 | 25 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1468,0 | | 1468,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1468,0 | | 1468,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Водопроводная сеть по ул.Тюленина, 2-12 | Комитет,  ООО «БВК» | 2020 | 290 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2843,0 | | 2843,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2843,0 | | 2843,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Водопроводная сеть по ул.Арбатской, 16-77 в п.Казенная Заимка | Комитет,  ООО «Научный городок» | 2020 | 1800 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 6100,0 | | 6100,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 6100,0 | | 6100,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19 | Водопроводная сеть по ул.Садовое Кольцо, от ул.Соколиной до ул.Шинников в п.Казенная Заимка | Комитет,  ООО «Научный городок» | 2020 | 1580 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 6634,0 | | 6634,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 6634,0 | | 6634,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Водопроводная сеть по ул.Молодежной, 13а в п.Бельмесево | Комитет,  МУП «Энергетик» | 2020 | 100 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | | 1750,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | | 1750,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Водопроводная сеть по ул.Боровой, 15-67 в п.Ягодное | Комитет,  МУП «Энергетик» | 2020 | 1150 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5037,61 | | 5037,61 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5037,61 | | 5037,61 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт строительной части здания КНС по Змеиногорскому тракту,120 | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 1 | | 1063,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1063,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 1063,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1063,9 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Канализационная сеть по пр-кту Калинина,2 | Комитет, ООО «БВК» | 2017 | 45 | | 635,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 635,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 635,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 635,9 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Напорный канализационный коллектор от КНС-20 до КГН (участок по ул.Малахова, от ул.Балтийской до ул.Взлетной) | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 1482 | | 0,0 | | 49785,82 | 0,0 | 0,0 | | 49785,82 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 49785,82 | 0,0 | 0,0 | | 49785,82 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Канализационная сеть по ул.Попова,57 | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 215 | | 0,0 | | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | | 5500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | | 5500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Канализационная сеть по ул.Островского,7 | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 105 | | 0,0 | | 0,0 | 3860,0 | 0,0 | | 3860,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 3860,0 | 0,0 | | 3860,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Канализационная сеть по ул.Георгия Исакова,116а | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 283 | | 0,0 | | 0,0 | 248,6 | 0,0 | | 248,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 248,6 | 0,0 | | 248,6 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Канализационная сеть от ул.Пролетарской, 275 до пер.Малого Прудского | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 337 | | 0,0 | | 0,0 | 9986,0 | 0,0 | | 9986,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 9986,0 | 0,0 | | 9986,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Канализационный коллектор №15 (участок по ул. Красный Текстильщик, от Антона Петрова до ул. Пригородной) | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 700 | | 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Канализационная сеть по ул.Мраморной, 63-68 | Комитет,  ООО «БВК» | 2020 | 74 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | | 2000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | | 2000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Канализационная сеть по пр-ду Кооперативному 4-му, 25-35 | Комитет,  ООО «БВК» | 2020 | 130 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | | 1900,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | | 1900,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Канализационная сеть от жилого дома по ул.Малахова,173 до врезки в городской коллектор | Комитет,  ООО «БВК» | 2020 | 100 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | | 1800,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | | 1800,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Канализационный коллектор №7 (по пр-кту Ленина, от ул.Советской до ул.Димитрова) | Комитет,  ООО «БВК» | 2020 | 1043 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 929,0 | | 929,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 929,0 | | 929,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Канализационный коллектор №15 (участок по ул. Бабуркина, от Павловского тракта до ж/д №161 по ул. 2-й Северо-Западной) | Комитет,  ООО «БВК» | 2020 | 900 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Канализационная сеть по ул.Мира,9-11 в п.Центральный | Комитет,  МУП «Энергетик» | 2020 | 100 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | | 1700,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | | 1700,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Канализационная сеть от жилого дома по ул. Научный Городок, 17 до полей фильтрации в п.Научный Городок | Комитет,  ООО «Научный городок» | 2020 | 200 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2310,58 | | 2310,58 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2310,58 | | 2310,58 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Воздушная линия 6 кВ от ул.Горской до пер.Памятного | Комитет,  ООО «БСК» | 2018 | 1395 | | 0,0 | | 1765,29 | 0,0 | 0,0 | | 1765,29 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1765,29 | 0,0 | 0,0 | | 1765,29 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Воздушная линия 6 кВ 5-49 от опоры №1 до опоры №35 на ТП Куета по ул.Куета,1а | Комитет,  ООО «БСК» | 2018 | 980 | | 0,0 | | 1328,52 | 0,0 | 0,0 | | 1328,52 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1328,52 | 0,0 | 0,0 | | 1328,52 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Воздушная линия 0,4 кВ от ТП Куета по ул.Куета,1а | Комитет,  ООО «БСК» | 2018 | 3840 | | 0,0 | | 4559,54 | 0,0 | 0,0 | | 4559,54 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 4559,54 | 0,0 | 0,0 | | 4559,54 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Кабельная линия 0,4-6 кВ от ТП до ВЛ в п. Куета по ул.Куета,1а | Комитет,  ООО «БСК» | 2018 | 756 | | 0,0 | | 767,92 | 0,0 | 0,0 | | 767,92 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 767,92 | 0,0 | 0,0 | | 767,92 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Кабельная линия от ПС-1 до ТП-81 по ул.Интернациональ-ной,74 | Комитет,  ООО «БСК» | 2019 | 1700 | | 0,0 | | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | | 8000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | | 8000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Кабельная линия от ПС-1 до ТП-81 по ул.Интернациональ-ной,74 | Комитет,  ООО «БСК» | 2020 | 900 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | | 4500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | | 4500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Кабельная линия от РП-28 до ТП-961 по Змеиногорскому тракту, 63в | Комитет,  ООО «БСК» | 2020 | 1200 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | | 5500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | | 5500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Воздушная линия 6 кВ по ул.Куета, 1-44 | Комитет,  ООО «БСК» | 2020 | 3200 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 960,81 | | 960,81 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 960,81 | | 960,81 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Трансформаторная подстанция по ул.Куета,1а | Комитет,  ООО «БСК» | 2020 | 1 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | | 2500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | | 2500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Воздушная линия 0,4 кВ по ул.Куета,1а | Комитет,  ООО «БСК» | 2020 | 3000 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | | 3500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | | 3500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7. Резервные бюджетные средства | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Резервные бюджетные средства (10%) | Комитет | 2018 | - | | 0,0 | | 8587,05 | 0,0 | 0,0 | | 8587,05 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 8587,05 | 0,0 | 0,0 | | 8587,05 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8. Капитальный ремонт бесхозяйных инженерных объектов | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Канализационная сеть и КНС по ул.Тополиной,1а в п.Центральный | Комитет | 2017 | 179 | | 2835,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2835,6 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 2835,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2835,6 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 2 | Тепловая сеть по ул.Промышленной,84 | Комитет | 2017 | 1086 | | 16671,08 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16671,08 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 16671,08 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16671,08 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая сеть по ул.Пушкина – Гоголя (выноска тепловой сети с частного земельного участка ООО «Аланко») | Комитет | 2017 | 855 | | 20923,64 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20923,64 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 20923,64 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20923,64 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 4 | Канализационная сеть по ул.Чудненко,95 | Комитет | 2017 | 271 | | 9205,45 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9205,45 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 9205,45 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9205,45 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 5 | Водопроводная сеть в п.Березовка по ул.Урожайной | Комитет | 2017 | 630 | | 2891,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2891,7 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 2891,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2891,7 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 6 | Тепловая сеть по  пр-кту Социалистическому | Комитет | 2017 | 500 | | 4382,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4382,5 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 4382,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4382,5 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 7 | Тепловая сеть по ул.Пролетарской, 55 (транзит по улице) | Комитет | 2017 | 192 | | 107,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,7 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 107,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,7 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 8 | Сеть электроснабжения по ул.Молодежной, 168 | Комитет | 2017 | 125 | | 80,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 80,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 9 | Сеть электроснабжения по ул.Молодежной, 170 | Комитет | 2017 | 35 | | 33,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 33,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 10 | Тепловая сеть от точки Г (угол поворота) у здания по ул.Никитина, 11 до жилых домов по ул.Никитина, 128, 130, 134, 136, 138 | Комитет | 2017 | 464,2 | | 1063,34 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1063,34 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 1063,34 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1063,34 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 11 | Водопроводная сеть по ул.Раздольной, от ул.Боровой до ул.Новой, п. Пригородный | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 550 | | 0,0 | | 3487,65 | 0,0 | 0,0 | 3487,65 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 3487,65 | 0,0 | 0,0 | 3487,65 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 12 | Водопроводная сеть от ул.Мамонтова, 198 по хоз.проезду до ул.Юбилейной, с.Власиха | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 240 | | 0,0 | | 1325,54 | 0,0 | 0,0 | 1325,54 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1325,54 | 0,0 | 0,0 | 1325,54 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 13 | Водопроводная сеть от ул.Юбилейной, 73 по хоз.проезду до ул.Садовой, с.Власиха | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 250 | | 0,0 | | 1145,94 | 0,0 | 0,0 | 1145,94 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1145,94 | 0,0 | 0,0 | 1145,94 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 14 | Водопроводная сеть по ул.Отрадной, от ул.Полевой до ул.Березовая Роща в с.Лебяжье | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 400 | | 0,0 | | 2701,35 | 0,0 | 0,0 | 2701,35 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2701,35 | 0,0 | 0,0 | 2701,35 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 15 | Водопроводная сеть по ул.Лесной, 1-68 | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 128 | | 0,0 | | 1524,16 | 0,0 | 0,0 | 1524,16 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1524,16 | 0,0 | 0,0 | 1524,16 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 16 | Водопроводная сеть по ул.Жданова, 1-81, п.Пригородный | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 250 | | 0,0 | | 1707,61 | 0,0 | 0,0 | 1707,61 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1707,61 | 0,0 | 0,0 | 1707,61 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 17 | Водопроводная сеть по ул.Полевой, 2-87, с.Лебяжье | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 430 | | 0,0 | | 5595,84 | 0,0 | 0,0 | 5595,84 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 5595,84 | 0,0 | 0,0 | 5595,84 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 18 | Водопроводная сеть к ж/д по ул.Гоголя, 85а | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 62 | | 0,0 | | 596,39 | 0,0 | 0,0 | 596,39 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 596,39 | 0,0 | 0,0 | 596,39 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 19 | Водопроводная сеть по ул.Белова (3 участка) | Комитет, ООО «БВК» | 2018 | 584 | | 0,0 | | 6415,84 | 0,0 | 0,0 | 6415,84 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 6415,84 | 0,0 | 0,0 | 6415,84 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 20 | Оборудование в жилых домах по пр-кту Калинина,22 и ул.Кулагина, 4 | Комитет, АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 892,15 | 0,0 | 0,0 | 892,15 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 892,15 | 0,0 | 0,0 | 892,15 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 8. Аварийно-восстановительные работы | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы | Комитет | 2018 | - | | 0,0 | | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 0,0 | | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 9. Обслуживание бесхозяйных газовых сетей | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обслуживание бесхозяйных газовых сетей | Комитет | 2017-2020 | - | | 1631,5 | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 7631,5 | | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | краевой бюджет |
| 1631,5 | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 7631,5 | | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетные источники |
| 10. Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля, экспертиза | Комитет | 2017-2020 |  | | 2210,5 | | 2049,0 | 2049,0 | 2049,0 | | 8357,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 2210,5 | | 2049,0 | 2049,0 | 2049,0 | | 8357,5 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | | | | | 48857,2 м/  19 шт. | | 143044,32 | 126309,58 | 54309,6 | 56482,00 | | 380145,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | краевой бюджет |
| 143044,32 | 126309,58 | 54309,6 | 56482,00 | | 380145,5 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | внебюджетные источники |

Первый заместитель главы

администрации города, руководитель аппарата В.Г.Франк