Приложение 5

к постановлению

администрации города

от 31.03.2017 №629

Приложение 6  
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнитель | Срок реали­зации | Объем выполненных работ,  м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | Источники финансиро­вания |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Капитальный ремонт тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловая сеть на жилые дома по ул.Пролетарской,53,  55,59 | Комитет | 2017 | 402 | | 2672,59 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 2672,59 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2672,59 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 2672,59 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Проходной канал по ул.Анатолия,6 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 45 | | 4886,15 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4886,15 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4886,15 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4886,15 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая сеть от котельной по ул.Чехова,24 | Комитет,  МУП «Энергетик» | 2017 | 1253,5 | | 11854,14 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 11854,14 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 11854,14 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 11854,14 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Тепловая сеть по ул.Пушкина | Комитет,  МУП «Энергетик» | 2017 | 280 | | 850,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 850,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 850,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 850,1 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Тепловая сеть по ул.Взлетной,12, от ТК-127/5 до ТК-127/8 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 320 | | 0,0 | | 3819,86 | | | 0,0 | | 0,0 | 3819,86 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 3819,86 | | | 0,0 | | 0,0 | 3819,86 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Тепловая сеть по ул.Благовещен-ской,11, от ТК-129/14 до ТК-130/28 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 256 | | 0,0 | | 4419,15 | | | 0,0 | | 0,0 | 4419,15 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 4419,15 | | | 0,0 | | 0,0 | 4419,15 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Тепловая сеть по ул.Суворова,11, от ТК-129/14 до ЦТП №120 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 732 | | 0,0 | | 5165,45 | | | 0,0 | | 0,0 | 5165,45 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 5165,45 | | | 0,0 | | 0,0 | 5165,45 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Тепловая сеть по ул.Чудненко,18, от ул.Чеглецова,20 до ул.Чеглецова,22 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 105 | | 0,0 | | 974,83 | | | 0,0 | | 0,0 | 974,83 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 974,83 | | | 0,0 | | 0,0 | 974,83 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Тепловая сеть по  пр-кту Социалистичес-кому,115, ТК-44/7/3 – ТК-44/7/4 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 359 | | 0,0 | | 2370,65 | | | 0,0 | | 0,0 | 2370,65 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2370,65 | | | 0,0 | | 0,0 | 2370,65 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Тепловая сеть от  пр-кта Красноармей-ского,133 до  ТК-44/7/16 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 260 | | 0,0 | | 1804,39 | | | 0,0 | | 0,0 | 1804,39 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1804,39 | | | 0,0 | | 0,0 | 1804,39 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Тепловая сеть по ул.Крупской,109,  от точки А до  ТК-44/15/7 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 72 | | 0,0 | | 3913,25 | | | 0,0 | | 0,0 | 3913,25 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 3913,25 | | | 0,0 | | 0,0 | 3913,25 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Тепловая сеть от ул.Георгия Исакова, 146 до ТК-2 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 111 | | 0,0 | | 1833,42 | | | 0,0 | | 0,0 | 1833,42 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1833,42 | | | 0,0 | | 0,0 | 1833,42 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Тепловая сеть от ТК-2 до ул.Георгия Исакова,150 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 174 | | 0,0 | | 1574,09 | | | 0,0 | | 0,0 | 1574,09 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1574,09 | | | 0,0 | | 0,0 | 1574,09 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Тепловая сеть по ул.Шукшина,26,  от ТК-3 до ТК-4 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 448 | | 0,0 | | 3893,48 | | | 0,0 | | 0,0 | 3893,48 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 3893,48 | | | 0,0 | | 0,0 | 3893,48 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Тепловая сеть по ул.Трактовой,53а,  от ТК-6М до ТК-7М | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 162 | | 0,0 | | 4880,09 | | | 0,0 | | 0,0 | 4880,09 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 4880,09 | | | 0,0 | | 0,0 | 4880,09 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Тепловая сеть от ул.Гущина,77а до ул.Новороссийской,9 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 204 | | 0,0 | | 1607,01 | | | 0,0 | | 0,0 | 1607,01 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1607,01 | | | 0,0 | | 0,0 | 1607,01 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Тепловая сеть по ул.Смирнова,102,  от ТК-76/2/3 до  ТК-76/2/5 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 198 | | 0,0 | | 1785,1 | | | 0,0 | | 0,0 | 1785,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1785,1 | | | 0,0 | | 0,0 | 1785,1 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Тепловая сеть от  ТК-110/10 до жилого дома по ул.Георгиева,53 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 200 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1218,81 | | 0,0 | 1218,81 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1218,81 | | 0,0 | 1218,81 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19 | Тепловая сеть по ул.Малахова,116, от ТК-162 до ТК-12М | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 208 | | 0,0 | | 0,0 | | | 3679,39 | | 0,0 | 3679,39 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 3679,39 | | 0,0 | 3679,39 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Тепловая сеть по ул.Тимуровской,42а, от ТК-107а/2 до  ТК-407а/4 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 165 | | 0,0 | | 0,0 | | | 2065,04 | | 0,0 | 2065,04 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 2065,04 | | 0,0 | 2065,04 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Тепловая сеть по  пр-кту Ленина,23, от ТК-44/33 через ТК-209/1 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 300 | | 0,0 | | 0,0 | | | 4868,04 | | 0,0 | 4868,04 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 4868,04 | | 0,0 | 4868,04 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22 | Тепловая сеть по ул.Папанинцев,121, от ввода №1 через ТК-251/4, ТК-251/5 до ввода №2 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 220 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1886,9 | | 0,0 | 1886,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1886,9 | | 0,0 | 1886,9 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23 | Тепловая сеть по  пр-кту Социалистичес-кому,59, от ТК-216/1 до ТК-216/2 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 120 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1972,11 | | 0,0 | 1972,11 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1972,11 | | 0,0 | 1972,11 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 24 | Тепловая сеть от ТК-3 до жилого дома по ул.Гущина,213 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 156 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1225,24 | | 0,0 | 1225,24 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1225,24 | | 0,0 | 1225,24 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 25 | Тепловая сеть по ул.Антона Петрова,252, от ТК-4 до детского сада №207 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 240 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1540,95 | | 0,0 | 1540,95 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1540,95 | | 0,0 | 1540,95 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 26 | Тепловая сеть по ул.Шукшина,3, от ТК-1 до детского сада №200 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 380 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1776,84 | | 0,0 | 1776,84 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1776,84 | | 0,0 | 1776,84 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 27 | Тепловая сеть по ул.Гущина,187, от ТК-1 до детского сада №255 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 48 | | 0,0 | | 0,0 | | | 748,81 | | 0,0 | 748,81 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 748,81 | | 0,0 | 748,81 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 28 | Тепловая сеть по ул.Попова,118,  от ТК-3 до ТК-4 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 124 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1561,95 | | 0,0 | 1561,95 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1561,95 | | 0,0 | 1561,95 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 29 | Тепловая сеть от ТК-136 до ул.Эмилии Алексеевой,58 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 142 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1607,83 | | 0,0 | 1607,83 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1607,83 | | 0,0 | 1607,83 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 30 | Тепловая сеть по ул.Эмилии Алексеевой,51, от ТК-91 до ТК 91/1 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 146 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1329,31 | | 0,0 | 1329,31 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1329,31 | | 0,0 | 1329,31 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 31 | Тепловая сеть по ул.Георгия Исакова,171, от ТК-1 до жилого дома по ул.Георгия Исакова,169 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 135 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1659,74 | | 0,0 | 1659,74 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1659,74 | | 0,0 | 1659,74 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 32 | Тепловая сеть по ул.Червонной,2, от ТК-25/1 до ТК-25/2 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 140 | | 0,0 | | 0,0 | | | 4183,53 | | 0,0 | 4183,53 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 4183,53 | | 0,0 | 4183,53 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 33 | Тепловая сеть от ТК-15 до жилого дома по ул.Веры Кащеевой,15 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 224 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1537,06 | | 0,0 | 1537,06 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1537,06 | | 0,0 | 1537,06 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 34 | Тепловая сеть по ул.Заринской,18, от здания склада до  ТК-121/1 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 284 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1854,12 | | 0,0 | 1854,12 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1854,12 | | 0,0 | 1854,12 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. Восстановление сетей циркуляции горячего водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Тепловая сеть по ул.Юрина,204а | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 895 | | 4546,87 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4546,87 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4546,87 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4546,87 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Тепловая сеть  по ул.Георгия Исакова,156 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 898 | | 3037,58 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 3037,58 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3037,58 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 3037,58 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая сеть по ул.Шукшина,19 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 516 | | 3694,99 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 3694,99 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3694,99 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 3694,99 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Тепловая сеть по Павловскому тракту,104 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 872 | | 4435,51 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4435,51 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4435,51 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4435,51 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Тепловая сеть по ул.Бабуркина,11 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 700 | | 4279,27 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4279,27 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4279,27 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4279,27 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Тепловая сеть по ул.Малахова к жилым домам №27, 29, 33 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 1574,1 | | 8795,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 8795,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 8795,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 8795,8 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Тепловая сеть по ул.Юрина,190, от  ТК-1 до ТК-2 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 116 | | 0,0 | | 2972,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 2972,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2972,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 2972,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Тепловая сеть ЦТП №524, от ТК-8 до ТК-9 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 131 | | 0,0 | | 2785,2 | | | 0,0 | | 0,0 | 2785,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2785,2 | | | 0,0 | | 0,0 | 2785,2 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Тепловая сеть от ТК-9 до детского  сада №179 по ул.Шукшина,14 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 59 | | 0,0 | | 1020,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1020,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1020,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1020,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Тепловая сеть от ТК-10 до ул.Крупской,105 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 90 | | 0,0 | | 629,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 629,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 629,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 629,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Тепловая сеть по ул.Чудненко,81а, от ТК-6 до Чудненко,91 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 70 | | 0,0 | | 553,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 553,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 553,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 553,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Тепловая сеть от ТК-112/6 до детского сада №196 по Павловскому тракту,64 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 63,5 | | 0,0 | | 2003,3 | | | 0,0 | | 0,0 | 2003,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2003,3 | | | 0,0 | | 0,0 | 2003,3 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Тепловая сеть от Павловского тракта,78а до школы №100 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 96 | | 0,0 | | 1632,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1632,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1632,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1632,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Тепловая сеть от ул.Энтузиастов, 32 до ТК-141/3 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 122 | | 0,0 | | 748,6 | | | 0,0 | | 0,0 | 748,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 748,6 | | | 0,0 | | 0,0 | 748,6 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Тепловая сеть от ул.Суворова,2 до ул.Новосибирской,1а | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 50 | | 0,0 | | 395,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 395,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 395,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 395,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Тепловая сеть от ТК-12 через ТК-13 до ул.Островского,10 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 59 | | 0,0 | | 0,0 | | | 948,0 | | 0,0 | 948,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 948,0 | | 0,0 | 948,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Тепловая сеть от ТК-1 до ул.Гущина,171 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 15 | | 0,0 | | 0,0 | | | 255,0 | | 0,0 | 255,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 255,0 | | 0,0 | 255,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | Тепловая сеть от ТК-2 до ул.Юрина,281 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 47 | | 0,0 | | 0,0 | | | 774,2 | | 0,0 | 774,2 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 774,2 | | 0,0 | 774,2 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19 | Тепловая сеть от ЦТП №504 до ТК-9 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 10 | | 0,0 | | 0,0 | | | 253,0 | | 0,0 | 253,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 253,0 | | 0,0 | 253,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20 | Тепловая сеть от ТК-9 до ул.Георгия Исакова,183 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 41 | | 0,0 | | 0,0 | | | 865,1 | | 0,0 | 865,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 865,1 | | 0,0 | 865,1 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21 | Тепловая сеть от ТК-9 до школы №89 по ул.Солнечная Поляна,11 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 83 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1445,0 | | 0,0 | 1445,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1445,0 | | 0,0 | 1445,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22 | Тепловая сеть - транзит через жилой дом по ул.Матросова,10 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 110 | | 0,0 | | 0,0 | | | 2321,0 | | 0,0 | 2321,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 2321,0 | | 0,0 | 2321,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23 | Тепловая сеть от ТК-313/4 до ул.Матросова,10 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 10 | | 0,0 | | 0,0 | | | 170,0 | | 0,0 | 170,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 170,0 | | 0,0 | 170,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 24 | Тепловая сеть от ТК-313/4 до ТК-313/4а | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 15 | | 0,0 | | 0,0 | | | 255,0 | | 0,0 | 255,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 255,0 | | 0,0 | 255,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 25 | Тепловая сеть от ТК-3 до детского сада №222 по Павловскому тракту,70а | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 60 | | 0,0 | | 0,0 | | | 948,0 | | 0,0 | 948,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 948,0 | | 0,0 | 948,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 26 | Тепловая сеть ЦТП №141, от ТК-141/7 до школы №120 по ул.Солнечная Поляна,51 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 44,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 939,0 | | 0,0 | 939,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 939,0 | | 0,0 | 939,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 27 | Тепловая сеть по ул.Солнечная  Поляна,51, от ТК-6 до ТК-7 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 41,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 875,7 | | 0,0 | 875,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 875,7 | | 0,0 | 875,7 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 28 | Тепловая сеть от ТК-6 до детского сада №245 по ул.Попова,119 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 65 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1027,0 | | 0,0 | 1027,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1027,0 | | 0,0 | 1027,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 29 | Тепловая сеть от ТК-6 до детского сада №237 по ул.Попова,182 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 26 | | 0,0 | | 0,0 | | | 410,8 | | 0,0 | 410,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 410,8 | | 0,0 | 410,8 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 30 | Тепловая сеть по ул.Весенней,14а, от ТК-1 до ТК-2 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 52,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1107,8 | | 0,0 | 1107,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1107,8 | | 0,0 | 1107,8 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 31 | Тепловая сеть от ТК-2 до ул.Весенней,14а | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 15 | | 0,0 | | 0,0 | | | 237,0 | | 0,0 | 237,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 237,0 | | 0,0 | 237,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 32 | Тепловая сеть от ТК-5 до ул.Весенней,6 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 60 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1020,0 | | 0,0 | 1020,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1020,0 | | 0,0 | 1020,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 33 | Тепловая сеть от ТК-11 до ул.Суворова,10 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 21 | | 0,0 | | 0,0 | | | 331,8 | | 0,0 | 331,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 331,8 | | 0,0 | 331,8 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 34 | Тепловая сеть от ТК-3 до ул.Весенней,12а | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 17,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 276,5 | | 0,0 | 276,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 276,5 | | 0,0 | 276,5 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 35 | Тепловая сеть по ул.Малахова,124 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 232,5 | | 0,0 | | 0,0 | | | 3897,6 | | 0,0 | 3897,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 3897,6 | | 0,0 | 3897,6 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 36 | Тепловая сеть от ул.Интернациональ-ной, 226 до ул.Челюскинцев, 69 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 189 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1700,0 | | 0,0 | 1700,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1700,0 | | 0,0 | 1700,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. Капитальный ремонт оборудования ЦТП | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЦТП №533 по ул.Георгия Исакова,158а | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 1 | | 353,31 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 353,31 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 353,31 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 353,31 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | ЦТП по ул.Новороссийской, 25а | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 1 | | 961,94 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 961,94 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 961,94 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 961,94 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | ЦТП по ул.Промышленной,84 | Комитет,  АО «БТСК» | 2017 | 1 | | 1772,24 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1772,24 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1772,24 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1772,24 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Капитальный ремонт котла | Комитет, ООО «Научный городок» | 2017 | 1 | | 3351,39 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 3351,39 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3351,39 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 3351,39 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Увеличение объемов выполненных работ в пределах 10% от цены контрактов 2016 года | Комитет | 2017 |  | | 4607,61 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4607,61 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4607,61 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4607,61 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | ЦТП №450 по ул.Западной 4-й,75 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 942,61 | | | 0,0 | | 0,0 | 942,61 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 942,61 | | | 0,0 | | 0,0 | 942,61 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | ЦТП №4059 по ул.Юрина,118а | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 923,18 | | | 0,0 | | 0,0 | 923,18 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 923,18 | | | 0,0 | | 0,0 | 923,18 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | ЦТП №349 по ул.Крупской,109 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 1528,02 | | | 0,0 | | 0,0 | 1528,02 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1528,02 | | | 0,0 | | 0,0 | 1528,02 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | ЦТП №378 по ул.Колесной,14 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 1124,5 | | | 0,0 | | 0,0 | 1124,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1124,5 | | | 0,0 | | 0,0 | 1124,5 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | ЦТП №143 по пр-ду Кооператив- ному 2-му,10а | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 1793,66 | | | 0,0 | | 0,0 | 1793,66 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1793,66 | | | 0,0 | | 0,0 | 1793,66 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | ЦТП №146 по ул.Советской  Армии,163 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 1672,97 | | | 0,0 | | 0,0 | 1672,97 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1672,97 | | | 0,0 | | 0,0 | 1672,97 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | ЦТП №158 по ул.Советской Армии,121а | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 977,78 | | | 0,0 | | 0,0 | 977,78 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 977,78 | | | 0,0 | | 0,0 | 977,78 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | ЦТП №159 по ул.Советской Армии,133а | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 1395,01 | | | 0,0 | | 0,0 | 1395,01 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1395,01 | | | 0,0 | | 0,0 | 1395,01 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | ЦТП №4009 по  пр-кту Ленина,185а | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 860,7 | | | 0,0 | | 0,0 | 860,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 860,7 | | | 0,0 | | 0,0 | 860,7 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | ЦТП№472 по ул.Северо- Западной,46а | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 426,89 | | | 0,0 | | 0,0 | 426,89 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 426,89 | | | 0,0 | | 0,0 | 426,89 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | ЦТП № 3036 по ул.Привокзальной,9 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 321,4 | | | 0,0 | | 0,0 | 321,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 321,4 | | | 0,0 | | 0,0 | 321,4 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | ЦТП №556 по ул.Малахова,61 | Комитет,  АО «БТСК» | 2018 | 1 | | 0,0 | | 843,51 | | | 0,0 | | 0,0 | 843,51 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 843,51 | | | 0,0 | | 0,0 | 843,51 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 18 | ЦТП №379 по ул. Привокзаль-ной,75а | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1728,02 | | 0,0 | 1728,02 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1728,02 | | 0,0 | 1728,02 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 19 | ЦТП №314 по ул.Георгия Исакова,128 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1747,75 | | 0,0 | 1747,75 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1747,75 | | 0,0 | 1747,75 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 20 | ЦТП №217 по ул.Песчаной,74 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 527,3 | | 0,0 | 527,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 527,3 | | 0,0 | 527,3 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 21 | ЦТП №4005 по  пр-кту Космонавтов,29 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 945,83 | | 0,0 | 945,83 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 945,83 | | 0,0 | 945,83 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 22 | ЦТП №126 по Павловскому тракту,263а | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 866,02 | | 0,0 | 866,02 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 866,02 | | 0,0 | 866,02 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 23 | ЦТП №3051по пр-кту Комсомольскому,83 | Комитет,  АО «БТСК» | 2019 | 1 | | 0,0 | | 0,0 | | | 700,0 | | 0,0 | 700,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 700,0 | | 0,0 | 700,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. Капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопроводная сеть по ул.Куета | Комитет,  ООО «БВК» | 2017 | 280 | | 1988,84 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1988,84 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1988,84 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1988,84 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Водопроводная сеть в с.Гоньба по ул.Октября | Комитет,  ООО «Научный городок» | 2017 | 1100 | | 5074,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5074,3 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 5074,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5074,3 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Водопроводная сеть от ул.Малахова до ул.Селекционной | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 680 | | 0,0 | | 5688,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5688,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 5688,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5688,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Водопроводная сеть по ул.Мамонтова | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 370 | | 0,0 | | 2468,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 2468,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2468,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 2468,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Водопроводная сеть по улицам Школьной, Молодежной, Береговой в п.Бельмесево | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 700 | | 0,0 | | 3510,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 3510,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 3510,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 3510,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Водопроводная сеть по ул.Песчаной,84 | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 25 | | 0,0 | | 0,0 | | | 468,0 | | 0,0 | 468,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 468,0 | | 0,0 | 468,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Водопроводная сеть по ул.Тюленина,1 | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 290 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1843,0 | | 0,0 | 1843,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1843,0 | | 0,0 | 1843,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Водопроводная сеть по ул.Арбатской в п.Казенная Заимка | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 1800 | | 0,0 | | 0,0 | | | 4100,0 | | 0,0 | 4100,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 4100,0 | | 0,0 | 4100,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Водопроводная сеть по ул.Садовое Кольцо в п.Казенная Заимка | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 1580 | | 0,0 | | 0,0 | | | 3634,0 | | 0,0 | 3634,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 3634,0 | | 0,0 | 3634,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Водопроводная сеть по ул.Молодежной в п.Бельмесево | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 100 | | 0,0 | | 0,0 | | | 750,0 | | 0,0 | 750,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 750,0 | | 0,0 | 750,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Водопроводная сеть в п.Ягодное | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 1150 | | 0,0 | | 0,0 | | | 3037,61 | | 0,0 | 3037,61 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 3037,61 | | 0,0 | 3037,61 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. Капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Канализационная сеть по ул.Попова,57 | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 115 | | 0,0 | | 2500,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 2500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 2500,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 2500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Канализационная сеть по ул.Островского,7 | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 105 | | 0,0 | | 1860,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1860,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 1860,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1860,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Канализационная сеть по ул.Георгия Исакова,116а | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 283 | | 0,0 | | 5803,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5803,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 5803,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 5803,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Канализационная сеть от ул.Пролетарской, 275 до пер.Малого Прудского | Комитет,  ООО «БВК» | 2018 | 337 | | 0,0 | | 7986,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 7986,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 7986,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 7986,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Канализационная сеть по ул.Мраморной | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 74 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1000,0 | | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1000,0 | | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Канализационная сеть по пр-ду Кооперативному 4-му, 25-35 | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 130 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1000,0 | | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1000,0 | | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Канализационная сеть по ул.Малахова,173 | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 100 | | 0,0 | | 0,0 | | | 1000,0 | | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 1000,0 | | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Канализационный коллектор №7 | Комитет,  ООО «БВК» | 2019 | 1043 | | 0,0 | | 0,0 | | | 9929,0 | | 0,0 | 9929,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 9929,0 | | 0,0 | 9929,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6. Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кабельная линия от ПС-1 до ТП-81 | Комитет,  ООО «БСК» | 2018 | 1700 | | 0,0 | | 4000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | 4000,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7. Капитальный ремонт бесхозяйных инженерных объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Канализационная сеть и КНС в п.Центральный | Комитет | 2017 | 179 | | 2309,54 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2309,54 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2309,54 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2309,54 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Тепловая сеть по ул.Промышленной,84 | Комитет | 2017 | 1086 | | 16671,08 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 16671,08 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 16671,08 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 16671,08 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая сеть по ул.Пушкина – Гоголя (выноска тепловой сети с частного земельного участка ООО «Аланко») | Комитет | 2017 | 855 | | 20923,64 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 20923,64 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 20923,64 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 20923,64 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Канализационная сеть по ул.Чудненко,95 | Комитет | 2017 | 271 | | 9836,89 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 9836,89 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 9836,89 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 9836,89 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Водопроводная сеть в п.Березовка по ул.Урожайной | Комитет | 2017 | 630 | | 2891,7 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2891,7 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2891,7 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2891,7 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Тепловая сеть по  пр-кту Социалистическому | Комитет | 2017 | 500 | | 3536,28 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3536,28 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 3536,28 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3536,28 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Увеличение объемов выполненных работ в пределах 10% от цены контрактов 2016 года | Комитет | 2017 |  | | 1063,34 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1063,34 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1063,34 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1063,34 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Тепловая сеть по ул.Гужтранспортной,8 | Комитет | 2018 | 70 | | 0,0 | | | | 415,0 | 0,0 | | 0,0 | 415,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | | | 415,0 | 0,0 | | 0,0 | 415,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Тепловая сеть по ул.Енисейской,2-30,  1-25 | Комитет | 2018 | 510 | | 0,0 | | | | 1150,0 | 0,0 | | 0,0 | 1150,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | | | 1150,0 | 0,0 | | 0,0 | 1150,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Тепловая сеть по ул.Транзитной | Комитет | 2018 | 400 | | 0,0 | | | | 1700,0 | 0,0 | | 0,0 | 1700,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | | | 1700,0 | 0,0 | | 0,0 | 1700,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Тепловая сеть по ул.Профинтерна,40а | Комитет | 2018 | 100 | | 0,0 | | | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | | | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Тепловая сеть от ТК-161/2 до жилого дома по Павловскому тракту,74 | Комитет | 2019 | 326 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1282,0 | | 0,0 | 1282,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 1282,0 | | 0,0 | 1282,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Тепловая сеть от ЦТП №65 по ул.Георгия Исакова, 226а до жилого дома по ул.Георгия Исакова,228 | Комитет | 2019 | 181,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1270,5 | | 0,0 | 1270,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 1270,5 | | 0,0 | 1270,5 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Водопроводная сеть  по пр-ду Керамическому,1-11 | Комитет | 2019 | 50 | | 0,0 | | | | 0,0 | 450,0 | | 0,0 | 450,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 450,0 | | 0,0 | 450,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 15 | Водопроводная сеть по пр-ду Керамическому 1-му, 2-12 | Комитет | 2019 | 100 | | 0,0 | | | | 0,0 | 772,5 | | 0,0 | 772,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 772,5 | | 0,0 | 772,5 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 16 | Канализационная  сеть по  ул.Западной 1-й,44 | Комитет | 2019 | 45 | | 0,0 | | | | 0,0 | 225,0 | | 0,0 | 225,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 225,0 | | 0,0 | 225,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 17 | Обслуживание бесхозяйных газовых сетей | Комитет | 2017-2019 |  | | 1000,0 | | | | 1000,0 | 1000,0 | | 0,0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | | | | 1000,0 | 1000,0 | | 0,0 | 3000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8. Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации и проведение строительного контроля | Комитет | 2017-2020 |  | | 2049,2 | | | | 2049,2 | 2049,2 | | 0,0 | 6147,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 2049,2 | | | | 2049,2 | 2049,2 | | 0,0 | 6147,6 | городской бюджет |
| 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | | | | | 33346,1м/  22 шт. | | 127444,3 | | 104218,3 | | | 95098,9 | 0,0 | 326761,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 127444,3 | | 104218,3 | | | 95098,9 | 0,0 | 326761,5 | городской бюджет |
| 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Первый заместитель главы

администрации города, руководитель аппарата В.Г.Франк