Приложение

к постановлению

администрации города

от 28.06.2017  №1306

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы

1. Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы (далее - Краткосрочный план) разработан в целях определения объема необходимых средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) в 2017 - 2019 годах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, определения объема финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества в МКД за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - средства Фонда), краевого бюджета и бюджета города.

2. Мероприятия Краткосрочного плана направлены на своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в МКД.

3. Краткосрочный план сформирован на основании решения, принятого комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, в порядке, установленном постановлением Администрации Алтайского края от 10.04.2014 №177 
«О порядке подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы» (далее - Постановление).

4. В 2017 - 2019 годах в результате проведения капитального ремонта будут выполнены работы по:

ремонту инженерного оборудования в 35 МКД;

замене 85 лифтов в 20 МКД;

ремонту крыш 178 МКД;

переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую в 9 МКД;

ремонту фасадов 17 МКД;

утеплению фасадов 1 МКД;

ремонту подвальных помещений 2 МКД;

ремонту фундаментов 4 МКД.

Выполнение указанных работ позволит улучшить условия проживания 41499 жителей города Барнаула, проживающих в 252 МКД общей площадью 1 061 313,26 кв.м.

5. Исполнители Краткосрочного плана:

комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула 
(далее - КЖКХ);

администрации районов города Барнаула;

некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

владельцы специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в МКД.

Общий объем средств собственников помещений МКД, направляемых на выполнение Краткосрочного плана, составляет 1134818412,88 тыс. рублей, в том числе:

в 2017 году – 463034,8 тыс. рублей;

в 2018 году – 333617,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 338166,2 тыс. рублей.

6. В Краткосрочный план на 2017 - 2019 годы включены МКД 
со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренному краевой программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 - 2043 годы на период 2017 - 2019 годов.

Перечень МКД, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении 1 
к Краткосрочному плану.

Реестр МКД (по видам работ), подлежащих капитальному ремонту, содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества (приложение 2 к Краткосрочному плану).

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту МКД приведены в приложении 3 к Краткосрочному плану.

7. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, другие потребительские кооперативы обязаны предоставлять отчеты о целевом использовании средств и ходе выполнения Краткосрочного плана в КЖКХ в сроки, установленные Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (далее - Министерство).

КЖКХ предоставляет в Министерство информацию о ходе выполнения Краткосрочного плана в соответствии с Постановлением.

Первый заместитель главы

администрации города,

руководитель аппарата 								В.Г.Франк