Приложение 2

к постановлению администрации

города

от 09.12.2016 №2351

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Барнаула на 2014-2043 годы

| № п/п | Адрес дома | Общая площадь жилых и нежилых помеще-ний, кв.м | Год ввода в эксплуа-тацию | Кол-во этажей | Кол-во подъ-ездов | Мате-риал стен | Вид крыши | Кол-во жителей, зарегист-рирован-ных по месту жительства | Планируемый перечень работ по капремонту | Плани-руемый период проведения капремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | г. Барнаул, пер. Малый Прудской,46 | 1092,7 | 1957 | 3 | 3 | кирпич | рулон-ная | 55 | ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши; ремонт фасада | 2041-2043 |
| 1730 | г. Барнаул, ул. Молодежная, 44 | 3535,9 | 1965 | 5 | 4 | панель | рулон-ная | 145 | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с устройством выходов на кровлю | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035-2037 |
| 1840 | г. Барнаул, ул. Новосибирская, 6 | 1189,5 | 1962 | 3 | 2 | кирпич | скатная | 99 | ремонт крыши | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт фасада; ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения; ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного водоснабжения | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041-2043 |
| 1885 | г. Барнаул, ул. Островского, 50 | 10518,02 | 1975 | 9 | 6 | панель | рулон-ная | 516 | ремонт крыши | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт фасада; замена лифтового оборудования; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газоснабжения, водоотведения | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |
| 1953 | г. Барнаул, ул. Папанинцев, 76 | 1086,8 | 1939 | 4 | 2 | кирпич | скатная | 30 | ремонт фасада | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041-2043 |
| 2112 | г. Барнаул, ул. Попова, 59 | 10514,9 | 1971 | 9 | 6 | панель | рулон-ная | 512 | ремонт крыши | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | замена лифтового оборудования | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2038-2040 |

Первый заместитель главы

администрации города,

руководитель аппарата															П.Д.Фризен