Приложение 3

к постановлению администрации города

от 08.02.2018 №243

Приложение 2

к муниципальной программе «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном бюджетном секторе города Барнаула на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель - снижение удельного объема используемых ЭР в муниципальном бюджетном секторе города при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 22455,8 | 16663,6 | 26934,1 | 20332,9 | 24850,0 | 26917,5 | 138153,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 22455,8 | 16663,6 | 26934,1 | 20332,9 | 24850,0 | 26917,5 | 138153,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем внедрения энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 10253,4 | 9558,2 | 9070,7 | 6665,5 | 6750,0 | 14217,5 | 56515,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10253,4 | 9558,2 | 9070,7 | 6665,5 | 6750,0 | 14217,5 | 56515,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.1. | Мероприятие 1. Модернизация систем освещения зданий МУБС и органов местного самоуправления на основе экономичных (в том числе светодиодных) осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения, установка датчиков движения | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 3711,1 | 1322,8 | 391,5 | 1650,0 | 3650,0 | 14217,5 | 24942,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 3017,4 | 1322,8 | 128,2 | 0 | 2000,0 | 13000,0 | 19468,4 | городской бюджет |
|  |  |  | КК, МУБС | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |  |
|  |  |  | АЛР | 693,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,7 |  |
|  |  |  | АЦР | 0 | 0 | 263,3 | 0 | 0 | 0 | 263,3 |  |
|  |  |  | КДХБТС, МУБС | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 2000,0 |  |
|  |  |  | АЖР | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 117,5 | 217,5 |  |
|  |  |  | АОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.2. | Мероприятие 2. Модернизация системы теплоснабжения зданий МУБС и органов местного самоуправления с установкой погодозависимого индивидуального теплового пункта | 2015-2019 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 6536,7 | 8235,4 | 8609,6 | 5015,5 | 3100,0 | 0 | 31497,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 5934,9 | 7689,8 | 8268,6 | 2100,0 | 1400,0 | 0 | 25393,3 | городской бюджет |
|  |  |  | КК, МУБС | 601,8 | 0 | 341,0 | 0 | 0 | 0 | 942,8 |  |
|  |  |  | АЛР | 0 | 545,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,6 |  |
|  |  |  | КДХБТС, МУБС | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 1700,0 | 0 | 3400,0 |  |
|  |  |  | КФКС, МУБС | 0 | 0 | 0 | 1215,5 | 0 | 0 | 1215,5 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2.3. | Мероприятие 3. Модернизация (ремонт) системы водоснабжения зданий МУБС и органов местного самоуправления с применением экономичной водоразборной арматуры | 2015-2017 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 5,6 | 0 | 69,6 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | ЦМЗ | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | городской бюджет |
|  |  |  | АОР | 0 | 0 | 69,6 | 0 | 0 | 0 | 69,6 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Задача 2. Сокращение объемов потребления ЭР в зданиях (помещениях), занимаемых учреждениями и организациями муниципальной бюджетной сферы, путем снижения тепловых потерь в зданиях и определения потенциала их энергетической эффективности | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 12202,4 | 7105,4 | 17863,4 | 13667,4 | 18100,0 | 12700,0 | 81638,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 12202,4 | 7105,4 | 17863,4 | 13667,4 | 18100,0 | 12700,0 | 81638,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.1. | Мероприятие 1. Замена деревянных оконных конструкций в зданиях МУБС и органов местного самоуправления на пластиковые стеклопакеты с тройным остеклением и теплоотражающим покрытием светопроницаемых поверхностей | 2015-2020 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 12202,4 | 3260,4 | 17458,8 | 13667,4 | 18100,0 | 12700,0 | 77389,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 11609,9 | 2424,2 | 16487,0 | 13407,4 | 18100,0 | 10000,0 | 72028,5 | городской бюджет |
|  |  |  | КФКС, МУБС | 0 | 0 | 775,5 | 260,0 | 0 | 0 | 1035,5 |  |
|  |  |  | КДХБТС, МУБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700,0 | 2700,0 |  |
|  |  |  | КК, МУБС | 592,5 | 836,2 | 112,8 | 0 | 0 | 0 | 1541,5 |  |
|  |  |  | АЦР | 0 | 0 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 83,5 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.2. | Мероприятие 2. Утепление ограждающих конструкций зданий МУБС и органов местного самоуправления с применением новейших утеплительных материалов | 2016-2017 годы | органы местного самоуправления, МУБС | 0 | 3845,0 | 404,6 | 0 | 0 | 0 | 4249,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  | КК, МУБС | 0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,0 | городской бюджет |
|  |  |  | КО, МУБС | 0 | 3485,0 | 404,6 | 0 | 0 | 0 | 3889,6 |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

| АЖР | - | администрация Железнодорожного района; |
| --- | --- | --- |
| АЛР | - | администрация Ленинского района; |
| АОР | - | администрация Октябрьского района; |
| АЦР | - | администрация Центрального района; |
| КК | - | комитет по культуре; |
| КО | - | комитет по образованию; |
| КФКС | - | комитет по физической культуре и спорту; |
| КДХБТС | - | комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи; |
| МУБС | - | муниципальные учреждения бюджетной сферы города; |
| ЦМЗ | - | муниципальное казенное учреждение «Центр муниципального заказа города Барнаула». |

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата														       В.Г.Франк