- Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 12.05.2016 №831

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель – повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы | 2015-2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП «Барнаул-горсвет» г. Барнаула | 1 331 058,3 | 1 269 254,5 | 1 299 266,6 | 1 310 853,2 | 1 489 849,6 | 1 553 352,6 | 1 629 153,9 | 1 708 820,7 | 1 792 551,1 | 1 880 551,4 | 1 973 039,6 | 17 237 751,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 146 744,3 | 0,0 | 0,0 | 33 138,0 | 34 828,1 | 36 604,3 | 36 604,3 | 36 604,3 | 36 604,3 | 36 604,3 | 36 604,3 | 434 336,2 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1 133 379,0 | 1 238 804,5 | 1 268 816,6 | 1 247 265,2 | 1 424 571,5 | 1 486 298,3 | 1 562 099,6 | 1 641 766,4 | 1 725 496,8 | 1 813 497,1 | 1 905 985,3 | 16 447 980,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 50 935,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 355 435,0 | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города | 2015-2025 | КДХБТС | 864 137,2 | 774 953,4 | 801 383,4 | 803 496,3 | 924 308,3 | 971 448,0 | 1 020 991,9 | 1 073 062,4 | 1 127 788,7 | 1 185 305,9 | 1 245 756,4 | 10 792 631,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 146 744,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 744,3 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 717 392,9 | 774 953,4 | 801 383,4 | 803 496,3 | 924 308,3 | 971 448,0 | 1 020 991,9 | 1 073 062,4 | 1 127 788,7 | 1 185 305,9 | 1 245 756,4 | 10 645 887,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.1 | Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 2015-2025 | КДХБТС | 185 579,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 296 277,6 | 311 387,8 | 327 268,6 | 343 959,3 | 361 501,2 | 379 937,8 | 399 314,6 | 3 205 225,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 185 579,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 296 277,6 | 311 387,8 | 327 268,6 | 343 959,3 | 361 501,2 | 379 937,8 | 399 314,6 | 3 205 225,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.2 | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 2015-2025 | КДХБТС | 653 646,7 | 531 923,4 | 558 353,4 | 560 466,3 | 586 020,4 | 615 907,4 | 647 318,7 | 680 331,9 | 715 028,9 | 751 495,3 | 789 821,6 | 7 090 314,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 146 744,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146 744,3 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 506 902,4 | 531 923,4 | 558 353,4 | 560 466,3 | 586 020,4 | 615 907,4 | 647 318,7 | 680 331,9 | 715 028,9 | 751 495,3 | 789 821,6 | 6 943 569,7 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.3 | Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки | 2015-2025 | КДХБТС | 23 462,5 | 31 530,0 | 31 530,0 | 31 530,0 | 36 604,3 | 38 471,1 | 40 433,1 | 42 495,2 | 44 662,5 | 46 940,3 | 49 334,2 | 416 993,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 23 462,5 | 31 530,0 | 31 530,0 | 31 530,0 | 36 604,3 | 38 471,1 | 40 433,1 | 42 495,2 | 44 662,5 | 46 940,3 | 49 334,2 | 416 993,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.4 | Мероприятие 1.4. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 2015-2025 | КДХБТС | 1 449,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 5 406,0 | 5 681,7 | 5 971,5 | 6 276,0 | 6 596,1 | 6 932,5 | 7 286,0 | 50 098,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1 449,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 5 406,0 | 5 681,7 | 5 971,5 | 6 276,0 | 6 596,1 | 6 932,5 | 7 286,0 | 50 098,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.5 | Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники | 2015-2025 | КДХБТС | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 2015-2025 | КДХБТС, ОГИБДД | 54 920,5 | 67 156,4 | 69 657,3 | 70 557,3 | 38 197,2 | 40 145,2 | 42 192,6 | 44 344,4 | 46 606,0 | 48 982,9 | 51 481,0 | 574 240,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 54 920,5 | 67 156,4 | 69 657,3 | 70 557,3 | 38 197,2 | 40 145,2 | 42 192,6 | 44 344,4 | 46 606,0 | 48 982,9 | 51 481,0 | 574 240,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.1 | Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения | 2015-2025 | КДХБТС, ОГИБДД | 3 994,8 | 10 059,1 | 9 950,0 | 9 950,0 | 5 647,7 | 5 935,7 | 6 238,4 | 6 556,6 | 6 891,0 | 7 242,4 | 7 611,8 | 80 077,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3 994,8 | 10 059,1 | 9 950,0 | 9 950,0 | 5 647,7 | 5 935,7 | 6 238,4 | 6 556,6 | 6 891,0 | 7 242,4 | 7 611,8 | 80 077,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2 | Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения | 2015-2025 | КДХБТС, ОГИБДД | 50 925,7 | 57 097,3 | 59 707,3 | 60 607,3 | 32 549,5 | 34 209,5 | 35 954,2 | 37 787,8 | 39 715,0 | 41 740,5 | 43 869,3 | 494 163,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 50 925,7 | 57 097,3 | 59 707,3 | 60 607,3 | 32 549,5 | 34 209,5 | 35 954,2 | 37 787,8 | 39 715,0 | 41 740,5 | 43 869,3 | 494 163,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения | 2015-2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 299 972,6 | 313 241,7 | 313 241,7 | 316 379,7 | 354 118,0 | 357 732,7 | 372 580,2 | 388 184,9 | 404 585,6 | 421 822,7 | 439 938,8 | 3 981 798,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 138,0* | 34 828,1* | 36 604,3* | 36 604,3* | 36 604,3* | 36 604,3* | 36 604,3* | 36 604,3* | 287 591,9* | краевой бюджет * |
|  |  |  |  | 249 487,6 | 283 241,7 | 283 241,7 | 253 241,7 | 289 289,9 | 291 128,4 | 305 975,9 | 321 580,6 | 337 981,3 | 355 218,4 | 373 334,5 | 3 343 721,7 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 50 485,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 350 485,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4.1 | Мероприятие 3.1. Поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком | 2015-2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 249 487,6 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 266 157,0 | 279 731,0 | 293 997,3 | 308 991,2 | 324 749,7 | 2 989 322,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 249 487,6 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 266 157,0 | 279 731,0 | 293 997,3 | 308 991,2 | 324 749,7 | 2 989 322,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4.2 | Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта | 2015-2025 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 50 485,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 58 138,0 | 94 656,2 | 98 208,6 | 100 075,4 | 102 037,4 | 104 099,5 | 106 266,8 | 108 544,6 | 872 511,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 138,0* | 34 828,1* | 36 604,3* | 36 604,3* | 36 604,3* | 36 604,3* | 36 604,3* | 36 604,3* | 287 591,9* | краевой бюджет * |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 828,1 | 36 604,3 | 38 471,1 | 40 433,1 | 42 495,2 | 44 662,5 | 46 940,3 | 284 434,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 50 485,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 300 485,0 | внебюджетные источники |
| 4.3 | Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов | 2018-2025 | КДХБТС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 220,1 | 1 282,4 | 1 347,8 | 1 416,5 | 1 488,8 | 1 564,7 | 1 644,5 | 9 964,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 220,1 | 1 282,4 | 1 347,8 | 1 416,5 | 1 488,8 | 1 564,7 | 1 644,5 | 9 964,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4.4 | Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстан-ций и контактной сети городского электрического транспорта | 2015-2025 | ПЭАиРТ | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 50 000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 50 000,0 | внебюджетные источники |
| 4.5 | Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизирован-ной системы оплаты проезда | 2015-2025 | КДХБТС | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | Задача 4. Организация наружного освещения на территории города | 2015-2025 | КДХБТС, ПЛНО, МУП «Барнаул-горсвет» г. Барнаула | 88 296,3 | 90 187,5 | 91 268,7 | 96 704,4 | 141 628,2 | 150 450,6 | 158 100,7 | 166 140,8 | 174 591,0 | 183 472,2 | 192 806,3 | 1 533 646,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 87 846,3 | 89 737,5 | 90 818,7 | 96 254,4 | 141 178,2 | 150 000,6 | 157 650,7 | 165 690,8 | 174 141,0 | 183 022,2 | 192 356,3 | 1 528 696,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 4 950,0 | внебюджетные источники |
| 5.1 | Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения | 2015-2025 | КДХБТС, ПЛНО, МУП «Барнаул-горсвет» г. Барнаула | 11 019,6 | 4 318,1 | 10 147,8 | 4 350,0 | 43 299,2 | 45 816,0 | 48 129,7 | 50 561,3 | 53 117,0 | 55 803,0 | 58 626,0 | 385 187,7 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10 569,6 | 3 868,1 | 9 697,8 | 3 900,0 | 42 849,2 | 45 366,0 | 47 679,7 | 50 111,3 | 52 667,0 | 55 353,0 | 58 176,0 | 380 237,7 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 4 950,0 | внебюджетные источники |
| 5.2 | Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения | 2015-2025 | КДХБТС, ПЛНО | 0,0 | 6531,9 | 702,2 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 831,5 | 7 179,9 | 7 546,1 | 7 930,9 | 8 335,4 | 64 557,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 6 531,9 | 702,2 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 831,5 | 7 179,9 | 7 546,1 | 7 930,9 | 8 335,4 | 64 557,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5.3 | Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения | 2015-2025 | КДХБТС, ПЛНО | 77 276,7 | 79 337,5 | 80 418,7 | 85 854,4 | 91 829,0 | 98 134,6 | 103 139,5 | 108 399,6 | 113 928,0 | 119 738,3 | 125 844,9 | 1 083 901,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 77 276,7 | 79 337,5 | 80 418,7 | 85 854,4 | 91 829,0 | 98 134,6 | 103 139,5 | 108 399,6 | 113 928,0 | 119 738,3 | 125 844,9 | 1 083 901,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС | 2015-2025 | КДХБТС | 23 731,7 | 23 715,5 | 23 715,5 | 23 715,5 | 31 597,9 | 33 576,1 | 35 288,5 | 37 088,2 | 38 979,7 | 40 967,7 | 43 057,0 | 355 433,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 23 731,7 | 23 715,5 | 23 715,5 | 23 715,5 | 31 597,9 | 33 576,1 | 35 288,5 | 37 088,2 | 38 979,7 | 40 967,7 | 43 057,0 | 355 433,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

.

* В соответствии с подпрограммой «Развитие городского электрического транспорта» государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015-2022 годы (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 №479).

- Первый заместитель главы администрации города,

- руководитель аппарата                                                                                                                                                                          П.Д.Фризен