|  |  |
| --- | --- |
| + | Приложение 2к постановлению администрациигорода от 30.12.2016 № 2545 |
|  | Приложение 2к муниципальной программе «Газификация города Барнаулана 2015-2018 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2015год | 2016 год | 2017год | 2018год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель. Обеспечение надежного, устойчивого функционированияисточников теплоснабжения для повышения качества жизни населения города Барнаула | 2015-2018 годы | КЭГ,ГУСТЖКиДХАК(по согласова-нию),УЕЗСКС, предприятия,население | 111511,9 | 127956,5 | 142753,0 | 131730,0 | 513951,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 2810,0 | 13606,5 | 17393,0 | 13250,0 | 47059,5 | краевой бюджет |
| 31641,9 | 17750,0 | 35000,0 | 35000,0 | 119391,9 | городскойбюджет  |
| 77060,0 | 96600,0 | 90360,0 | 83480,0 | 347500,0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача.Развитие газораспределительной системына территориимуниципальногообразования городского округа – города Барнаула | 2015-2018 годы | КЭГ,ГУСТЖКиДХАК (по согласова-нию),УЕЗСКС, предприятия,население | 111511,9 | 127956,5 | 142753,0 | 131730,0 | 513951,4 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 2810,0 | 13606,5 | 17393,0 | 13250,0 | 47059,5 | краевой бюджет |
| 31641,9 | 17750,0 | 35000,0 | 35000,0 | 119391,9 | городскойбюджет  |
| 77060,0 | 96600,0 | 90360,0 | 83480,0 | 347500,0 | внебюджетные источники |
| 2.1. | Мероприятие 1. Проектно-изыскательские работы | 2015-2018 годы | ГУСТЖКиДХАК (по согласова-нию) | 800,0 | 856,5 | 4143,0 | 0,0 | 5799,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 800,0 | 856,5 | 4143,0 | 0,0 | 5799,5 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.2. | Мероприятие 2. Оформление правоустанавливающих документов на объекты строительства, выполнение кадастровых работ, согласований, получение технических условий, экспертиз | 2015-2018 годы | КЭГ,УЕЗСКС  | 856,5 | 94,74 | 180,0 | 160,0 | 1291,24 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 856,5 | 94,74 | 180,0 | 160,0 | 1291,24  | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.3. | Мероприятие 3 (строительство). Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2017-2018 годы | ГУСТЖКиДХАК (по согласова-нию) | 0,0 | 0,0 | 7750,0 | 7750,0 | 15500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 7750,0 | 7750,0 | 15500,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.4. | Мероприятие 4 (строительство). Газоснабжение ст.Ползуново Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2017-2018годы | ГУСТЖКиДХАК (по согласова-нию) | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 5500,0 | 11000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 5500,0 | 11000,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.5. | Мероприятие 5 (строительство). Газопровод высокого давления и ГРП микрорайона «ВРЗ» Октябрьского района г.Барнаула | 2015 год | КЭГ,УЕЗСКС  | 9175,19 | 1,09 | 0,0 | 0,0 | 9176,28 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 9175,19 | 1,09 | 0,0 | 0,0 | 9176,28 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.6. | Мероприятие 6 (строительство). Распределительный газопровод и ГРП для жилых домов в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 1-й, 4-й Ленинского района г.Барнаула Алтайского края | 2016 год | КЭГ,УЕЗСКС  | 0,0 | 827,64 | 25,0 | 0,0 | 852,64 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 827,64 | 25,0 | 0,0 | 852,64 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.7. | Мероприятие 7 (строительство). Газопровод высокого давления и ГРП по ул.Раздольной, 22б Индустриального района г.Барнаула Алтайского края | 2016 год | КЭГ,УЕЗСКС  | 120,35 | 1014,76 | 0,0 | 0,0 | 1135,11 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 120,35 | 1014,76 | 0,0 | 0,0 | 1135,11 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.8. | Мероприятие 8 (строительство). Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края (корректировка)  | 2017-2018 годы | КЭГ,УЕЗСКС  | 0,0 | 190,98 | 1945,0 | 2604,0 | 4739,98 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 190,98 | 1945,0 | 2604,0 | 4739,98 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.9. | Мероприятие 9 (строительство). Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края | 2017-2018 годы | КЭГ,УЕЗСКС  | 0,0 | 30,0 | 2450,0 | 1500,0 | 3980,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 30,0 | 2450,0 | 1500,0 | 3980,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.10. | Мероприятие 10 (строительство). Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Научный Городок. Система газоснабжения | 2015-2016 годы | КЭГ,УЕЗСКС  | 4746,79 | 599,6 | 0,0 | 0,0 | 5346,39 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 4746,79 | 599,6 | 0,0 | 0,0 | 5346,39 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.11. | Мероприятие 11. Газификация квартирот действующих газопроводов | 2015-2018 годы | Население | 45060,0 | 63600,0 | 57360,0 | 50480,0 | 216500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городскойбюджет  |
| 45060,0 | 63600,0 | 57360,0 | 50480,0 | 216500,0 | внебюджетные источники |
| 2.12. | Мероприятие 12(строительство).Котельная КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр», ул.Партизанская, 195г.Барнаул, Алтайского края | 2015-2016 годы | ГУСТЖКиДХАК (по согласова-нию) | 140,0 | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 2990,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 140,0 | 2850,0 | 0,0 | 0,0 | 2990,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.13. | Мероприятия 13(строительство).Реконструкция котельной с переводом на природный газ по ул.Чкалова, 230 в г.Барнауле | 2015-2016 годы | ГУСТЖКиДХАК (по согласова-нию) | 1870,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 4070,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 1870,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 4070,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.14. | Мероприятие 14(строительство). Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Промышленной, 3 п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края | 2016-2018 годы | ГУСТЖКиДХАК (по согласова-нию),УЕЗСКС | 0,0 | 15400,0 | 30400,0 | 30736,0 | 76536,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 7700,0 | 0,0 | 0,0 | 7700,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 7700,0 | 30400,0 | 30736,0 | 68836,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.15. | Мероприятие 15 (строительство).Газовая котельная для п.Лесной Индустриального района г.БарнаулаАлтайского края | 2015 год | КЭГ,УЕЗСКС | 14508,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14508,33 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 14508,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14508,33 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.16. | Мероприятие 16 (строительство). Автономный источник теплоснабжения жилых домов по ул.Мамонтова, 244, 246, 307, 309 | 2015-2016 годы | КЭГ,УЕЗСКС | 629,38 | 144,55 | 0,0 | 0,0 | 773,93 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 629,38 | 144,55 | 0,0 | 0,0 | 773,93 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.17. | Мероприятие 17 (строительство). Модульная котельная по ул.Чехова, 24 г.Барнаула Алтайского края. I этап строительства | 2015-2016годы | КЭГ,УЕЗСКС | 1605,36 | 7146,64 | 0,0 | 0,0 | 8752,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1605,36 | 7146,64 | 0,0 | 0,0 | 8752,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.18. | Мероприятие 18. Газификация котельных и отопительных устройствот действующих газопроводов | 2015-2018 годы | Предприятия  | 32000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 131000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городскойбюджет  |
| 32000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 131000,0 | внебюджетные источники |

Принятые сокращения:

ГРП – газорегуляторный пункт;

ГУСТЖКиДХАК – Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края;

КЭГ – комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула;

УЕЗСКС – Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата П.Д.Фризен

УТВЕРЖДАЮ