Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 30.03.2018 № 618

Приложение 3
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и

водоотведения пригородной зоны города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственныйисполнитель  | Срок реали­зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансиро­вания |
| 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Обская,4 | УЕЗСКС | 2017-2019  | 1  | 1000,0 | 40,0 | 6900,0 | 0,0 | 7940,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 40,0 | 6900,0 | 0,0 | 7940,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Бельмесево, ул.Кленовая,9г | УЕЗСКС | 2018-2019  | 1  | 0,0 | 98,0 | 7100,0 | 0,0 | 7198,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 98,0 | 7100,0 | 0,0 | 7198,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Школьная,18а | УЕЗСКС | 2017-2018  | 1  | 848,0 | 6931,0 | 0,0 | 0,0 | 7779,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 848,0 | 6931,0 | 0,0 | 0,0 | 7779,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Черницк, ул.Пионерская,17б | УЕЗСКС | 2017  | 1  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Мохнатушка, ул.Нагорная,26 | УЕЗСКС | 2017-2018  | 1  | 900,0 | 6931,0 | 0,0 | 0,0 | 7831,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 900,0 | 6931,0 | 0,0 | 0,0 | 7831,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Березовка, ул.Центральная,6 | УЕЗСКС | 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 7 | Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п.Научный Городок,58 | УЕЗСКС | 2020 | 1  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 8 | Строительство кольцевой сети водопровода от улицы Бирюзовой,11а до улицы Нагорной,32 в п.Новомихайловка города Барнаула  | Комитет | 2017-2019 | 440  | 287,9 | 660 | 1750,0 | 0,0 | 2697,9 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 287,9 | 660 | 1750,0 | 0,0 | 2697,9 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 9 | Реконструкция артезианского водозабора по ул.Декоративной,51г, мкр. Спутник | Комитет | 2017-2018 | 1  | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 10 | Строительство водопроводной сети от улицы Ржевской по улице Сибирской, улице Стрелецкой, улице Волжской в п.Борзовая Заимка города Барнаула | Комитет | 2017-2018 | 1100 | 800,0 | 10492,1 | 0,0 | 0,0 | 11292,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 800,0 | 10492,1 | 0,0 | 0,0 | 11292,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 11 | Реконструкция артезианского водозабора по адресу: ул.Закатная,28 в п.Лесной | Комитет | 2017-2018  | 1  | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 12 | Строительство резервуара чистой воды V= 500 м3 в п.Казенная Заимка по ул.Соколиной,55 | Комитет | 2017-2018 | 1  | 337,9 | 337,9 | 0,0 | 0,0 | 675,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 337,9 | 337,9 | 0,0 | 0,0 | 675,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 13 | Проектирование и строительство артезианского водозабора в п.Лесной | Комитет | 2018-2020 | 1 | 0,0 | 1500,0 | 5000,0 | 2000,0 | 8500,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 1500,0 | 5000,0 | 2000,0 | 8500,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 14 | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора в п.Центральный | Комитет | 2018-2020 | 1 | 0,0 | 2000,0 | 1000,0 | 3750,0 | 6750,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 2000,0 | 1000,0 | 3750,0 | 6750,0 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
|  ИТОГО: | 1540/12 | 7173,8 | 30990,0 | 21750,0 | 21750,0 | 81663,8 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 7173,8 | 30990,0 | 21750,0 | 21750,0 | 81663,8 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

Первый заместитель главы

администрации города, руководитель аппарата В.Г.Франк