Приложение 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018–2022 годы

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий, включенных в Программу

1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации  
от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Правительства Алтайского края 
от 31.08.2017 №326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы.

2. Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения 
с заинтересованными лицами и утверждения проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий,  включенных в Программу.

3. В Порядке применяются следующие понятия:

дворовые территории многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными 
на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, чьи территории включены 
в Программу;

общественные территории - территории города соответствующего функционального назначения (пешеходные зоны, площади, набережные, парки, скверы, парки, бульвары и иные территории);

проектно-сметная документация (далее – ПСД) - материалы 
в текстовой форме и в виде чертежей (схем), которые определяют архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

4. ПСД разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, включенных в Программу.

5. Разработку ПСД по благоустройству дворовых территорий обеспечивает КЖКХ, по благоустройству общественных территорий - КДХБТС, (далее по тексту КЖКХ и КДХБТС - уполномоченные органы).

6. ПСД включает в себя:

проект благоустройства, состоящий из генерального плана благоустройства и озеленения территории (отражает размещение элементов благоустройства, в том числе малых архитектурных форм, используемые материалы, колористическое решение, план размещения древесно-кустарниковых насаждений) с привязкой к существующим на местности зданиям, конструкциям и указанием всех необходимых для проведения работ размеров;

проект организации рельефа, состоящий из плана, отражающего характерные элементы и основные высотные характеристики рельефа, направление уклонов, элементы организации поверхностного стока (лотки, канавы, колодцы и т.д.).

7. Разработка ПСД включает следующие стадии:

7.1. Изготовление ПСД в течение шести месяцев с момента принятия Программы;

7.2. Направление уполномоченным органом ПСД по благоустройству дворовых территорий в адрес заинтересованных лиц в течение 15 рабочих дней с момента изготовления ПСД;

7.3. Согласование ПСД по благоустройству дворовых территорий 
с представителем заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней 
с момента его получения;

7.4. Предоставление в уполномоченный орган представителем заинтересованных лиц согласованную ПСД по благоустройству дворовых территорий или мотивированные замечания;

В случае неурегулирования замечаний уполномоченный орган  передает ПСД по благоустройству дворовых территорий с замечаниями представителя заинтересованных лиц в Общественную комиссию 
по реализации Программы, утвержденную постановлением администрации города от 12.12.2017 №2459 «О муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы», (далее – Комиссия) для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц 
и принятия решения  по ПСД;

7.5. Утверждение ПСД Комиссией в течение 10 дней с момента предоставления уполномоченным органам.

Решение Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания оформляется секретарем Комиссии в виде протокола, который в течение пяти рабочих дней с момента его оформления подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании.

Решение Комиссии размещается не позднее трех рабочих дней со дня подписания на официальном Интернет-сайте города Барнаула.