Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 30.03.2018 № 618

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | Источники финансирования |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-комму-нальных услуг населению города Барнаула | 2017-2020 | Комитет, УЕЗСКС, АО «БТСК», АО «БТМК», ООО «БВК», ООО «БСК», ООО «Научный городок», МУП «Энергетик, ООО «Коммунсервис» | 857693,37 | 1090685,66 | 942198,19 | 950151,07 | 3840728,29 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | краевой бюджет |
| 204608,32 | 271947,18 | 201787,20 | 204532,20 | 882874,90 | городской бюджет |
| 628085,05 | 818738,48 | 740410,99 | 745618,87 | 2932853,39 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.  Обеспечение развития систем инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2020 | Комитет, УЕЗСКС, АО «БТСК», АО «БТМК», ООО «БВК», ООО «БСК», ООО «Научный городок», МУП «Энергетик, ООО «Коммунсервис» | 298240,35 | 542156,48 | 465690,99 | 471471,47 | 1777559,29 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | краевой бюджет |
| 42929,30 | 121192,00 | 123054,00 | 123626,60 | 410801,90 | городской бюджет |
| 230311,05 | 420964,48 | 342636,99 | 347844,87 | 1341757,39 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения пригородной зоны города Барнаула | 2017-2020 | Комитет, УЕЗСКС | 7173,80 | 30990,00 | 21750,00 | 21750,00 | 81663,80 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 7173,80 | 30990,00 | 21750,00 | 21750,00 | 81663,80 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 4 | Мероприятие 1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы АО «БТСК» | 2017-2020 | АО «БТСК», Комитет | 40549,36 | 219047,0 | 155827,14 | 150410,5 | 565834,0 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | городской бюджет |
| 40549,36 | 219047,0 | 155827,14 | 150410,5 | 565834,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ООО «БВК» | 2017-2020 | ООО «БВК», Комитет | 189761,69 | 246774,58 | 276413,85 | 293310,97 | 1006261,09 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 44857,1 | 89604,00 | 95876,6 | 230337,70 | городской бюджет |
| 189761,69 | 201917,48 | 186809,85 | 197434,37 | 775923,39 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 1.4. Актуализация и разработка схем перспективного развития инженерных систем города Барнаула | 2017-2020 | Комитет | 5534,4 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 23534,40 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 5534,40 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 23534,40 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 7 | Мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2019 | Комитет, ООО «БВК» | 55221,10 | 39344,90 | 5700,00 | 0,00 | 100266,00 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | краевой бюджет |
| 30221,1 | 39344,90 | 5700,00 | 0,00 | 75266,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 8 | Задача 2. Обеспечение надежной работы систем инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2020 | Комитет | 542481,52 | 525813,58 | 453813,60 | 455986,00 | 1978094,70 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 144707,52 | 128039,58 | 56039,60 | 58212,00 | 386998,70 | городской бюджет |
| 397774,00 | 397774,00 | 397774,00 | 397774,00 | 1591096,00 | внебюджетные источники |
| 9 | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт и содержание муниципальных объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2020 | Комитет | 480992,21 | 493691,11 | 450083,60 | 452256,00 | 1877022,92 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 83218,21 | 95917,11 | 52309,60 | 54482,00 | 285926,92 | городской бюджет |
| 397774,00 | 397774,00 | 397774,00 | 397774,00 | 1591096,00 | внебюджетные источники |
| 10 | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт и содержание бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры города Барнаула | 2017-2020 | Комитет | 59826,11 | 30392,47 | 2000,00 | 2000,00 | 94218,58 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 59826,11 | 30392,47 | 2000,00 | 2000,00 | 94218,58 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 11 | Страхование бесхозяйных объектов газоснабжения | 2017-2020 | Комитет | 1663,20 | 1730,00 | 1730,00 | 1730,00 | 6853,20 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 1663,20 | 1730,00 | 1730,00 | 1730,00 | 6853,20 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 12 | Мероприятие 3.  Обеспечение деятельности Комитета | 2017-2020 | Комитет | 11071,50 | 11215,60 | 11193,60 | 11193,60 | 44674,30 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 11071,50 | 11215,60 | 11193,60 | 11193,60 | 44674,30 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |
| 13 | Мероприятие 4.  Стабилизация финансового состояния муниципальных унитарных предприятий, выполнение функций учредителя (увеличение уставного фонда МУП «Энергетик») | 2017-2020 | Комитет | 5900,00 | 11500,00 | 11500,00 | 11500,00 | 40400,00 | Всего, в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 5900,00 | 11500,00 | 11500,00 | 11500,00 | 40400,00 | городской бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | внебюджетные источники |

Первый заместитель главы

администрации города, руководитель аппарата В.Г.Франк