Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 22.07.2019 № 1159

Приложение 2

к муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализа-ции | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Цель. Улучшение технического состояния зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула | 2015-2025 годы | комитет по управлению муниципальной собственностью,  органы местного самоуправления, МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города»,  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула»,  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 8993,9 | 11856,8 | 8562,2 | 7324,6 | 14380,8 | 16137,8 | 16326,3 | 19042,6 | 19019,8 | 19500,0 | 19688,9 | 160833,7 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 11856,8 | 8562,2 | 7324,6 | 14380,8 | 16137,8 | 16326,3 | 19042,6 | 19019,8 | 19500,0 | 19688,9 | 160833,7 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача. Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений  города Барнаула | 2015-2025 годы | органы местного самоуправления, МКУ «Служба  потехническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города»,  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула»,  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 8993,9 | 11856,8 | 8562,2 | 7324,6 | 14380,8 | 16137,8 | 16326,3 | 19042,6 | 19019,8 | 19500,0 | 19688,9 | 160833,7 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 11856,8 | 8562,2 | 7324,6 | 14380,8 | 16137,8 | 16326,3 | 19042,6 | 19019,8 | 19500,0 | 19688,9 | 160833,7 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Железнодорожного района | 2016-2021 годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 10,5 | 636,0 | 0 | 119,8 | 3140,2 | 2418,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 10,5 | 636,0 | 0 | 119,8 | 3140,2 | 2418,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.  Ремонт гаражей по адресу: пр-кт Социалистический, 116г | 2016 год | администрация Железнодорожного района | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.  Ремонт фасада, крылец, помещений здания по адресу:  пр-кт Красноармейский, 104 | 2017-2021 годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 0 | 636,0 | 0 | 119,8 | 3140,2 | 2418,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 636,0 | 0 | 119,8 | 3140,2 | 2418,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6314,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 2.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Индустриального района, Власихинской сельской администрации, Новосиликатного территориального управления | 2015-2022 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 3898,9 | 4773,9 | 3741,9 | 322,7 | 2657,1 | 1056,6 | 1110,0 | 3200,00 | 0 | 0 | 0 | 20761,1 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 3898,9 | 4773,9 | 3741,9 | 322,7 | 2657,1 | 1056,6 | 1110,0 | 3200,00 | 0 | 0 | 0 | 20761,1 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.  Ремонт систем отопления в зданиях по адресам:  ул.Сухэ - Батора, 8,  ул.50 лет СССР, 8,  ул.Панфиловцев, 20,  ул.Георгиева, 32 | 2015 год | администрация Индустриального района | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,2 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.2. | Мероприятие 2.2.  Ремонт систем водоотведения и водоснабжения в зданиях по адресам: ул.Сухэ - Батора, 8,  ул.50 лет СССР, 8,  ул.Энтузиастов, 7,  ул.Георгиева, 32 | 2015 год | администрация Индустриального района | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.3. | Мероприятие 2.3.  Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам:  ул.50 лет СССР, 12,  ул.Георгиева, 32,  ул.Панфиловцев, 20,  ул.Весенняя, 1а | 2015-2019 годы | администрация Индустриального района,  Новосиликатное территориальное управление | 751,7 | 2026,5 | 0 | 0 | 1457,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 751,7 | 2026,5 | 0 | 0 | 1457,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4235,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.4. | Мероприятие 2.4.  Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул.Энтузиастов, 7,  ул.Сухэ - Батора, 8,  ул.50 лет СССР, 8,  ул.Георгиева, 32,  ул.Первомайская, 50 | 2016-2022 годы | администрация Индустриального района, Власихинская сельская администрация | 0 | 5,4 | 872,5 | 322,7 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 4400,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 5,4 | 872,5 | 322,7 | 0 | 0 | 0 | 3200,0 | 0 | 0 | 0 | 4400,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.5. | Мероприятие 2.5.  Ремонт кровли зданий по адресам: | 2015-2016 годы | администрация Индустриального района, | 2161,4 | 897,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  | ул.Весенняя, 1а,  ул.Первомайская, 50 |  | Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 2161,4 | 897,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.6. | Мероприятие 2.6.  Ремонт здания гаража по адресу: Павловский тракт, 124б, в том числе замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли | 2015 год | администрация Индустриального района | 779,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 779,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.7. | Мероприятие 2.7.  Ремонт здания гаража по адресу: ул.Весенняя, 1б,  в том числе замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли | 2021 год | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.8. | Мероприятие 2.8.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.Энтузиастов, 7,  ул.Георгиева, 32,  ул.Панфиловцев, 20,  ул.Сухэ-Батора, 8 | 2015-2017 годы | администрация Индустриального района | 18,0 | 0 | 1693,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 18,0 | 0 | 1693,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.9. | Мероприятие 2.9.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.50 лет СССР, 8,  ул.50 лет СССР, 12,  ул.Георгиева, 32,  ул.Первомайская, 50 | 2016-2020 годы | администрация Индустриального района,  Власихинская сельская администрация | 0 | 1845,0 | 1175,8 | 0 | 1200,0 | 1056,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5277,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 1845,0 | 1175,8 | 0 | 1200,0 | 1056,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5277,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 3.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Ленинского района | 2015-2021 годы | администрация Ленинского района | 1796,3 | 0 | 2007,9 | 1956,2 | 1934,2 | 5000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14694,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 0 | 2007,9 | 1956,2 | 1934,2 | 5000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14694,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.1. | Мероприятие 3.1.  Ремонт кровли запасного пункта управления по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2015 год | администрация Ленинского района | 1796,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.2. | Мероприятие 3.2.  Ремонт внутренних инженерных сетей в запасном пункте управления по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2017 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 467,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,8 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 467,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.3. | Мероприятие 3.3.  Ремонт помещений в здании по адресу: ул.Георгия Исакова, 230 | 2017-2020 годы | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 480,8 | 1385,3 | 1884,2 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 480,8 | 1385,3 | 1884,2 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.4. | Мероприятие 3.4.  Ремонт помещений в запасном пункте управления по адресу: ул.Георгия Исакова, 230 | 2017 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 1059,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1059,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.5. | Мероприятие 3.5.  Ремонт фасада здания по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2019-2021 годы | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 3000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 3000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.6. | Мероприятие 3.6.  Ремонт кровли здания по адресу:  ул.Цветущая, 1 | 2018 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 570,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 570,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,9 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 4.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Октябрьского района | 2015-2019 годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 1136,0 | 955,7 | 3520,1 | 3090,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8718,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 16,5 | 1136,0 | 955,7 | 3520,1 | 3090,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8718,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.1. | Мероприятие 4.1.  Ремонт помещений, лестниц, систем водоотведения и водоснабжения в здании, крыльца по адресу:  пр-кт Комсомольский, 108а | 2015-2019  годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 1096,3 | 955,7 | 1043,9 | 2725,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 16,5 | 1096,3 | 955,7 | 1043,9 | 2725,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837,9 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.2. | Мероприятие 4.2.  Ремонт кровли, фасада здания, в том | 2016-2019 годы | администрация Октябрьского района | 0 | 39,7 | 0 | 2476,2 | 364,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  | числе ремонт парапета на крыше здания и замена флагштока по адресу:  пр-кт Комсомольский, 108а |  |  | 0 | 39,7 | 0 | 2476,2 | 364,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 5.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Центрального района, Территориального управления микрорайона Затон | 2015-2019 годы | администрация Центрального района,  Территориальное управление микрорайона Затон | 2652,4 | 1761,9 | 591,5 | 10,0 | 1579,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 2652,4 | 1761,9 | 591,5 | 10,0 | 1579,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.1. | Мероприятие 5.1.  Ремонт лестницы, козырька и входного узла, крыльца бокового входа в здании по адресу:  ул.Никитина, 60 | 2015 год | администрация Центрального района | 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.2. | Мероприятие 5.2.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.Никитина, 60,  ул.Никитина, 70 | 2015-2016 годы | администрация Центрального района | 977,0 | 108,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 977,0 | 108,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.3. | Мероприятие 5.3.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.Песчаная, 108,  ул.Никитина, 59 | 2016-2019 годы | администрация Центрального района | 0 | 1640,5 | 0 | 10,0 | 1579,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230,1 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 1640,5 | 0 | 10,0 | 1579,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230,1 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.4. | Мероприятие 5.4.  Ремонт помещений в здании по адресу:  ул.Водников, 11 | 2016-2017 годы | администрация Центрального района,  Территориальное управление микрорайона Затон | 0 | 13,0 | 591,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 13,0 | 591,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 6.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 2016-2025 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 1169,1 | 0 | 1515,6 | 5000,0 | 6941,0 | 9329,3 | 14300,0 | 17600,0 | 19500,0 | 19688,9 | 95043,9 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 1169,1 | 0 | 1515,6 | 5000,0 | 6941,0 | 9329,3 | 14300,0 | 17600,0 | 19500,0 | 19688,9 | 95043,9 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.1. | Мероприятие 6.1.  Капитальный и текущий ремонт помещения по адресу:  ул.Короленко, 62 | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 395,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 395,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.2. | Мероприятие 6.2.  Ремонт здания  по адресу:  ул.Воровского, 115а | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.3. | Мероприятие 6.3.  Ремонт здания  по адресу:  пр-кт Ленина, 18 | 2016-2025 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 259,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3363,3 | 5685,9 | 14300,0 | 11800,0 | 11900,0 | 11000,0 | 61308,2 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 259,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3363,3 | 5685,9 | 14300,0 | 11800,0 | 11900,0 | 11000,0 | 61308,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.4. | Мероприятие 6.3.1.  Разработка проектно-сметной документации | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.5. | Мероприятие 6.3.2.  Капитальный ремонт системы отопления | 2021 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.6. | Мероприятие 6.3.3.  Ремонт электрооборудования | 2021 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного  самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127,6 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.7. | Мероприятие 6.3.4.  Ремонт систем водоснабжения и водоотведения | 2021 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,8 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.8. | Мероприятие 6.3.5.  Ремонт фасада | 2019-2020 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3363,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363,3 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3363,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363,3 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.9. | Мероприятие 6.3.6.  Замена окон | 2022 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.10. | Мероприятие 6.3.7.  Ремонт помещений | 2022-2025 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300,0 | 11800,0 | 11900,0 | 11000,0 | 46000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300,0 | 11800,0 | 11900,0 | 11000,0 | 46000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.11. | Мероприятие 6.4.  Ремонт гаражей по адресу: пр-кт Социалистический, 116г | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 354,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 354,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.12. | Мероприятие 6.5.  Ремонт гаража по адресу:  ул.Сизова, 43г,  в том числе ремонт электрооборудования и системы отопления | 2016-2018 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 10,0 | 0 | 475,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,4 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 10,0 | 0 | 475,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.13. | Мероприятие 6.6.  Ремонт кровли гаражных боксов по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2018 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 1040,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040,2 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 1040,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.14. | Мероприятие 6.7.  Ремонт здания  по адресу:  ул.Короленко, 58,  в том числе ремонт фасада, электрооборудования, системы отопления  и замена окон | 2021-2025 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,6 | 0 | 5800,0 | 7600,0 | 8688,9 | 22491,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,6 | 0 | 5800,0 | 7600,0 | 8688,9 | 22491,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.15. | Мероприятие 6.8.  Ремонт гаража  по адресу:  ул.Мусоргского, 2,  в том числе ремонт кровли, электрооборудования, систем водоснабжения  и водоотведения | 2019 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 8.16. | Мероприятие 6.9.  Ремонт помещения по адресу:  ул.Телефонная, 28а | 2020-2021 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577,7 | 3240,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6818,5 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577,7 | 3240,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6818,5 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 7.  Капитальный и текущий ремонт помещений  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 2015 год | МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9.1. | Мероприятие 7.1.  Капитальный и текущий ремонт помещений по адресу:  ул.Никитина, 59а | 2015 год | МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 629,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 8.  Капитальный и текущий ремонт помещений комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 2016-2017 годы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 0 | 2798,0 | 629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427,2 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 2798,0 | 629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 10.1. | Мероприятие 8.1.  Капитальный и текущий ремонт помещений по адресу:  пр-кт Ленина, 6 | 2016-2017 годы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 0 | 2798,0 | 629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427,2 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 2798,0 | 629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3427,2 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 9.  Ремонт здания МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 2016-2023 годы | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469,0 | 1542,6 | 1419,8 | 0 | 0 | 4638,8 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469,0 | 1542,6 | 1419,8 | 0 | 0 | 4638,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11.1. | Мероприятие 9.1.  Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания  по адресу:  проезд Южный, 31в | 2016 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,4 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11.2. | Мероприятие 9.2.  Капитальный ремонт здания по адресу:  проезд Южный, 31в,  в том числе ремонт электрооборудования, систем отопления, водоснабжения и водоотведения | 2021-2022 годы | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469,0 | 1542,6 | 0 | 0 | 0 | 3011,6 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469,0 | 1542,6 | 0 | 0 | 0 | 3011,6 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 11.3. | Мероприятие 9.3.  Ремонт фасада здания по адресу:  проезд Южный, 31в | 2023 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419,8 | 0 | 0 | 1419,8 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419,8 | 0 | 0 | 1419,8 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |