Приложение 6

к постановлению администрации города

от 31.03.2017 №643

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы»

ПЛАН

строительства, реконструкции и монтажа линий наружного освещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объектов по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ул.Байкальская, ул.Рудная в п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544,40 |
| Строительство линии наружного освещения | 2 544,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пр-кт Космонавтов, от ул.Попова до ул.Туриногорской | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 4 149,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Пр-кт Космонавтов, от ул.Туриногорской до Гоньбинского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,50 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 1 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ул.Малиновая 1-я, 2-я, 3-я, 4-я в микрорайоне Авиатор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 2 392,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Ул.Яблоневая в микр.Спутник | Разработка схемы размещения системы наружного освещения | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,10 |
| Устройство системы наружного освещения | 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ул.Еловая | Устройство системы наружного освещения | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 7 | Остановка общественного транспорта «Санаторий «Энергетик» по ул.Новосибирской | Устройство системы наружного освещения пешеходного перехода | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 |
| 8 | Ул.Мерзликина, от здания №7 до пр-кта Красноармейского | Устройство линии наружного освещения | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 |
| 9 | Ул.Ковыльная, от ул.Сосновой до ул.Берестовой, ул.Сосновая, от ул.Новосибирской до ул.Ковыльной | Разработка проектно-сметной документации | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ул.Туристов, ул.Геологов, ул.Радужная, ул.Ржевская, ул.Майская, ул.Волжская, ул.Сибирская, ул.Стрелецкая в п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 310,40 |
| Устройство системы наружного освещения | 0,00 | 6 310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Ул.Калиновая в микр.Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 90,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,60 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ул.Цветы Алтая в п.Плодопитомник | Разработка проектно-сметной документации | 13,40 | 66,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Ул.Сибирская, от ул.Научный Городок до ул.Весенней в п.Научный Городок | Разработка проектно-сметной документации | 19,20 | 102,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521,90 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ул.Молодежная, ул.Сельская в п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924,60 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Ул.Петербургская в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 117,10 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084,80 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ул.Трактовая | Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 5 126,20 | 2 343,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 469,30 |
| 17 | Ул.Ясеневая, ул.Декоративная, ул.Малиновая 2-я в микр.Спутник | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 15,10 | 319,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 3 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Ул.Волгоградская, от ул.42 Краснознаменной Бригады до проезда Трамвайного | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,80 |
| Строительство линии наружного освещения | 84,10 | 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 19 | Ул.Власихинская, 59г/3 | Устройство автономного освещения пешеходного перехода | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 20 | Остановка общественногом транспорта «2-ой Сибирский садовод» по Южному тракту | Устройство автономного освещения пешеходного перехода | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 21 | Южный тракт, 11 | Устройство автономного освещения пешеходного перехода | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 22 | Ул.Лесная в п.Пригородный | Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 1 518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518,20 |
| 23 | Ул.Власихинская от ул.Малахова до шоссе Ленточный Бор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Автомобильная дорога от ул.Кутузова до шоссе Ленточный Бор | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ул.Власихинская, от ул.Попова до Павловского тракта | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 710,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ул.Радужная в п.Лесном | Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506,90 |
| 27 | Южный тракт | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Ул.Опытная Станция в с.Лебяжье | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Ул.Новосибирская, от ул.Нахимова до ул.Сосновой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ул.Ковыльная, от ул.Ветеринарной до ул.Сосновой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 490,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ул.Взлетная, от ул.Лазурной до ул.Шумакова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Ул.Понтонный Мост | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | Ул.Новгородская, от ул.Малахова до ул.Островского, ул.Островского, от ул.Новгородской до ул.Антона Петрова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ул.Жданова в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ул.Попова, 258 | Устройство автономного освещения пешеходного перехода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 36 | Автомобильная дорога от ул.Кулагина до ул.Понтонный Мост и от ул.Понтонный Мост до ул.Остров Кораблик | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 160,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Ул.Остров Кораблик, ул.Красноярская, от дома №230 до ул.Остров Кораблик, в п. Ильича | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ул.Берестовая, от ул.Ковыльной до ул.Рождественской, ул.Рождественская, от ул.Берестовой до ул.Изящной, ул.Изящная, от ул.Рождественской до ул.Шоссейной, в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Проезд Рельефный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Кооперативный 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Ул.Чернышевского, ул.Интернациональная, в границах пр-кта Комсомольского и ул.Промышленной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Ул.Нагорная в п.Новомихайловка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Лесной тракт и автомобильная дорога от Лесного тракта до п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 290,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Автомобильная дорога от ул.Весенней до п.Борзовая Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Ул.Аванесова, от дома №47 до проезда Выставочный Взвоз, пер.Колядо, проезд Выставочный Взвоз | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Ул.Отечественная, ул.Притрактовая, ул.Вересковая в п.Бельмесево | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 660,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | Ул.Червонная, ул.Парашютная, ул.Танковая, ул.Аэродромная, ул.Микронная, от ул.Колесной до ул.Аэродромной, ул.Красный Текстильщик, от ул.Колесной до ул.Главной, ул.Футбольная, ул.Восточная, ул.Паровозная, ул.Путейская, ул.Колесная, ул.Георгия Исакова, от  дома №6 до пр-кта Коммунаров, ул.Станционная, от ул.Матросова до ул.Червонной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 210,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | П.Казенная Заимка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 201,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 601,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Ул.Краевая, проезд Параллельный, ул.Щетинкина, ул.Мичурина, ул.Семипалатинская, ул.Демьяна Бедного, пер.Ангарский, проезд Интернатский, ул.Вербная, проезд Ташкентский, ул.Просечная | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Ул.Озерная, ул.Островная, ул.Лоцманская, ул.Бобровская, ул.Кольцова, ул.Затонская в микр. Затон | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 790,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Проезды Иртышский, Братский, Горьковский, Локомотивный, Целинный, Ракетный, Клеверный, Лагерный, Контурный, ул.Транзитная, ул.Северо-Западная, от дома №223 до ул.Советской Армии | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 820,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ул.Ветеринарная, Березовая, Кружевная, Миндальная, Янтарная, Нахимова, Кирова, Свердлова, Раздольная в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 530,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ул.Октября, Юбилейная, Халманова, Школьная, Чапаева, Полевая, Наливайко, Строительная в с.Гоньба | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 451,20 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 661,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Ул.Юбилейная, ул.Ракитная, пер.Короткий, ул.Сосновая, от дома №52 до ул.Мамонтова, ул.Рождественская, от дома №126 до ул.Изящной, в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 9 110,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Ул.Тюменская, Пограничная, Саратовская, Купиская, Абаканская, Ересная, проезд Калманский | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 7 140,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 56 | Ул.Ляпидевского, Тихонова, Поселковая, Обская, Парковая, Пенаты, от ул.Фомина до проезда Томского, Заводской Взвоз, Третьякова, от пер.Карева до пер.Присягина | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 9 210,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Ул.Научный Городок, от дома №3 до дома №30а и от дома №30а до Гоньбинского тракта, ул.Весенняя, ул.Магистральная, ул.Институтская, ул.Пограничная, ул.Гвардейская в п.Научный Городок | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 11 290,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Амурский 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, ул.Володарского, Водопроводная, Белова, Рубцовская, Достоевского, Розы Люксембург, Верхгляденская, Лесозаводская, Пугачева, Сергея Лазо, Степная 1-я, 2-я | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Пер.Радищева, Революционный, Малый Прудской, Канифольный, Промышленный 1, 2, 3, 4-й, Трудовой, ул.Пролетарская, Кирова, Папанинцев, Правый Берег Пруда, проезды Лыжный, Шангина | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 10 113,10 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 243,10 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | П.Черницк, п.Мохнатушка | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 25 250,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 450,00 | 0,00 |
| 61 | С.Лебяжье | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 23 880,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 130,00 | 0,00 |
| 62 | П.Центральный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 14 153,90 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 053,90 | 0,00 |
| 63 | С.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 26 050,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 150,00 |
| 64 | П.Лесной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 23 080,00 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 430,00 |
| 65 | С.Гоньба | Разработка проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,00 | 17 381,40 |
| Строительство линии наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 041,40 |
| 66 | Изготовление технической документации | | 119,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,30 |
| ИТОГО по объектам: | | | 10 569,60 | 10 477,30 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 600,00 | 51 866,00 | 54 511,20 | 57 291,20 | 60 213,10 | 63 283,90 | 66 511,40 | 406 123,70 |

Первый заместитель

главы администрации города,

руководитель аппарата В.Г.Франк