Приложение 7

к постановлению

администрации города

от 04.03.2020 №364

Приложение 6
к [муниципальной](#sub_20000) программе

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий строительства объектов газификации города Барнаула

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова-ние, мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, участники  | Срок реали-зации | Объем выполнен-ных работ, м/шт. | Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023 год | 2024год | 2025год | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газопровод высокого давления по ул.Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края | Комитет | 2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2. | Газопровод высокого давления для газоснабже-ния жилых домов по улице Мамонтова, Правый Берег Пруда, проезду Чумышский, переулку Пороховой Взвоз г.Барнаула Алтайского края | Комитет  | 2019-2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 3289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4289,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 3289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4289,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3. |  «Газовая котельная по ул.Промыш-ленной, 3 п.Централь-ный Централь-ного района г.Барнаула Алтайского края. Завершение строитель-ства»  | Минстрой Алтайского края (по согласова-нию),Комитет | 2020-2021  | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30900,0 | 22337,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53237,6 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30900,0 | 22337,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53237,6 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4. | Модульная котельная на природном газе для МБОУ «СОШ №95» в п.Черницк  | Комитет  | 2020-2021 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 5789,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6789,5 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 5789,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6789,5 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 5. | Газоснаб-жение ул. Куета, г.Барнаула | Комитет | 2021-2022 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | городскойбюджет  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| ИТОГО: | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 32416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67416,1 | Всего, в том числе: |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 32416,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67416,1 | городской бюджет |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники |