Приложение

к постановлению

администрации города

от 09.12.2016  №2352

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы

- Краткосрочный план реализации в 2016 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы (далее – Краткосрочный план) разработан в целях определения объема необходимых средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) в 2016 году, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, определения объема финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества в МКД за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства Фонда), краевого бюджета и бюджета города.

- Мероприятия Краткосрочного плана направлены на своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в МКД.

- Краткосрочный план сформирован на основании решения, принятого комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в МКД, в порядке, установленном постановлением Администрации Алтайского края от 10.04.2014 №177          «О порядке подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы» (далее - Постановление).

- В 2016 году в результате проведения капитального ремонта будут выполнены работы по:

ремонту инженерного оборудования в 6 МКД;

замене 48 лифтов в 6 МКД;

ремонту крыш 96 МКД;

переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую в 12 МКД;

ремонту фасадов 2 МКД;

ремонту подвальных помещений 1 МКД;

ремонту фундаментов 1 МКД.

Выполнение указанных работ позволит улучшить условия проживания 21637 жителям города Барнаула, проживающим в 122 МКД общей площадью 576148,97 кв.м.

- Исполнители Краткосрочного плана:

комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула (далее - КЖКХ);

администрации районов города Барнаула;

некоммерческая организация «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

владельцы специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в МКД.

Общий объем средств, направляемых на выполнение Краткосрочного плана, составляет 507450,3 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда – 12698,4 тыс. рублей;

средства краевого бюджета – 1483,3 тыс. рублей;

средства бюджета города – 5933,1 тыс. рублей;

средства собственников помещений – 487335,5 тыс. рублей.

- В Краткосрочный план на 2016 год включены МКД со сроком выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренному краевой программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы на период 2014-2016 годов.

Перечень МКД, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении 1 к Краткосрочному плану.

Реестр МКД (по видам работ), подлежащих капитальному ремонту, содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества (приложение 2 к Краткосрочному плану).

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту МКД приведены в приложении 3 к Краткосрочному плану.

- Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, другие потребительские кооперативы обязаны предоставлять отчеты о целевом использовании средств и ходе выполнения Краткосрочного плана в КЖКХ в сроки, установленные Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (далее – Министерство).

КЖКХ предоставляет в Министерство информацию о ходе выполнения Краткосрочного плана в соответствии с Постановлением.

Первый заместитель главы

администрации города,

руководитель аппарата 								П.Д.Фризен