Ежемесячный отчет о ходе реализации инициативных проектов

(июль 2025 года)

| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использование денежных средств | Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство сквера по ул.Антона Петрова | 2025 год | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на устройство линии наружного освещения в сквере по ул.Антона Петрова, 200. Подготовлена аукционная документации на выполнение работ по благоустройству сквера по ул.Антона Петрова и направлена в комитет муниципального заказа города Барнаула. | 220 000,00 | - |
| 2. | Благоустройство сквера «Зеленая аллея» | 2025 год | 30.06.2025 заключен муниципальный контракт с ООО «Виадук» на выполнение работ по благоустройству зеленой аллеи в г.Барнауле на сумму 1 380 977,40 рублей. Работы планируется выполнить до 01.10.2025. | - | - |