Приложение

к постановлению

администрации города

от 19.09.2014 №2040

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Барнаула

на 2013-2015 годы»

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Барнаула на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; Федеральный закон от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; решение Барнаульской городской Думы от 30.03.2012 №720 «Об утверждении Положения о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов – аварийными и подлежащими сносу»; распоряжения администрации города «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу» от 14.12.2010 №366, от 12.01.2011 №02, от 07.02.2011 №29, от 28.02.2011 №51, от 05.04.2011 №97, от 23.05.2011 №143, от 17.06.2011 №173, от 18.08.2011 №241, от 09.09.2011 №262, от 10.10.2011 №301, от 11.11.2011 №345, от 13.12.2011 №376, от 10.01.2012 №01-р, от 23.01.2012 №15-р |
| Заказчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Разработчик Программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Задачи Программы: - переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения; - снос аварийных жилых домов |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 1 009 222,289 тыс. рублей, из них: 2013 г. – 404 184,530 тыс. рублей; 2014 г. – 504 241,221 тыс. рублей; 2015 г. – 100 796,538 тыс. рублей. Источники финансирования: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 559 970,392 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. – 260 960,140 тыс. рублей; 2014 г. – 299 010,252 тыс. рублей; 2015 г. – 0,00 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 136 498,396 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. – 42 112,615 тыс. рублей; 2014 г. – 94 385,781 тыс. рублей; 2015 г. – 0,00 тыс. рублей; средства городского бюджета – 136 498,396 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. – 42 112,615 тыс. рублей; 2014 г. – 94 385,781 тыс. рублей; 2015 г. – 0,00 тыс. рублей; денежные средства, предусмотренные на увеличение площади предоставляемого жилья за счет местного бюджета (подлежат ежегодной корректировке) – 176 255,105 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. – 58 999,160 тыс. рублей; 2014 г. – 16 459,407 тыс. рублей; 2015 г. – 100 796,538 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула. Реализация Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Цена 1 кв. м будет уточняться ежегодно в зависимости от средней рыночной стоимости |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | Улучшение условий для проживания 2157 человек, ввод в эксплуатацию 790 квартир для переселения граждан из аварийного жилья, улучшение архитектурного облика города за счет сноса 70 аварийных домов. Перечень домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012, представлен в Приложении к Программе |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Контроль за исполнением Программы возлагается на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города не реже одного раза в год. Ответственность за координацию и контроль за реализацией Программы возлагается на комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула |

- Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Задачи Программы, направленные на достижение ее цели

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Оценка вклада задачи в достижение цели, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения | 70 |
| 2. | Снос аварийных жилых домов | 30 |
| ИТОГО: |  | 100 |

3. Ключевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы

| № п/п | Наименование задач, направленных на достижение цели | Наименование ключевого индикатора | Ед. изм. | Итоговое значение ключевого индикатора на момент завершения Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения | Площадь расселенных жилых помещений с начала реализации Программы | кв. м | 27629,80 |
| 2. | Снос аварийных жилых домов | Площадь снесенных аварийных домов с начала реализации Программы | кв. м | 28420,90 |

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование задачи | Целевые индикаторы (включая ключевые индикаторы) | Единицы измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 оценка | 2014 план | 2015 план |  |
| 1. | Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения | Количество расселенных домов | дома | 33 | 37 | 0 | Улучшение условий проживания 2157 граждан, ввод в эксплуатацию 790 квартир для переселения граждан из аварийного жилья |
|  |  | Количество переселенных граждан | человек | 881 | 1276 | 0 |  |
|  |  | Площадь расселенных жилых помещений с начала реализации Программы | кв. м | 11681,40 | 27629,80 | 27629,80 |  |
| 2. | Снос аварийных жилых домов | Площадь снесенных аварийных домов с начала реализации Программы | кв. м | 12472,50 | 23117,30 | 28420,90 | Улучшение архитектурного облика города за счет сноса 70 аварийных домов |

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ожидаемый результат от реализации мероприятий | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий | Ответственные исполнители | Объем финансирования (всего/ из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства/краевого бюджета/городского бюджета/дополнительные средства городского бюджета), тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рассмотре-ние домов на заседании межведом-ственной комиссии для оценки жилых помещений муниципаль-ного жилищного фонда | 2013-2015 гг. | Принятие комиссией решения о признании многоквар-тирных домов аварийными и подлежа-щими сносу | Выполнение требований законодатель-ства Российской Федерации | Межведом-ственная комиссия для оценки жилых помещений муниципально-го жилищного фонда |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. | Приобрете-ние жилых помещений у лиц, являющихся застройщи-ками | 2013-2015 гг. | Ввод в эксплуатацию 790 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Увеличение доли благоустро-енного жилищного фонда | Комитет жилищно-коммунально-го хозяйства, подрядная организация, определенная в соответствии с проведенным конкурсом | 1009222,289/ 559970,392/ 136498,396/ 136498,396/ 176255,105 | 404184,530/ 260960,140/ 42112,615/ 42112,615/ 58999,160 | 504241,221/ 299010,252/ 94385,781/ 94385,781/ 16459,407 | 100796,538/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 100796,538 |
| 2. Снос аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществле-ние сноса домов | 2013-2015 гг. | Снос 70 аварийных жилых домов | Улучшение архитектур-ного облика города | Комитет жилищно-коммунально-го хозяйства |  |  |  |  |

6. Сводные финансовые затраты по направлениям Программы

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего финансовых затрат, | 1009222,289 | 404184,530 | 504241,221 | 100796,538 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 559970,392 | 260960,140 | 299010,252 | 0,00 |
| из средств краевого бюджета | 136498,396 | 42112,615 | 94385,781 | 0,00 |
| из бюджета города | 136498,396 | 42112,615 | 94385,781 | 0,00 |
| денежные средства, предусмотренные на увеличение площади предоставляемого жилья (местный бюджет) | 176255,105 | 58999,160 | 16459,407 | 100796,538 |

7. Методика расчета значений индикаторов Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Формула для расчета значений индикаторов | Описание методики расчета значений индикатора, наименование форм государственной статистики, в которых содержатся значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество расселенных домов |  | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства на основании информации о заключении гражданами, переселяемыми из аварийных домов, соглашений о предоставлении жилого помещения либо договоров социального найма |
| 2. | Количество переселенных граждан |  | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства на основании заключенных с собственниками жилых помещений соглашений о предоставлении жилого помещения, регистрируемого в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | картографии по Алтайскому краю, и перезаключенных договоров социального найма |
| 3. | Площадь расселенных жилых помещений с начала реализации Программы |  | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства. Площадь определяется исходя из данных, указанных в свидетельствах о Государственной регистрации права собственности, договорах социального найма жилых помещений. При переселении всех граждан из дома, признанного аварийным, на основании выписок из Реестра объектов муниципальной собственности, технического паспорта на дом, за исключением ранее расселенных жилых помещений |
| 4. | Площадь снесенных аварийных домов с начала реализации Программы |  | Данные комитета жилищно-коммунального хозяйства. Площадь определяется исходя из данных, указанных в свидетельствах о Государственной регистрации права собственности, договорах социального найма жилых помещений, выписок из Реестра объектов муниципальной собственности, технических паспортов на дома. Снос подтверждается актом о сносе, выдаваемым организацией, осуществляющей техническую инвентаризацию зданий |

8. Описание системы управления реализацией Программы

- Организация и контроль исполнения программных мероприятий осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

- Реализация Программы осуществляется на основе договоров, муниципальных контрактов, актов выполненных работ и других документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

- Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула готовит формы бухгалтерской и иной отчетности, несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению.

- Исполнители Программы в установленном порядке обеспечивают предоставление информации о ходе ее реализации и несут ответственность за целевое использование выделенных средств из бюджета города Барнаула.

Не реже одного раза в год информация о ходе выполнения Программы заслушивается на заседаниях коллегии администрации города.

Первый заместитель главы администрации

города, руководитель аппарата												                    П.Д.Фризен

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «Переселение граждан из аварийного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жилищного фонда города Барнаула |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на 2013-2015 годы» |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес дома | Количество жителей, зарегистри-рованных в многоквар- тирных домах на дату утверждения Программы, чел. | Расселяе-мая площадь жилых помеще-ний много-квартир-ных домов, кв.м | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  | Стои-мость 1 кв.м |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Алтайского края | за счет средств местного бюджета | денежные средства, предусмотренные на увеличение площади предоставляемого жилья (местный бюджет)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ул.Никитина,168 | 7 | 177,10 | 5233305,00 | 3956378,58 | 638463,21 | 638463,21 | 894477,66 | 29550,00 |
| 2. | ул.Петра Сухова,47 | 49 | 488,10 | 14423355,00 | 10904056,38 | 1759649,31 | 1759649,31 | 2465243,05 | 29550,00 |
| 3. | ул.Ярных,31 | 23 | 418,40 | 12363720,00 | 9346972,32 | 1508373,84 | 1508373,84 | 2113209,77 | 29550,00 |
| 4. | проезд Заводской 9-й,18 | 14 | 161,30 | 4766415,00 | 3603409,74 | 581502,63 | 581502,63 | 814676,71 | 29550,00 |
| 5. | ул.Водников,43 | 10 | 213,50 | 6308925,00 | 4769547,30 | 769688,85 | 769688,85 | 1078322,87 | 29550,00 |
| 6. | ул.Фабричная,77 | 12 | 165,20 | 4881660,00 | 3690534,96 | 595562,52 | 595562,52 | 834374,41 | 29550,00 |
| 7. | ул.Лермонтова,21 | 33 | 325,60 | 9621480,00 | 7273838,88 | 1173820,56 | 1173820,56 | 1644505,50 | 29550,00 |
| 8. | ул.Лермонтова,32 | 36 | 410,20 | 12121410,00 | 9163785,96 | 1478812,02 | 1478812,02 | 2071794,10 | 29550,00 |
| 9. | ул.Водников,52 | 31 | 321,30 | 9494415,00 | 7177777,74 | 1158318,63 | 1158318,63 | 1622787,53 | 29550,00 |
| 10. | ул.Лермонтова,19 | 24 | 292,70 | 8649285,00 | 6538859,46 | 1055212,77 | 1055212,77 | 1478337,72 | 29550,00 |
| 11. | ул.Кольцова,8а | 28 | 335,00 | 9899250,00 | 7483833,00 | 1207708,50 | 1207708,50 | 1691982,01 | 29550,00 |
| 12. | ул.Анатолия,247 | 13 | 124,40 | 3676020,00 | 2779071,12 | 448474,44 | 448474,44 | 628306,16 | 29550,00 |
| 13. | ул.Водников,38 | 50 | 561,90 | 16604145,00 | 12552733,62 | 2025705,69 | 2025705,69 | 2837984,16 | 29550,00 |
| 14. | ул.Короленко,110 | 30 | 332,80 | 9834240,00 | 7434685,44 | 1199777,28 | 1199777,28 | 1680870,49 | 29550,00 |
| 15. | ул.П.С.Кулагина,40 | 27 | 506,10 | 14955255,00 | 11306172,78 | 1824541,11 | 1824541,11 | 2556155,51 | 29550,00 |
| 16. | ул.Водников,10 | 33 | 473,30 | 13986015,00 | 10573427,34 | 1706293,83 | 1706293,83 | 2390492,80 | 29550,00 |
| 17. | ул.Беляева,12 | 25 | 339,30 | 10026315,00 | 7579894,14 | 1223210,43 | 1223210,43 | 1713699,99 | 29550,00 |
| 18. | ул.Лермонтова,34 | 30 | 329,60 | 9739680,00 | 7363198,08 | 1188240,96 | 1188240,96 | 1664708,27 | 29550,00 |
| 19. | ул.Гоголя,101 | 10 | 113,40 | 3350970,00 | 2533333,32 | 408818,34 | 408818,34 | 572748,54 | 29550,00 |
| 20. | ул.Водников,36 | 34 | 527,60 | 15590580,00 | 11786478,48 | 1902050,76 | 1902050,76 | 2664745,40 | 29550,00 |
| 21. | ул.Лермонтова,18 | 21 | 406,80 | 12020940,00 | 9087830,64 | 1466554,68 | 1466554,68 | 2054621,74 | 29550,00 |
| 22. | ул.Водников,32 | 29 | 504,20 | 14899110,00 | 11263727,16 | 1817691,42 | 1817691,42 | 2546559,20 | 29550,00 |
| 23. | ул.Водников,45 | 29 | 386,50 | 11421075,00 | 8634332,70 | 1393371,15 | 1393371,15 | 1952092,68 | 29550,00 |
| 24. | ул.Беляева,22 | 35 | 435,90 | 12880845,00 | 9737918,82 | 1571463,09 | 1571463,09 | 2201596,89 | 29550,00 |
| 25. | ул.Строительная 2-я,12 | 14 | 136,30 | 4027665,00 | 3044914,74 | 491375,13 | 491375,13 | 688409,40 | 29550,00 |
| 26. | ул.Хлебозаводская,14 | 9 | 129,30 | 3820815,00 | 2888536,14 | 466139,43 | 466139,43 | 653054,55 | 29550,00 |
| 27. | ул.Петра Сухова,49 | 57 | 581,80 | 17192190,00 | 12997295,64 | 2097447,18 | 2097447,18 | 2938492,94 | 29550,00 |
| 28. | ул.Советской Армии, 62 | 47 | 717,60 | 21205080,00 | 16031040,48 | 2587019,76 | 2587019,76 | 3624376,99 | 29550,00 |
| 29. | ул.Промышленная,142/1 | 23 | 312,60 | 9237330,00 | 6983421,48 | 1126954,26 | 1126954,26 | 1578846,50 | 29550,00 |
| 30. | ул.Гоголя,100 | 4 | 77,40 | 2287170,00 | 1729100,52 | 279034,74 | 279034,74 | 390923,61 | 29550,00 |
| 31. | ул.40 лет Октября,11 | 25 | 280,60 | 8291730,00 | 6268547,88 | 1011591,06 | 1011591,06 | 1417224,34 | 29550,00 |
| 32. | ул.Западная 5-я,73а | 38 | 402,30 | 11887965,00 | 8987301,54 | 1450331,73 | 1450331,73 | 2031893,62 | 29550,00 |
| 33. | ул.П.С.Кулагина,38 | 31 | 693,30 | 20487015,00 | 15488183,34 | 2499415,83 | 2499415,83 | 3501645,16 | 29550,00 |
| ИТОГО в 2013 году: |  | 881 | 11681,40 | 404184530,27 | 260960139,72 | 42112615,14 | 42112615,14 | 58999160,27 |  |
|  | Дополнительные средства на оплату приобретаемой площади сверх занимаемой гражданами (за 2013 год) |  |  |  |  |  |  | 3606060,73 |  |
| 34. | пер.Почтовый,7 | 20 | 163,60 | 5003706,00 | 3067271,78 | 968217,11 | 968217,11 | 131850,68 | 30585,00 |
| 35. | пер.Почтовый,9 | 13 | 166,30 | 5086285,50 | 3117893,01 | 984196,24 | 984196,24 | 134026,70 | 30585,00 |
| 36. | пер.Почтовый,11 | 39 | 366,90 | 11221636,50 | 6878863,17 | 2171386,66 | 2171386,66 | 295696,92 | 30585,00 |
| 37. | пр-кт Калинина, 47 | 47 | 581,10 | 17772943,50 | 1894814,37 | 3439064,57 | 3439064,57 | 468327,83 | 30585,00 |
| 38. | ул.40 лет Октября,9 | 32 | 435,60 | 13322826,00 | 8166892,34 | 2577966,83 | 2577966,83 | 351064,53 | 30585,00 |
| 39. | ул.Бехтерева, 3 | 22 | 466,40 | 14264844,00 | 8744349,37 | 2760247,31 | 2760247,31 | 375887,28 | 30585,00 |
| 40. | ул.Витебская,18 | 29 | 388,20 | 11873097,00 | 7278208,46 | 2297444,27 | 2297444,27 | 312863,30 | 30585,00 |
| 41. | ул.Водников,1 | 44 | 479,90 | 14677741,50 | 8997455,54 | 2840142,98 | 2840142,98 | 386767,38 | 30585,00 |
| 42. | ул.Водников,16 | 35 | 528,70 | 16170289,50 | 9912387,46 | 3128951,02 | 3128951,02 | 426096,92 | 30585,00 |
| 43. | ул.Главная,4 | 23 | 449,00 | 13732665,00 | 8418123,65 | 2657270,68 | 2657270,68 | 361864,04 | 30585,00 |
| 44. | ул.Димитрова,94 | 25 | 472,60 | 14454471,00 | 8860590,72 | 2796940,14 | 2796940,14 | 380884,07 | 30585,00 |
| 45. | ул.Западная 5-я,69а | 25 | 373,50 | 11423497,50 | 7002603,97 | 2210446,77 | 2210446,77 | 301016,08 | 30585,00 |
| 46. | ул.Западная 5-я,71 | 26 | 376,50 | 11515252,50 | 7058849,78 | 2228201,36 | 2228201,36 | 303433,88 | 30585,00 |
| 47. | ул.Западная 5-я,71а | 27 | 398,10 | 12175888,50 | 7463819,65 | 2356034,42 | 2356034,42 | 320842,04 | 30585,00 |
| 48. | ул.Западная 5-я,73 | 29 | 371,50 | 11362327,50 | 6965106,76 | 2198610,37 | 2198610,37 | 299404,21 | 30585,00 |
| 49. | ул.Карагандинская,6 | 38 | 493,70 | 15099 814,50 | 9256186,29 | 2921814,11 | 2921814,11 | 397889,26 | 30585,00 |
| 50. | ул.Кутузова, 107 | 30 | 326,70 | 9992119,50 | 6125169,25 | 1933475,12 | 1933475,12 | 263298,40 | 30585,00 |
| 51. | ул.Лермонтова,17 | 27 | 337,60 | 10325496,00 | 6329529,05 | 1997983,48 | 1997983,48 | 272083,07 | 30585,00 |
| 52. | ул.Лермонтова,23 | 32 | 325,50 | 9955 417,50 | 6102670,93 | 1926373,29 | 1926373,29 | 262331,28 | 30585,00 |
| 53. | ул.Мамонтова,305 | 46 | 419,80 | 12839583,00 | 7870664,38 | 2484459,31 | 2484459,31 | 338330,79 | 30585,00 |
| 54. | ул.Минская,3 | 56 | 615,40 | 18822009,00 | 11537891,52 | 3642058,74 | 3642058,74 | 495971,34 | 30585,00 |
| 55. | ул.Полярная,48 | 62 | 606,20 | 18540627,00 | 11365404,35 | 3587611,32 | 3587611,32 | 488556,75 | 30585,00 |
| 56. | ул.Привокзальная,27 | 43 | 276,60 | 8459811,00 | 5185864,14 | 1636973,43 | 1636973,43 | 222921,14 | 30585,00 |
| 57. | ул.Силикатная,12 | 12 | 225,50 | 6896 917,50 | 4227810,43 | 1334553,54 | 1334553,54 | 181737,95 | 30585,00 |
| 58. | ул.Смирнова,79е | 52 | 896,00 | 27404160,00 | 16798750,08 | 5302704,96 | 5302704,96 | 722116,21 | 30585,00 |
| 59. | ул.Советской Армии, 81 | 65 | 791,20 | 24198852,00 | 14833896,28 | 4682477,86 | 4682477,86 | 637654,41 | 30585,00 |
| 60. | ул.Тимуровская,16 | 38 | 370,80 | 11340918,00 | 6951982,73 | 2194467,63 | 2194467,63 | 298840,06 | 30585,00 |
| 61. | ул.Тимуровская,18 | 39 | 376,20 | 11506077,00 | 7053225,20 | 2226425,90 | 2226425,90 | 303192,10 | 30585,00 |
| 62. | ул.Тимуровская,20 | 41 | 376,40 | 11512194,00 | 7056974,92 | 2227609,54 | 2227609,54 | 303353,28 | 30585,00 |
| 63. | ул.Тимуровская,22 | 31 | 374,20 | 11444907,00 | 7015727,99 | 2214589,50 | 2214589,50 | 301580,23 | 30585,00 |
| 64. | ул.Ткацкая,82 | 47 | 618,00 | 18901530,00 | 11586637,89 | 3657446,06 | 3657446,06 | 498066,76 | 30585,00 |
| 65. | ул.Чкалова,58 | 26 | 491,60 | 15035586,00 | 9216814,22 | 2909385,89 | 2909385,89 | 396196,80 | 30585,00 |
| 66. | ул.Якорная,18 | 23 | 328,40 | 10044114,00 | 6157041,88 | 1943536,06 | 1943536,06 | 264668,49 | 30585,00 |
| 67. | ул.Ярных,8 | 33 | 424,20 | 12974157,00 | 7953158,24 | 2510499,38 | 2510499,38 | 341876,90 | 30585,00 |
| 68. | ул.Ярных,10 | 28 | 418,70 | 12805939,50 | 7850040,91 | 2477949,29 | 2477949,29 | 337444,26 | 30585,00 |
| 69. | ул.Ярных, 27 | 30 | 413,60 | 12649956,00 | 7754423,03 | 2447766,49 | 2447766,49 | 333334,00 | 30585,00 |
| 70. | ул.Ярных,43 | 41 | 424,20 | 12974157,00 | 7953158,24 | 2510499,38 | 2510499,38 | 341876,90 | 30585,00 |
| ИТОГО в 2014 году: |  | 1276 | 15948,40 | 504241220,98 | 299010251,98 | 94385781,01 | 94385781,01 | 16459406,98 |  |
|  | Дополнительные средства на оплату приобретаемой площади сверх занимаемой гражданами (за 2014 год) |  |  |  |  |  |  | 100796537,70 |  |
| ИТОГО в 2015 году: |  |  |  |  |  |  |  | 100796537,70 |  |
| ВСЕГО за период реализации Программы: |  | 2157 | 27629,80 | 1009222288,95 | 559970391,70 | 136498396,15 | 136498396,15 | 176255104,95 |  |
| *Подлежат ежегодной корректировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |