**Информация об итогах работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула за I квартал 2019 года**

Деятельность комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) в I квартале 2019 года складывалась по направлению разработки и реализации схем развития инженерных сетей, инвестиционных программ предприятий, планов капитального ремонта, исполнения муниципальных программ, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Продолжается реализация концессионного соглашения на объекты теплового хозяйства, заключённого с АО «Барнаульская теплосетевая компания» в 2017 году. Также ведется работа по подготовке концессионных соглашений на объекты МУП «Энергетик» как в части теплоснабжения, так и в части водоснабжения и водоотведения, и на объекты   
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ».

**Строительство, капитальный ремонт**

Муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы» на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 942 млн.руб. Запланированы мероприятия по проектированию, капитальному ремонту, строительству сетей водоснабжения и систем доочистки питьевой воды.

В 2019 году планируется завершить проектирование по следующим объектам:

- насосная станция по ул.Звездной,30;

- канализационный коллектор в п.Центральный;

- водопроводная сеть по ул.Сибирской в с.Власиха.

Также планируется начать работы по строительству:

- сеть водоснабжения в п.Борзовая Заимка;

- сеть водоснабжения в п.Новомихайловка.

За счет средств городского бюджета будет выполнен капитальный ремонт

13,6 км сетей (26 объектов) на сумму 119 млн.руб., в том числе:

- тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения - 2,9 км;

- водопроводных сетей и канализации – 5,7 км;

- электрических сетей - 5,0 км.

Для своевременного выполнения работ проведено 5 конкурсных процедур на сумму 49 млн.руб, из которых 1 контракт на сумму 2,1 млн.руб. уже выполнен. На оставшуюся сумму (70 млн.руб.) подготовленные сметные расчеты находятся на проверке в КАУ «Алтайский центр ценообразования   
в строительстве» и государственной экспертизе.

В рамках программы «Газификация города Барнаула на 2015-2021 годы» на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 35,0 млн.руб.

За отчетный период на 222 квартиры увеличилось количество переведенных на использование природного газа жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилого фонда, увеличился уровень газификации жилищного фонда природным газом до 28,2%.

В 2019 году планируется выполнить корректировку проектной документации объекта «Распределительный газопровод по улицам Центральной, Школьной, Молодёжной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края» с последующим строительством в 2020 году за счет средств бюджета города Барнаула газопровода высокого давления, который позволит обеспечить жителям с.Лебяжье возможность газификации жилых домов за счет собственных средств.

**Энергосбережение**

Значительная работа проведена по сокращению объемов потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях города. В настоящее время автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами оборудовано 95 бюджетных учреждений. С привлечением средств инвесторов в городских учреждениях образования реализуются 48 энергосервисных контрактов, экономия потребления ресурса в которых за 5 лет составит 55,7 млн. рублей. В 1 квартале заключено 2 энергосервисных контракта (МАДОУ «Детский сад №242», МАДОУ «Детский сад №140») на сумму 1729,2 тыс. рублей.

За время реализации контрактов с 2015 года достигнута экономия в размере 31,2 млн. рублей, что составляет 57,8%. В настоящее время 6 контрактов реализованы досрочно со сроком окупаемости 3 года.

С начала 2019 года в организациях бюджетной сферы города общая экономия энергоресурсов составила 7 294 тыс. рублей.

В I квартале 2019 года в МБУ СП «Спортивная школа №9» выполнены работы по модернизации системы теплоснабжения и замене 10 оконных конструкций на сумму 323,4 тыс. рублей.

В жилищном фонде автоматизированными тепловыми пунктами оснащено 180 многоквартирных домов, энергосберегающими лампами в местах общего пользования – около 1200 многоквартирных домов. Доля многоквартирных домов, использующих систему автоматического сбора данных о потреблении ресурсов в городе составляет 50%.

После внесения в феврале 2019 года изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 №18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» работа по формированию заявки на предоставление финансовой поддержки городскому округу – городу Барнаулу на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах продолжается. В настоящее время в «Помощник ЭКР», разработанный Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, внесены исходных данные по 4 многоквартирным домам и направлены в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проверки.

В целях информирования и распространения опыта в администрации города в апреле 2019 года будет проведен семинар по теме: «Энергосбережение в жилищном фонде. Федеральная поддержка при проведении энергоэффективного капитального ремонта в многоквартирных домах».

В 2019 году продолжится работа по:

- реализации действующих муниципальных программ;

- исполнению действующего и заключению новых концессионных соглашений на объекты МУП «Энергетик» г.Барнаула;

- отнесению города к единой ценовой зоне теплоснабжения;

- подготовке городского хозяйства к отопительному периоду, контроль за его прохождением;

- своевременному и качественному исполнению мероприятий по строительству, модернизации, капитальному ремонту объектов городского хозяйства.

**Итоги работы с письменными и устными обращениями граждан**

**за I квартал 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 г. | 2018 г. | +/-,% |
| **Общее количество обращений граждан, поступивших в комитет, из них:** | 89 | 132 | -32,5 |
| - заявлений | 81 | 105 | -22,8 |
| - жалоб | 8 | 27 | -70,3 |
| - предложений | 0 | 0 | 0 |
| - благодарностей | 0 | 0 | 0 |
| коллективных обращений | 9 | 16 | -43,7 |
| Общее количество письменных обращений | 86 | 126 | -31,7 |
| Общее количество устных обращений | 3 | 6 | -50,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результаты рассмотрения обращений граждан** | 2019 г. | 2018 г. | +/-,% |
| поддержано | 47 | 39 | +20,5 |
| не поддержано | 5 | 0 | - |
| разъяснено | 34 | 91 | -62,6 |
| направлено на рассмотрение по компетенции | 3 | 3 | 0 |
| рассмотрено исполнителем с выходом на место | 12 | 13 | -0,9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тематическая структура обращений граждан** | 2019 г. | 2018 г. | +/-,% |
| вопросы газификации | 35 | 33 | +6,0 |
| вопросы водоснабжения | 21 | 29 | -27,5 |
| электроснабжение | 3 | 11 | -72,7 |
| предоставление услуг ненадлежащего качества (отопление, водоснабжение, канализация) | 6 | 8 | -25,0 |
| вопросы работы канализации | 5 | 16 | -68,7 |