ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула

за 2016 год

Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Доклад подготовлен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года утвержденной решением Барнаульской городской Думы от 19.12.2013г. №234.

Главной задачей градостроительства является создание удобной для проживания и ведения бизнеса городской среды, обеспечивающей удовлетворение быстро изменяющихся требований жителей и хозяйствующих субъектов в части доступности жилья, работы, услуг социальной сферы, средств транспорта, связи, инженерного обеспечения и другого. В этой связи градостроительство должно отвечать долговременным интересам жителей города в развитии и использовании городского пространства для общего блага.

Основной целью Управления является осуществление от имени администрации города функций муниципального заказчика и главного распорядителя бюджетных средств по объектам капитального строительства.

Тактическими задачами Управления являются:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города Барнаула государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Организация проведение процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов, включенных в инвестиционные программы.

Показателями характеризующие соответствующие тактические задачи являются:

- Количество выявленных нарушений Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Количество организованных процедур размещение муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках реализации на территории города государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ;

- Количество подготовленной проектно-сметной документации для строительства объектов, включенных в инвестиционные программы.

Значение основных показателей деятельности Управления приведены в приложении №1.

Раздел 2. Целевые программы и не программная деятельность

Основной задачей Управления является реализация на территории города Барнаула федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.

Управлением на территории города Барнаула реализуются следующие государственные и муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Газификация города Барнаула на 2015-2018 годы»:

  - На строительство газораспределительных сетей и котельных на природном газе направлена сумма бюджетных ассигнований за счет средств городского бюджета в 2016г. составила в сумме 25,45 млн. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 7,70 млн. рублей и городского бюджета – 17,75 млн. руб.), планируется на 2017г. – 58,0 млн. руб., 2018г. – 35,0 млн. руб.

- Постановление Администрации Алтайского края от 29.08.2011 №479 «О дополнительных мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства жилья»:

  - «Строительство жилых домов (ЖСК "Дольщик-4")» финансирование в 2016г. за счет внебюджетных источников (средств дольщиков) составило в сумме 2,79 млн. руб.

- Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа - города Барнаула на 2017-2020 годы":

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Бельмесево, ул. Обская, 4» планируется финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета – 1,0 млн. руб., 2018г. – 4,0 млн. руб.;

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Школьная, 18а» планируется финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета – 1,0 млн. руб., 2018г. – 4,0 млн. руб.;

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Черницк, ул. Пионерская, 19а» планируется финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета – 1,0 млн. руб., 2018г. – 4,0 млн. руб.;

  - «Строительство систем доочистки питьевой воды на артезианском водозаборе по адресу: п. Мохнатушка, ул. Нагорная, 26» планируется финансирование в 2017г. за счет средств городского бюджета – 1,0 млн. руб., 2018г. – 4,0 млн. руб.

- Губернаторская Программа перечень 80 особо значимых социальных строек и объектов, ввод в эксплуатацию которых приурочен к 80-летию образования Алтайского края:

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2001» финансирование в 2016г. составило в сумме 343,08 млн. руб., (в том числе за счет средств федерального бюджета – 305,42 млн. руб. и городского бюджета – 37,66 млн. руб.), планируется на 2017г. – 8,96 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы на 550 учащихся с бассейном в квартале 2034» финансирование в 2016г. составило в сумме 75,83 млн. руб., (в том числе за счет средств краевого бюджета – 74,41 млн. руб. и городского бюджета – 1,42 млн. руб.), планируется на 2017г. – 384,75 млн. руб.

- Постановление Администрации Алтайского края от 11.01.2016 №7 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы»:

  - «Строительство средней школы в квартале 2008 г. Барнаула» финансирование в 2016г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 8,04 млн. руб., планируется на 2017г. – 146,56 млн. руб., 2018г. –      377,19 млн. руб.;

  - «Строительство средней школы в квартале 2006а г. Барнаула» планируется финансирование в 2017г. в сумме 87,11 млн. руб., 2018г. –      436,65 млн. руб.;

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Лицей №121", расположенному по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, 28» планируется финансирование в 2017г. в сумме 4,50 млн. руб., 2018г. – 50,00 млн. руб.,  2019г. – 170,00 млн. руб.;

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №127", расположенному по адресу: г. Барнаул,  пр-д Северный Власихинский, 64» планируется финансирование в 2017г. в сумме 3,50 млн. руб., 2018г. – 30,00 млн. руб., 2019г. – 150,00 млн. руб.;

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №98", расположенному по адресу: г. Барнаул,            с. Власиха, ул. Ракитная, 2» планируется финансирование в 2017г. в сумме    3,80 млн. руб., 2018г. – 50,00 млн. руб., 2019г. – 170,00 млн. руб.;

  - «Строительство пристройки к зданию МБОУ "Гимназия №5", расположенному по адресу: г.Барнаул, пос. Южный, ул. Чайковского, 31» планируется финансирование в 2017г. в сумме 4,80 млн. руб., 2018г. –          50,00 млн. руб., 2019г. – 170,00 млн. руб.;

- Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы":

  - «Устройство футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г.Барнаул, ул.Малахова, 177б» финансирование в 2016г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 33,15 млн. руб.

- Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)":

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей». Берегоукрепление реки Обь» финансирование в 2016г. составило в сумме   88,12 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –            84,27 млн. руб., краевого бюджета – 1,52 млн. руб. и городского бюджета –   2,33 млн. руб., планируется на 2017г. – 6,26 млн. руб.;

  - «Модульная котельная по ул. Чехова, 24 г. Барнаула Алтайского края.                I этап строительства» финансирование в 2016г. составило в сумме                10,57 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –             3,42 млн. руб. и городского бюджета – 7,15 млн. руб.;

  - «Комплекс «Нагорный парк». Сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения» финансирование в 2016г. составило в сумме 9,88 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 9,43 млн. руб. и городского бюджета – 0,45 млн. руб.;

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей. Сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения». Сети бытовой канализации по улице Льва Толстого» финансирование в 2016г. составило в сумме 2,42 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 2,25 млн. руб. и городского бюджета – 0,17 млн. руб.;

  - «Комплекс «Соборная площадь». Сети газоснабжения» финансирование в 2016г. за счет средств городского бюджета составило в сумме 1,53 млн. руб.

Показатели целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №2.

Основными показателями не программной деятельности Управления являются:

  - количество выявленных нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов в 2016 году нарушения отсутствуют;

  - размер экономии бюджетных средств в результате проведения                        18 процедур размещения муниципального заказа в 2016 году составил в сумме 10,0 млн. руб., планируется на 2017г. – 5,0 млн. руб., 2018г. – 7,0 млн. руб., 2019г. – 8,0 млн. руб., 2020г. – 10,0 млн. руб.;

  - сумма бюджетных ассигнований, направленных на разработку проектно-сметной документации по 6 объектам капитального строительства в 2016 году составила в сумме 17,97 млн. руб., планируется на 2016г. – 26,43 млн. руб., потом ежегодно по 20,0 млн. руб. соответственно до 2020 года.

Показатели не целевых программ деятельности Управления представлены в приложении №3.

Раздел 3. Результативность бюджетных расходов

В результате работы Управления за период с 2016-2020гг. в рамках реализации федеральных, краевых и муниципальных программ в области капитального строительства будут решены следующие задачи:

- Соблюдение Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ при реализации на территории города адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней;

- Отсутствие нарушений Федерального Закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении процедур размещения муниципального заказа с последующим исполнением соответствующих муниципальных контрактов;

- Экономия бюджетных средств при проведении процедур размещения муниципального заказа в сумме 40,0 млн. руб.;

- В 2016 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

Объекты дошкольного образования:

  - «Строительство детского сада на 260 мест в квартале 1051 г. Барнаула»;

  - «Строительство детского сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне "Спутник"».

Образовательный кластер в квартале 2001:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 868,7 кв.м.;

  - Гараж площадью 131,8 кв.м.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

  - «Строительство тепловой сети к зданиям по адресам ул. Аванесова, 42, 44а г. Барнаула» протяженностью 280 м.;

  - «Строительство тепловой сети от ТК-164/10а до здания котельной по адресу ул. Целинная, 9 г. Барнаул» протяженностью 150 м.;

  - «Строительство тепловой сети от ТК-53а/16-1 по ул. Чкалова                          г. Барнаула» протяженностью 347 м.;

  - «Строительство тепловой сети к детскому саду по ул. Власихинской, 29               г. Барнаула» протяженностью 334 м.;

  - «Проектирование и строительство систем водоочистки питьевой воды на водозаборах, находящихся на территории, подведомственной Центральной сельской администрации» пос. Бельмесево площадью 21,1 кв.м.;

  - «Проектирование и строительство систем водоочистки питьевой воды на водозаборах, находящихся на территории, подведомственной Центральной сельской администрации» пос. Центральный площадью 24,4 кв.м.;

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей. Сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения». Сети бытовой канализации по улице Льва Толстого» протяженностью 228 м.;

  - «Комплекс «Соборная площадь». Сети газоснабжения» протяженностью 397 м.;

  - «Комплекс «Нагорный парк». Сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения» протяженностью – 126 м. (водоснабжение), протяженностью – 178 м. (газоснабжение) и протяженностью – 31 м. (водоотведение).

Объекты спорта:

  - «Устройство футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Малахова, 177б» площадью             7 700 кв.м.

Объекты муниципального управления:

  - «Административное здание по ул. Гоголя, 48 г. Барнаула (II этап – пристройка)» площадью 1 156,0 кв.м.;

  - «Реконструкция административного здания по ул. Короленко, 65» площадью 2 677,2 кв.м.;

  - «Реставрация объекта культурного наследия регионального значения: часть «Здания городской Думы», расположенного по адресу пр-кт Ленина, 6» площадью 1 626,8 кв.м.

Объекты газоснабжения:

  - «Газопровод высокого давления и ГРП микрорайона "ВРЗ" Октябрьского района г.Барнаул» протяженностью 6,46 км;

  - «Газопровод высокого давления и ГРП по ул. Раздольной, 22б Индустриального района г. Барнаула Алтайского края» протяженностью 250 м;

  - «Газовая котельная для п. Лесной Индустриального района г. Барнаула Алтайского края» мощностью 1,4 Гкал/час;

  - «Модульная котельная по ул. Чехова, 24 г. Барнаула Алтайского края.            I этап строительства» мощностью 13,5 Гкал/час.

За период с 2017-2020гг. позволит осуществить ввод в эксплуатацию следующих объектов:

  - Строительство 4 пристроек к зданиям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;

Образовательный кластер в квартале 2034:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 949,2 кв.м.;

  - Гараж площадью 131,8 кв.м.

Образовательный кластер в квартале 2008:

  - Средняя школа на 550 учащихся;

  - Крытый бассейн площадью 949,2 кв.м.;

  - Гараж площадью 131,8 кв.м.

Образовательный кластер в квартале 2006а:

  - Средняя школа на 550 учащихся.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

  - Строительство 4 систем доочистки питьевой воды на артезианских водозаборах;

  - «Проектирование и строительство систем водоочистки питьевой воды на водозаборах, находящихся на территории, подведомственной Центральной сельской администрации» пос. Ягодное площадью 20 кв.м.;

  - «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п. Научный Городок. Система водоснабжения» протяженностью 3,35 км.

Объекты инженерной инфраструктуры:

  - «Комплекс «Торгово-культурная зона с пешеходной улицей». Берегоукрепление реки Обь» протяженностью 514 м.

Объекты муниципального управления:

  - «Гараж по ул. Льва Толстого, 13 г. Барнаула» площадью 4 395,9 кв.м.;

  - «Здание МБУК «Дворец культуры «Южный», расположенное по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Чайковского, 21. Реконструкция крыши» площадью 2 111,0 кв.м.

Объекты газоснабжения:

  - Строительство 2 котельных на природном газе;

  - Строительство газораспределительных сетей протяженностью 9,23 км.

- Завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительные заключения государственной экспертизы для строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения и иных объектов городской инфраструктуры на сумму               104,4 млн. руб.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации                            от 31.07.1998г. №145-ФЗ и Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ в ходе реализации государственных, муниципальных и адресных инвестиционных программ федерального, краевого и городского уровней за 2016 год освоено бюджетных средств в сумме 704,6 млн. руб.

В результате проведено 18 процедур размещения муниципального заказа на строительство и проектирование объектов капитального строительства. При этом экономия бюджетных средств составила в сумме 10,0 млн. руб., а расходные обязательства Управления в сумме 10,6 млн. руб. или 2,0% от общего объема выделенных бюджетных ассигнований.

Начальник Управления 			                                             С.А.Чаузова