Приложение 1

к   решению городской Думы

от 07.06.2013  №120

Сроки и этапы реализации Стратегии развития городского пассажирского транспорта

в городе Барнауле на 2011-2015 годы

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источник финансирования | Объем финансирова-ния, тыс. рублей | Ответственный исполнитель (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ежегодное субсидирование работы социально значимых автобусных маршрутов | до 2016 года | федеральный бюджет | - | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - |  |
|  |  |  | бюджет города | 329077,96 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 2. | Ежегодное возмещение выпадающих доходов от перевозки пенсионеров с 50% оплатой стоимости проезда речным транспортом на внутригородских линиях «Барнаул-Затон» и «Барнаул-Зеленый Клин» | до 2016 года | федеральный бюджет | - | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - |  |
|  |  |  | бюджет города | 5401,44 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 3. | Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД) в г.Барнауле, строительство магистральных АСУДД | 2011 год | федеральный бюджет | - | ОГИБДД УВД по г.Барнаулу |
|  |  |  | краевой бюджет | 1000,0 |  |
|  |  |  | бюджет города | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | Участие в краевой целевой программе «Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализация инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края» на 2009-2011 годы | 2011-2012 годы | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | бюджет города | 38126,8 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 5. | Участие в долгосрочной целевой программе «Модернизация и технологическое развитие муниципальных унитарных предприятий, обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления вопросов местного значения на 2013-2017 годы» | 2013 – 2015 годы | федеральный бюджет | 13000,0 | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | 82492,0 |  |
|  |  |  | бюджет города | 90000,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 6. | Строительство и реконструкция светофорных объектов | 2011-2015 годы | федеральный бюджет | - | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - |  |
|  |  |  | бюджет города | 20336,66 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 7. | - Техническое обслуживание, текущее содержание светофорных объектов | - 2011-2015 годы | федеральный бюджет | - | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - |  |
|  |  |  | бюджет города | 40375,8 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | - Изготовление и установка дорожных знаков | - 2011-2015 годы | федеральный бюджет | - | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - |  |
|  |  |  | бюджет города | 19627,9 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 9. | - Техническое обслуживание, текущее содержание дорожных знаков | - 2011-2015 годы | федеральный бюджет | - | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - |  |
|  |  |  | бюджет города | 5478,6 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 10. | - Нанесение дорожной разметки | - 2011-2015 годы | федеральный бюджет | - | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - |  |
|  |  |  | бюджет города | 25384,7 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 11. | - Строительство и реконструкция объектов наружного освещения | - 2011-2015 годы | федеральный бюджет | - | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - |  |
|  |  |  | бюджет города | 41818,42 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | - Текущее содержание, техническое обслуживание сетей уличного освещения | - 2011-2015 годы | федеральный бюджет | - - | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - - |  |
|  |  |  | бюджет города | - 256945,95 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - - |  |
| 13. | - Реконструкция трамвайных путей на пересечении пр-кта Ленина и ул. Северо-Западной | - 2011 год | федеральный бюджет | - - | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет | - - |  |
|  |  |  | бюджет города | - 20000,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 14. | Подготовка Схемы развития магистралей и транспортных узлов до 2020 года (подготовка Комплексной транспортной схемы городского округа – города Барнаула) | 2013-2014 годы | федеральный бюджет* |  | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет* |  |  |
|  |  |  | бюджет города | 15000,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |
| 15. | Подготовка проектной документации и выполнение реконструкции моста через р..Пивоварка по ул. Кутузова | 2011-2014 годы | федеральный бюджет* | - | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи |
|  |  |  | краевой бюджет* | - |  |
|  |  |  | бюджет города | 44000,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - |  |

* - при условии включения в федеральные и краевые программы