- Приложение 3

к постановлению администрации города

от __________ №_____

- Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора Программы | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 (факт) | 2014 (факт) | годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество зарегистриро-ванных дорожно-транспортных происшествий на 100000 состоящих на учете транспортных средств | ед. | 94,0 | 87,8 | не более 80,0 | не более 80,0 | не более 70,0 | не более 70,0 | не более 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участ-ков) на дорожной сети города | % | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 59 | 46 | 33 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3 | Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100000 населения | чел. | - | - | - | - | - | - | - | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 | не более 6 |
| 1.4 | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатацион-ным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог | % | 39,4 | 39,9 | 40,4 | 40,8 | 39,9 | 40,4 | 40,9 | 43,7 | 44,8 | 46,6 | 47,4 | 48,4 | 49,2 | 49,9 | 50,3 | 50,6 | 51,0 | 51,0 | 52,0 | 52,5 | 53,1 | 53,6 | 54,1 | 54,6 |
| 1.5 | Доля дорог местного значения города Барнаула, находящихся в нормативном состоянии, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | % | - | - | - | - | 46,3 (факт) | 57,6 (факт) | 64,8 (факт) | 71,4 (факт) | 74,4 (факт) | 77,2, (факт) | 82,7 (факт) | 85,8 (факт) | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Доля дорог местного значения города Барнаула, находящихся в нормативном состоянии, в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 | не менее 85,1 |
| 1.7 | Протяженность построенных, капитально отремонтиро-ванных и отремонтиро-ванных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,68 | 28,84 | 38,01 | 35,42 | 24,40 | 22,00 | 22,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 1.8 | Количество модернизиро-ванных тяговых подстанций | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Протяженность отремонтиро-ванных и модернизи-рованных кабельных линий городского электрического транспорта | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Количество капитально отремонтиро-ванных участков трамвайных пу-тей | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Протяженность капитально отремонтиро-ванных трамвайных путей | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Количество объектов улично-дорожной сети, на которых установлено периферийное оборудование, с целью внедрения интеллектуаль-ных транспортных систем, предусматри-вающих автоматизацию процессов управления дорожным движением | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | не менее 10 | не менее 12 | не менее 14 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Количество обновленных единиц подвижного состава город-ского транспорта в год | ед. | 17 | 12 | 35 | 17 | 21 | 17 | 28 | 19 | 63 | 1 | 8 | 17 | 21 | 30 | 30 | 28 | 3 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 |
| 1.14 | Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта | % | 19,3 | 22,3 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 29,9 | 29,9 | 31,0 | 34,3 | 34,3 | 37,7 | 39,3 | 41,1 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 43,7 | 46,3 | 48,9 | 51,5 | 54,1 | 56,7 |
| 1.15 | Количество обустроенных остановочных пунктов в год | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (факт) | 5 (факт) | 0 | 4 (факт) | 4 (факт) | 4 (факт) | 5 (факт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.16 | Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,8 | 31,5 | 35,6 | 39,5 | 39,9 | 40,1 | 47,6 | 55,1 | 62,7 | 70,2 | 77,8 | 85,0 |
| 1.17 | Выполнение расписания от планового количества рейсов, определенных расписанием движения | % | - | - | - | - | - | - | - | не менее 83 | не менее 80 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 |
| 1.18 | Доля освещенной улично-дорожной сети города в протяженности автомобильных дорог, прошед-ших техническую инвентаризацию | % | 44,8 | 45,5 | 46,3 | 48,0 | 46,8 | 46,9 | 49,2 | 49,6 | 51,1 | 53,6 | 54,1 | 54,6 | 55,4 | 56,3 | 56,7 | 57,3 | 59,3 | 60,6 | 62,0 | 63,4 | 64,5 | 65,9 | 66,9 | 67,9 |
| 1.19 | Протяженность линий наружного освещения | км | 587,7 | 597,7 | 607,8 | 629,9 | 636,0 | 637,8 | 669,3 | 675,2 | 695,3 | 718,0 | 731,2 | 744,96 | 755,5 | 767,7 | 774,0 | 781,4 | 808,6 | 826,2 | 846,0 | 865,5 | 880,5 | 898,6 | 912,0 | 926,7 |
| 1.20 | Протяженность обслуживаемых линий наруж-ного освещения, находящихся в муниципальной собственности | км | - | - | 593,5 | 618,1 | 626,5 | 628,2 | 653,8 | 659,7 | 679,7 | 702,4 | 715,7 | 729,4 | 739,9 | 752,1 | 758,4 | 765,8 | 793,0 | 810,6 | 830,4 | 849,9 | 864,9 | 883,0 | 896,4 | 911,1 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие уличного освещения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Барнаула» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество установленных светофорных объектов | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 2.2 | Количество установленных (замененных) светильников наружного освещения, в том числе энергосберегаю-щих ламп | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 440 | 344 | 387 | 381 | 380 | 412 | 347 | 300 |
| 2.3 | Протяженность построенных, реконструиро-ванных линий наружного освещения | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 | 12,2 | 6,3 | 7,4 | 27,2 | 17,6 | 19,8 | 19,5 | 15,0 | 18,1 | 13,4 | 14,7 |

Председатель комитета

по дорожному хозяйству и транспорту

города Барнаула                                                                                                                                               В.И. Ведяшкин