Приложение 7

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

Приложение 6

к муниципальной программе   
«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула»

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

устройства (монтажа) линий наружного освещения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объектов по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павловский тракт (гостевой маршрут) с двух сторон | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 2 058,10000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 152 561,10000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 150 503,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Съезды с Павловского тракта на ул.Малахова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 394,30000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 832,30000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 438,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Ул.Автотранспортная | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 618,50000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 819,40000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 200,90000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Ул.Семипалатинская, от дома №174 до дома №78, ул.Демьяна Бедного | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 245,20000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48 351,00000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47 105,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Ул.Кольцова, ул.Лермонтова в п.Затон | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 798,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 69 772,40000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67 973,60000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Ул.Власихинская, от ш.Ленточный Бор до центрального входа кладбища | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 448,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 872,90000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 424,90000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Ул.Водопроводная, от ул.Парижской Коммунны до дома №132 | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 324,40000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 919,00000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 594,60000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Ул.Герцена, от дома №15 до ул.Мусоргского | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 124,50000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 794,10000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 669,60000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9 | Ул.Заринская | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 532,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 578,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4 045,90000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Ул.Интернациональная, от пр-кта Комсомольского до пер.Некрасова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 249,10000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 109,60000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 860,50000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Пр-кт Калинина, от ул.П.С. Кулагина до пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 657,20000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24 613,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23 956,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Пр-кт Калинина, от пр-кта Космонавтов до ул.Петра Сухова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 414,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 823,00000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 408,20000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | Пр-кт Калинина, от ул.Северо-Западной до ул.Ткацкой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 333,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 642,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 308,90000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Автомобильная дорога  от ул.Дальней до ул.Ковыльной, ул.Ковыльная; автомобильная дорога от ул.Ковыльной до ул.Сосновой, в п.Пригородный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 3 510,60000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 95 946,00000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 92 435,40000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | Ул.П.С. Кулагина, от пр-кта Калинина до пр-кта Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 359,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 551,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 191,90000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | Ул.Лазурная, от ул.Власихинской до пр-да Южного Власихинского | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 478,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7 978,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 7 499,90000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | Пр-кт Ленина, от  пр-кта Космонавтов до пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 289,9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 513,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 223,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | Ул.Малахова, от  пр-кта Космонавтов до малой проезжей части пр-кта Космонавтов | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 205,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 806,60000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 601,60000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | Малая проезжая часть пр-кта Космонавтов, от пр-кта Калинина до пр-кта Ленина | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 323,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12 213,30000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11 889,50000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | Ул.Мало-Тобольская, от пр-кта Ленина до ул.Промышленной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 184,30000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 750,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 566,40000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | Ул.Мусоргского, от ул.Белинского в сторону ул.Полевой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 538,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 21 027,30000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20 488,50000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | Ул.Новоросийская, от Павловского тракта до ул.Автотранспортной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 406,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 781,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 375,20000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | Ул.Звездная | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 3 112,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 103 117,20000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 100 004,40000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | Пер.Трудовой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 691,80000 | 0,0000 | 23 072,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22 380,90000 | 0,0000 |
| 25 | Ул.Полевая, от ул.Мусоргского до ул.Чайковского | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 427,80000 | 0,0000 | 14 340,50000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 912,70000 | 0,0000 |
| 26 | Пр-д от ул.Сиреневой до ул.Сергея Ускова (в районе МБОУ «СОШ №135») | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 329,80000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 551,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 221,90000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 27 | Ул.Промышленная, от ул.Чкалова до ул.Партизанской | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 308,10000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 732,60000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 424,50000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | Ул.Просторная, от Павловского тракта до ул.Жасминной | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 643,20000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 777,10000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 133,90000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | Ул.Северо-Западная, от  пр-кта Калинина до  ул.Лазо | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 696,90000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 144,60000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5 447,70000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | Пер.Радищева | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 223,60000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 222,70000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 999,10000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | Ул.Сосновая, от дома №52 до ул.Новосибир-ской в с.Власиха | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 1 463,40000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56 786,90000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 55 323,50000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 32 | Пр-д Ангарский, от дома №157б по пр-ду Ангар-скому до дома №67 по ул.Краевой | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1 683,40000 | 0,0000 | 55 852,90000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54 169,50000 | 0,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | Ул.Солнцева, от ул.Северо-Западной до ул. Северо-Западной 2-й | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 573,60000 | 0,0000 | 19 158,30000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 18 584,70000 | 0,0000 |
| 34 | Ул.Целинная, от ул.Весенней до ул.Суворова в мкр-не Новосиликатный | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 455,20000 | 15 244,00000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14 788,80000 |
| 35 | пр-д Южный, ул.Куета | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2 188,40000 | 72 563,40000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70 375,00000 |
| 36 | Ул.Просечная, от дома №28 до дома №74, проезды к ул.Кутузова | Разработка проектно-сметной документации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 855,30000 | 19 308,80000 |
| Устройство (монтаж) линии наружного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18 453,50000 |
| 37 | Изготовление проектной и технической документации | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 38 | Технологическое присоединение построенных линий наружного освещения | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ИТОГО по объектам: | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 152 561,10000 | 103 924,70000 | 103 117,20000 | 100 034,60000 | 136 765,60000 | 101 188,20000 | 112 424,40000 | 107 116,20000 | 917 132,00000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета  по дорожному хозяйству,  и транспорту города Барнаула | В.И. Ведяшкин |
| Председатель комитета  по финансам, налоговой  и кредитной политике  города Барнаула | О.А. Шернина |