**Информация об итогах работы комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула за 2018 год.**

Деятельность комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула (далее – КЭГ) в 2018 году складывалась по направлению разработки и реализации схем развития инженерных сетей, инвестиционных программ предприятий и планов капитального ремонта, исполнения муниципальных программ, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения. Сняты вопросы отсутствия в документах перспективных районов застройки, организаций. На 2019 год также предусмотрены средства для актуализации этих документов.

Продолжается работа по реализации механизмов государственно-частного партнёрства – концессионных соглашений. Реализуется концессионное соглашение на объекты теплового хозяйства, заключённое с АО «Барнаульская теплосетевая компания» в 2017 году. Ведется работа по подготовке концессионных соглашений на объекты теплоснабжения, находящиеся в оперативном управлении МУП «Энергетик» г.Барнаула, и объекты водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности и переданных на обслуживание ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» и МУП «Энергетик» г.Барнаула.

О высоком уровне подготовки городского хозяйства к работе в зимний период говорит полученный в ноябре 2018 года паспорт готовности города.

 Муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа – города Барнаула на 2017-2020 годы» в 2018 году было предусмотрено финансирование в размере 1 млрд.руб. Выполнены мероприятия по проектированию, капитальному ремонту, строительству систем доочистки питьевой воды. Плановые показатели программы достигнуты, в 2019 году эта работа будет продолжена.

Для сокращения санитарно-защитной зоны хлораторных, расположенных на территории водопроводных очистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 и внедрения альтернативной технологии обеззараживания (замена жидкого хлора на раствор электролитического гипохлорита натрия), выполнены работы по реконструкции хлораторных на ВОС-1 и ВОС-2.

 Планом капитального ремонта на 2019 год за счет средств городского бюджета будет выполнен ремонт 11,6 км сетей: тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения - 2,9 км, водопроводных сетей и канализации – 5,7 км, электрических сетей - 3,0. В настоящее время проведено 5 конкурсных процедур, определены подрядные организации. Подготовленная проектно-сметная документация на оставшиеся объекты находится на проверке в КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве», готовятся технические задания.

 За счет собственных средств предприятиями будет отремонтировано оборудование и сети на сумму более 1,0 млрд. руб.

В рамках программы «Газификация города Барнаула на 2015-2020 годы» велись работы по строительству сетей газоснабжения в р.п.Южный и п.Борзовая Заимка. Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. В 2018 году в полном объеме были выполнены запланированные мероприятия по строительству.

 Целевые показатели программы газификации выполнены. Фактически за 2018 год газифицированы 1853 квартиры (102,8% от плана), на использование природного газа переведены 16 (145,5% от плана) котельных и отопительных устройств различных форм собственности. Построено более 23 км газовых сетей. Общий уровень газификации жилья достиг 28,1%, всего к природному газу подключены 73637 квартиры.

 Значительная работа проведена по сокращению объемов потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях города. В настоящее время автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами оборудовано 95 бюджетных учреждений. Наряду с программными мероприятиями были привлечены средства инвесторов. В городе реализуются 46 энергосервисных договоров (контрактов) в учреждениях образования, экономия потребления ресурса в которых за 5 лет составит 50,5 млн. рублей. За время реализации контрактов с 2015 года достигнута экономия в размере 30,4 млн. рублей, что составляет 56,3%.

Экономия энергоресурсов в организациях бюджетной сферы города за 11 месяцев 2018 года составила 13,8 млн. рублей (3,9%).

 В жилом фонде автоматизированными тепловыми пунктами оснащено 177 многоквартирных домов, энергосберегающими лампами в местах общего пользования – около 1200 многоквартирных домов. Доля многоквартирных домов, использующих систему автоматического сбора данных о потреблении ресурсов в городе составляет 50 %.

Приобретенный в 2017 году положительный опыт в получении финансовой поддержки из федерального бюджета на проведение энергоэффективного капитального ремонта в 6-ти многоквартирных домов позволит продолжить данную работу в 2019 году, после внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 №18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов».

Высокий уровень износа сетевого комплекса – одна из самых серьезных проблем городского хозяйства. Ежегодно на эти цели направляются средства бюджета и предприятий. Благодаря реализации концессионных соглашений ожидается улучшение этого показателя. Также эту ситуацию возможно улучшить при переходе города в единую ценовую зону теплоснабжения, данный вопрос сейчас находится в работе.

Необходимо отметить темпы исполнения действующего концессионного соглашения – в 2017 году запланированные мероприятия не выполнялись, в 2018 году исполнение составило 40 млн.руб. из 100 млн.руб. Планы работ на 2019 и последующие годы сформированы таким образом, что перекрывают неисполнение прошлых лет.

На пригородных территориях достаточно остро стоит проблема дефицита воды в летний период и вывоза жидких бытовых отходов. Данные проблемы решаются благодаря действующей программе «Развитие инженерной инфраструктуры», выполняются проектные и строительные работы.

Бесхозяйные сети – их наличие в городе оказывает серьезное негативное влияние на надежность и качество оказания коммунальных услуг. Таких сетей в городе – 396 км. Ведется работа по их передаче на обслуживание специализированным организациям, а с ПАО МРСК Сибири – «Алтайэнерго» подписано соглашение об устранении повреждений.

В 2019 году продолжится работа по:

- реализации действующих муниципальных программ;

- исполнению действующего и заключению новых концессионных соглашений на объекты МУП «Энергетик» г.Барнаула;

- отнесению города к единой ценовой зоне теплоснабжения;

- подготовке городского хозяйства к отопительному периоду, контроль за его прохождением;

- своевременному и качественному исполнению мероприятий по строительству, модернизации, капитальному ремонту объектов городского хозяйства.

**Итоги работы с письменными и устными обращениями граждан**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2017 г. | +/-,% |
| **Общее количество обращений граждан, поступивших в комитет, из них:** | 785 | 546 | +43,7 |
| - заявлений | 721 | 524 | +37,5 |
| - жалоб | 59 | 21 | +180,9 |
| - предложений | 2 | - | - |
| - благодарностей | 3 | 1 | ув.3 раза |
| коллективных обращений | 100 | 53 | +88,6 |
| Общее количество письменных обращений | 729 | 512 | +42,3 |
| Общее количество устных обращений | 56 | 34 | +64,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Результаты рассмотрения обращений граждан** | 2018 г. | 2017 г. | +/-,% |
| поддержано | 371 | 293 | +26,6 |
| не поддержано  | 8 | 1 | в 8 раз |
| разъяснено | 416 | 271 | +53,5 |
| направлено на рассмотрение по компетенции | 21 | 7 | ув. в 7 раз |
| рассмотрено исполнителем с выходом на место | 93 | 92 | +1,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тематическая структура обращений граждан** | 2018 г. | 2017 г. | +/-,% |
| вопросы газификации | 174 | 92 | +89,1 |
| вопросы водоснабжения | 253 | 91 | +178,0 |
| электроснабжение | 49 | 47 | +4,2 |
| предоставление услуг ненадлежащего качества (отопление, водоснабжение, канализация) | 79 | 55 | +43,6 |
| вопросы работы канализации | 71 | 49 | +44,8 |