Приложение 3

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе

«Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | Срок  реализа-ции | Ответственный исполнитель, участники Программы | Сумма расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Всего: |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель. Улучшение технического состояния зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула | 2015-2027 годы | комитет по управлению муниципальной собственностью,  органы местного самоуправления, МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного  самоуправления города», МКУ «Центр муниципального заказа  города Барнаула», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 8993,9 | 11856,8 | 8562,2 | 7324,6 | 9839,8 | 8840,8 | 8689,0 | 18636,1 | 21508,9 | 29383,0 | 34299,600000 | 22984,600000 | 15240,900000 | 206160,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 11856,8 | 8562,2 | 7324,6 | 9839,8 | 8840,8 | 8689,0 | 18636,1 | 21508,9 | 29383,0 | 34299,600000 | 22984,600000 | 15240,90000 | 206160,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача. Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений  города Барнаула | 2015-2027 годы | органы местного самоуправления, МКУ «Служба  потехническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города»,  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула»,  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 8993,9 | 11856,8 | 8562,2 | 7324,6 | 9839,8 | 8840,8 | 8689,0 | 18636,1 | 21508,9 | 29383,0 | 34299,60000 | 22984,60000 | 15240,90000 | 206160,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 8993,9 | 11856,8 | 8562,2 | 7324,6 | 9839,8 | 8840,8 | 8689,0 | 18636,1 | 21508,9 | 29383,0 | 34299,60000 | 22984,60000 | 15240,90000 | 206160,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.  Капитальный и текущий ремонт зданий  и помещений администрации Железнодорожного района | 2016-2027 годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 10,5 | 636,0 | 0 | 50,0 | 2365,8 | 2221,0 | 1476,1 | 1950,9 | 0 | 42,80000 | 0,00000 | 2490,50000 | 11243,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 10,5 | 636,0 | 0 | 50,0 | 2365,8 | 2221,0 | 1476,1 | 1950,9 | 0 | 42,80000 | 0,00000 | 2490,50000 | 11243,60000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.  Ремонт гаражей  по адресу: пр-кт Социалистический, 116г | 2016 год | администрация Железнодорожного района | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,50000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10,50000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.  Ремонт фасада, крылец, помещений  здания по адресу:  пр-кт Красноармейский, 104 | 2017-2027  годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 0 | 636,0 | 0 | 50,0 | 2365,8 | 1648,3 | 510,7 | 38,0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 2490,50000 | 7739,30000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 636,0 | 0 | 50,0 | 2365,8 | 1648,3 | 510,7 | 38,0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 2490,50000 | 7739,30000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.3. | Мероприятие 1.3.  Ремонт помещений  в здании по адресу:  ул.Профинтерна, 5,  в том числе ремонт электрооборудования, систем отопления, замена окон | 2022-2023 годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,7 | 1912,9 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2424,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511,7 | 1912,9 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2424,60000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.4. | Мероприятие 1.4.  Ремонт фасада, помещений, в том числе ремонт электрооборудо-вания, систем водоснабжения  и водоотведения, здания по адресу:  ул.Крупской, 95 | 2021-2022 годы | администрация Железнодорожного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 453,7 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 473,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 453,7 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 473,70000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.5. | Мероприятие 1.5.  Ремонт помещений  в здании по адресу: ул.Молодежная, 23 | 2021 год | администрация Железнодорожного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,7 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 552,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,7 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 552,70000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 3.6. | Мероприятие 1.6.  Ремонт помещений  в здании по адресу: ул.Матросова 3а | 2025 год | администрация Железнодорожного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,800000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,80000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,800000 | 0,00000 | 0,00000 | 42,80000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 2.  Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Индустриального района, Власихинской сельской администрации, Новосиликатного территориального управления | 2015-2026 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 3898,9 | 4773,9 | 3741,9 | 322,7 | 1918,6 | 1290,5 | 1365,9 | 1596,5 | 299,6 | 627,0 | 700,00000 | 4011,00000 | 0,00000 | 24546,50000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 3898,9 | 4773,9 | 3741,9 | 322,7 | 1918,6 | 1290,5 | 1365,9 | 1596,5 | 299,6 | 627,0 | 700,00000 | 4011,00000 | 0,00000 | 24546,50000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.  Ремонт систем отопления в зданиях по адресам:  ул.Сухэ - Батора, 8,  ул.50 лет СССР, 8,  ул.Панфиловцев, 20,  ул.Георгиева, 32  ул.Первомайская,  50 | 2015- 2026 годы | администрация  Индустриального района | 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 379,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 129,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 379,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.2. | Мероприятие 2.2.  Ремонт систем водоотведения  и водоснабжения  в зданиях по адресам: ул.Сухэ - Батора, 8,  ул.50 лет СССР, 8,  ул.Энтузиастов, 7,  ул.Георгиева, 32 | 2015 год | администрация Индустриального района | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 59,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.3. | Мероприятие 2.3.  Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам:  ул.50 лет СССР, 12,  ул.Георгиева, 32,  ул.Панфиловцев, 20,  ул.Весенняя, 1а | 2015-2019 годы | администрация Индустриального района,  Новосиликатное территориальное управление | 751,7 | 2026,5 | 0 | 0 | 1133,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3911,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 751,7 | 2026,5 | 0 | 0 | 1133,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3911,60000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.4. | Мероприятие 2.4.  Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул.Энтузиастов, 7,  ул.Сухэ - Батора, 8,  ул.50 лет СССР, 8,  ул.Георгиева, 32,  ул.Первомайская, 50 | 2016-2026 годы | администрация Индустриального района, Власихинская сельская администрация | 0 | 5,4 | 872,5 | 322,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 3320,00000 | 0,00000 | 4520,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 5,4 | 872,5 | 322,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 3320,00000 | 0,00000 | 4520,60000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.5. | Мероприятие 2.5.  Ремонт кровли зданий  по адресам:  ул.Весенняя, 1а,  ул.Первомайская, 50 | 2015-2016 годы | администрация Индустриального района,  Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 2161,4 | 897,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3058,40000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 2161,4 | 897,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3058,40000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.6. | Мероприятие 2.6.  Ремонт здания гаража  по адресу: Павловский тракт, 124б, в том числе замена электропроводки, ремонт фасада, замена кровли | 2015 год | администрация  Индустриального района | 779,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 779,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 779,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 779,60000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.7. | Мероприятие 2.7.  Ремонт здания гаража  по адресу: ул.Весенняя, 1г,  в том числе разработка проектно-сметной документации, замена электропроводки, ремонт фасада, помещений, замена кровли | 2024-2026 годы | администрация Индустриального  района, Новосиликатное территориальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,0 | 700,00000 | 441,00000 | 0,00000 | 1182,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,0 | 700,00000 | 441,00000 | 0,00000 | 1182,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.8 | Мероприятие 2.8.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.Энтузиастов, 7,  ул.Георгиева, 32,  ул.Панфиловцев, 20,  ул.Сухэ-Батора, 8 | 2015-2017 годы | администрация  Индустриального района | 18,0 | 0 | 1693,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1711,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 18,0 | 0 | 1693,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1711,60000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.9. | Мероприятие 2.9.  Ремонт помещений в зданиях по адресам:  ул.50 лет СССР, 8,  ул.50 лет СССР, 12,  ул.Георгиева, 32,  ул.Первомайская, 50 | 2016-2024 годы | администрация Индустриального района,  Власихинская сельская администрация | 0 | 1845,0 | 1175,8 | 0 | 785,2 | 701,1 | 1114,9 | 0 | 299,6 | 586,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6507,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 1845,0 | 1175,8 | 0 | 785,2 | 701,1 | 1114,9 | 0 | 299,6 | 586,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6507,60000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.10. | Мероприятие 2.10.  Ремонт кровли, входного узла в здании по адресу:  ул.Первомайская, 50 | 2020 год | администрация Индустриального района,  Власихинская сельская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.11. | Мероприятие 2.11.  Ремонт входных узлов в здании по адресу:  ул.Весенняя, 1а | 2020 год | администрация Индустриального района,  Новосиликатное территориальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 321,50000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 321,50000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.12. | Мероприятие 2.12.  Ремонт помещений в здании по адресу:  Павловский тракт, 263а, в том числе замена окон, электропроводки, ремонт кровли, систем отопления, водоотведения  и водоснабжения | 2020 год | администрация Индустриального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 177,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 177,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.13. | Мероприятие 2.13.  Ремонт помещений в здании по адресу:  Павловский тракт, 78,  в том числе замена окон, электропроводки, ремонт систем отопления, водоотведения  и водоснабжения | 2022 год | администрация Индустриального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,5 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 584,50000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,5 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 584,50000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.14. | Мероприятие 2.14.  Ремонт помещений  в здании по адресу: ул.Энтузиастов, 30, в том числе замена окон, электропроводки, ремонт систем отопления, водоотведения  и водоснабжения | 2021 год | администрация Индустриального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 251,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 251,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 4.15. | Мероприятие 2.15.  Ремонт помещений  в здании по адресу: ул.Весенняя, 1а | 2022 год | администрация Индустриального района,  Новосиликатное территориальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012,0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1012,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012,0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1012,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 3.  Капитальный и текущий ремонт зданий  и помещений администрации Ленинского района | 2015-2027 годы | администрация Ленинского района | 1796,3 | 0 | 2007,9 | 1956,2 | 1392,0 | 1682,3 | 1157,9 | 682,4 | 239,8 | 3142,2 | 3351,40000 | 3698,40000 | 4888,20000 | 25995,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 0 | 2007,9 | 1956,2 | 1392,0 | 1682,3 | 1157,9 | 682,4 | 239,8 | 3142,2 | 3351,40000 | 3698,40000 | 4888,20000 | 25995,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.1. | Мероприятие 3.1.  Ремонт кровли запасного пункта управления  по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2015 год | администрация  Ленинского района | 1796,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1796,30000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 1796,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1796,30000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.2. | Мероприятие 3.2.  Ремонт внутренних инженерных сетей  в запасном пункте управления по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2017 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 467,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 467,80000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 467,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 467,80000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.3. | Мероприятие 3.3.  Ремонт помещений  в здании по адресу: ул.Георгия Исакова, 230 | 2017-2027 годы | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 480,8 | 1385,3 | 1342,0 | 918,4 | 851,8 | 0 | 0 | 540,0 | 0,00000 | 3698,40000 | 4888,20000 | 14104,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 480,8 | 1385,3 | 1342,0 | 918,4 | 851,8 | 0 | 0 | 540,0 | 0,00000 | 3698,40000 | 4888,20000 | 14104,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.4. | Мероприятие 3.4.  Ремонт помещений  в запасном пункте  управления по адресу: ул.Георгия Исакова, 230 | 2017 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 1059,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1059,30000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 1059,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1059,30000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.5. | Мероприятие 3.5.  Ремонт фасада здания, крыльца здания по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2019-2025 годы | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 763,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 4165,30000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 763,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 4165,30000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.6. | Мероприятие 3.6.  Ремонт кровли, помещений здания  по адресу:  ул.Цветущая, 1 | 2018-2024 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 570,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 991,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 570,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,2 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 991,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.7. | Мероприятие 3.7.  Ремонт помещений  в здании по адресу:  ул.Попова, 54, в том числе замена окон | 2021 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,1 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 306,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,1 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 306,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.8. | Мероприятие 3.8.  Ремонт помещений  в здании по адресу: п.Научный Городок, 9 | 2024 год | администрация Ленинского района, Научногородская сельская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021,30000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021,3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2021,30000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.9. | Мероприятие 3.9.  Ремонт крыльца, устройство пандуса  в здании по адресу: п.Научный Городок, 9 | 2022 год | администрация Ленинского района, Научногородская сельская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,2 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 402,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,2 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 402,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.10. | Мероприятие 3.10.  Ремонт помещения  в здании по адресу:  ул. Островского, 50 | 2023 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,3 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 136,30000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,3 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 136,30000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.11. | Мероприятие 3.11. Ремонт помещения  в здании по адресу: ул.Юрина, 202в | 2022 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,2 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 280,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,2 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 280,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 5.12. | Мероприятие 3.12.  Ремонт помещения  в здании по адресу: с.Гоньба, ул.Школьная, 12а | 2023-2024 год | администрация Ленинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,5 | 160,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 264,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,5 | 160,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 264,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 4.  Капитальный и текущий ремонт зданий  и помещений администрации Октябрьского района | 2015-2027  годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 1136,0 | 955,7 | 3520,1 | 1914,5 | 0 | 362,7 | 933,1 | 1172,7 | 1889,5 | 12706,70000 | 1349,40000 | 1332,20000 | 27289,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный 0бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 16,5 | 1136,0 | 955,7 | 3520,1 | 1914,5 | 0 | 362,7 | 933,1 | 1172,7 | 1889,5 | 12706,70000 | 1349,40000 | 1332,20000 | 27289,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6.1. | Мероприятие 4.1.  Ремонт помещений, лестниц, систем водоотведения  и водоснабжения  в здании, крыльца по адресу:  пр-кт Комсомольский, 108а | 2015-2027  годы | администрация Октябрьского района | 16,5 | 1096,3 | 955,7 | 1043,9 | 1644,4 | 0 | 0 | 20,0 | 943,0 | 1435,6 | 0,00000 | 1349,40000 | 1332,20000 | 9837,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 16,5 | 1096,3 | 955,7 | 1043,9 | 1644,4 | 0 | 0 | 20,0 | 943,0 | 1435,6 | 0,00000 | 1349,40000 | 1332,20000 | 9837,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6.2. | Мероприятие 4.2.  Ремонт кровли, фасада здания, в том числе ремонт парапета  на крыше здания  и замена флагштока  по адресу:  пр-кт Комсомольский, 108а | 2016-2025 годы | администрация Октябрьского района | 0 | 39,7 | 0 | 2476,2 | 270,1 | 0 | 0 | 0 | 229,7 | 0 | 12691,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 15707,40000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 39,7 | 0 | 2476,2 | 270,1 | 0 | 0 | 0 | 229,7 | 0 | 12691,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 15707,40000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6.3. | Мероприятие 4.3.  Ремонт помещений  в здании по адресу:  пр-кт Калинина, 5б,  в том числе  замена окон, электропроводки | 2021-2025 годы | администрация  Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,7 | 0 | 0 | 0 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 377,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,7 | 0 | 0 | 0 | 15,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 377,70000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6.4. | Мероприятие 4.4.  Ремонт помещений  в здании по адресу:  ул.Беляева, 7,  в том числе  замена окон, электропроводки | 2022 год | администрация Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,5 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 779,50000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,5 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 779,50000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6.5. | Мероприятие 4.5.  Ремонт гаража по адресу: ул.Гулькина, 39а | 2022 год | администрация Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,6 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 133,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,6 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 133,60000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 6.6. | Мероприятие 4.6. Ремонт помещений в здании  по адресу: ул.Воровского, 111, в том числе разработка проектно-сметной документации | 2024 год | администрация Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,9 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 453,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,9 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 453,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 5.  Капитальный и текущий ремонт зданий  и помещений администрации Центрального района, Территориального управления микрорайона Затон, Южной поселковой администрации | 2015-2026 годы | администрация Центрального района,  Территориальное управление микрорайона Затон, Южная поселковая администрация | 2652,4 | 1761,9 | 591,5 | 10,0 | 1579,6 | 43,7 | 438,5 | 3298,7 | 2245,9 | 4224,3 | 3198,70000 | 1273,90000 | 0,00000 | 21319,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 2652,4 | 1761,9 | 591,5 | 10,0 | 1579,6 | 43,7 | 438,5 | 3298,7 | 2245,9 | 4224,3 | 3198,70000 | 1273,90000 | 0,00000 | 21319,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7.1. | Мероприятие 5.1.  Ремонт лестницы, козырька и входного узла, крыльца бокового входа в здании по адресу:  ул.Никитина, 60 | 2015-2024 годы | администрация Центрального района | 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 363,3 | 0 | 3576,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5715,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 1675,4 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | 0 | 0 | 363,3 | 0 | 3576,6 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5715,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7.2. | Мероприятие 5.2.  Ремонт помещений, фасадов в зданиях по адресам:  ул.Никитина, 60,  ул.Никитина, 70 | 2015-2025 годы | администрация Центрального района | 977,0 | 108,4 | 0 | 0 | 29,9 | 0 | 367,5 | 1203,9 | 1339,5 | 0 | 264,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 4290,40000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 977,0 | 108,4 | 0 | 0 | 29,9 | 0 | 367,5 | 1203,9 | 1339,5 | 0 | 264,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 4290,40000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7.3. | Мероприятие 5.3.  Ремонт помещений  в зданиях, крыльца  по адресам:  ул.Песчаная, 108,  ул.Никитина, 59 | 2016-2025 годы | администрация Центрального района | 0 | 1640,5 | 0 | 10,0 | 1348,1 | 43,7 | 71 | 1431,1 | 0 | 0 | 911,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 5456,30000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 1640,5 | 0 | 10,0 | 1348,1 | 43,7 | 71 | 1431,1 | 0 | 0 | 911,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 5456,30000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7.4. | Мероприятие 5.4.  Ремонт помещений  в здании по адресу:  ул.Водников, 11 | 2016-2025 годы | администрация Центрального района,  Территориальное управление микрорайона Затон | 0 | 13,0 | 591,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 2627,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 13,0 | 591,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 2627,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7.5. | Мероприятие 5.5.  Ремонт кровли здания  по адресу:  ул.Герцена, 14а | 2019 год | администрация Центрального района,  Южная поселковая администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,70000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 101,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101,70000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7.6. | Мероприятие 5.6.  Ремонт фасада здания  по адресу: ул.Никитина, 60 | 2022 год | администрация Центрального  района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,4 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 270,40000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,4 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 270,40000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7.7. | Мероприятие 5.7.  Ремонт помещений  в здании по адресу:  ул.Герцена, 14а | 2024 год | администрация Центрального района,  Южная поселковая администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 1273,90000 | 0,00000 | 1273,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 1273,90000 | 0,00000 | 1273,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 7.8. | Мероприятие 5.8.  Ремонт помещений, фасада и кровли  в здании по адресу: п.Черницк, ул.Новостройка, 1 | 2022-2024 годы | администрация Центрального района, Лебяжинская сельская администрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 906,4 | 647,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1584,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 906,4 | 647,7 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1584,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8. | Мероприятие 6.  Капитальный и текущий ремонт зданий  и помещений МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 2016-2027 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 1169,1 | 0 | 1515,6 | 2985,1 | 3458,5 | 0 | 7835,2 | 15600,0 | 19500,0 | 14300,00000 | 7888,90000 | 6530,00000 | 80782,40000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 1169,1 | 0 | 1515,6 | 2985,1 | 3458,5 | 0 | 7835,2 | 15600,0 | 19500,0 | 14300,00000 | 7888,90000 | 6530,00000 | 80782,40000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.1. | Мероприятие 6.1.  Капитальный и текущий ремонт помещения  по адресу:  ул.Короленко, 62 | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 395,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 395,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 395,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 395,60000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.2. | Мероприятие 6.2.  Ремонт здания  по адресу:  ул.Воровского, 115а, в том числе разработка проектно-сметной документации, ремонт помещений | 2016-2020 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного  самоуправления города» | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 275,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 425,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 275,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 425,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.3. | Мероприятие 6.2.1.  Разработка проектно-сметной документации | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению  деятельности органов местного самоуправления  города» | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,000000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 150,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.4. | Мероприятие 6.2.2.  Ремонт помещений | 2020 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 275,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 275,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.5. | Мероприятие 6.3.  Ремонт здания  по адресу:  пр-кт Ленина, 18 | 2016-2025 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 259,0 | 0 | 0 | 2985,0 | 2729,1 | 0 | 2566,1 | 15600,0 | 19500,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43639,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 259,0 | 0 | 0 | 2985,0 | 2729,1 | 0 | 2566,1 | 15600,0 | 19500,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43639,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.6. | Мероприятие 6.3.1.  Разработка проектно-сметной документации | 2016-2022 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566,1 | 2566,1 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5391,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 259,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566,1 | 2566,1 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5391,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.7. | Мероприятие 6.3.2.  Ремонт фасада | 2019-2020 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985,0 | 2697,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5682,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2985,0 | 2697,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5682,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.8. | Мероприятие 6.3.3.  Ремонт помещений | 2020-2024 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | 0 | 0 | 13033,9 | 19500,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32565,80000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | 0 | 0 | 13033,9 | 19500,0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32565,80000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.9. | Мероприятие 6.4.  Ремонт гаражей  по адресу: пр-кт Социалистический, 116г | 2016 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 354,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 354,50000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 354,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 354,50000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.10. | Мероприятие 6.5.  Ремонт гаража по адресу:  ул.Сизова, 43г,  в том числе ремонт электрооборудова- ния и системы отопления | 2016-2018 годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 10,0 | 0 | 475,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485,40000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 10,0 | 0 | 475,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485,40000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.11. | Мероприятие 6.6.  Ремонт кровли гаражных боксов по адресу:  ул.Георгия Исакова, 230 | 2018 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 1040,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1040,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 1040,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1040,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.12. | Мероприятие 6.7.  Ремонт здания  по адресу:  ул.Короленко, 58,  в том числе ремонт фасада, электро-оборудования, системы отопления  и замена окон | 2020-2022  годы | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,5 | 0 | 5269,1 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5722,60000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,5 | 0 | 5269,1 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5722,60000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.13. | Мероприятие 6.8.  Ремонт гаража  по адресу:  ул.Мусоргского, 2,  в том числе ремонт кровли, электро-оборудования, систем водоснабжения  и водоотведения | 2019 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,10000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.14. | Мероприятие 6.9.  Ремонт кровли здания  по адресу:  пр-кт Ленина, 6 | 2025 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.15. | Мероприятие 6.10.  Ремонт здания  по адресу:  пр-кт Социалистический, 14, в том числе ремонт электрооборудова- ния, систем отопления, водоснабжения  и водоотведения и замена окон | 2026 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300,00000 | 7388,90000 | 0,00000 | 14688,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300,00000 | 7388,90000 | 0,00000 | 14688,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 8.16. | Мероприятие 6.11.  Ремонт здания  по адресу:  пр-кт Строителей, 8 в том числе ремонт помещений, электрооборудова- ния, систем отопления, водоснабжения  и водоотведения и замена окон | 2025 - 2027 год | МКУ «Служба  по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 500,00000 | 6530,00000 | 7030,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 500,00000 | 6530,00000 | 7030,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 9. | Мероприятие 7.  Капитальный  и текущий ремонт помещений  МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 2015 год | МКУ «Центр муниципального заказа города Барнаула» | 629,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 629,90000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 00,00000 | краевой бюджет |
| 629,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 629,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 9.1. | Мероприятие 7.1.  Капитальный и текущий ремонт помещений  по адресу:  ул.Никитина, 59а | 2015 год | МКУ «Центр  муниципального заказа города Барнаула» | 629,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 629,90000 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 629,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 629,90000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 10. | Мероприятие 8.  Капитальный и текущий ремонт помещений комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 2016-2017 годы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула | 0 | 2798,0 | 629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3427,20000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 2798,0 | 629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3427,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 10.1. | Мероприятие 8.1.  Капитальный  и текущий ремонт помещений по адресу:  пр-кт Ленина, 6 | 2016-2017 годы | Комитет по финансам,  налоговой и кредитной  политике города Барнаула | 0 | 2798,0 | 629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3427,20000 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 2798,0 | 629,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3427,20000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 11. | Мероприятие 9.  Ремонт здания МКУ «Управление по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 2016-2026 годы | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143,0 | 2814,1 | 0 | 0 | 0,00000 | 4763,00000 | 0,00000 | 10927,50000 | Всего, в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143,0 | 2814,1 | 0 | 0 | 0,00000 | 4763,00000 | 0,00000 | 10927,50000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 11.1. | Мероприятие 9.1.  Разработка  проектно-сметной документации на ремонт здания по адресу:  проезд Южный,31в | 2016 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 207,40000 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 207,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 207,40000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 11.2. | Мероприятие 9.2.  Капитальный ремонт здания по адресу:  проезд Южный, 31в,  в том числе ремонт электрооборудова- ния, систем отопления, водоснабжения  и водоотведения | 2021 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3143,00000 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3143,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 11.3. | Мероприятие 9.3.  Ремонт фасада здания  по адресу:  проезд Южный, 31в | 2022 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814,1 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2814,10000 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814,1 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2814,10000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| 11.3. | Мероприятие 9.4.  Ремонт кровли гаража  по адресу:  пр-кт Космонавтов, 47 | 2026 год | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 4763,00000 | 0,00000 | 4763,00000 | Всего в том числе: |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 4763,00000 | 0,00000 | 4763,00000 | городской бюджет |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |