- Приложение

к постановлению

администрации города

от 14.05.2014 №965

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2018 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Органы местного самоуправления, казенные учреждения города Барнаула |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цель программы | Поддержание в пригодном для эксплуатации техническом состоянии зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула для обеспечения безопасных и комфортных условий работников и привлекательности облика города |
| Задачи программы | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество зданий и помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт; доля зданий и помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2018 годы |
| Объемы финансирования программы | Объем финансирования муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на |
|  | 2015-2018 годы» (далее – Программа) за счет средств бюджета города составит 153 603,8 тыс.рублей, в том числе по годам: 2015 год – 24 443,6 тыс. рублей; 2016 год – 23 758,2 тыс. рублей; 2017 год – 41 362,0 тыс. рублей; 2018 год – 64 040,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит: - провести капитальный и текущий ремонт 22 зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений; - увеличить долю зданий и помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, до 29,3%; - обеспечить безопасные и комфортные условия для работников органов местного самоуправления, казенных учреждений и обращающихся в них граждан |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Анализ состояния объектов муниципальной собственности города Барнаула показал, что здания органов местного самоуправления, постройки преимущественно 60-80-х годов, находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют значительный физический и моральный износ.

В соответствии с данными комитета по управлению муниципальной собственностью список объектов недвижимости, переданных органам местного самоуправления на праве оперативного управления, включает
75 объектов.

Здания следующих годов постройки:

- до 1960 года –12 зданий;

- с 1961 до 1980 года – 31 здание;

- с 1981 года – 32 здания.

В проекте Программы учтены предложения  на ремонт 22 зданий.

Для сохранения имущества и безопасной эксплуатации в административных зданиях требовалось в первую очередь провести работы по ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электрооборудования, крыш, фасадов, замене окон, выполнить противопожарные мероприятия по предписаниям пожарных инспекций.

Оптимальным решением проблемы приведения в соответствие правилам и нормам инженерных сетей и строительных конструкций являлось утверждение и реализация долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт административных зданий органов местного самоуправления города Барнаула на 2011-2013 годы».

За период действия данной программы в 2011-2013 годах в рамках мероприятий по повышению энергоэффективности выполнен ремонт отопления в 11 зданиях, электрооборудования в 8 зданиях, кровли в                7 зданиях, проведен ремонт фасадов в 7 зданиях, заменены окна в 21 здании. Проведены противопожарные работы в 32 зданиях, ремонт помещений в
10 зданиях, системы водоснабжения и водоотведения в 3 зданиях. Разработана научно-проектная документация на ремонтно-реставрационные работы по памятнику истории «Здание городской Думы» по проспекту Ленина, 6.

В дальнейшем, для поддержки технического состояния зданий и их функциональной пригодности необходимо проводить ремонтные работы капитального и текущего характера.

Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, являются:

высокая степень физического износа зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений;

отсутствие единого подхода к распределению средств бюджета города на проведение текущего и капитального ремонтов зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от         06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержание зданий, помещений, находящихся в муниципальной собственности, относится к полномочиям органов местного самоуправления города Барнаула.

Стратегия социально-экономического развития города Барнаула до   2025 года предполагает активное участие в ее реализации органов местного самоуправления. Достижение главной цели – «сбалансированного и устойчивого роста экономики Барнаула, сохранения его конкурентоспособности и реального улучшения качества жизни населения» невозможно без деятельности органов местного самоуправления, органов администрации города, так как именно работоспособность органов местного самоуправления во многом определяет качество жизни населения и возможность муниципальных образований к развитию.

2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является поддержание в пригодном для эксплуатации техническом состоянии зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула для обеспечения безопасных и комфортных условий работников и привлекательности облика города.

Программа предусматривает решение задачи – проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

Конечными результатами реализации Программы являются:

проведение капитального и текущего ремонта 22 зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений;

увеличение доли зданий и помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, до 29,3%;

обеспечение безопасных и комфортных условий для работников органов местного самоуправления, казенных учреждений и обращающихся в них граждан.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2015 по 2018 годы.

- Обобщенная характеристика мероприятий Программы

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула.

Перечень объектов, подлежащих капитальному и текущему ремонту, с указанием адресов, объемов финансирования по годам, указан в 
приложении 2 к настоящей Программе.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города составит 153 603,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015 год – 24 443,6 тыс.рублей;

2016 год – 23 758,2 тыс.рублей;

2017 год – 41 362,0тыс.рублей;

2018 год – 64 040,0 тыс.рублей.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

- Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

Существует ряд рисков, которые способны повлиять на реализацию Программы:

изменение действующего законодательства, сокращение объемов финансирования. Механизм минимизации рисков – оперативное реагирование на изменение законодательства, своевременная корректировка распределения средств;

при размещении муниципальных закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» часть муниципальных контрактов может быть не заключена в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведёт к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контрактам.

Механизм минимизации рисков – своевременное и качественное составление технической документации, своевременное проведение размещения закупок.

Планирование мероприятий Программы и объемов финансирования приведет к минимуму финансовых, организационных и иных рисков.

- Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

- Механизм реализации Программы

- Ответственный исполнитель Программы – комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

- Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула:

- организует  реализацию  Программы,  принимает  решение  о внесении

- изменений в Программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению;

предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

проводит оценку эффективности Программы;

запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты в модуле «Муниципальные программы» АИС и направляет их в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

- Соисполнители Программы:

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, несут ответственность за достижение индикаторов Программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования средств городского бюджета, предусмотренных по Программе;

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                        П.Д.Фризен

- Приложение 1

к муниципальной Программе

«Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула на 2015-2018 годы»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Количество зданий и помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, с начала реализации Программы | здания | 12 | 16 | 14 | 17 | 21 | 22 |
| 2. | Доля зданий и помещений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт | % | 16,0 | 21,3 | 18,7 | 22,7 | 28,0 | 29,3 |

- Приложение 2

к муниципальной Программе

«Капитальный и текущий ремонт зданий органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула

на 2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс.рублей |  |  |  |  | Источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | Всего: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель. Поддержание в пригодном для эксплуатации техническом состоянии зданий и помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула для обеспечения безопасных и комфортных условий работников и привлекательности облика города | 2015-2018 годы | комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города, органы местного самоуправления, казенные учреждения города Барнаула | 24443,6 | 23758,2 | 41362,0 | 64040,0 | 153603,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 24443,6 | 23758,2 | 41362,0 | 64040,0 | 153603,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 2. | Задача. Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений органов местного самоуправления, казенных учреждений города Барнаула | 2015-2018 годы | органы местного самоуправления, казенные учреждения города Барнаула | 24443,6 | 23758,2 | 41362,0 | 64040,0 | 153603,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 24443,6 | 23758,2 | 41362,0 | 64040,0 | 153603,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий администрации Железнодорожного района | 2017-2018 годы | администрация Железнодорож-ного района | 0 | 0 | 1252,0 | 10040,0 | 11292,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1252,0 | 10040,0 | 11292,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 3.1. | Мероприятие 1.1. Ремонт фасада и крылец зданий по адресам: пр-кт Красноармейский,104, ул.Крупской,95 | 2017-2018 годы | администрация Железнодорож-ного района | 0 | 0 | 1252,0 | 10040,0 | 11292,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 1252,0 | 10040,0 | 11292,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 2. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Индустриального района, Власихинской сельской администрации, Новосиликатного территориального управления | 2015-2017 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 12014,6 | 7368,2 | 1110,0 | 0 | 20492,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 12014,6 | 7368,2 | 1110,0 | 0 | 20492,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.1. | Мероприятие 2.1. Ремонт систем отопления, водоотведения и водоснабжения в зданиях по адресам: ул.Сухэ - Батора,8, ул.50 лет СССР,8 ул.Энтузиастов,7, ул.Панфиловцев,20, ул.Георгиева,32 | 2015 год | администрация Индустриального района | 303,5 | 0 | 0 | 0 | 303,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 303,5 | 0 | 0 | 0 | 303,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

| 4.2. | Мероприятие 2.2. Ремонт фасадов зданий, крыльца по адресам: ул.50 лет СССР,12, ул.Энтузиастов,7, ул.Сухэ - Батора,8, ул.50 лет СССР,8, ул.Георгиева,32, ул. Панфиловцев,20, ул.Весенняя,1а, ул.Первомайская,50 | 2015-2016 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 4512,1 | 4597,2 | 0 | 0 | 9109,3 | Всего, в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 4512,1 | 4597,2 | 0 | 0 | 9109,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.3. | Мероприятие 2.3. Ремонт кровли зданий по адресам: ул.Весенняя,1а, ул.Первомайская,50 | 2015-2016 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление, Власихинская сельская администрация | 3250,0 | 672,0 | 0 | 0 | 3922,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3250,0 | 672,0 | 0 | 0 | 3922,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.4. | Мероприятие 2.4. Ремонт зданий гаража по адресам: Павловский тракт,124б, ул.Весенняя,1б | 2015, 2017 годы | администрация Индустриального района, Новосиликатное территориальное управление | 1110,0 | 0 | 1110,0 | 0 | 2220,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1110,0 | 0 | 1110,0 | 0 | 2220,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 4.5. | Мероприятие 2.5. Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул.50 лет СССР,8, ул.50 лет СССР,12, ул.Энтузиастов,7, ул.Георгиева,32, ул.Панфиловцев,20, ул.Сухэ-Батора,8 | 2015-2016 годы | администрация Индустриального района | 2839,0 | 2099,0 | 0 | 0 | 4938,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 2839,0 | 2099,0 | 0 | 0 | 4938,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5. | Мероприятие 3. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Ленинского района | 2015-2016 годы | администрация Ленинского района | 7507,0 | 6750,0 | 0 | 0 | 14257,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 7507,0 | 6750,0 | 0 | 0 | 14257,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.1. | Мероприятие 3.1. Ремонт кровли запасного пункта управления, гаражных боксов по адресу: ул. Георгия Исакова, 230 | 2015-2016 годы | администрация Ленинского района | 2577,0 | 1200,0 | 0 | 0 | 3777,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 2577,0 | 1200,0 | 0 | 0 | 3777,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.2. | Мероприятие 3.2. Ремонт фасада здания по адресу: ул. Георгия Исакова,230 | 2016 год | администрация Ленинского района | 0 | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 5500,0 | 0 | 0 | 5500,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.3. | Мероприятие 3.3. Ремонт помещений в здании по адресу: ул.Георгия Исакова,230 | 2015 год | администрация Ленинского района | 4900,0 | 0 | 0 | 0 | 4900,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 4900,0 | 0 | 0 | 0 | 4900,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 5.4. | Мероприятие 3.4. Разработка проектно-сметной документации на ремонт зданий | 2015-2016 годы | администрация Ленинского района | 30,0 | 50,0 | 0 | 0 | 80,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30,0 | 50,0 | 0 | 0 | 80,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Мероприятие 4. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Октябрьского района | 2015-2017 годы | администрация Октябрьского района | 1650,0 | 9640,0 | 0 | 0 | 11290,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1650,0 | 9640,0 | 0 | 0 | 11290,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.1. | Мероприятие 4.1. Ремонт фасада здания, в том числе ремонт парапета на крыше здания и замена флагштока по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2016 год | администрация Октябрьского района | 0 | 6090,0 | 0 | 0 | 6090,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 6090,0 | 0 | 0 | 6090,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.2. | Мероприятие 4.2. Ремонт гаражей по адресам: ул. Сизова,24б, ул. Сизова,43в | 2016 год | администрация Октябрьского района | 0 | 950,0 | 0 | 0 | 950,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 950,0 | 0 | 0 | 950,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6.3. | Мероприятие 4.3. Ремонт помещений, лестниц в здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2015-2016 годы | администрация Октябрьского района | 1650,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 4250,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1650,0 | 2600,0 | 0 | 0 | 4250,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Мероприятие 5. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений администрации Центрального района | 2015 год | администрация Центрального района | 3272,0 | 0 | 0 | 0 | 3272,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 3272,0 | 0 | 0 | 0 | 3272,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.1. | Мероприятие 5.1. Ремонт лестницы, козырька и входного узла, крыльца бокового входа в здании по адресу: ул. Никитина,60 | 2015 год | администрация Центрального района | 2295,0 | 0 | 0 | 0 | 2295,0 | Всего в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 2295,0 | 0 | 0 | 0 | 2295,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7.2. | Мероприятие 5.2. Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул. Никитина,60, ул. Никитина,70 | 2015 год | администрация Центрального района | 977,0 | 0 | 0 | 0 | 977,0 | Всего в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 977,0 | 0 | 0 | 0 | 977,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

| 8. | Мероприятие 6. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений по адресам: пр-кт Ленина,18, ул.Воровского,115а | 2017-2018 годы | МКУ «Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления» | 0 | 0 | 39000,0 | 54000,0 | 93000,0 | Всего, в том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 39000,0 | 54000,0 | 93000,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |

Приложение 3

к муниципальной Программе

«Капитальный и текущий ремонт зданий

органов местного самоуправления,

казенных учреждений города Барнаула

на 2015-2018 годы»

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | Всего: |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 24 443,6 | 23 758,2 | 41 362,0 | 64 040,0 | 153 603,8 |
| из городского бюджета | 24 443,6 | 23 758,2 | 41 362,0 | 64 040,0 | 153 603,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из городского бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из краевого бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников (указать, каких) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | 24 443,6 | 23 758,2 | 41 362,0 | 64 040,0 | 153 603,8 |
| из городского бюджета | 24 443,6 | 23 758,2 | 41 362,0 | 64 040,0 | 153 603,8 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |