Приложение

к постановлению

администрации города

от 19.08.2014 №1802

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула

на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула

на 2015-2020 годы» (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула (далее – КДХБТС) |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы |  |
| Участники Программы | ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу (далее – ОГИБДД), предприятия пассажирского электрического, автомобильного и речного транспорта (далее – ПЭАиРТ), предприятие, обслуживающее линии наружного освещения (далее - ПЛНО), МУП «Барнаулгорсвет» г.Барнаула |
| Подпрограммы Программы |  |
| Программно-целевые инструменты Программы |  |
| Цель Программы | Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
| Задачи Программы | Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города; повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах; организации транспортного обслуживания населения; организация наружного освещения на территории города |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10 000 состоящих на учете транспортных средств; доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием; количество обновленных единиц подвижного состава городского транспорта; доля освещенной улично-дорожной сети города от ее общей протяженности |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 годы |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы за счет всех источников в 2015 – 2020 годах составляет 8 872 351,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 1 590 730,0 тыс. рублей; в 2016 году – 1 574 360,1 тыс. рублей; в 2017 году – 1 339 040,2 тыс. рублей; в 2018 году – 1 396 451,7 тыс. рублей; в 2019 году – 1 455 021,5 тыс. рублей; в 2020 году – 1 516 748,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 537 453,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 309 000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 228 453,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0 тыс. рублей; в 2018 году –0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 72 426,6 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 42 426,6 тыс. рублей; в 2016 году – 30 000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0 тыс. рублей; в 2018 году –0 тыс. рублей; в 2019 году – 0 тыс. рублей; в 2020 году – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджета города Барнаула – 8 079 772,2 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 1 208 853,4 тыс. рублей; в 2016 году – 1 285 457,1 тыс. рублей; в 2017 году – 1 308 590,2 тыс. рублей; в 2018 году – 1 366 001,7 тыс. рублей; в 2019 году – 1 424 571,5 тыс. рублей; в 2020 году – 1 486 298,3 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 182 700,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 30 450,0 тыс. рублей; в 2016 году – 30 450,0 тыс. рублей; в 2017 году – 30 450,0 тыс. рублей; в 2018 году – 30 450,0 тыс. рублей; в 2019 году – 30 450,0 тыс. рублей; в 2020 году – 30 450,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Прекращение роста количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10 000 состоящих на учете транспортных средств с уровня 2014 года (98 ДТП); увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на 1,9%; обновление 82 единиц подвижного состава городского транспорта; увеличение доли освещенной улично-дорожной сети города от ее общей протяженности на 11,8% |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Одним из приоритетных направлений развития города Барнаула является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей краевого центра.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города Барнаула. Увеличение парка автомобилей требует расширения существующих дорог, а также строительства новых альтернативных магистралей.

- Транспортная инфраструктура должна обеспечивать комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок.

Сегодня одним из важнейших вопросов городского округа является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Барнауле остается высоким. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются недостаточная эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения, низкая дисциплина участников дорожного движения, увеличение частного автопарка.

Предлагается комплекс мер, включающих в себя улучшение качества дорожной инфраструктуры, в том числе за счет безопасных элементов (ограждения, дорожная разметка, дорожные знаки, перекрестки с круговым движением и т.д.), повышение качества контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе с использованием автоматических средств фото- и видеофиксации нарушений, усиление контроля за деятельностью автоперевозчиков (соблюдение режимов труда и отдыха, лицензионных условий, технической исправности автопарка), пропаганда безопасного вождения.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных и мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для приведения их в состояние, соответствующее нормативным требованиям, необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

строительство автомобильных дорог;

комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог;

капитальный ремонт автомобильных дорог – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог, не изменяются границы полосы отвода автомобильных дорог.

Состояние сети дорог зависит от своевременности, полноты и качества выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту дорожных покрытий.

Постоянный рост интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, несоблюдение межремонтных сроков приводят к накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонта.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения (далее - БДД) прочно заняла место в ряду важнейших социально-экономических и демографических проблем Российской Федерации и города Барнаула в частности.

Основными недостатками БДД города Барнаула являются:

низкая пропускная способность улиц;

слабая развитость сети надземных и подземных пешеходных переходов;

необеспеченность улично-дорожной сети необходимым количеством технических средств организации дорожного движения, в том числе светофорными объектами, дорожными знаками;

отсутствие проектов организации дорожного движения;

недостаточное количество тротуаров, остановочных пунктов, а также их содержание в непригодном для движения пешеходов и транспорта состоянии.

В результате проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, установлено, что отсутствие или неправильное применение технических средств организации дорожного движения является сопутствующим фактором 32% всех дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). Мероприятия по установке новых, замене и модернизации существующих технических средств организации дорожного движения должны позволить переломить негативную тенденцию к возрастанию тяжести и количества ДТП на территории города Барнаула.

Ежегодно на улично-дорожной сети города Барнаула совершаются около 2000 ДТП, в которых погибают около 70 и получают травмы различной степени тяжести более 2000 человек. Особенно тревожным является то, что растет количество аварий с участием детей.

В целях предотвращения и снижения количества ДТП с участием пешеходов, а также детского дорожно-транспортного травматизма необходимо применять комплексные меры обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, в 2013 году в рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Барнауле на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города от 05.09.2012 №2508:

произведено устройство 7 светофорных объектов;

модернизирован 1 светофорный объект;

установлено 1228 дорожных знаков;

выполнено 12712 работ по обслуживанию дорожных знаков;

нанесено 550,9 км продольной и 38,2тыс.кв.м поперечной разметки;

передано на обслуживание 5 светофорных объектов;

обновлено 10 единиц пассажироперевозящего транспорта.

Город Барнаул является крупным транспортным узлом Сибири. Автомобильные магистрали города имеют выход на дороги федерального и территориального значения, стратегически важная железнодорожная магистраль Новосибирск – Барнаул – Алма-Ата – Ташкент обеспечивает взаимодействие Сибири с Казахстаном и Средней Азией, воздушные линии связывают Барнаул со многими городами России, ближнего и дальнего зарубежья.

Барнаульский транспортный узел имеет большой внутренний и внешний потенциалы развития по обеспечению потребностей не только города и края, но и всего региона.

Общественный транспорт города насчитывает 9 трамвайных,                 3 троллейбусных, 49 автобусных городских маршрутов, 35 маршрутных такси. Ежедневно в городе работает около 1000 единиц общественного транспорта. Перевозку пассажиров на территории города осуществляют муниципальное предприятие электрического транспорта и 26 автобусных перевозчиков частной формы собственности.

В целях развития городского пассажирского транспорта решением Барнаульской городской Думы от 03.06.2011 №538 утверждена «Стратегия развития городского пассажирского транспорта в городе Барнауле на 2011 - 2015 годы».

В рамках реализации краевых целевых программ развития и обновления подвижного состава городского электрического транспорта в 2013 году обновлено 7 новых единиц, в том числе: троллейбусов – 5, трамваев – 2. Однако этих мер явно недостаточно. Реализация существующих целевых программ затрудняется из-за недостаточного финансирования. Без привлечения средств из краевого и федерального бюджетов город не сможет решить транспортную проблему, которая является одной из наиболее актуальных.

На протяжении последних лет в городе Барнауле наблюдается динамичный рост личного автопарка. По данным ОГИБДД количество зарегистрированных автотранспортных средств с 2009 года возросло на 71 397 единиц или на 37,2% и составляет 263 085 единиц. Результатом растущей автомобилизации становится формирование заторовых ситуаций в часы «пик» на дорогах города и увеличение количества ДТП.

Изменение социальных и имущественных отношений в последние годы обусловило трансформацию требований, предъявляемых населением города к качеству транспортного обслуживания. Перенасыщенность городских автомагистралей транспортными средствами, значительно превышающая их пропускную способность, снижает уровень безопасности дорожного движения, ограничивает возможности городского развития.

Проблемы городской транспортной инфраструктуры состоят в следующем:

дорожная сеть не справляется с увеличением автопарка, что приводит к формированию заторов на дорогах, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, ухудшению экологической обстановки;

неравномерность распределения жилой застройки города;

пассажирский транспорт является недостаточно привлекательным для того, чтобы стать реальной альтернативой для владельцев автомобилей;

высокий уровень износа электрического транспорта.

Качественное освещение современного города - необходимое условие его жизнедеятельности.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие наружного освещения городского округа – города Барнаула Алтайского края «Светлый город» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города от 08.06.2012 №1693, в 2013 году выполнено строительство 8,9 км линий наружного освещения.

В настоящее время система наружного освещения г.Барнаула включает 15945 световых точек, 203 пункта управления освещением, 587,7 км линий освещения.

Тем не менее, техническое состояние более 40% сетей наружного освещения нуждается в капитальном ремонте и реконструкции. Кроме этого, в последние годы в муниципальную собственность передано большое количество бесхозяйных сетей наружного освещения, которые имеют сверхнормативный износ. Такое положение обусловлено тем, что срок службы основного оборудования электроустановок наружного освещения, к которому относятся опоры, кабель, провод и светильники, во многих случаях превышен.

Таким образом, необходимо обеспечить строительство новых, капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей наружного освещения, формирующих облик города, а также продолжить их дальнейшую модернизацию, связанную с развитием новой автоматизированной системы управления АСУ «Горсвет», внедрение которой началось в конце 2011 года. Развитие вышеуказанной системы позволит не только владеть информацией о состоянии сетей наружного освещения и оперативно реагировать на нарушения в их работе, но и выполнять задачи, связанные с экономией электроэнергии на качественно новом уровне.

Программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению комфортности и регулярности осуществления пассажирских перевозок для жителей города Барнаула.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие администрации города на процесс усовершенствования дорожной сети города Барнаула.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

  - Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся:

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

организация освещения улиц.

Одним из направлений стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 года является развитие инфраструктурной системы путем решения транспортных проблем.

Определены стратегические цели:

развитие и модернизация дорожной сети города и объектов дорожного сервиса;

развитие городского пассажирского транспорта и оптимизация маршрутной сети города;

повышение безопасности участников дорожного движения;

привлечение инвестиций в развитие дорожной инфраструктуры.

2.2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города;

2. Повысить уровень безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города;

3. Организовать транспортное обслуживание населения города;

4. Организовать наружное освещение на территории города.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

Решение поставленных задач позволит:

остановить рост количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10 000 состоящих на учете транспортных средств на уровне2014 года (98 ДТП);

увеличить долю площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на 1,9%;

обновить 82 единицы подвижного состава городского транспорта;

увеличить долю освещенной улично-дорожной сети города от ее общей протяженности на 11,8%.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются в один этап в период с 2015 по 2020 годы.

- Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Для достижения конечных результатов Программы необходимо осуществление комплекса мероприятий, соответствующих цели и задачам Программы.

Комплексное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города включает в себя следующее:

строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор;

содержание и ремонт автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений;

ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки;

оформление объектов дорожной инфраструктуры в муниципальную собственность.

Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города включает в себя следующее:

устройство технических средств организации дорожного движения, в том числе разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор;

обеспечение улично-дорожной сети города элементами организации дорожного движения, включая проекты организации дорожного движения;

содержание технических средств организации дорожного движения.

Организация транспортного обслуживания населения города включает в себя следующее:

обновление подвижного состава городского транспорта;

поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком;

устройство остановочных пунктов;

капитальный ремонт и ремонт тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта.

Организация наружного освещения на территории города включает в себя следующее:

устройство и модернизация линий наружного освещения, в том числе разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектов, строительный контроль качества выполненных работ, авторский надзор;

капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения.

Выполнение всех указанных мероприятий позволит повысить уровень развития транспортной системы, а также уровень и качество жизни населения города Барнаула.

Перечень мероприятий Программы отражен в приложении 2 к настоящей Программе.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы составляет 8 872 351,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 1 590 730,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 574 360,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 339 040,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 396 451,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 455 021,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 516 748,3 тыс. рублей,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 537 453,0 тыс. рублей,
в том числе:

в 2015 году – 309 000,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 228 453,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году –0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета – 72 426,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 42 426,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 30 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году –0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета города Барнаула – 8 079 772,2 тыс. рублей,
в том числе:

в 2015 году – 1 208 853,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 285 457,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 308 590,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 366 001,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 424 571,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 486 298,3 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 182 700,0 тыс. рублей,
в том числе:

в 2015 году – 30 450,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 30 450,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 30 450,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 30 450,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 30 450,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 30 450,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

- Анализ рисков Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К основным рискам реализации Программы относятся:

финансовые риски;

нормативные правовые риски;

экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета города.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные нормативные акты и Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к недостижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Барнаула (далее – Методика).

7. Механизм реализации Программы

- Ответственный исполнитель Программы - КДХБТС:

- организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленной Методикой требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения плановых результатов и определяет меры по их устранению;

предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

проводит оценку эффективности Программы;

запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты в модуле «Муниципальные программы» автоматизированной информационной системы «Социально-экономическое развитие города Барнаула» и направляет их в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города.

- Участники Программы:

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, несут ответственность за достижение индикаторов Программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность расходования средств городского бюджета, предусмотренных по Программе в рамках своей компетенции;

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

- Первый заместитель

- главы администрации города,

- руководитель аппарата 						        П.Д.Фризен

- Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»

Сведения об индикаторах Программы

и их значениях

| № п/п |  | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная Программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 10 000 состоящих на учете транспортных средств |  | ед. | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Доля площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием |  | % | 76,2 | 76,7 | 77,3 | 77,5 | 78,0 | 78,2 | 78,4 | 78,6 |
| 3 | Количество обновленных единиц подвижного состава городского транспорта в год |  | ед. | 17 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | Доля транспортных средств, приспособленных для перемещения маломобильных групп граждан, в общем количестве подвижного состава общественного транспорта |  | % | 0,78 | 0,98 | 1,47 | 1,95 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Количество обустроенных остановочных пунктов в год |  | ед. | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Доля освещенной улично-дорожной сети города в ее общей протяженности |  | % | 44,8 | 45,4 | 46,1 | 48,2 | 50,4 | 52,7 | 54,9 | 57,2 |
| 7 | Протяженность линий наружного освещения |  | км | 587,7 | 596,4 | 605,6 | 632,6 | 662,1 | 691,6 | 721,1 | 750,6 |
| 8 | Доля светильников, соответствующих энергоэффективным показателям, в общем количестве светильников |  | % | 84,9 | 91,3 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий Программы «Развитие дорожно-транспортной системы

города Барнаула на 2015-2020 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реали-зации | Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нители, участ-ники | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы | 2015-2020 | КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП «Барнаул-горсвет» г.Бар-наула | 1 590 730,0 | 1 574 360,1 | 1 339 040,2 | 1 396 451,7 | 1 455 021,5 | 1 516 748,3 | 8 872 351,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 309 000,0 | 228 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537 453,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 42 426,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 426,6 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1 208 853,4 | 1 285 457,1 | 1 308 590,2 | 1 366 001,7 | 1 424 571,5 | 1 486 298,3 | 8 079 772,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 30450,0 | 30450,0 | 30450,0 | 30450,0 | 30450,0 | 30450,0 | 182700,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструк-туры города | 2015-2020 | КДХБТС | 1 107 584,7 | 1 037 563,0 | 834 948,6 | 879 456,1 | 924 308,3 | 971 448,0 | 5 755 308,7 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 309 000,0 | 228 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537 453,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 12 426,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 426,6 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 786 158,1 | 809 110,0 | 834 948,6 | 879 456,1 | 924 308,3 | 971 448,0 | 5 205 429,1 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.1 | Мероприя-тие 1.1.Строи-тельство и реконструкция автомо-бильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 2015-2020 | КДХБТС | 621 632,5 | 528 658,9 | 268 221,4 | 281 900,7 | 296 277,6 | 311 387,8 | 2 308 078,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 309 000,0 | 228 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537 453,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 12 426,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 426,6 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 300 205,9 | 300 205,9 | 268 221,4 | 281 900,7 | 296 277,6 | 311 387,8 | 1 758 199,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.2 | Мероприя-тие 1.2. Содержание и ремонт автомо-бильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 2015-2020 | КДХБТС | 451 380,0 | 472 717,5 | 528 695,1 | 557 583,7 | 586 020,4 | 615 907,4 | 3 212 304,1 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 451 380,0 | 472 717,5 | 528 695,1 | 557 583,7 | 586 020,4 | 615 907,4 | 3 212 304,1 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3 | Мероприя-тие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуаль-ной жилой застройки | 2015-2020 | КДХБТС | 30 000,0 | 31 530,0 | 33 138,0 | 34 828,0 | 36 604,3 | 38 471,1 | 204 571,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30 000,0 | 31 530,0 | 33 138,0 | 34 828,0 | 36 604,3 | 38 471,1 | 204 571,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 2.4 | Мероприя-тие 1.4.Оформ-ление объектов дорожной инфраструкту-ры в муници-пальную собственность | 2015-2020 | КДХБТС | 4 572,2 | 4 656,6 | 4 894,1 | 5 143,7 | 5 406,0 | 5 681,7 | 30 354,3 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 4 572,2 | 4 656,6 | 4 894,1 | 5 143,7 | 5 406,0 | 5 681,7 | 30 354,3 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3 | Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобиль-ных дорогах | 2015-2020 | КДХБТС, ОГИБДД | 37 195,6 | 47 651,9 | 34 580,1 | 36 343,7 | 38 197,2 | 40 145,2 | 234 113,7 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 37 195,6 | 47 651,9 | 34 580,1 | 36 343,7 | 38 197,2 | 40 145,2 | 234 113,7 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Мероприя-тие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения | 2015-2020 | КДХБТС, ОГИБДД | 4 812,8 | 10 059,1 | 5 112,9 | 5 373,7 | 5 647,7 | 5 935,7 | 36 941,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 4 812,8 | 10 059,1 | 5 112,9 | 5 373,7 | 5 647,7 | 5 935,7 | 36 941,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 3.2 | Мероприя-тие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения | 2015-2020 | КДХБТС, ОГИБДД | 32 382,8 | 37 592,8 | 29 467,2 | 30 970,0 | 32 549,5 | 34 209,5 | 197 171,8 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 32 382,8 | 37 592,8 | 29 467,2 | 30 970,0 | 32 549,5 | 34 209,5 | 197 171,8 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4 | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения | 2015-2020 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 344 241,7 | 344 292,7 | 315 876,3 | 317 540,6 | 319 289,9 | 321 128,4 | 1 962 369,6 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 284 241,7 | 284 292,7 | 285 876,3 | 287 540,6 | 289 289,9 | 291 128,4 | 1 722 369,6 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 180 000,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1 | Мероприя-тие 3.1. Под-держка со-циально значи-мых маршру-тов с низким пассажиропото-ком | 2015-2020 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 1 519 450,2 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 253 241,7 | 1 519 450,2 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 4.2 | Мероприя-тие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта | 2015-2020 | КДХБТС, ПЭАиРТ | 85 000,0 | 85 000,0 | 56 530,0 | 58 138,0 | 59 828,1 | 61 604,3 | 406 100,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 30 000,0 | 30 000,0 | 31 530,0 | 33 138,0 | 34 828,1 | 36 604,3 | 196 100,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 150 000,0 | внебюджетные источники |
| 4.3 | Мероприя-тие 3.3. Устройство остановочных пунктов | 2015-2020 | КДХБТС | 1 000,0 | 1 051,0 | 1 104,6 | 1 160,9 | 1 220,1 | 1 282,4 | 6 819,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1 000,0 | 1 051,0 | 1 104,6 | 1 160,9 | 1 220,1 | 1 282,4 | 6 819,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.4 | Мероприятие 3.4.Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстан-ций и контакт-ной сети город-ского электричес-кого транспорта | 2015-2020 | ПЭАиРТ | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 | внебюджетные источники |
| 5 | Задача 4. Организация наружного освещения на территории города | 2015-2020 | КДХБТС, ПЛНО, МУП «Барнаул-горсвет г.Бар-наула | 75936,4 | 118 458,6 | 125 619,7 | 133363,9 | 141 628,2 | 150 450,6 | 745457,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 75486,4 | 118 008,6 | 125 169,7 | 132 913,9 | 141 178,2 | 150 000,6 | 742757,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2 700,0 | внебюджетные источники |
| 5.1 | Мероприя-тие 4.1.Строи-тельство и реконструкция линий наружного освещения | 2015-2020 | КДХБТС, ПЛНО, МУП «Барнаул-горсвет г.Бар-наула | 11 019,6 | 39 100,2 | 45 126,0 | 47 404,5 | 49 799,2 | 52 316,0 | 244 765,5 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 10 569,6 | 38 650,2 | 44 676,0 | 46 954,5 | 49 349,2 | 51 866,0 | 242 065,5 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 2 700,0 | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.2 | Мероприя-тие 4.2. Содержание и капитальный ремонт линий наружного освещения | 2015-2020 | КДХБТС, ПЛНО | 64 916,8 | 79 358,4 | 80 493,7 | 85 959,4 | 91 829,0 | 98 134,6 | 500 691,9 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 64 916,8 | 79 358,4 | 80 493,7 | 85 959,4 | 91 829,0 | 98 134,6 | 500 691,9 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |
| 6 | Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС | 2015-2020 | КДХБТС | 25 771,6 | 26 393,9 | 28 015,5 | 29 747,4 | 31 597,9 | 33 576,1 | 175 102,4 | Всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | краевой бюджет |
|  |  |  |  | 25 771,6 | 26 393,9 | 28 015,5 | 29 747,4 | 31 597,9 | 33 576,1 | 175 102,4 | городской бюджет |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | внебюджетные источники |

- Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 1 590 730,0 | 1 574 360,1 | 1 339 040,2 | 1 396 451,7 | 1 455 021,5 | 1 516 748,3 | 8 872 351,8 |
| из городского бюджета | 1 208 853,4 | 1 285 457,1 | 1 308 590,2 | 1 366 001,7 | 1 424 571,5 | 1 486 298,3 | 8 079 772,2 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 42 426,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 426,6 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 309 000,0 | 228 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537 453,0 |
| из внебюджетных источников | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 30 450,0 | 182 700,0 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 722 464,9 | 662 818,2 | 374 990,3 | 392 816,9 | 411 552,6 | 431 243,8 | 2 995 886,7 |
| из городского бюджета | 345 588,3 | 378 915,2 | 349 540,3 | 367 366,9 | 386 102,6 | 405 793,8 | 2 233 307,1 |
| из краевого бюджета | 42 426,6 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 426,6 |
| из федерального бюджета | 309 000,0 | 228 453,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 537 453,0 |
| из внебюджетных источников | 25 450,0 | 25 450,0 | 25 450,0 | 25 450,0 | 25 450,0 | 25 450,0 | 152 700,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие расходы, в том числе: | 868 265,1 | 911 541,9 | 964 049,9 | 1 003 634,8 | 1 043 468,9 | 1 085 504,5 | 5 876 465,1 |
| из городского бюджета | 863 265,1 | 906 541,9 | 959 049,9 | 998 634,8 | 1 038 468,9 | 1 080 504,5 | 5 846 465,1 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |

- Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»

Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога по улице Ползунова от улицы Загородной до проспекта Красноармейского | Экспертиза проектно-сметной документации | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 78 631,79 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 78 181,79 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Автомобильная дорога по улице Гоголя от переулка Малого Прудского до проспекта Красноармейского | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 95 323,53 | 0,00 | 95 323,53 |
| 3 | Автомобильная дорога по проезду Северному Власихинскому от улицы Шумакова до улицы Попова | Реконструкция автомобильной дороги | 27 958,21 | 0,00 | 0,00 | 27 958,21 |
| 4 | Тротуары по улицам Мамонтова в селе Власиха, Просторная, Жасминная, Хлеборобная, Энтузиастов | Реконструкция автомобильной дороги | 34 803,86 | 0,00 | 0,00 | 34 803,86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Тротуары по улицам Короленко, Эмилии Алексеевой, Антона Петрова, Центральной, Советской Армии, Смирнова | Строительство тротуаров | 39 000,23 | 0,00 | 0,00 | 39 000,23 |
| 6 | Тротуар по улице Партизанской от улицы Челюскинцев до проспекта Красноармейского | Реконструкция автомобильной дороги | 3 821,81 | 0,00 | 0,00 | 3 821,81 |
| 7 | Автомобильная дорога по улице Бриллиантовой | Экспертиза проектно-сметной документации | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
| 8 | Автомобильная дорога по улице Матросова от проспекта Ленина до улицы Советской Армии | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 9 | Автомобильная дорога по улице Попова от улицы Трактовой до улицы Власихинской | Реконструкция автомобильной дороги | 58 550,00 | 154 882,37 | 70 390,50 | 283 822,87 |
| 10 | Автомобильная дорога по улице Власихинской от улицы Шумакова до улицы Попова | Корректировка проектно-сметной документации | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 19 390,00 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 17 790,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Павловский тракт в районе улицы Просторная (перепускные трубы) | Реконструкция автомобильной дороги | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| 12 | Автомобильная дорога по улице Антона Петрова с устройством ливневой канализации от улицы | Корректировка проектно-сметной документации | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 152 580,90 |
|  |  | Экспертиза проектно- | 750,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Солнечной поляны до улицы Телефонной | сметной документации |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 147 830,90 |  |
| 13 | Автомобильная дорога по улице Пионеров от проспекта Ленина до проспекта Калинина | Экспертиза проектно-сметной документации | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 14 | Мост через реку Пивоварка по Павловскому тракту | Реконструкция моста | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 15 | Создание туристско-рекреационного кластера «Барнаул-Горнозаводской город» |  | 14 850,00 | 0,00 | 0,00 | 14 850,00 |
| ИТОГО по объектам: |  |  | 300 205,90 | 300 205,90 | 268 221,40 | 868 633,20 |