|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Заведующей отделом кадров и муниципальной службыО.С. Суховой |  |  |

**Ежемесячный отчет о ходе реализации инициативных проектов**

**(май 2025 года)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использование денежных средств, руб. | Имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
|  | «Благоустройство сквера по ул.А.Петрова, Ленинского района, города Барнаула» | май 2025 | Подготовлен проект муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство линии наружного освещения в сквере. | 0,00 | - |
|  |  «Зеленая аллея» | май 2025 | Подготовлена сметная документация по проведению работ по благоустройству сквера. Инициативной группой рассмотрены и согласованы все виды работ. Комитетом по благоустройству города подготовлена и направлена в комитет муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по благоустройству сквера. | 0,00 | - |