Приложение 1

к постановлению администрации города

от 23.07.2014 №1577

4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименова-ние задачи | Целевые индикаторы | Единицы измерения | Значение целевых индикаторов по годам |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект от реализации задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Проведение капитальногоремонта зданий | количество зданий, в которых проведены работы по замене систем отопления | здания | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | повышение безопасности эксплуатации зданий, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, улучшение внешнего вида 25 зданий |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по замене систем водоснабжения, водоотведения | здания | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по замене электрооборудования | здания | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по ремонту кровли | здания | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по ремонту фасадов | здания | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 |  |
|  |  | количество зданий, в которых проведены работы по замене окон | здания | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  |  | количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт с начала реализации Программы | здания | 21 | 12 | 12 | 18 | 21 | 25 | 25 |  |
| 2. | Проведение текущего ремонта помещений | количество зданий, в которых проведен текущий ремонт помещений с начала реализации Программы | здания | 0 | 0 | 13 | 17 | 18 | 20 | 20 | улучшение внутреннего вида 20 зданий, создание безопасных и комфортных условий для работников органов местного самоуправления и обращающихся граждан |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                                  П.Д.Фризен