**Отчет об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования, финансируемых за счет бюджета города Барнаула, за июль 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использова-ние денежных средств, руб. | Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
|  | «Благоустройство дорожного полотна переулка Сиреневого в селе Лебяжье города Барнаула» | июль 2024 | Заключено соглашение от 12.04.2024 №2 о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула субсидии на иные цели.  Контракты на приобретение материалов исполнены. Материалы поставлены. Ведутся работы по реализации проектов. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Мурманской в поселке Центральном города Барнаула» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Ремонт дороги по улице Стрелецкой в поселке Борзовая Заимка» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Светлой в поселке Черницк города Барнаула» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Делаем дорогу вместе», улица Березовая роща» | июль 2024 | 1 140 954,86 | - |
|  | «Асфальтирование дороги в границах от улицы Беловежской до улицы Меридианной» | июль 2024 | 1 461 022,93 | - |
|  | «Асфальтирование дороги улицы Шоссейной от улицы Изящной до улицы Беловежской» | июль 2024 | 1 526 282,30 | - |
|  | «Асфальтирование дороги улицы Лимонной от дома №61 до улицы Медовой» | июль 2024 | 2 409 319,57 | - |
|  | «Асфальтирование дороги по улице Анисовой от улицы Смородиновой до улицы Медовой в микрорайоне «Новый Спутник» | июль 2024 | 4 201 662,05 | - |
|  | «Ремонт дороги по проезду от домов №109 и №111 по улице Мамонтова до дома №11 по улице Садовой» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование переулка Короткого» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование уличной дороги по улице Ясеневой от дома №15 до дома №36» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Устройство линии наружного освещения переулка Трансформаторного в селе Лебяжье города Барнаула» | июль 2024 | Проектно-сметная документация подготовлена. Проводится оплата контрактов. Заявки на обустройство линий наружного освещения будут направлены в комитет муниципального заказа города Барнаула до 20.08.2024. | 0,00 | - |
|  | «Обустройство линии уличного освещения улицы Сиреневой в поселке Ягодное» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Светлая улица» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Обустройство линии наружного освещения по улице Бийской и улице Катунской территориального общественного самоуправления Стахановского микрорайона Железнодорожного района города Барнаула» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Светлое будущее» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Устройство линии наружного освещения по улице Советской от дома №18 до дома №64 в селе Гоньба» | июль 2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство территории для отдыха в поселке имени Кирова (сквер с детской площадкой)» | июль 2024 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий в г.Барнауле  с ООО «ВИАРУМ». Срок выполнения работ – до 31.10.2024. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство въездной зоны поселка Лесной» | июль 2024 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству въездной зоны в п.Лесной с ООО «ГЕОТОХНОЛОГИЯ».  Срок выполнения работ – до 29.10.2024. | 0,00 | - |
|  | «Обустройство сквера на улице Гущина» | июль 2024 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории в г.Барнауле  с ООО «ВИАРУМ». Срок выполнения работ – до 31.10.2024. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство территории МБДОУ ЦРР – «Детский сад №239» | июль 2024 | Заключен договор №689-2024 от 10.06.2024 с ООО «Красный кит» на сумму 496 000,00 руб.  Работы выполнены. Ведется приемка работ.  Экономия по результатам конкурсных процедур составила 304 000,00 руб. Заключен договор на использование экономии с ООО «АТК-ГРУПП» от 09.07.2024 №АГ024-347Р на поставку малых архитектурных форм. Срок выполнения работ - до 19.08.2024. | 496 000,00 |  |
|  | «Обустройство спортивной площадки на территории МБДОУ «Детский сад №177» | июль 2024 | Заключен договор №2024.0721 от 10.06.2024 с ООО «Красный кит» на сумму 2 842 963,75 руб.  Работы выполнены. Акт приема работ подписан.  Экономия по результатам конкурсных процедур составила 14 286,25 руб.  Заключен договор на использование экономии с ООО «Красный кит» от 08.07.2024 №23/06/24 о нанесении игровой разметки. Работы выполнены. Ведется приемка работ. | 2 857 250,00 | - |
|  | «БыстрееВышеСильнее» (МБОУ «СОШ №96») | июль 2024 | Заключен договор №2024.96.1 от 28.06.2024 с ООО «Красный кит» на сумму 789 230,00 руб.  Срок выполнения работ - до 07.08.2024. Экономия по результатам конкурсных процедур составила 144 770,00 руб.  В комитет по фи-нансам, налоговой и кредитной политике города подготовлено ходатайство о согласовании использования экономии на приобретение дополнительного игрового оборудования. | 0,00 | - |
|  | «Территория успеха», МБДОУ «Детский сад №197» | июль 2024 | Заключен договор №727-2024 от 13.06.2024 с ООО «Разноцвет» на сумму 1 035 405,00 руб.  Работы выполнены. Ведется приемка работ.  Экономия по результатам конкурсных процедур составила 175 595,00 руб.  Заключен договор на использование экономии с ООО «Разноцвет» от 12.07.2024 №195 на поставку малых архитектурных форм. Срок выполнения работ – до 09.08.2024. | 0,00 |  |
|  | «Раздели с детьми детство» (МАДОУ «Детский сад №131») | июль 2024 | Заключен договор №82665 от 06.05.2024 на благоустройство спортивной площадки на сумму 1 440 000,00 руб. Работы выполнены. Ведется приемка работ.  Заключен договор №85086 от 07.05.2024 на ремонт системы освещения на сумму 900 000 руб., срок выполнения работ – до 31.08.2024.  Экономия по результатам конкурсных процедур составила 407 474,86 руб.  Заключен договор на использование экономии с ООО «Генезис» от 01.07.2024 №1 на проведение работ по устройству цельноналивного резинового покрытия. Срок выполнения работ – до 31.08.2024. | 0,00 | - |
|  | «Детский этнокомплекс под открытым небом «Арт-Околица» | июль 2024 | Заключен договор с ООО «Корона» от 21.06.2024 №1306241 на сумму 3 447 500,00 руб. Срок выполнения работ - до 07.08.2024.  Экономия по результа-там конкурсных проце-дур составила 52 500,00 руб.  В комитет по фи-нансам, налоговой и кредитной политике города подготовлено ходатайство о согласо-вании использования экономии на дополнительный монтаж резинополимерного покрытия. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство парковой зоны, строительство спортивной, детской площадки в микрорайоне «Авиатор» | июль 2024 | Проведен аукцион, определен подрядчик. Заключен контракт с ООО «Прометей» №2024.83 от 14.06.2024.  Срок выполнения работ по контракту – 15.08.2024. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство дворовой территории по улице Сиреневой, 4» | июль 2024 | Проведен аукцион, определен подрядчик. Контракт с ООО «АММА» №2024.85 заключен 01.07.2024. Срок выполнения работ по контракту – 15.08.2024. | 0,00 | - |
|  | «Спорт – норма жизни», ТОС «Поток» | июль 2024 | Заключен контракт с ООО «СТРОЙСТАНДАРТ».  Срок выполнения работ по контракту – до 10.08.2024.  Экономия по результатам конкурсных процедур составила 364 000,00 руб.  В комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города подготовлено ходатайство о согласовании использования экономии. | 0,00 | - |
|  | «Детская площадка (для дошкольников) по улице Ростовской в поселке Центральном города Барнаула» | июль 2024 | Проведен аукцион, определен подрядчик – ООО «Разноцвет».  Работы по контракту выполнены в полном объеме. Ведется приемка работ. Срок – до 19.08.2024. | 0,00 | - |
|  | «Солнечный остров» | июль 2024 | Проведен аукцион, определен подрядчик – ООО «Игрокомплекс». Срок выполнения работ по контракту – до 20.08.2024. | 0,00 | - |
|  | «Непоседы» | июль 2024 | Проведен аукцион, определен подрядчик – ООО «Дорстрой».  Срок выполнения работ по контракту – до 20.08.2024. | 0,00 | - |