|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующей отделом кадров  и муниципальной службы  О.С. Суховой |  |  |

**Отчет об итогах реализации инициативного бюджетирования за май 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | Период | Ход реализации проекта | Использова-ние денежных средств, руб. | Имуществен-ное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц |
|  | «Благоустройство дорожного полотна переулка Сиреневого в селе Лебяжье города Барнаула» | май 2024 | Заключено соглашение от 12.04.2024 №2 о предоставлении из бюджета города с МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула субсидии на иные цели. Документы для проведения закупочных процедур по приобретению материалов направлены на согласование в комитет муниципального заказа | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Мурманской в поселке Центральном города Барнаула» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Ремонт дороги по улице Стрелецкой в поселке Борзовая Заимка» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Светлой в поселке Черницк города Барнаула» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Делаем дорогу вместе», улица Березовая роща» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование дороги в границах от улицы Беловежской до улицы Меридианной» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование дороги улицы Шоссейной от улицы Изящной до улицы Беловежской» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование дороги улицы Лимонной от дома №61 до улицы Медовой» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование дороги по улице Анисовой от улицы Смородиновой до улицы Медовой в микрорайоне «Новый Спутник» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Ремонт дороги по проезду от домов №109 и №111 по улице Мамонтова до дома №11 по улице Садовой» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование переулка Короткого» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Асфальтирование уличной дороги по улице Ясеневой от дома №15 до дома №36» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Устройство линии наружного освещения переулка Трансформаторного в селе Лебяжье города Барнаула» | май 2024 | Подготовка муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации | 0,00 | - |
|  | «Обустройство линии уличного освещения улицы Сиреневой в поселке Ягодное» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Светлая улица» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Обустройство линии наружного освещения по улице Бийской и улице Катунской территориального общественного самоуправления Стахановского микрорайона Железнодорожного района города Барнаула» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Светлое будущее» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Устройство линии наружного освещения по улице Советской от дома №18 до дома №64 в селе Гоньба» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство территории для отдыха в поселке имени Кирова (сквер с детской площадкой)» | май 2024 | Подготовка аукционной документации на выполнение работ, направление на проверку в комитет муниципального заказа города Барнаула заявок на определение подрядчиков на выполнение работ до 31.05.2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство въездной зоны поселка Лесной» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Обустройство сквера на улице Гущина» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство территории МБДОУ ЦРР – «Детский сад №239» | май 2024 | Конкурсная процедура для определения подрядной организации состоялась 28.05.2024.  Плановая дата заключения контракта 10.06.2024 | 0,00 |  |
|  | «Обустройство спортивной площадки на территории МБДОУ «Детский сад №177» | май 2024 | Заявка на размещение конкурсной процедуры находится в комитете муниципального заказа города Барнаула | 0,00 | - |
|  | «БыстрееВышеСильнее» | май 2024 | 0,00 | - |
|  | «Территория успеха», МБДОУ «Детский сад №197» | май 2024 | Конкурсная процедура для определения подрядной организации объявлена на 30.05.2024 | 0,00 |  |
|  | «Раздели с детьми детство» | май 2024 | Проведена конкурсная процедура по определению подрядной организации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» . Заключен договор №82665 от 06.05.2024 на благоустройство спортивной площадки на сумму 1 440 000,00 руб., срок выполнения работ 01.06.2024-31.08.2024.  Заключен договор №85086 от 07.05.2024 на ремонт системы освещения на сумму 900 000,00 руб., срок выполнения работ 01.06.2024-31.08. 2024.  Экономия по результатам конкурсных процедур составила 407 474,86 руб. В комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города направлено ходатайство о согласовании использования экономии на проведение работ по устройству цельноналивного резинового покрытия | 0,00 | - |
|  | «Детский этнокомплекс под открытым небом «Арт-Околица» | май 2024 | Заявка на размещение конкурсной процедуры находится на рассмотрении в комитете муниципального заказа | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство парковой зоны, строительство спортивной, детской площадки в микрорайоне «Авиатор» | май 2024 | 21.05.2024 закупка для определения подрядной организации и реализации инициативного проекта размещена на электронной площадке.  Дата окончания подачи заявок участниками закупки 30.05.2024.  В прогнозе кассовых выплат оплата расходов запланирована на сентябрь 2024 года. | 0,00 | - |
|  | «Благоустройство дворовой территории по улице Сиреневой, 4» | май 2024 | Размещение закупки для определения подрядной организации и реализации инициативного проекта на электронной площадке планируется 22.05.2024.  Дата окончания подачи заявок участниками закупки 31.05.2024. В прогнозе кассовых выплат оплата расходов запланирована на сентябрь 2024 года | 0,00 | - |
|  | «Спорт – норма жизни», ТОС «Поток» | май 2024 | Пакет документов под-готовлен и направлен в комитет муниципаль-ного заказа г.Барнаула для дальнейшего раз-мещения извещения о проведении электрон-ного аукциона | 0,00 | - |
|  | «Детская площадка (для дошкольников) по улице Ростовской в поселке Центральном города Барнаула» | май 2024 | Пакет документов подготовлен и направлен в комитет муниципального заказа г.Барнаула для дальнейшего размещения извещения о проведении электронного аукциона | 0,00 | - |
|  | «Солнечный остров» | май 2024 | - |
|  | «Непоседы» | май 2024 | Проведен аукцион, определен подрядчик ООО «Дорстрой» | 0,00 | - |