Приложение 2

к постановлению администрации города

от 23.07.2014 №1577

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки испол-нения | Ожидаемый результат от реализации мероприятий (количественные показатели) |  | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий |  | Ответственные исполнители | Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Проведение капитального ремонта зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт системы отопления в зданиях по адресам: ул. 50 лет СССР, 8, ул. 50 лет СССР, 12, ул. Энтузиастов, 7, ул. Сухэ-Батора, 8, ул. Панфиловцев, 20, ул. Георгиева, 32 | 2014-2015 гг. | установка 93 радиаторов отопления с терморегуляторами, замена внутренних инженерных систем отопления 444 п.м. |  | повышение безопасности эксплуатации зданий, предотвраще-ние возникновения аварийных ситуаций |  | администрация Индустриального района | 544,9 | 0 | 0 | 300,4 | 244,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт системы водоотведения и водоснабжения в зданиях по адресам: ул. 50 лет СССР, 8, ул. Энтузиастов, 7, ул. Сухэ-Батора, 8, ул. Панфиловцев, 20, ул. Георгиева, 32 | 2014-2015 гг. | замена сантехники, труб водоотведения 72 п.м. |  | повышение безопасности эксплуатации зданий, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |  | администрация Индустриального района | 88,6 | 0 | 0 | 29,6 | 59,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Ремонт системы водоотведения и водоснабжения в здании по адресу: пр-кт Красноармейский, 104 | 2014 г. | замена труб водоснабжения и водоотведения 8,64 п.м., устройство санузла, раковины |  | повышение безопасности эксплуатации здания, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |  | администрация Железнодорож-ного района | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Ремонт электрооборудования в зданиях по адресам: ул. Панфиловцев, 20, ул. Георгиева, 32, ул. Энтузиастов, 7, | 2014 г. | замена устаревшего и изношенного оборудования 550 п.м. |  | повышение безопасности эксплуатации зданий, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |  | администрация Индустриального района | 290,4 | 0 | 0 | 290,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Ремонт электрооборудования в здании по адресу: ул. Весенняя,1а | 2014 г. | замена устаревшего и изношенного оборудования 553 п.м. |  | повышение безопасности эксплуатации здания, предотвращение возникновения аварийных ситуаций |  | Новосиликатное территориальное управление | 198,0 | 0 | 0 | 198,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Ремонт фасада здания, отмостки, устройство пандуса по адресу: ул. Весенняя, 1а | 2014 - 2015 гг. | ремонт фасада 432 кв.м., отмостки, устройство пандуса |  | улучшение внешнего вида здания |  | Новосиликатное территориальное управление | 1061,6 | 0 | 0 | 66,6 | 995,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | Реконструкция пандуса, устройство поручней на крыльце в здании по адресу: ул. Молодежная, 23 | 2014 г. | ремонт крыльца 4 кв.м., замена пандуса, устройство поручней на крыльце |  | повышение безопасности эксплуатации здания, улучшение внешнего вида здания |  | администрация Железнодорожного района | 86,0 | 0 | 0 | 86,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.30 | Ремонт кровли подсобного помещения по адресу: ул. Весенняя, 1а | 2014 г. | ремонт кровли подсобного помещения (2 склада) 63,75 кв.м. |  | улучшение внешнего вида здания, повышение безопасности эксплуатации здания, предотвраще-ние возникновения аварийных ситуаций |  | Новосиликатное территориальное управление | 69,7 | 0 | 0 | 69,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.31 | Ремонт помещения отдела ЗАГС администрации Железнодорожного района по адресу: ул.Профинтерна,9 | 2014 г. | прокладка труб водоснабжения и водоотведения 40 п.м., устройство 2 санузлов, 2 раковин, ремонт кабинетов 17,2 кв.м. |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников и обращающихся граждан |  | администрация Железнодорож-ного района | 301,2 | 0 | 0 | 301,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.32 | Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Никитина, 60 | 2014 г. | замена электрооборудования в кабинетах и коридоре 406 п.м, ремонт полов в кабинетах 320 кв.м., ремонт кабинетов 420 кв.м., замена дверей |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан |  | администрация Цетрального района | 3509,0 | 0 | 0 | 3509,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Проведение текущего ремонта помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул. 50 лет СССР, 8, ул. 50 лет СССР, 12, ул. Энтузиастов, 7, ул. Сухэ-Батора, 8, ул. Панфиловцев, 20, ул. Георгиева, 32 | 2014-2017 гг. |  | ремонт кабинетов, коридоров 1645 кв.м. |  | улучшение внутреннего вида зданий, создание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан | администрация Индустриального района | 8977,0 | 0 | 0 | 4039,0 | 2839,0 | 1350,0 | 749,0 | 0 |
| 2.2 | Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Весенняя, 1а | 2014 г. |  | ремонт кабинетов, коридоров 416 кв.м. |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников управления и обращающихся граждан | Новосиликатное территориальное управление | 533,0 | 0 | 0 | 533,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Ремонт помещений в зданиях по адресам: ул. Никитина, 60, ул. Никитина, 70 | 2015 г. |  | ремонт общего коридора 146 кв.м., архивохранилищ и кладовых в подвале, входа в подвальное помещение 246 кв.м. |  | улучшение внутреннего вида зданий, создание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан | администрация Цетрального района | 947,0 | 0 | 0 | 0 | 947,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Ремонт входного узла в здании по адресу: ул.Весенняя,1а | 2014 г. |  | ремонт входного узла 9 кв.м., замена входной двери |  | повышение безопасности эксплуатации здания, улучшение внешнего вида здания | Новосиликатное территориальное управление | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Ремонт помещений в здании по адресу: пр-кт Комсомольский, 108а | 2014-2017 гг. |  | ремонт кабинетов, приемных, зала заседаний, туалета, комнаты для приема пищи, холла на 1- м и 2-м этажах, коридоров 1926,4 кв.м., замена дверей |  | улучшение внутреннего вида здания, создание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан | администрация Октябрьского района | 6200,0 | 0 | 0 | 3200,0 | 1650,0 | 850,0 | 500,0 | 0 |
| 2.13 | Ремонт помещений в зданиях по адресам: пр-кт Красноармейский, 104, ул. Молодежная, 23, ул. Крупской, 95 | 2014 г. |  | ремонт помещений, кабинетов, туалета, коридора 230,5 кв.м., устройство перегородок, дверей, сантехнического оборудования, замена инженерных сетей |  | улучшение внутреннего вида зданий, создание безопасных и комфортных условий для работников администрации и обращающихся граждан | администрация Железнодорожного района | 571,5 | 0 | 0 | 571,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт фундамента и фасада здания по адресу: ул. Весенняя, 1а | 2014 г. |  | составление проектно-сметной документации |  | соблюдение правил и норм градо-строительства | Новосиликатное территориальное управление | 219,0 | 0 | 0 | 219,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Первый заместитель главы администрации города,

руководитель аппарата                                                                                                                                                                   П.Д.Фризен