ИНФОРМАЦИЯ

об итогах работы Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула   
за 2023 год

Управлением единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула (далее – Управление) в рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула в 2023 году за счет средств краевого и городского бюджетов осуществляется работа по 10 инвестиционным проектам.

В рамках адресной инвестиционной программы города Барнаула Управлением по итогам 2023 года профинансировано за счет бюджетов всех уровней в размере 922,84 млн руб., в том числе:

- краевой бюджет – 750,37 млн руб.;

- городской бюджет – 172,47 млн руб.

По итогам 2023 года Управлением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ проведено 5 конкурсных процедур, в результате которых заключены муниципальные контракты на сумму 455,56 млн руб. Экономия в ходе проведения процедур составила в сумме 17,74 млн руб. или 3,75% от начальной максимальной цены контрактов.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию следующих объектов:

- «Средняя школа по ул.Декоративной,61а в микрорайоне «Спутник» на 550 учащихся;

- «Строительство детского дошкольного учреждения на 330 мест (строительный №8, квартал 2038) по адресу: г.Барнаул, тракт Павловский, 170» на 330 учащихся;

- «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №98», расположенному по адресу: г.Барнаул, с.Власиха, ул.Ракитная, 2» на 400 учащихся.

Строительство указанных объектов образования позволило снизить нагрузку на образовательные учреждения Индустриального района города Барнаула. Кроме того, строительство новых объектов образования позволит обеспечить детей доступным и качественным образованием с использованием современных технологий.

Продолжается строительство объектов:

- «Строительство средней школы в квартале 2011 г.Барнаула»;

- «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное строительство в п. Научный городок (благоустройство улиц)»;

- «Строительство детского сада-ясли в квартале 2032 г.Барнаула (завершение строительства)».

Срок завершения строительства указанных объектов – 4 квартал 2024 года.

В 2024 году продолжится проектирование объектов:

- «Строительство пристройки к зданию МБОУ «Гимназии №22», расположенному по адресу: г.Барнаул, переулок Ядринцева, 76»;

- «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п. Бельмесево».