- Приложение 4

к постановлению администрации города

от 31.03.2015 №449

- Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы»

Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

| № | Наименование объекта | Этапы реализации объекта | Ориентировочная стоимость этапов реализации объекта по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автомобильная дорога по улице Ползунова, от улицы Загородной до проспекта Красноармейского | Экспертиза проектно-сметной документации | 577,08 | 0,00 | 0,00 | 98 284,60 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 97 707,52 |  |
| 2 | Автомобильная дорога по улице Пионеров, от проспекта Ленина до проспекта Калинина | Предпроектные работы | 26,53 | 0,00 | 0,00 | 516,80 |
|  |  | Экспертиза проектно-сметной документации | 490,27 | 0,00 | 0,00 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Автомобильная дорога по улице Власихинской, от улицы Шумакова до улицы Попова | Корректировка проектно-сметной документации | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,00 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Путепровод (пятипролетный) по проспекту Ленина через железнодорожные пути | Разработка проектно-сметной документации | 11 030,09 | 0,00 | 0,00 | 11 030,09 |
| 5 | Автомобильная дорога по проезду Северному Власихинскому, от улицы Шумакова до улицы Попова | Реконструкция автомобильной дороги | 26 062,70 | 0,00 | 0,00 | 26 062,7 |
| 6 | Остановочная площадка между поселками Ягодный и Центральный | Реконструкция автомобильной дороги | 1 619,04 | 0,00 | 0,00 | 1 619,04 |
| 7 | Остановочная площадка «Садоводство Трансмашевец» в поселке Лесном | Реконструкция автомобильной дороги | 1 226,27 | 0,00 | 0,00 | 1 226,27 |
| 8 | Тротуар по улице Взлетной, от улицы Лазурной до улицы Шумакова | Реконструкция автомобильной дороги | 1 313,27 | 0,00 | 0,00 | 1 313,27 |
| 9 | Подпорная стенка по проспекту Ленина, 25 | Реконструкция автомобильной дороги | 3 094,95 | 0,00 | 0,00 | 3 094,95 |
| 10 | Тротуар по улице Мамонтова в селе Власиха | Реконструкция автомобильной дороги | 12 737,23 | 9 608,79 | 0,00 | 22 346,02 |
| 11 | Тротуар по улице Просторной, от улицы Жасминной до улицы Антона Петрова | Разработка проектно-сметной документации | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,0 |
| 12 | Тротуар по улице Партизанской, от улицы Челюскинцев до проспекта Красноармей-ского | Реконструкция автомобильной дороги | 7 139,82 | 0,00 | 0,00 | 7 139,82 |
| 13 | Остановочные площадки по улице Радужной в поселке Лесном (в районе переулка 24) | Разработка проектно-сметной документации | 98,71 | 0,00 | 0,00 | 98,71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Автомобильная дорога по улице Брил-лиантовой | Экспертиза проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 50 400,00 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |  |
| 15 | Тротуар по бульвару Медиков | Разработка проектно-сметной документации | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 6 467,02 |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги | 6 367,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Автомобильная дорога по улице Гоголя, от переулка Малого Прудского до проспекта Красноармейского | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 95 323,53 | 0,00 | 95 323,53 |
| 17 | Автомобильная дорога по улице Попова, от улицы Трактовой до улицы Власихинской | Реконструкция автомобильной дороги | 0,00 | 145 273,58 | 120 063,88 | 265 337,46 |
| 18 | Мостовой переход (южный) через реку Пивоварку по Павловскому тракту | Реконструкция мостового перехода | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 19 | Тротуар по улице Солнечная Поляна, от улицы Юрина до проспекта Космонавтов,63 | Разработка проектно-сметной документации | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 778,00 |
| 20 | Проведение предпроектных работ |  | 195 444,92 | 0,00 | 0,00 | 195 444,92 |
| ИТОГО по объектам: |  |  | 300 205,90 | 300 205,90 | 268 221,40 | 868 633,20 |

- Первый заместитель

- главы администрации города,

руководитель аппарата	       П.Д.Фризен