Приложение 2

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды города Барнаула»

на 2018-2024 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах Программы и их значениях1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора Программы | Ед. изм. | 2016  год (факт) | 2017  год  (факт) | Значение по годам | | | | | | |
| годы реализации Программы | | | | | | |
| 2018  год  (факт) | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу2 | % | - | - | - | N1+2% | N1+5% | N1+10% | N1+15% | N1+20% | N1+30% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в городе Барнауле3 | % | - | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий4 | шт. | 1511 | 1617 | 1682 | 1765 | 1845 | 1925 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий города, которые признаны нуждающимися в благоустройстве | % | 75,0 | 80,2 | 83,4 | 87,6 | 91,5 | 95,5 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий5 | шт. | - | 3 | 9 | 12 | 14 | 37 | 45 | 50 | 58 |
| 6 | Площадь общественных территорий города, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»6 | тыс.  кв. м | - | 156,6 | 281,7 | 356,7 | 508,6 | 1379,6 | 1449,7 | 2011,4 | 2157,9 |
| 7 | Доля общественных территорий города, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», от общего числа общественных территорий города, которые признаны нуждающимися в благо- | % | - | 3,8 | 11,4 | 15,2 | 17,7 | 46,8 | 56,7 | 63,3 | 73,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | устройстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Площадь территорий города, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, благоустроенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | тыс.  кв.м. | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

1 При условии выделения средств из федерального и краевого бюджетов.

2 Базовое значение показателя N1 «Среднее значение индекса качества городской среды по городу Барнаулу» определено Минстроем России (составляет 179). Принят в соответствии с Паспортом регионального проекта Алтайского края «Формирование   
комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №2.

3 Принят в соответствии с Паспортом регионального проекта Алтайского края «Формирование комфортной городской среды»,   
утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным   
проектам от 14.12.2018 №2.

4 Плановое значение показателя «Количество благоустроенных дворовых территорий» подлежит корректировке исходя   
из предложений (заявок), поступающих от заинтересованных лиц в Общественную комиссию по реализации Программы, объема   
финансовых средств федерального, краевого и городского бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы на очередной   
финансовый год и плановый период, и по количеству набранных баллов по критериям, установленным постановлением   
администрации города от 12.12.2017 №2459.

5 Плановое значение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» подлежит корректировке по результатам проведения ежегодного интернет-голосования по отбору общественных территорий, исходя из объемов финансовых средств   
федерального, краевого и городского бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год   
и плановый период.

6 Плановое значение показателя «Площадь общественных территорий города, благоустроенных в рамках регионального проекта   
«Формирование комфортной городской среды» подлежит корректировке по результатам проведения ежегодного   
интернет-голосования по отбору общественных территорий, исходя из объемов финансовых средств федерального,   
краевого и городского бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период.