Приложение 2

к постановлению администрации города

от 26.08.2014 №1838

5. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наиме-нование мероп-риятий | Сроки испол-нения | Ожидае-мый результат от реализа-ции мероп-риятий (количест-венные показа-тели) | Социаль-но эконо-мические показа-тели эффек-тивности реализа-ции програм-мных мероп-риятий | Ответ-ствен-ный испол-нитель/ соиспол-нители |  | Объем финансирования из средств городского бюджета, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего 2014-2020 | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 (факт) | 2013 (оценка) |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |
| - Оформление документации для регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |
| 1.1 1 | Обследо-вание выявлен-ных бес-хозяйных объектов инженер-ной инфра- 2 | 2014-2020 гг. 3 | Проведе-ние обследо-вания объектов инженер-ной инфра-структу ры 4 | Обеспе-чение качес-твенного предос-тавления услуг по электро- тепло-, 5 | Комитет по управ-лению муници-пальной собствен-ностью (далее – КУМС), 6 |  | 0,0 7 | 0,0 8 | 0,0 9 | 0,0 10 |  |  | 0,0 11 |  | 0,0 12 |  | 0,0 13 |  |  | 0,0 14 |  |  | 0,0 15 |  |  | 0,0 16 |  |
|  | структуры |  | протяжен-ностью 200 км | газо-, во-доснабже-нию и водоотве-дению 5 | админис-трации районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Изготов-ление топогра-фических съемок | 2014-2020 гг. | Изготов-ление топогра-фических съемок на объекты инженер-ной инфра- структуры протяжен-ностью 553,0 км |  | КУМС |  | 12166,0 | 1805,88 | 1574,0 | 1333,2 |  |  | 1320,0 |  | 1540,0 |  | 1870,0 |  |  | 1760,0 |  |  | 1980,0 |  |  | 2362,8 |  |
| 1.3 1 | Изготов-ление техни-ческих паспор-тов 2 | 2014-2020 гг. 3 | Изготов-ление техничес-ких пас-портов на объекты инженер-ной инфра-структуры ры про-тяжен-ностью 713,0 км 4 |  | КУМС 6 |  | 62031,0 7 | 8800,06 8 | 8400,0 9 | 13197,9 10 |  |  | 7395,0 11 |  | 8265,0 12 |  | 8265,0 13 |  |  | 8265,0 14 |  |  | 7830,0 15 |  |  | 8813,1 16 |  |
| 1.4 | Изготов-ление техничес-ких пла-нов и кадас-тровых паспор-тов | 2014-2020 гг. | Изготов-ление техничес- ких пла- нов и ка-дастровых паспортов на объекты инженер-ной нфра- структу-ры про-тяжен-ностью 799,0 км |  | КУМС |  | 5353,3 | 0,0 | 630,8 | 852,9 |  |  | 368,5 |  | 268,0 |  | 435,5 |  |  | 636,5 |  |  | 1328,6 |  |  | 1463,3 |  |
| 1.5 | Поста-новка на учет в качестве бесхо-зяйных объектов | 2014-2020 гг | Определе-ние ста-туса объектов инженер-ной инфра-структу-ры про-тяжен-ностью 799,0 км |  | КУМС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.6 | Регистра-ция права муници-пальной | . 2014-2020 гг. | Определе-ние права собствен-ности на |  | КУМС |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |
|  | собствен ности на бесхозяй-ные объекты |  | объекты инженер- ной инфра- структуры протяжен- ностью 655,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведе-ние ремонт ных работ | 2014-2020 гг. | Приведе-ние объек-тов в удов-летвори-тельное состоя-ние, необ-ходимое для экс-плуата-ции, про-тяжен-ностью 98,0 км | Обеспе-чение качес- твенного предос-тавления услуг по электро- тепло-, газо-, водо-снабже-нию и водоот-ведению Отсут-ствие аварий-ных си-туаций, разруше-ний и утраты объектов | КУМС, КЭРиГ | 168000,0 |  | 55069,1 | 35720,0 |  | 23821,5 |  | 24000,0 |  | 24000,0 |  |  | 24000,0 |  |  | 24000,0 |  |  | 24000,0 |  |  | 24178,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |
| 3. Передача в пользование муниципальных объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оценка рыночной стоимос-ти муни-ципаль-ных объектов инженер-ной инфра-структу-ры и определе-ние раз-мера арендной платы | 2014-2020 гг. | Определе-ние рыно- чной стои-мости муници-пальных объектов инженер- ной инфра-структуры протяжен-ностью 655,6 км и определе-ние раз-мера арендной платы | Обеспе- чение качест- венного предос-тавления услуг по электро-тепло-, газо-, водо-снабже- нию и водоотве--дению. Пополне- ние до-ходной части бюд-жета горо-да в виде арендных платежей в размере не менее 25,0 млн. руб. еже-годно 5 | КУМС | 656,0 |  | 125,0 | 19,0 |  | 75,0 |  | 125,0 |  | 55,0 |  |  | 40,0 |  |  | 65,0 |  |  |  | 95,0 |  | 201,0 |
| 3.2 1 | Передача в поль-зование муници- 2 | 2014-2020 гг 3 | Объекты инженер-ной инфра-структуры 4 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  | 16 |
|  | пальных объектов инженер-ной инфра-структуры |  | протяжен-ностью 655,6 км передан-ные в пользова- ние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 248206,3 |  | 65800,04 | 46343,8 |  | 39280,5 |  | 33208,5 |  | 34128,0 |  |  | 34610,5 |  |  | 34726,5 |  |  |  | 35233,6 |  | 37018,7 |

Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата						  П.Д.Фризен